от 16 сентября 2011 года  № 1112

О внесении изменений в постановление

администрации Пугачевского муниципального

района от 18 июля 2011 года № 838

На основании Устава Пугачевского муниципального района,  администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального  района  Саратовской области от 18  июля 2011 года № 838  «Об утверждении  муниципальной целевой программы «Доступная  среда»  на 2011-2013 годы в Пугачевском  муниципальном районе»  следующие изменения:

1.1.Дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания:

«2.Утвердить  план мероприятий  по реализации   пилотного проекта  по  отработке  модели  формирования  доступной  среды  для  инвалидов  и  маломобильных групп населения  в  рамках  доступной  областной  целевой  программы «Доступная среда  на 2011 год»  согласно  приложению № 2».

1.2.Пункт 2 постановления считать  соответственно  пунктом 3.

1.3.В приложении к постановлению  слово  «Приложение»  заменить  словами  «Приложение  № 1».

1.4.В паспорте  муниципальной целевой программы в позиции «Объемы  и  источники  обеспечения  Программы»:

цифры  «270,7»   заменить цифрами «2848,7»;

цифры «99,5»  заменить цифрами «2677,5».

1.5.В разделе 3 муниципальной целевой программы, «ресурсное обеспечение Программных мероприятий»,  в позиции местный бюджет:

цифры  «270,7»   заменить цифрами «2848,7»;

цифры «99,5»  заменить цифрами «2677,5».

2.Настоящее постановление вступает в силу  со дня  его  подписания.

И.о.главы  администрации

муниципального района					             С.А.Дерябин

Приложение № 2 к постановлению

администрации Пугачевского муниципального  района

от 16  сентября 2011 года № 1112

План мероприятий

по реализации пилотного проекта по отработке модели формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения

в рамках доступной областной целевой программы «Доступная среда» на 2011 год

| № | Наименование мероприятия | Объем финансирова- ния, тыс.руб. | Сроки реализа-ции | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муни ципа льный бюд жет | феде раль ный бюд жет |  |  |
| Обеспечение доступности учреждений здравоохранения |
| 1.1 | Устройство пандуса при входе в приемный покой № 1 муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Пугачевского муниципального района» | 25,0 | 25,0 | до 31.12.11 | Обеспечение доступности услуг здравоохранения для людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан |
| 1.2 | устройство пандуса при входе в приемный покой № 2 | 25,0 | 25,0 | до 31.12.11 |  |
| 1.3 | благоустройство территории (ограждение пешеходных дорожек для незрячих) | 100,0 | 100,0 | до 31.12.11 |  |
| 1.4 | обустройство парковочных мест для инвалидов территории № 1и №2 | 30,0 | 30,0 | до 31.12.11 |  |
| 1.5 | ремонт и оборудование перилами центральной лестницы в поликлинике больницы | 40,0 | 40,0 | до 31.12.11 |  |
| 1.6 | приобретение кроватей и каталок для инвалидов | 100,0 | 100,0 | до 31.12.11 |  |
| 1.7 | приобретение автомобиля "Газель" для транспортировки инвалидов | 400,0 | 400,0 | до 31.12.11 |  |
| 1.8 | проектно - сметная документация | 22,0 | 22,0 | до 15.10.11 |  |
| 2.Обеспечение доступности учреждений культуры и искусства |
| 2.1 | приспособление входных групп, лестниц, пандусов, путей движения внутри здания, организация экскурсий для слабовидящих и слепых граждан с использованием аудиогида в МУК «Краеведческий музей им.К.И.Журавлева» | 20,0 | 20,0 | до 31.12.11 | Обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальные учреждения культуры |
| 2.2 | приспособление входных групп, лестниц, пандусов, путей движения внутри здания в МУК "Пугачевская районная межпоселенческая библиотека", центральная библиотека | 16,0 | 16,0 | до 31.12.11 |  |
| 2.3 | приспособление входных групп, лестниц, пандусов, путей движения внутри здания в МУК "Пугачевская районная межпоселенческая библиотека", центральная детская библиотека | 12,5 | 12,5 | до 31.12.11 |  |
| 2.4 | приспособление входных групп, лестниц, пандусов, путей движения внутри здания в МУК "Централизованная клубная система Пугачевского района" киноцентр | 5,0 | 5,0 | до 31.12.11 |  |
| 2.5 | приспособление входных групп, лестниц, пандусов, путей движения внутри здания в городском Доме культуры | 4,5 | 4,5 | до 31.12.11 |  |
| 2.6 | приспособление входных групп, лестниц, пандусов, путей движения внутри здания в клуб «Железнодорожный» | 12,5 | 12,5 | до 31.12.11 |  |
| 2.6 | приспособление входных групп, лестниц, пандусов, путей движения внутри здания в клубе «Северный» | 6,0 | 6,0 | до 31.12.11 |  |
| 3.Обеспечение доступности учреждений образования |
| 3.1 | устройство пандуса при входе в здание муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Пугачева Саратовской области", муниципального центра дистанционного обучения детей- инвалидов | 30,0 | 30,0 | до 31.12.11 | Расширение объема и повышение качества муниципальных услуг на базе образовательного учреждения для инвалидов |
| 3.2 | обустройство ограждения пандуса | 20,0 | 20,0 | до 31.12.11 |  |
| 3.3 | устройство опор в санитарно-гигиенических помещениях, приобретение унитазов с подлокотниками, опорами, поручнями, детскими подставками | 30,0 | 30,0 | до 31.12.11 |  |
| 3.4 | установка поручней в коридорах и на лестничных маршах | 75,0 | 75,0 | до 31.12.11 |  |
| 3.5 | оборудование кабин для педагогов, осуществляющих дистанционное обучение детей - инвалидов | 50,0 | 50,0 | до 31.12.11 |  |
| 3.6 | разработка проектно-сметной документации | 15,0 | 15,0 | до 15.10.11 |  |
| 3.7 | приобретение тренажеров для детей-инвалидов (аэробные, силовые, гребные, велотренажёры, роликовые дорожки, для укрепления позвоночника, для укрепления мышц бедра и голени, для разработки конечностей) | 150,0 | 150,0 | до 31.12.11 |  |
| 3.8 | приобретение наборов специальных тренажеров и оборудования для коррекции различных видов восприятия инвалидами: осязание, координация движения, слуха, зрения, цветоощущения, для тренировки вестибулярного аппарата | 45,0 | 45,0 | до 31.12.11 |  |
| 3.9 | приобретение автомобиля Газель, приспособленного для перевозки инвалидов | 400,0 | 400,0 | до 31.12.11 |  |
| 3.10 | переоборудование входов в здание, установка пандусов в местах перепада уровней в муниципальном учреждении дополнительного образования детей "Центр развития творчества детей и юношества: | 150,0 | 150,0 | до 31.12.11 | Обеспечение доступности муниципального учреждения дополнительного образования детей |
| 3.11 | обустройство ограждения пандуса | 10,0 | 10,0 | до 31.12.11 |  |
| 3.12 | установка поручней в коридорах и на лестничных маршах | 50,0 | 50,0 | до 31.12.11 |  |
| 3.13 | оборудование комнаты первой медицинской помощи | 170,0 | 170,0 | до 31.12.11 |  |
| 3.14 | оборудование санитарно-гигиенических помещений, приобретение унитазов с подлокотниками, опорами, поручнями, детскими подставками | 100,0 | 20,0 | до 31.12.11 |  |
| 3.15 | разработка проектно-сметной документации | 20,0 | 20,0 | до 15.10.11 |  |
| 4.Обеспечение доступности учреждений физической культуры и спорта |
| 4.1 | переоборудование ходов в цокольном помещении здания муниципального учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г.Пугачёва Саратовской области» установка пандусов в местах перепада уровней | 75,0 | 75,0 | до 31.12.11 | Обеспечение доступности занятий спортом и физической культурой для инвалидов и маломобильных групп населения |
| 4.2 | оборудование санитарно-гигиенических помещений, гардеробов, раздевалок | 100,0 | 100,0 | до 31.12.11 |  |
| 4.3 | приобретение электронных тренажеров для спортсменов-инвалидов (аэробные, силовые, гребневые, беговые дорожки для укрепления всех групп мышц, конечностей и позвоночника) | 150,0 | 150,0 | до 31.12.11 |  |
| 4.4 | разработка проектно-сметной документации | 10,0 | 10,0 | до 15.10.11 |  |
| 4.5 | переоборудование ходов установка пандусов в местах перепада уровней в цокольном помещении здания муниципального учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества г.Пугачёва Саратовской области» | 100,0 | 100,0 | до 31.12.11 |  |
|  | Итого: | 2578,0 | 2578,0 |  |  |