ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1 августа 2014 года № 844

**Об утверждении муниципальной программы
«Строительство и ремонт автомобильных дорог**

**на территории Пугачевского муниципального района**

**на 2014 год»**

В целях проведения мероприятий по строительству и ремонту автомобильных дорог на территории Пугачевского муниципального района, обеспечения безопасности движения на дорогах, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пугачевского муниципального района, администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Строительство и ремонт автомобильных дорог на территории Пугачевского муниципального района на 2014 год» согласно приложению.

2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по жизне-обеспечению и безопасности Минина В.А.

 3.Опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава администрации**

**муниципального района С.А.Сидоров**

Приложение к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 1 августа 2014 года № 844

**Муниципальная программа
«Строительство и ремонт автомобильных дорог на территории**

**Пугачевского муниципального района на 2014 год»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | - | муниципальная программа «Строительство и ремонт авто-мобильных дорог на территории Пугачевского муници-пального района на 2014 год», далее – Программа. |
| Основание для разработки Программы | - | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-ления в Российской Федерации», решение Совета муни-ципального образования города Пугачева Саратовской области от 26 ноября 2013 года № 94 «О создании дорож-ного фонда муниципального образования города Пугачева и утверждении Положения о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований». |
| Заказчик Программы | - | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области.  |
| Разработчик Программы | - | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области. |
| Цель Программы | - | содействие повышению экономическому росту муници-пальных образований, а также повышение уровня жизни населения сельских населенных пунктов Пугачевского муниципального района. |
| Задачи Программы | - | обеспечение круглогодичного транспортного сообщения до сельских населенных пунктов Пугачевского муници-пального района;сокращение транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом;сокращение числа дорожно-транспортных происшествий. |
| Сроки реализации Программы | - | 2014 год. |
| Исполнитель основных мероприятий Программы | - | администрация Пугачевского муниципального района. |
| Объёмы и источники финансирования Программы | - | общий объём финансирования мероприятий программы в 2014 году составляет 8054600,0 руб., в том числе за счет средств дорожного фонда – 4056600,0 руб., за счет средств областного бюджета - 3998000,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | улучшение обслуживания транспортных направлений;сокращение транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом;сокращение числа дорожно-транспортных происшествий. |
| Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | - | управление реализацией Программы и контроль за ходом ее реализации возлагается на заместителя главы админи-страции муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности Минина В.А. |

**1.Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программными методами**

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пугачевского муниципального района по состоянию на 1 января 2014 года составляет 125,12 км, в том числе с твердым покрытием – 53,11 км, с усовершенствованным покрытием - 45,33 км.

За последние 15 лет интенсивность движения автотранспорта увеличилась в 3 раза, количество автотранспорта в личном пользовании возросло в 4 раза, а протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения осталась на прежнем уровне.

 Строительство (реконструкция) автодорог на территории Пугачевского муниципального района велось в основном в 70-80 годы прошлого века, в последующие годы из-за финансовых проблем в период перестройки строительство автомобильных дорог практически не производилось. Автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории Пугачевского муниципального района как элемент социальной и производственной инфраструктуры обеспечивает эффективную работу общественного и личного транспорта.

 Из-за несоответствия уровня развития и транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети спросу на автомобильные перевозки экономике и населению муниципального района наносится значительный материальный ущерб.

 Качество дорог - важнейший фактор инвестиционной привлека-тельности. Наличие современной дорожной инфраструктуры - необходимое условие социально-экономического развития поселений района.

Неудовлетворительная транспортная доступность и качество авто-мобильных дорог общего пользования местного значения являются причиной ряда негативных социальных последствий, включая:

снижение качества и увеличение стоимости товаров и услуг из-за трудностей доставки;

высокий уровень ДТП и большое количество людей, получивших увечья;

увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей;

увеличение расходов на ремонт автотранспорта.

Для решения данной проблемы требуется совместное взаимодействие органов власти Саратовской области, министерства транспорта и дорожного хозяйства области, администрации Пугачевского муниципального района и участие проектных организаций, дорожных строительных организаций, что обуславливает необходимость применения программных методов.

**2.Основные цели и задачи Программы, сроки её реализации**

Программа устанавливает приоритет дорожной политики и инструмент ее реализации, повышения эффективности использования выделяемых средств, позволит стимулировать развитие инфраструктуры Пугачевского муни-ципального района и содействовать решению проблемы занятости населения.

 Реализация мероприятий Программы позволит увеличить объемы работ по строительству (реконструкции) и ремонту автомобильных дорог, окажет благоприятное воздействие на все дорожное хозяйство района. Более половины средств будет израсходовано на оплату продукции (битум, щебень, газ, электроэнергия и т.д.) и услуг других отраслей (железнодорожный и автомобильный транспорт и т.д.), что создаст предпосылки для их развития.

 Главной целью Программы является содействие повышению эконо-мическому росту муниципальных образований, а также повышение уровня жизни населения сельских населенных пунктов.

Основными задачами Программы для достижения поставленных целей в планируемый период являются:

сокращение транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

обеспечение круглогодичного транспортного сообщения;

сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, снижение отрицательного воздействия на окружающую среду.

Реализация Программы планируется в 2014 году.

**3.Система программных мероприятий**

Программой предусматривается строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Организационные мероприятия Программы включают в себя строительство и ремонт автомобильных дорог.

Перечень объектов и объемов финансирования по строительству и ремонту автомобильных дорог на территории Пугачевского муниципального района на 2014 год приведен в приложении к данной программе.

 **4.Ресурсное обеспечение Программы**

Общая сумма затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 8054600,0 руб.

Реализация Программы планируется в 2014 году. Распределение финансирования приведено в приложении к данной программе.

**5.Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы включает организационную, экономи-ческую и правовую составляющие, обеспечивающие управление Программой и реализацию программных мероприятий.

Администрация Пугачевского муниципального района проводит конкурсный отбор подрядных организаций для выполнения работ по строительству и ремонту автомобильных дорог.

Предложения об изменении положений Программы вводятся в действие постановлением администрации Пугачевского муниципального района.

**6.Организация управления Программой**

**и контроль за ходом ее реализации**

 Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее реализации возлагается на заместителя главы администрации муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности Минина В.А. Общий контроль осуществляет отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района.

Финансовый контроль за целевым расходованием средств осуществляет финансовое управление администрации Пугачевского муниципального района.

Приложение к муниципальной программе

«Строительство и ремонт автомобильных

дорог на территории Пугачевского

муниципального района на 2014 год»

**Перечень
объектов и объемов финансирования по строительству и ремонту автомобильных дорог на территории Пугачевского муниципального района на 2014 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования, руб. |
| Всего | в том числе |
| за счет средств областного бюджета | за счет средств дорожного фонда |
| 1. | Строительство автоподъезда к пос.Заречный от автодороги пансионат Пугачевский -пос.Садовый Пугачевского муниципального района Саратовской области  | 6600920,0 | 3998000,0 | 2602920,0 |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги с.Карловка - пос.Новопавловка в Рахмановском муниципаль-ном образовании Пугачевского муниципального района Сара-товской области | 918779,40 | - | 918779,40 |
| 3. | Ремонт автоподъезда к с.Новая Шиншиновка Пугачевского муниципального района Сара-товской области | 534900,600 | - | 534900,600 |
|  | **Всего по району:** | **8054600,0** | **3998000,0** | **4056600,0** |