ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1 августа 2014 года № 846

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных**

**дорог общего пользования, дворовых территорий**

**многоквартирных домов, проездов к дворовым**

**территориям многоквартирных домов в границах**

**муниципального образования города Пугачева на 2014 год»**

 В целях проведения мероприятий по ремонту улично-дорожной сети, для обеспечения безопасности движения на дорогах, улучшения благоустройства и санитарного состояния территорий многоэтажной застройки муниципального образования города Пугачева, в соответствии с пунктами 5 и 19 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пугачевского муниципального района, администрация Пугачевского муници-пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий много-квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах муниципального образования города Пугачева на 2014 год» согласно приложению.

 2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по жизне-обеспечению Минина В.А.

 3.Опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава администрации**

**муниципального района С.А.Сидоров**

Приложение к постановлению администрации Пугачевского муниципального района

от 1 августа 2014 года № 846

**Муниципальная программа
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов**

**к дворовым территориям многоквартирных домов в границах муниципального образования города Пугачева на 2014 год»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы | - | «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий много-квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах муниципального образования города Пугачева на 2014 год».  |
| Основание для разработки программы | - | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в Российской Федерации», решение Совета муниципального образования города Пугачева Сара-товской области от 26 ноября 2013 года № 94 «О созда-нии дорожного фонда муниципального образования города Пугачева и утверждении Положения о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований». |
| Заказчик программы | - | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области.  |
| Разработчик программы | - | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области. |
| Цели программы | - | основными целями программы являются:совершенствование дорожно-уличной сети города Пугачева, приведение дорог к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации;улучшение условий и качества жизни жителей города. |
| Задачи программы | - | основными задачами программы являются:ремонт дорожно-уличной сети для удовлетворения возрастающего спроса на перевозки автомобильным транспортом;сокращение транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом;обеспечение круглогодичного транспортного сообще-ния;сокращение числа дорожно-транспортных происшест-вий (ДТП), снижение отрицательного воздействия на окружающую среду;улучшение состояния дорог и тротуаров в микро-районах города;обеспечение чистоты и санитарного состояния на территориях многоэтажной застройки;улучшение архитектурного облика города Пугачева;обеспечение условий для комфортного проживания и физического развития граждан. |
| Сроки и этапы реализации программы | - | 2014 год. |
| Исполнители основ-ных мероприятий программы | - | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области, МУП «ДСХ г.Пугачева». |
| Объёмы и источники финансирования программы | - | общий объём финансирования мероприятий программы в 2014 году составляет 10111,5 тыс. руб., в том числе за счет средств дорожного фонда – 4820,8 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева - 5290,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые резуль-таты реализации программы | - | основными ожидаемыми результатами реализации программы являются:улучшение обслуживания транспортных направлений;сокращение шумового воздействия и эмиссии вредных веществ;сокращение количества ДТП;улучшение внешнего облика города, создание наибо-лее комфортных условий для работы и отдыха жителей города Пугачева. |
| Контроль за ходом реализации программы | - | контроль осуществляется администрацией Пугачев-ского муниципального района Саратовской области. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программными методами**

Общая протяженность автомобильных дорог на территории муници-пального образования города Пугачева составляет 144,1 км, в том числе с твердым покрытием – 87,3 км.

За последние годы поток транзитного транспорта возрос более чем в 5 раз, количество автотранспорта в личном пользовании возросло более чем в 4,5 раза.

 В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения на дорогах, и соответственно возрос износ дорожного покрытия. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети является причиной ряда негативных социальных последствий, включая:

высокий уровень дорожно-транспортных происшествий и большее количество людей, получивших увечья;

увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей;

увеличение расходов на ремонт автотранспорта и другое.

Проблема благоустройства города Пугачева является одной из приори-тетных, требующей систематического внимания и эффективного решения. Благоустройство дворовых территорий решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для проживания граждан. Оно включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиени-ческих условий жилой застройки, а также оздоровлению городской среды при помощи озеленения. В решении задач большое значение приобретают внешнее благоустройство, функционально-пространственная структура, ландшафтный дизайн. На территориях дворов повреждаются тротуары и дорожное покрытие, создаются несанкционированные свалки мусора. Часто проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей города на улицах и во дворах. А также встречаются случаи некачественного изготовления и установки элементов благоустройства, низкого качества устройства тротуаров и дорог после проведения ремонтных работ на подземных инженерных коммуникациях.

В сложившейся ситуации необходимо продолжить комплексное благо-устройство в жилых кварталах, капитальный ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров, малых архитектурных форм, создание зеленых насаждений.

Для решения проблем требуется участие и взаимодействие органов власти субъекта федерации, местного самоуправления и других организаций, что обуславливает необходимость применения программных методов.

 **2. Основные цели и задачи Программы, сроки её реализации**

Автомобильные дороги местного значения в большинстве случаев не отвечают нормативным требованиям, как в части технических параметров, так и в части безопасности движения.

Приведение в нормативное состояние существующей сети дорог и инженерных сооружений оказывает существенное воздействие на улучшение инфраструктуры города.

В муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог общего пользования, дворовых территорий много-квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах муниципального образования города Пугачева на 2014 год» предусмотрены мероприятия по улучшению состояния дорожной сети. Реализация мероприятий Программы позволит увеличить объемы работ по ремонту дорожно-уличной сети, окажет благоприятное воздействие на все дорожное хозяйство города. Главной целью программы является приведение дорог к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации; создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения, совершенствование системы комплексного благоустройства города Пугачева.

Основными задачами Программы для достижения поставленных целей в планируемый период являются:

ремонт дорожно-уличной сети для удовлетворения возросшего спроса на перевозки автомобильным транспортом;

сокращение транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

обеспечение круглогодичного транспортного сообщения;

сокращение числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП);

снижение отрицательного воздействия на окружающую среду;

приведение в качественное состояние элементов благоустройства города, улучшение санитарного состояния внутридворовых территорий.

Кроме того, Программа позволит:

улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующей улично-дорожной сети;

повысить безопасность дорожного движения.

Реализация Программы планируется в 2014 году.

**3. Система программных мероприятий**

Программой предусматривается:

 ремонт автомобильных дорог местного значения на территории муници-пального образования города Пугачева;

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах муниципального образования города Пугачева на 2014 год;

паспортизация автомобильных дорог г.Пугачева.

Работы по ремонту городских дорог должны обеспечивать бесперебойное, удобное и безопасное движение транспорта в любое время года, обеспечивая максимальное увеличение срока службы дорожной одежды при минимальных затратах.

Работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов должны повысить благоустройство территорий.

Организационные мероприятия Программы включают в себя следующие этапы:

 1.Определение объектов для выполнения ремонтных работ.

 2.Определение сметной стоимости объектов.

 3.Проведение государственной экспертизы сметной документации.

 4.Осуществление строительного контроля (технический надзор).

 5.Заключение контрактов с подрядными организациями на выполнение ремонтных работ.

Перечень объектов и объемов финансирования по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах муниципального образования города Пугачева на 2014 год приведен в приложении к муниципальной программе.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Источники финансирования Программы: всего - 10111,5 тыс. руб., в том числе средства дорожного фонда – 4820,8 тыс. руб., средства бюджета муниципального образования города Пугачева – 5290,7 тыс. руб.

**5. Механизм реализации Программы**

 Механизм реализации Программы включает организационную, экономи-ческую и правовую составляющие, обеспечивающие управление Программой и реализацию программных мероприятий.

Администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области выступает в роли заказчика, задачами которого является:

обеспечение надлежащего ремонта дорожно-уличной сети, обеспечение безопасности движения автотранспорта на дорогах местного значения, ремонт дворовых территорий и проездов к ним;

оказание содействия при определении объемов работ по ремонту авто-дорог, дворовых территорий и проездов к ним, согласование сметной документации.

**6. Организация управления Программой**

**и контроль за ходом ее реализации**

 Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выпол-нения возлагается на администрацию Пугачевского муниципального района.

**7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

 Своевременный ремонт дорожно-уличной сети, дворовых территорий и проездов к ним будет способствовать развитию инфраструктуры поселения, улучшению инвестиционного климата, улучшению условий жизни горожан.

 В связи с увеличением количества благоустроенных автодорог и дворовых территорий и проездов к ним, с повышением удобства и безо-пасности сообщения, сокращением времени пребывания пассажиров в пути, снижением потерь от ДТП, сокращением экологического ущерба от воздей-ствия автотранспорта на окружающую природную среду, своевременным оказанием медицинской помощи, созданием новых рабочих мест, улучшится социально-экономическая обстановка в городе и его внешний облик.

Приложение к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах муниципаль-ного образования города Пугачева на 2014 год»

**Перечень**

**объектов и объемов финансирования по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования,**

**дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов**

**в границах муниципального образования города Пугачева на 2014 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование объектов ремонта | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Всего | в том числе |
| за счет средств бюджета муни-ципального образования г.Пугачева | за счет средств дорож-ного фонда |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | ремонт асфальтобетонного покрытия авто-дороги по ул.М.Горького от ул.Свободы до ул.Советской и от путепровода до ул.Октябрьской в г.Пугачеве  | 5000,0 | 5000,0 | - |
| **Итого:** | **5000,0** | **5000,0** | **-** |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 1) ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул.Ермощенко (поворот АЗС ТНК-до ул.Октябрьской) в г.Пуга-чеве.2) ремонт асфальтобетонного покрытия перекрестка ул.Советской - ул.53 Дивизии в г.Пугачеве3) ремонт асфальтобетонного покрытия перекрестка ул.Советской - ул.Чапаевская в г.Пугачеве.4) ремонт асфальтобетонного покрытия перекрестка ул.Советской - ул.Бубенца в г.Пугачеве.5) ремонт асфальтобетонного покрытия перекрестка ул.М.Горького - ул.К.Маркса в г.Пугачеве.6) ремонт асфальтобетонного покрытия перекрестка ул.Топорковской - ул.Красно-армейской в г.Пугачеве.7) ремонт асфальтобетонного покрытия железнодорожного переезда по ул.Л.Тол-стого в г.Пугачеве. | 2380,769285,973285,973285,973285,973285,973428,967 | ------ | 2380,769285,973285,973285,973285,973285,973428,967 |
| **Итого:** | **4239,6** | **-** | **4239,6** |
| 3. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-ездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров в Северо-западном микрорайоне г.Пугачева  | 581,2 | - | 581,2 |
| **Итого:** | **581,2** | **-** | **581,2** |
| 4. | Паспортизация автомобиль-ных дорог г.Пугачева  | **-** | 290,7 | 290,7 | - |
| **Итого:** | **290,7** | **290,7** | **-** |
|  |  | **Всего по программе:** | **10111,5** | **5290,7** | **4820,8** |