Приложение к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 29 декабря 2020 года № 1234

**(в редакции постановления от** [**16.04.2021г. №437…**](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/cef87873-989d-4351-aff0-6e90d600e5f5.html)**,** [**07.06.2021г. №633…**](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/f6c65b9e-659c-4261-8efe-2ae0159c8181.html)**, 23.07.2021г.№854, 16.08.2021 №950**)

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **-** | Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального обра-зования города Пугачева на 2021-2023 годы (далее – муници-пальная программа); |
| Ответственный исполнитель программы | **-** | отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района; |
| Соисполнители программы | **-** | администрация Пугачевского муниципального района Саратов-ской области; |
| Участники  программы | **-** | филиал государственного унитарного предприятия Саратов-ской области «Облводоресурс»-«Пугачевский» (по согласо-ванию);  муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специали-зированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию);  общество с ограниченной ответственностью «Пугачевгаз-сервис» (по согласованию);  отделение общества с ограниченной ответственностью «Газ-пром межрегионгаз Саратов по Пугачевскому, Ивантеевскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам» (по согласо-ванию);  министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области;  подрядные организации по результатам конкурсного отбора;  организации, осуществляющие деятельность в сфере отлова, содержания животных без владельцев, определяемые в соот-ветствии с законодательством Российской Федерации; |
| Подпрограммы  программы | **-** | подпрограмма 1:  «[Организация](file:///M:\я\Рабочий%20стол\Мои%20документы\Водоснабжение\программа.doc#sub_1300) и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» (далее – подпрограмма 1);  подпрограмма 2:  «Организация и реализация мероприятий по газоснабжению на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» (далее – подпрограмма 2);  подпрограмма 3:  «Экологическое оздоровление муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» (далее – подпрограмма 3);  подпрограмма 4:  «Благоустройство и текущее содержание кладбищ, располо-женных на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» (далее – подпрограмма 4);  подпрограмма 5:  «Организация и реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» (далее – подпрограмма 5);  подпрограмма 6:  «Организация и реализация мероприятий по обращению с жи-вотными без владельцев на территории муниципального обра-зования города Пугачева на 2021-2023 годы» (далее – под-программа 6); |
| Цели программы | **-** | развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования города Пугачева в целях обеспечения комфортных условий проживания граждан; |
| Задачи программы | **-** | обеспечение бесперебойного функционирования системы водо-потребления и водоотведения в жилом фонде му-ниципального образования города Пугачева;  (внесены изменения постановлением от [16.04.2021г. №437…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/cef87873-989d-4351-aff0-6e90d600e5f5.html))  обеспечение бесперебойного функционирования системы газо-снабжения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева;  улучшение качества окружающей среды муниципального обра-зования города Пугачева;  улучшение санитарно-эпидемиологического состояния терри-тории кладбищ;  повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования города Пугачева;  обеспечение безопасности жизнинаселения на территории му-ниципального образования города Пугачева; |
| Целевые индикаторы  и показатели программы | **-** | количество объектов водопроводных и канализационных сетей в городе Пугачеве, подлежащих техническому обслуживанию;  протяженность вновь построенного участка водопроводной сети;  количество объектов газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения, для технического обслуживания;  количество проведенных массовых экологических акций с при-влечением населения города Пугачева;  количество ликвидированных несанкционированных свалок;  объем ликвидированных древесно-растительных остатков с улиц города Пугачева;  площадь очистки от мусора территории кладбищ;  увеличение площади озеленения;  ремонт фонарей уличного освещения;  количество установленных светильников;  количество обустроенных контейнерных площадок;  численность животных без владельцев, подлежащих отлову и содержанию на территории муниципального образования горо-да Пугачева; |
| Этапы и сроки реализации программы | **-** | 2021-2023 годы; |
| Финансовоеобеспечение программы | **-** | общий объем финансового обеспечения программы на 2021-2023 годы  всего - 102926,8 тыс. руб., в том числе:  из бюджета муниципального образования города Пугачева составляет – 37926,8 тыс. руб., в том числе 2021 год – 12794,8 тыс. руб., 2022 год – 12566,0 тыс. руб., 2023 год – 12566,0 тыс. руб.;  за счет средств областного бюджета на 2021 год - 65000,0 тыс. руб. (внесены изменения постановлением от [16.04.2021г. №437…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/cef87873-989d-4351-aff0-6e90d600e5f5.html), [07.06.2021г. №633…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/f6c65b9e-659c-4261-8efe-2ae0159c8181.html),**23.07.2021г.№854**) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | **-** | надежное и бесперебойное водопотребление и водоотведение на территории муниципального образования города Пугачева;  надежное и бесперебойное газоснабжение на территории муни-ципального образования города Пугачева;  создание благоприятных условий проживания, населения муни-ципального образования города Пугачева, снижение негатив-ной нагрузки на окружающую среду отходами производства и потребления;  соответствие территорий кладбищ требованиям санитарно – эпидемиологическим и экологическим нормам;  повышение уровня благоустроенности, повышение уровня и качества проживания на территории муниципального образо-вания города Пугачева;  предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носите-лями возбудителей которых могут быть животные без владель-ца;  предотвращение причинения вреда здоровью и (или) имущест-ву граждан, имуществу юридических лиц;  предотвращение нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;  оказание помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;  ответственное отношение к животным без владельца. |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Вопросы обеспечения надежности работы объектов жилищно-коммуналь-ного комплекса муниципального образования города Пугачева решаются на протяжении нескольких лет. Однако, проведенный анализ состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства подтверждает необходимость проведения работ для их дальнейшей эксплуатации.

Существующая инфраструктура жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании города Пугачева предназначена обеспечивать жизнедеятельность человека на протяжении длительного времени при условии постоянного поддержания ее в надлежащем состоянии. Однако, на протяжении ряда лет в сфере жилищно-коммунального комплекса в муниципальном обра-зовании города Пугачева имеет место недостаточное финансирование, вслед-ствие которого технический уровень инфраструктуры значительно отстает от потребностей настоящего времени.

Для создания благоприятных условий проживания для населения муници-пального образования города Пугачева необходимо провести мероприятия по объектам водопроводно-канализационного хозяйства и газоснабжения, а также, благоустройству территорий кладбищ.

Реализация программы позволит повысить качество жизни населения муниципального образования города Пугачева путем обеспечения гарантиро-ванного предоставления жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии с приоритетами государственной политики, одним из основных приоритетов муниципальной политики является обеспечение высо-кого и более качественного уровня жизни населения города Пугачева. В рамках реализации приоритетов муниципальной политики определена следующая цель программы:повышение уровня благоустройства и озеленения города, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан.

Основными приоритетными направлениями эффективности в сфере благоустройства являются:

развитие городских сетей уличного наружного освещения муници-пального образования города Пугачева путем замены устаревшего оборудо-вания (ламп, светильников, кронштейнов, траверс, прожекторов, опор, прово-дов, и др.);

комплексный подход к восстановлению объектов озеленения;

совершенствование цветочного оформления муниципального города Пугачева;

проведение мероприятий по уборке территории муниципального образо-вания города Пугачева;

улучшение состояния прочих объектов благоустройства, в частности работа парковых зон города, работа фонтанов, детских и спортивных площадок, а также сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик объектов благоустройства.

Повышение уровня и качества жизни являются приоритетными социаль-но-экономическими задачами развития муниципального образования города Пугачева. Строительство и содержание мест общего пользования, благоуст-ройство муниципального образования города Пугачева являются важной социальной задачей. Проблема организации освещенности на улицах особенно остро проявляется в местах нового строительства. В неосвещенных местах уве-личивается число преступлений, дорожно-транспортных происшествий, не-счастных случаев. Надежная системы наружного освещения способствует улуч-шению ориентации и безопасности движения на дорогах и пешеходных путях, благоприятно влияет на формирование образа города Пугачева и района, позволяет расширить временные границы для отдыха населения и получения услуг.

Животные без владельцев, обитающие в городских условиях и за пре-делами городской черты, являются одной из важных современных социальных проблем, которая ежегодно не снимается с повестки дня. На территории муни-ципального образования города Пугачева численность животных без владель-цев растет катастрофически быстро. Решением этой проблемы должны зани-маться специализированные организации, которым должен быть поручен отлов, содержание и возврат на прежние места обитания животных без владельцев, являющимися главными распространителями заболевания бешенством. Бешен-ство – это острая инфекционная болезнь животных и людей вызываемая виру-сом и представляющая смертельную опасность. Данное заболевание передается человеку через укусы или слюну собак и других животных, побывавших в непосредственном контакте с больными представителями дикой фауны или животных без владельцев. Домашние собаки и кошки вывозятся хозяевами в лесные массивы и оставляются там бесхозными, но спустя промежуток времени все равно возвращаются в черту города. На сегодняшний день на территории муниципального образования города Пугачева продолжается появление живот-ных без владельцев, особенно, в темное время суток. Стаи животных без вла-дельцев постоянно находятся в местах установки контейнеров для сбора твер-дых коммунальных отходов.

Для предотвращения заражения животных без владельцев необходимо производить их отлов, вакцинацию, вольерное содержание и в случае необхо-димости, утилизацию. Трупы павших животных с явными признаками заболе-вания необходимо утилизировать, а изъятые пробы (часть трупа животного) транспортировать в лабораторию для подтверждения заболевания бешенством.

Актуальность разработки муниципальной программы обусловлена необ-ходимостью совершенствования санитарно-эпидемиологической политики с целью обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населениягорода Пугачева путем применения программно целевого подхода позволяю-щего рационально и эффективно использовать материальные и финансовые ресурсы.

**2.Цели и задачи программы, целевые показатели (индикаторы),**

**описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальнойпрограммы**

Основной цельюмуниципальнойпрограммы является:

развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образо-вания города Пугачева в целях обеспечения комфортных условий проживания граждан.

Основными задачамимуниципальной программы являются:

обеспечение бесперебойного функционирования системы водопотребле-ния и водоотведения в жилом фонде;

обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева;

улучшение качества окружающей среды муниципального образования города Пугачева;

улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории кладбищ;

повышение уровня комфортности проживания на территории муници-пального образования города Пугачева;

обеспечение безопасности жизнинаселения на территории муници-пального образования города Пугачева.

Конечными результатами муниципальной программы являются:

надежное и бесперебойное водопотребление и водоотведение на терри-тории муниципального образования города Пугачева;

надежное и бесперебойное газоснабжение на территории муниципального образования города Пугачева;

создание благоприятных условий проживания, населения муниципаль-ного образования города Пугачева, снижение негативной нагрузки на окру-жающую среду отходами производства и потребления;

соответствие территорий кладбищ требованиям санитарно – эпидемио-логическим и экологическим нормам;

повышение уровня благоустроенности, повышение уровня и качества проживания на территории муниципального образования города Пугачева;

предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрез-вычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельца;

предотвращение причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц;

предотвращение нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;

оказание помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;

ответственное отношение к животным без владельца.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной програм-мы«Организация и реализация мероприятий в сфережилищно-коммунального хозяйства на территориимуниципального образования города Пугачевана 2021-2023 годы» и их значениях указаны в приложении №8 кмуниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы 2021-2023 годы.

**3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы«Организа-ция и реализация мероприятий в сфережилищно-коммунального хозяйства на территориимуниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» указан в приложении №7 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение реализациимуниципальной программы**

**(внесены изменения постановлением от** [**16.04.2021г. №437…**](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/cef87873-989d-4351-aff0-6e90d600e5f5.html)**)**

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы приведен в приложении № 9 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации программы**

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет администрация Пугачевского муниципального района в лице заместителя главы администрации муниципального района по коммунальному хозяйству и градо-строительству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет от-чет о реализации муниципальной программы в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района в сроки и по форме, установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципаль-ного района и муниципального образования города Пугачева, утвержденным постановлением администрации Пугачевского муниципального района Сара-товской области от 5 декабря 2019 года № 1410.

Участники муниципальной программы несут ответственность за свое-временную и качественную реализацию порученных им мероприятий муници-пальной программы.

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Организация и реализация мероприятий в сфере

жилищно-коммунального хозяйствана территории

муниципального образования города Пугачева

на 2021-2023 годы»

(внесены изменения постановлением от [16.04.2021г. №437…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/cef87873-989d-4351-aff0-6e90d600e5f5.html))

**Паспорт подпрограммы 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | **-** | «[Организация](file:///M:\я\Рабочий%20стол\Мои%20документы\Водоснабжение\программа.doc#sub_1300) и реализация мероприятий по водопо-треблению и водоотведению на территории муници-пального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»; |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | **-** | отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района; |
| Соисполнители подпрограммы 1  Участники  подпрограммы 1  Цели подпрограммы 1  Задачи подпрограммы 1 | **-**  **-**  **-**  **-** | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области;  филиал государственного унитарного предприятия Сара-товской области «Облводоресурс»-«Пугачевский»; пред-приятия жилищно-коммунального хозяйства;  обеспечение бесперебойного функционирования системы водопотребления и водоотведения в жилом фонде муни-ципального образования города Пугачева;  организация и реализация мероприятий по водопотребле-нию и водоотведению в жилищном фонде муниципаль-ного образования города Пугачева; |
| Целевые инди-каторы и пока-зателиподпрог-раммы 1 | **-** | количество объектов водопроводных и канализационных сетей в городе Пугачеве, подлежащих техническому об-служиванию;  протяженность вновь построенного участка водопровод-ной сети; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | **-** | 2021-2023 годы; |
| Финансовое обеспечение подпрограммы 1 | **-** | общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 на 2021-2023 годы из бюджета муниципального образования города Пугачева составляет – 3500,0 тыс. руб., в том числе 2021 году – 1300,0 тыс.руб., 2022 год – 1100,0 тыс.руб., 2023 год – 1100,0 тыс.руб.; |
| Ожидаемые ко-нечные резуль-таты реализации подпрограммы 1 | **-** | надежное и бесперебойное водопотребление и водоотве-дение на территории муниципального образования города Пугачева. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1**

В настоящий момент на территории муниципального образования города Пугачева имеются канализационные сети, которые находятся на балансе ГУП СО «Облводоресурс» - «Пугачевский», находящиеся в собственности граждан муниципального образования города Пугачева, а также безхозяйные канализа-ционные сети.

В связи с этим, обслуживание бесхозяйных объектов с целью предотвра-щения аварийных ситуаций не производится, что может сказаться на обес-печении санитарно-эпидемиологической безопасности в муниципальном обра-зовании города Пугачеве.

Также на территории муниципального образования города Пугачева находится жилой фонд, не подключенный к центральной канализации. В связи с этим жители вынуждены привлекать специализированную технику для вы-воза отходов канализации. Невыполнение или несвоевременное проведение по-добных работ может привести к достаточно серьезным проблемам, таким как: переполнение емкостей отходами; распространение неприятных запахов; пре-вышение предельно допустимой концентрации отходов.

Проведенный анализ состояния систем водопотребления и водоотведения в муниципальном образовании города Пугачева подтверждает необходимость реализации мероприятий по обеспечению безопасного водопотребления и водо-отведения.

В связи свышеизложенным, необходимо реализовать мероприятия, на-правленные на повышение уровня предоставляемых населению услуг по водо-снабжению и водоотведению.

**2.Цели и задачи подпрограммы 1, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы 1**

Целью реализации мероприятий подпрограммы 1 является обеспечение бесперебойного функционирования системы водопотребления и водоотведения в жилом фонде муниципального образования города Пугачева.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующую задачу подпрограммы 1 - организация и реализация мероприятий по водо-потреблению и водоотведению в жилищном фонде муниципального образо-вания города Пугачева.

Сведенияо целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 и их значениях указаны в приложении № 8 к муниципальной программе.

Конечнымрезультатом подпрограммы 1 является надежное и беспе-ребойное водопотребление и водоотведение на территории муниципального образования города Пугачева;

Срок реализации подпрограммы 1 - 2021-2023 годы.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы 1**

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 указан в приложении № 7 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 приведен в приложении № 9 к муниципальной программе.

(внесены изменения постановлением от [16.04.2021г. №437…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/cef87873-989d-4351-aff0-6e90d600e5f5.html))

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы 1**

Управление ходом реализации подпрограммы 1 осуществляет админист-рация Пугачевского муниципального района в лице начальника отдела жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи.

Общий контроль реализации настоящей подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Участники подпрограммы 1 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий подпрограммы 1.

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Организация и реализация мероприятий в сфере

жилищно-коммунального хозяйствана территории

муниципального образования города Пугачевана 2021-2023 годы» (внесены изменения постановлением от [16.04.2021г. №437…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/cef87873-989d-4351-aff0-6e90d600e5f5.html))

**Паспорт подпрограммы 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2  Ответственный исполнитель подпрограммы 2  Соисполнители подпрограммы 2  Участники подпрограммы 2  Цели подпрограммы 2  Задачи подпрограммы 2  Целевые индии-каторы и пока-затели подпрог-раммы 2 | -  -  -  -  -  -  - | «Организация и реализация мероприятий по газоснабжению на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»;  отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района;  администрация Пугачевского муниципального района Сара-товской области;  общество с ограниченной ответственностью «Пугачевгаз-сервис»;  отделение общества с ограниченной ответственностью «Газ-пром межрегионгаз Саратов по Пугачевскому, Ивантеев-скому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам»;  организация газоснабжения в жилищном фонде города Пуга-чева; предприятия жилищно-коммунального хозяйства;  обеспечение бесперебойного функционирования системы га-зоснабжения в жилом фонде муниципального образования города Пугачева;  техническое обслуживание газопроводов, газового обору-дования и систем газоснабжения, не имеющих собственников в муниципальном образовании города Пугачева;  количество объектов газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения, для технического обслуживания; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | - | 2021-2023 годы; |
| Финансовое обеспечение подпрограммы 2 | - | общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 на 2021-2023 годы из бюджета муниципального образования города Пугачева составляет –72,0 тыс. руб., в том числе в 2021 году – 24,0 тыс.руб., 2022 год – 24,0 тыс.руб., 2023 год – 24,0 тыс.руб.; |
| Ожидаемые ко-нечные резуль-таты реализации подпрограммы 2 | - | надежное и бесперебойное газоснабжение на территории му-ниципального образования города Пугачева. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2**

В настоящий момент на территории муниципального образования города Пугачева имеются газопроводные сети, не имеющие собственника (бес-хозяйные).

В связи с этим обслуживание указанных объектов с целью предотвра-щения аварийных ситуаций не производится, что может сказаться на обес-печении санитарно-эпидемиологической безопасности в муниципальном обра-зовании города Пугачева.

Проведенный анализ состояния систем газоснабжения в муниципальном образовании города Пугачева подтверждает необходимость проведения работ по реализации мероприятий по обеспечению организации безопасного газоснабжения.

В связи с вышеизложенным, необходимо провести мероприятия, направ-ленные на повышение уровня предоставляемых населению услуг по газоснаб-жению.

**2.Цели и задачи подпрограммы 2, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы 2**

Цель подпрограммы 2 - обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева.

Задача подпрограммы 2 - техническое обслуживание газопроводов, газо-вого оборудования и систем газоснабжения, не имеющих собственников в муниципальном образовании города Пугачева.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 и их значениях указаны в приложении № 8 к муниципальной программе.

Конечным результатомподпрограммы 2 является - надежное и беспере-бойное газоснабжение на территории муниципального образования города Пугачева.

Срок реализации подпрограммы 2 2021-2023 годы.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы 2**

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 указан в приложении № 7 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 2**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 приведен в приложении № 9 к муниципальной программе.

(внесены изменения постановлением от [16.04.2021г. №437…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/cef87873-989d-4351-aff0-6e90d600e5f5.html))

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы 2**

Управление ходом реализации подпрограммы 2 осуществляет админист-рация Пугачевского муниципального района в лице начальника отдела жи-лищно-коммунальной политики, транспорта и связи.

Общий контроль реализации настоящей подпрограммы 2 осуществляет заместитель главы администрации муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Участники подпрограммы 2 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий подпрограммы 2.

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Организация и реализация мероприятий в сфере

жилищно-коммунального хозяйствана территории

муниципального образования города Пугачевана 2021-2023 годы»

(внесены изменения постановлением от [16.04.2021г. №437…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/cef87873-989d-4351-aff0-6e90d600e5f5.html), [07.06.2021г. №633…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/f6c65b9e-659c-4261-8efe-2ae0159c8181.html))

**Паспорт подпрограммы 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 3  Ответственный исполнитель подпрограммы 3  Соисполнители подпрограммы 3  Участники подпрограммы 3  Цели подпрограммы 3  Задачи подпрограммы 3  Целевые инди-каторы и пока-затели подпро-граммы 3 | -  -  -  -  -  -  - | Экологическое оздоровление муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы;  отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района;  администрация Пугачевского муниципального района Сара-товской области;  администрация Пугачевского муниципального района;  муниципальное унитарное предприятие «ДСХ г. Пугачева» (по согласованию);  организации и учреждения всех форм собственностимуни-ципального образования города Пугачева (по согласо-ванию);  министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области (по согласованию);  улучшение качества окружающей среды муниципального образования города Пугачева;  создание благоприятных условий проживания для населения муниципального образования города Пугачева;  количество проведенных массовых экологических акций с привлечением населения города Пугачева;  количество ликвидированных несанкционированных свалок;  объем ликвидированных древесно-растительных остатков с улиц г.Пугачева; |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы 3 | - | 2021-2023 годы; |
| Финансовое обеспечение подпрограммы 3 | - | Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2021-2023 годы из бюджета муниципального образования города Пугачева – составляет 3641,3 тыс.руб., в том числе в 2021 году – 1041,3 тыс.руб., 2022 год – 1300,0 тыс.руб., 2023 год – 1300,0 тыс.руб. (внесены изменения постановлением от [16.04.2021г. №437…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/cef87873-989d-4351-aff0-6e90d600e5f5.html), [07.06.2021г. №633…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/f6c65b9e-659c-4261-8efe-2ae0159c8181.html), 23.07.2021г.№854) |
| Ожидаемыеко-нечные резуль-таты реализации  подпрограммы 3 | - | создание благоприятных условий проживания, населения муниципального образования города Пугачева, снижение негативной нагрузки на окружающую среду отходами производства и потребления. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3**

Охрана окружающей среды – комплексная проблема, решение которой возможно только системными методами. При этом следует учитывать, что негативное воздействие на окружающую среду сопровождает в той или иной степени любой производственный процесс во всех отраслях промышленности, транспорта, сферы обслуживания и т.д.

Принятие эффективных управленческих решений возможно лишь на основе системного, комплексного подхода. В том числе, необходимо учитывать и экологические факторы.

Решения проблемы программными средствами позволит повысить эффек-тивность усилий администрации Пугачевского муниципального района в данном вопросе, скоординировать природоохранную деятельность предприятий – при-родопользователей.

**2.Цели и задачи подпрограммы 3, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы 3**

Целью реализации мероприятий подпрограммы 3 является: улучшение качества окружающей среды муниципального образования города Пугачева.

Основной задачей подпрограммы 3 является - создание благоприятных условий проживания для населения муниципального образования города Пуга-чева.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 и их значениях указаны в приложении № 8 к муниципальной программе.

Конечным результатомподпрограммы 3 является - создание благоприят-ных условий проживания, населения муниципального образования города Пу-гачева, снижение негативной нагрузки на окружающую среду отходами произ-водства и потребления.

Срок реализации подпрограммы 3 - 2021-2023 годы.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы 3**

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 указаны в приложении № 7 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 3**

Общий объем финансового обеспеченияподпрограммы 3приведен в приложении № 9 к муниципальной программе**.**

(внесены изменения постановлением от[16.04.2021г. №437…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/cef87873-989d-4351-aff0-6e90d600e5f5.html))

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы 3**

Управление ходом реализации подпрограммы 3 осуществляет админист-рация Пугачевского муниципального района в лице начальника отдела жилищ-но-коммунальной политики, транспорта и связи.

Общий контроль реализации настоящей подпрограммы 3 осуществляет заместитель главы администрации муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Участники подпрограммы 3 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий подпрограммы 3.

Приложение № 4 к муниципальной программе

«Организация и реализация мероприятий в сфере

жилищно-коммунального хозяйствана территории

муниципального образования города Пугачевана 2021-2023 годы»

(внесены изменения постановлением от [16.04.2021г. №437…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/cef87873-989d-4351-aff0-6e90d600e5f5.html))

**Паспорт подпрограммы 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 4  Ответственный исполнитель подпрограммы 4  Соисполнители подпрограммы 4  Участники  подпрограммы 4  Цели подпрограммы 4  Задачи подпрограммы 4  Целевые индикато-ры и показатели подпрограммы 4 | **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-** | «Благоустройство и текущее содержание кладбищ, рас-положенных на территории муниципального образо-вания города Пугачева на 2021-2023 годы»;  отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района;  администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области;  подрядная организация, по результатам конкурсного отбора;  улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории кладбищ;  проведение работ по санитарной очистке и благоуст-ройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемио-логических и экологических норм;  площадь очистки от мусора территории кладбищ; |
| Этапы и сроки реализации под-программы 4 | **-** | 2021-2023 годы; |
| Финансовое обес-печение подпрог-раммы 4  Ожидаемые конеч-ные результаты ре-ализации подпрог-раммы 4 | **-**  **-** | общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2021-2023 годы из бюджета муниципального образования города Пугачева – составляет1200,0 тыс.руб., в том числе в 2021 году – 400,0 тыс.руб., 2022 год –400,0 тыс.руб., 2023 год – 400,0 тыс.руб.;  (внесены изменения постановлением от [16.04.2021г. №437…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/cef87873-989d-4351-aff0-6e90d600e5f5.html))  соответствие территорий кладбищ требованиям сани-тарно – эпидемиологическим и экологическим нормам. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4**

Настоящая подпрограмма 4 разработана в рамках развития и совершенст-вования ритуально-похоронного обслуживания населения муниципального об-разования города Пугачева и направлена на повышение качества предостав-ления ритуальных услуг, решение ключевых проблем по обеспечению совре-менного уровня похоронного дела, благоустройства территорий действующих кладбищ.

На территории муниципального образования города Пугачева располо-жены четыре кладбища:

Поклонное (площадь 8,91 га);

Дмитровское (площадь 29,03 га);

Старообрядческое (площадь 2,68 га);

Мусульманское (площадь 0,7 га).

На кладбищах такие элементы инфраструктуры, как ограждения, асфаль-тированные дороги отсутствуют на 75 %; освещение, водопровод на 100%. Кроме этого, отсутствует маркировка кварталов и рядов. Уход за большим количеством могил родственниками захороненных не осуществляется, что при-водит к неблагоприятной санитарной обстановке на территориях кладбищ. Отсутствуют контейнеры (бункеры) для сбора мусора.

Реализация мероприятий подпрограммы 4 позволит улучшить санитар-ную обстановку содержания мест погребения.

**2.Цели и задачи подпрограммы 4, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы 4**

Целью реализации мероприятий подпрограммы 4 является улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территорий кладбищ.

Для достижения поставленной цели предполагается решить задачу прове-дения работ по санитарной очисткеи благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4 и их зна-чениях указаны в приложении № 8 к муниципальной программе.

Конечным результатомподпрограммы 4 является соответствие терри-торий кладбищ требованиям санитарно – эпидемиологическим и экологическим нормам.

Срок реализации подпрограммы 4 2021-2023 годы.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы 4**

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 указан в приложении № 7 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 4**

(внесены изменения постановлением от [16.04.2021г. №437…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/cef87873-989d-4351-aff0-6e90d600e5f5.html))

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 приведен в приложении № 9 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы 4**

Управление ходом реализации подпрограммы 4 осуществляет админи-страция Пугачевского муниципального района в лице начальника отдела жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи.

Общий контроль реализации настоящей подпрограммы 4 осуществляет заместитель главы администрации муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Участники подпрограммы 4 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий подпрограммы 4.

Приложение № 5 к муниципальной программе

«Организация и реализация мероприятий в сфере

жилищно-коммунального хозяйствана территории

муниципального образования города Пугачевана 2021-2023 годы»

(внесены изменения постановлением от [16.04.2021г. №437…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/cef87873-989d-4351-aff0-6e90d600e5f5.html), [07.06.2021г. №633…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/f6c65b9e-659c-4261-8efe-2ae0159c8181.html))

**Паспорт подпрограммы 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 5  Ответственный исполнитель подпрограммы 5  Соисполнители подпрограммы 5  Участники  подпрограммы 5  Цели подпрограммы 5  Задачи подпрограммы 5  Целевые индии-каторы и показа-тели подпрог-раммы 5 | **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-** | «Организация и реализация мероприятий по благоуст-ройству территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»;  отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района;  администрация Пугачевского муниципального района Са-ратовской области;  администрация Пугачевского муниципального района, му-ниципальное унитарное предприятие «Дорожное специа-лизированное хозяйство г. Пугачева», подрядная органи-зация по результатам конкурсного отбора;  повышение уровня комфортности проживания на терри-тории муниципального образования города Пугачева;  обеспечение роста благоустроенности городских террито-рий в муниципальном образовании города Пугачева;  увеличение площади озеленения;ремонт фонарей улич-ного освещения;количество установленных светильников;  количество обустроенных контейнерных площадок; |
| Этапы и сроки реализации под-программы 5 | **-** | 2021-2023 годы; |
| Финансовое обеспечение подпрограммы 5  Ожидаемые ко-нечные резуль-таты реализации подпрограммы 5 | **-**  **-** | общий объем финансирования подпрограммы 5 на 2021-2023 годы  всего - 93713,5 тыс. руб., в том числе:  из бюджета муниципального образования города Пугачева составляет – 28713,5 тыс. руб., в том числе 2021 год – 9629,5 тыс. руб., 2022 год – 9542,0 тыс. руб., 2023 год – 9542,0 тыс. руб.;  за счет средств областного бюджета на 2021 год - 65000,0 тыс. руб. (внесены изменения постановлением от [16.04.2021г. №437…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/cef87873-989d-4351-aff0-6e90d600e5f5.html), [07.06.2021г. №633…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/f6c65b9e-659c-4261-8efe-2ae0159c8181.html), 23.07.2021г.№854)  повышение уровня благоустроенности, повышение уровня и качества проживания на территории муниципального об-разования города Пугачева. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 5**

В соответствии с приоритетами государственной политики, одним из основных приоритетов муниципальной политики является обеспечение вы-сокого и более качественного уровня жизни населения города Пугачева.

Основными приоритетными направлениями эффективности в сфере благоустройства являются:

развитие городских сетей уличного наружного освещения города путем замены устаревшего оборудования (ламп, светильников, кронштейнов, траверс, прожекторов, опор, проводов, и др.);

комплексный подход к восстановлению объектов озеленения;

совершенствование цветочного оформления муниципального образо-вания города Пугачева;

проведение мероприятий по уборке территории муниципального образо-вания города Пугачева;

улучшение состояния прочих объектов благоустройства, в частности ра-бота парковых зон города, работа фонтанов, детских и спортивных площадок, а также сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик объектов благоустройства.

Развитие современного общества невозможно без улучшения среды его обитания. Одним из элементов улучшения окружающей среды для населения города является благоустройство территорий, приведение в надлежащее сос-тояние, как общегородских территорий, так и территорий многоэтажной жилой застройки, внутри дворовых и иных территорий города. Решение данного вопроса в муниципальном образовании города Пугачева отнесено к компе-тенции администрации Пугачевского муниципального района и является одной из ее функций, реализация, которой осуществляется посредством использо-вания муниципального имущества и средств местных бюджетов.

В последние годы проводилась целенаправленная работа по благоуст-ройству территории и социальному развитию. В целях обеспечения и повы-шения уровня комфортности и безопасности условий жизнедеятельности граж-дан, улучшения состояния и эстетического восприятия территории городского поселения органы местного самоуправления в своей работе руководствуются законодательством РФ. Потребность людей в качественном отдыхе продолжает возрастать, в связи с этим роль городских парков как традиционного места мас-сового отдыха невозможно переоценить. Для многих жителей отдых в парках становится зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях. К услугам посетителей в парках имеются: физкультурно-оздоровительные объекты, детские и спортив-ные площадки, базы проката спортинвентаря. Наличие в парках больших лес-ных массивов способствует оздоровлению окружающей среды, позволяет лю-дям отдохнуть на свежем воздухе, не совершая дальних поездок, дает возмож-ность детям гармонично развиваться и познавать мир. В связи с этим парки являются излюбленным местом отдыха жителей Пугачевского муниципального района. Кроме того, в последнее десятилетие парки перестали быть многофунк-циональными. В них отсутствует инфраструктура для пожилых людей, моло-дежи, а также для маломобильных групп населения.

**2.Цели и задачи подпрограммы 5, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы 5**

Целью реализации мероприятий подпрограммы 5 является повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования города Пугачева;

Задачей подпрограммы 5 является обеспечение роста благоустроенности городских территорий в муниципальном образовании города Пугачева.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5 и их значениях приведены в приложении № 8 к муниципальной программе.

Конечным результатом подпрограммы 5 является повышение уровня бла-гоустроенности, повышение уровня и качества проживания на территории му-ниципального образования города Пугачева.

Срок реализации подпрограммы 5- 2021-2023 годы.

**3.Перечень основных мероприятий программы 5**

Основные мероприятия подпрограммы 5 приведены в приложении № 7 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 5**

(внесены изменения постановлением от [16.04.2021г. №437…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/cef87873-989d-4351-aff0-6e90d600e5f5.html))

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5 приведен в приложении № 9 к муниципальной программе.

**5. Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы 5**

Управление ходом реализации подпрограммы 5 осуществляет админи-страция Пугачевского муниципального района в лице начальника отдела жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи.

Общий контроль реализации настоящей подпрограммы 5 осуществляет заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Участники подпрограммы 5 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий подпрограммы 5.

Приложение № 6 к муниципальной программе

«Организация и реализация мероприятий в сфере

жилищно-коммунального хозяйствана территории

муниципального образования города Пугачевана 2021-2023 годы»

(внесены изменения постановлением от [07.06.2021г. №633…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/f6c65b9e-659c-4261-8efe-2ae0159c8181.html))

**Паспорт подпрограммы 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 6  Ответственный исполнитель подпрограммы 6  Соисполнители подпрограммы 6  Участники  подпрограммы 6  Цели подпрограммы 6  Задачи подпрограммы 6  Целевые инди-каторы и пока-затели подпро-граммы 6 | **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-** | «Организация и реализация мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»;  отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района;  администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области;  организации, осуществляющие деятельность в сфере отлова, содержания животных без владельцев, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;  обеспечение безопасности жизнинаселения на территории муниципального образования города Пугачева;  регулирование численности животных без владельцев на территории муниципального образования города Пугачева;  численность животных без владельцев, подлежащих отлову и содержанию на территории муниципального образования города Пугачева; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 6 | **-** | 2021 - 2023 годы; |
| Финансовое обеспечение подпрограммы 6 | **-** | общий объем финансирования подпрограммы 6 на 2021-2023 годы из бюджета муниципального образования города Пугачева – составляет800,0тыс.руб., в том числе в 2021 году – 400,0тыс.руб., 2022 год –200,0 тыс.руб., 2023 год – 200,0 тыс.руб.  (внесены изменения постановлением от [07.06.2021г. №633…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/f6c65b9e-659c-4261-8efe-2ae0159c8181.html)) |
| Ожидаемые ко-нечные резуль-таты реализации подпрограммы 6 | **-** | предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и(или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распрост-ранением заразных болезней, общих для человека и живот-ных, носителями возбудителей которых могут быть живот-ные без владельца;  предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуще-ству граждан, имуществу юридических лиц;  предотвращения нанесения ущерба объектам животного ми-ра и среде их обитания;  оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;  ответственного отношения к животным без владельца. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы6**

Животные без владельцев в городских условиях и за пределами город-ской черты, являются одной из важных современных социальных проблем, которая ежегодно не снимается с повестки дня. На территории муниципального образования города Пугачева численность животных без владельцев растет катастрофически быстро, представляя угрозу, как человеку, так и самим животным. Решением этой проблемы должны заниматься специализированные организации, которым должен быть поручен отлов и содержание (в том числе лечение, вакцинация, стерилизация), и иные мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Животные без владельцев являются главными распространителями заболевания бешенством. Бешенство – это острая инфекционная болезнь животных и людей вызываемая вирусом и представляющая смертельную опасность. Данноезаболевание передается человеку через укусы или слюну собак и других животных, побывавших в непосредственном контакте с больными представителями дикой фауны или животными без владельцев. Домашние собаки и кошки вывозятся хозяевами в лесные массивы и оставляются там бесхозными, но спустя промежуток времени все равно возвращаются в черту города. На сегодняшний день на территории муниципального образования города Пугачева продолжается появление животных без владельцев, особенно, в темное время суток. Стаи животных без владельцев постоянно находятся в местах установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

Для предотвращения заражения животных без владельцев необходимо производить мероприятия предотвращающие возникновения эпидемий, эпи-зоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев. Трупы павших животных с явными признаками заболевания необходимо утилизировать, а изъятые пробы (часть трупа животного) транспортировать в лабораторию для подтверждения заболевания бешенством.

Актуальность разработки программы 6 обусловлена необходимостью со-вершенствования санитарно-эпидемиологической политики с целью обеспече-ния санитарно-эпидемиологической безопасности населениягорода Пугачева путем применения программно целевого подхода позволяющего рационально и эффективно использовать материальные и финансовые ресурсы.

**2.Цели и задачи подпрограммы 6, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы 6**

Целью реализации подпрограммы 6 являетсяобеспечение безопасности жизнинаселения на территории муниципального образования города Пугачева;

Задача подпрограммы 6 регулирование численности животных без вла-дельцев на территории муниципального образования города Пугачева.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 6 и их зна-чениях приведены в приложении № 8 к муниципальной программе.

Конечными результатами подпрограммы 6 являются:

предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрез-вычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельца;

предотвращение причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц;

предотвращение нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;

оказание помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;

ответственное отношение к животным без владельца.

Срок реализации подпрограммы 6- 2021-2023 годы.

**3.Перечень основных мероприятий программы 6**

Основные мероприятия подпрограммы 6 приведены в приложении № 7 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 6**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 6 приведен в приложении № 9 к муниципальной программе.

**5. Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы 6**

Управление ходом реализации подпрограммы 6 осуществляет админи-страция Пугачевского муниципального района в лице начальника отдела жи-лищно-коммунальной политики, транспорта и связи.

Общий контроль реализации настоящей подпрограммы 6 осуществляет заместитель главы администрации муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Участники подпрограммы 6 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий подпрограммы 6.

Приложение № 7 к муниципальной программе

«Организация и реализация мероприятий в сфере

жилищно-коммунального хозяйствана территории

муниципального образования города Пугачева

на 2021-2023 годы»

(внесены изменения постановлением от [16.04.2021г. №437…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/cef87873-989d-4351-aff0-6e90d600e5f5.html), [07.06.2021г. №633…, 16.08.2021г. №950)](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/f6c65b9e-659c-4261-8efe-2ae0159c8181.html)

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | | Срок вы-полнения (квартал, год) | | Источ-ники финансирования | | Объемы финансирования, тыс.руб. | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Подпрограмма 1 «**[**Организация**](file:///M:\я\Рабочий%20стол\Мои%20документы\Водоснабжение\программа.doc#sub_1300) **и реализация мероприятий поводопотреблению и водоотведению на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»** | | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение бесперебойного функционирования системы водопотребления и водоотведения в жилом фонде муниципального образования города Пугачева | | | | | | | | | | | |
| Задачи: Организация и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева | | | | | | | | | | | |
| 1. | Техническое обслуживание канализа-ционных сетей вмуниципальном об-разовании город Пугачева, признан-ныхбесхозяйными | | 2021-2023  годы | МБ | | 1800,0 | | 600,0 | 600,0 | 600,0 | филиал государственного унитарного пред-приятия Саратовской области «Облводоре-сурс»-«Пугачевский»;предприятия жилищно-коммунального хозяйства; |
| 2. | Техническое обслуживание канали-  зационной насосной станции по ул.Южная, г. Пугачева | | 2021-2023  годы | МБ | | 600,0 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | филиал государственного унитарного пред-приятия Саратовской области «Облводоре-сурс»-«Пугачевский»;предприятия жилищно-коммунального хозяйства; |
| 3. | Техническое обслуживание повыси-тельной насосной станции по ул. Ер-мощенко, д. 201, 203, г. Пугачева | | 2021-2023  годы | МБ | | 700,0 | | 100,0 | 300,0 | 300,0 | филиал государственного унитарного пред-приятия Саратовской области «Облводоре-сурс»-«Пугачевский»;предприятия жилищно-коммунального хозяйства; |
| 4. | Строительство участка водопровод-ной и канализационной сети жилого микрорайона по ул.Ермощенко в г.Пугачеве «Военный городок № 1» | | 2021 год | МБ | | 400,0 | | 400,0 |  |  | филиал государственного унитарного пред-приятия Саратовской области «Облводоре-сурс»-«Пугачевский»;предприятия жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | Всего по подпрограмме 1: | |  |  | | 3500,0 | | 1300,0 | 1100,0 | 1100,0 |  |
| **Подпрограмма 2 «Организация и реализация мероприятий по газоснабжению на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»** | | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения в жилом фонде муниципального образования города Пугачева | | | | | | | | | | | |
| Задача: техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения, не имеющих собственников в муниципальном образовании города Пугачева | | | | | | | | | | | |
| 1. | Техническое обслуживание газопро-водов, газового оборудования и сис-тем газоснабжения, не имеющихсоб-ственников в муниципальномобразо-вании города Пугачева | | 2021-2023 годы | МБ | | 72,0 | | 24,0 | 24,0 | 24,0 | общество с ограниченной ответственностью «Пугачевгазсервис»;отделение общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Саратов по Пугачевскому, Ивантеевскому, Краснопартизанскому и Пе-релюбскому районам»;организация газо-снабжения в жилищном фонде города Пуга-чева;предприятия жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Всего по подпрограмме 2: | |  |  | | 72,0 | | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  |
| **Подпрограмма 3 «Экологическое оздоровление муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»** | | | | | | | | | | | |
| Цель:улучшение качества окружающей среды муниципального образования города Пугачева | | | | | | | | | | | |
| Задачи: создание благоприятных условий проживания для населения муниципального образования города Пугачева | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципаль-ного образования города Пугачева | | 2021-2023  годы | МБ | | 1200,0 | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | МУП «Дорожное специализированное хо-зяйство города Пугачева» (по согласова-нию) |
| 2. | Осуществление информационного обеспечения, экологического воспи-тания и образования, повышение эко-логической культуры населения об-ласти с привлечением общественных объединений в области (проведение массовых экологических акций с привлечением населения) | | 2021-2023  годы |  | |  | |  |  |  | администрация Пугачевского муниципаль-ного района, министерство природных ре-сурсов и экологии Саратовской области (по согласованию) |
| 3. | Ликвидация древесно-растительных остатков с улицг.Пугачева | | 2021-2023 годы | МБ | | 2441,3 | | 641,3 | 900,0 | 900,0 | организация, осуществляющая перевозку грузов, согласно заключенномумуниципа-льному контракту |
|  | Всего по подпрограмме 3: | |  |  | | 3641,3 | | 1041,3 | 1300,0 | 1300,0 |  |
| **Подпрограмма 4 «Благоустройство и текущее содержание кладбищ, расположенных на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»** | | | | | | | | | | | |
| Цель: улучшение санитарно– эпидемиологического состояния территорий кладбищ | | | | | | | | | | | |
| Задачи: проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм | | | | | | | | | | | |
| 1. | Приведение территорий кладбищ в соответствие требованиям санитар-но-эпидемиологических и экологиче-ских норм | | 2021-2023 годы | МБ | | 1200,0 | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | подрядная организация, по результатам кон-курсного отбора |
|  | Всего по подпрограмме 4: | |  |  | | 1200,0 | | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |
| **Подпрограмма 5 «Организация и реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»** | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования города Пугачева | | | | | | | | | | | |
| Задача:обеспечение роста благоустроенности городских территорий в муниципальном образовании города Пугачева | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Содержание вечного огня | 2021-2023 годы | МБ | | 1575,0 | | 525,0 | 525,0 | 525,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 2. | | Ремонт и обслуживание уличного освещения, приобретение ламп для уличного освещения | 2021-2023 года | МБ | | 3000,0 | | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | подрядная организация, по результатам кон-курсного отбора; муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 3. | | Монтаж уличного освещения по ул. Целинная между улицами Лесоза-щитная и Топорковская | 2021 год | МБ | | 265,0 | | 265,0 |  |  | подрядная организация, по результатам кон-курсного отбора |
| 4. | | Оплата услуг СеверногоПОфилиа-ла ПАО «Россети Волга» - «Сара-товский РС» по предоставлению мест на опорах ЛЭП для размеще-ния светильников уличногоосве-щения | 2021-2023 годы | МБ | | 51,0 | | 17,0 | 17,0 | 17,0 | администрация Пугачевского муниципаль-ного района |
| 5. | | Опиловка деревьев, расчистка улиц и скверов от древесно-кустарниковой растительности | 2021-2023  годы | МБ | | 1800,0 | | 600,0 | 600,0 | 600,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 6. | | Устройство тротуаров | 2022-2023  годы | МБ | | 2000,0 | |  | 1000,0 | 1000,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 7. | | Разработка проектно-сметной доку-ментации по объекту: «Устройство тротуара вдоль автомобильной до-роги по ул. Октябрьская в г.Пуга-чеве Саратовская область» | 2021 год | МБ | | 1176,9 | | 1176,9 |  |  | подрядная организация, по результатам кон-курсного отбора |
| 8. | | Устройство минерализованных полос на территории г. Пугачева | 2021 год | МБ | | 200,0 | | 200,0 |  |  | подрядная организация, по результатам кон-курсного отбора |
| 9. | | Содержание городских скверов г. Пугачева | 2021-2023  годы | МБ | | 12000,0 | | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 10. | | Содержание фонтана | 2022-2023 год | МБ | | 200,0 | |  | 100,0 | 100,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 11. | | Подготовка к празднику 9 мая | 2021-2023 годы | МБ | | 900,0 | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 12. | | Подготовка к Новому году | 2021-2023  годы | МБ | | 900,0 | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 13. | | Благоустройство памятника Чапаеву В.И. | 2021 год | МБ | | 215,0 | | 215,0 |  |  | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора |
| 14. | | Покос травы в жилых микрорайонах | 2021-2023  годы | МБ | | 850,0 | | 250,0 | 300,0 | 300,0 | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 15. | | Ремонт асфальтового покрытия сквера в центральной части города | 2022-2023  годы | МБ | | 1000,0 | |  | 500,0 | 500,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 16. | | Обустройство контейнерных площадок | 2021-2023  годы | МБ | | 1450,0 | | 50,0 | 700,0 | 700,0 | подрядная организация, по результатам конкурсного обзора |
| 17. | | Очистка ливневых сооружений | 2021-2023  годы | МБ | | 906,4 | | 506,4 | 200,0 | 200,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 18. | | Отсыпка плотины р. Б.Иргиз | 2021 год | МБ | | 200,0 | | 200,0 |  |  | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 19. | | Монтаж уличного освещения по  ул. Строителей | 2021 год | МБ | | 24,2 | | 24,2 |  |  | подрядная организация, по результатам кон-курсного отбора |
| 20. | | Выполнение строительно-монтаж-ных работ по строительству и ре-монту пешеходных зон и тротуаров (за счет 3 транша из г.Москвы) | 2021 год | ОБ | | 64762,0 | | 64762,0 |  |  | подрядная организация, по результатам кон-курсного отбора |
| 21. | | Оказание услуг по проверке объемов и качества выполненных работ (строительному контролю) по объекту: ремонт дворовых территорий по ул.Ермощенко (Военный городок) в г.Пугачеве Саратовской области | 2021 год | ОБ | | 238,0 | | 238,0 |  |  | подрядная организация, по результатам кон-курсного отбора |
|  | | Всего по подпрограмме 5: |  |  | | 93713,5 | | 74629,5 | 9542,0 | 9542,0 |  |
| **Подпрограмма 6 «Организация и реализация мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»** | | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение безопасности жизни населения на территории муниципального образования города Пугачева | | | | | | | | | | | |
| Задачи: регулирование численности животных без владельцев на территории муниципального образования города Пугачева | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Проведение мероприятий по отловуи содержаниюживотных без владе-льцев | 2021-2023 годы | МБ | | 800,0 | | 400,0 | 200,0 | 200,0 | организации, осуществляющие деятельно-сть в сфере отлова, содержания животных без владельцев, определяемые в соответст-вии с законодательством Российской Феде-рации (по согласованию) |
|  | | Всего по подпрограмме 6: |  |  | | 800,0 | | 400,0 | 200,0 | 200,0 |  |
|  | | Итого: |  |  | | 102926,8 | | 77794,8 | 12566,0 | 12566,0 |  |

Приложение № 8 к муниципальной программе

«Организация и реализация мероприятий в сфере

жилищно-коммунального хозяйства на территории

муниципального образования города Пугачева

на 2021-2023 годы»2021-2023 годы»

(внесены изменения постановлением от [16.04.2021г. №437…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/cef87873-989d-4351-aff0-6e90d600e5f5.html), [07.06.2021г. №633…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/f6c65b9e-659c-4261-8efe-2ae0159c8181.html), 23.07.2021г.№854)

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Подпрограмма 1 «**[**Организация**](file:///M:\я\Рабочий%20стол\Мои%20документы\Водоснабжение\программа.doc#sub_1300) **и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»** | | | | | | | |
| Цель: обеспечение бесперебойного функционирования системы водопотребления и водоотведения в жилом фонде муниципального образования города Пугачева | | | | | | | |
| Задачи: организация и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева | | | | | | | |
| 1. | количество объектов водопроводных и канализационных сетей в городе Пугачеве, подлежащих техническому обслуживанию | шт. | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 2. | протяженность вновь построенного участка водопроводной сети | м | 60 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| **Подпрограмма 2 «Организация и реализация мероприятий по газоснабжению на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»** | | | | | | | |
| Цель: обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения в жилом фонде муниципального образования города Пугачева | | | | | | | |
| Задача: техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения не имеющих собственников в муниципальном образовании города Пугачева | | | | | | | |
| 3. | количество объектов газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения для технического обслуживания | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Подпрограмма 3 «Экологическое оздоровление муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»** | | | | | | | |
| Цель: улучшение качества окружающей среды муниципального образования города Пугачева | | | | | | | |
| Задачи: создание благоприятных условий проживания для населения муниципального образования города Пугачева | | | | | | | |
| 4. | количество проведенных массовых экологических акций с привлечением населения города Пугачева | шт. | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5. | количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт. | 10 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6. | объем ликвидированных древесно-растительных остатков с улиц г.Пугачева | тыс.куб.м. | 0 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| **Подпрограмма 4 «Благоустройство и текущее содержание кладбищ, расположенных на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»** | | | | | | | |
| Цель: улучшение санитарно- эпидемиологического состояния территорий кладбищ | | | | | | | |
| Задачи: проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм | | | | | | | |
| 7. | площадь очистки от мусора территории кладбищ | га | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| **Подпрограмма 5 «Организация и реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»** | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования города Пугачева; | | | | | | | |
| Задачи: обеспечение роста благоустроенности городских территорий в муниципальном образовании города Пугачева; | | | | | | | |
| 8. | увеличение площади озеленения | % | 5 | 30 | 35 | 35 | 40 |
| 9. | ремонт фонарей уличного освещения | шт. | 238 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| 10. | количество установленных светильников | шт. | 0 | 22 | 31 | 20 | 20 |
| 11. | количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 0 | 0 | 2 | 23 | 23 |
| 12. | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству и ремонту пешеходных зон и тротуаров | м.кв | 0 | 0 | 12933,5 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 6 «Организация и реализация мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»** | | | | | | | |
| Цель: обеспечение безопасности жизни населения на территории муниципального образования города Пугачева | | | | | | | |
| Задачи: регулирование численности животных без владельцев на территории муниципального образования города Пугачева | | | | | | | |
| 13. | численность животных без владельцев, подлежащих отлову и содержанию на территории муниципального образования города Пугачева | шт. | 156 | 164 | 80 | 40 | 40 |

Приложение № 9 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»

(внесены изменения постановлением от [16.04.2021г. №437…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/cef87873-989d-4351-aff0-6e90d600e5f5.html), [07.06.2021г. №633…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/f6c65b9e-659c-4261-8efe-2ae0159c8181.html))

**Распределение**

**объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы«Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспе-чения | Распределение объема денежных средств  в период реализации программы | | | |
| Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.«[Организация](file:///M:\я\Рабочий%20стол\Мои%20документы\Водоснабжение\программа.doc#sub_1300) и реализация меро-приятий по водопотреблению и водо-отведению на территории муници-пального образования города Пуга-чева на 2021-2023 годы» | отдел жилищно-коммунальной политики транспор-та и связи администрации Пугачевского муниципа-льного района, администрация Пугачевского муни-ципального района, филиал государственного уни-тарного предприятия Саратовской области «Облво-доресурс»-«Пугачевский»; предприятия жилищно-коммунального хозяйства | МБ | 3500,0 | 1300,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| 2.«Организация и реализация меро-приятий по газоснабжению на тер-ритории муниципального образова-ния города Пугачева на 2021-2023 годы» | отдел жилищно-коммунальной политики транспор-та и связи администрации Пугачевского муници-пального района, администрация Пугачевского му-ниципального района, общество с ограниченной от-ветственностью «Пугачевгазсервис», отделение об-щества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Саратов по Пугачевскому, Ивантее-вскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам»; организация газоснабжения в жилищном фонде города Пугачева, предприятия жилищно-коммунального хозяйства | МБ | 72,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 3. «Экологическое оздоровление муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» | отдел жилищно-коммунальной политики транспор-та и связи администрации Пугачевского муници-пального района, администрация Пугачевского му-ниципального района, муниципальное унитарное предприятие «ДСХ г. Пугачева»; организации и уч-реждения всех форм собственности муниципаль-ного образования города Пугачева; министерство природных ресурсов и экологии Саратовской об-ласти; | МБ | 3641,3 | 1041,3 | 1300,0 | 1300,0 |
| 4. «Благоустройство и текущее содер-жание кладбищ, расположенных на территории муниципального образо-вания города Пугачева на 2021-2023 годы» | отдел жилищно-коммунальной политики транспор-та и связи администрации Пугачевского муници-пального района, администрация Пугачевского му-ниципального района, муниципальное унитарное предприятие «Пугачевское предприятие по оказа-нию ритуальных услуг», индивидуальные предпри-ниматели | МБ | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 5. «Организация и реализация меро-приятий по благоустройству терри-тории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» | отдел жилищно-коммунальной политики транспор-та и связи администрации Пугачевского муници-пального района, администрация Пугачевского му-ниципального района, муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хо-зяйство г. Пугачева», подрядная организация по ре-зультатам конкурсного отбора | МБ | 28713,5 | 74629,5 | 9542,0 | 9542,0 |
| ОБ | 65000,0 | 65000,0 | - | - |
| 6. «Организация и реализация меро-приятий по обращению с животными без владельцев на территории мун-ципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» | отдел жилищно-коммунальной политики транспор-та и связи администрации Пугачевского муници-пального района, администрация Пугачевского му-ниципального района, организации, осуществляю-щие деятельность в сфере отлова, содержания жи-вотных без владельцев, определяемые в соответст-вии с законодательством Российской Федерации | МБ | 800,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 |
| Всего по программе: |  |  | 102926,8 | 77794,8 | 12566,0 | 12566,0 |