ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 декабря 2015 года № 1270

**Об утверждении муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, повышение**

**безопасности дорожного движения и благоустройство**

**Пугачевского района Саратовской области на 2016 год»**

В целях проведения мероприятий по развитию транспортной системы, мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и благо-устройства Пугачевского района Саратовской области, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пугачевского муниципального района, администрация Пугачевского муници-пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения и благоустройство Пугачевского района Саратовской области на 2016 год».

2.Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления строительства и жизнеобеспечения, начальника отдела жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района Садчикова М.В.

 3.Опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава администрации**

**муниципального района С.А.Сидоров**

Приложение к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 31 декабря 2015 года № 1270

**Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы, повышение безопасности**

**дорожного движения и благоустройство Пугачевского района**

**Саратовской области на 2016 год»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы | - | муниципальная программа «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного дви-жения и благоустройство Пугачевского района Сара-товской области на 2016 год» (далее – Программа); |
| Подпрограммы муниципальной программы | - | подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание автомо-бильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева на 2016 год»;подпрограмма № 2 «Благоустройство территории муниципального образования города Пугачева на 2016 год»;подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорож-ного движения на территории муниципального образо-вания города Пугачева на 2016 год»; подпрограмма № 4 «Строительство, ремонт и содер-жание автомобильных дорог на территории Пугачев-ского муниципального района на 2016 год»; |
| Основание для разработки программы | - | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в Российской Федерации»; |
| Заказчик программы | - | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| Разработчик программы | - | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| Цели программы | - | достижение требуемого технического и эксплуата-ционного состояния автомобильных дорог общего пользования;повышение степени благоустройства;обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; развитие транспортной инфраструктуры; |
| Задачи программы | - | поддержание автомобильных дорог общего пользо-вания на уровне, соотвествующему категории дороги, путем выполнения нормативных мероприятий по ремонту и содержанию дорог;улучшение благоустроенности района;снижение рисков возникновения дорожно-транспорт-ных происшествий; увеличение протяженностти автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодичной доступности для населения; |
| Сроки реализации программы | - | 2016 год; |
| Исполнитель основных мероприятий программы | - | администрация Пугачевского муниципального района, администрация муниципального образования города Пугачева; |
| Объёмы и источники финансирования программы | - | подпрограмма № 1 - 17597,4 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева - 12000,0 тыс. руб., за счет средств дорожного фонда бюджета муниципального образо-вания города Пугачева - 5597,4 тыс. руб.; подпрограмма № 2 - 6023,3 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева - 6023,3 тыс. руб.;подпрограмма № 3 - 2780,9 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева - 2780,9 тыс. руб.;подпрограмма № 4 - 40091,6 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета (прогнозно) - 23232,4 тыс. руб., за счет средств дорожного фонда бюджета Пугачевского муниципального района - 16859,2 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - | приведение автомобильных дорог общего пользования в соответствие с требованиями технического и эксплуа-тационного регламента;благоустройство, в том числе освещение улиц, улуч-шение внешнего вида и повышение уровня комфорт-ности населения;повышение уровня безопасности дорожного движения;улучшение состояния автомобильных дорог, находя-щихся в неудовлетворительном состоянии, введенных после реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения, повы-шение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения. |

**1.Характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

Квопросам местного значения относится развитие транспортной системы, повышение безопасности на дорогах и организация благоустройства, поэтому целесообразно использовать программно-целевой метод решения данных вопросов.

Повышение уровня и качества жизни являются приоритетными социально-экономическими задачами развития Пугачевского района. Строи-тельство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, повышение безопасности дорожного движения и благоустройство Пугачев-ского района являются важной социальной задачей. Проблема организации освещенности на улицах особенно остро проявляется в местах нового строительства. В неосвещенных местах увеличивается число преступлений, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, связанных с отсутствием должного освещения на улицах. Надежная системы наружного освещения способствует улучшению ориентации и безопасности движения на дорогах и пешеходных путях, благоприятно влияет на формирование образа города Пугачева и района, позволяет расширить временные границы для отдыха населения и получения услуг.

Автомобильные дороги общего пользования являются одним из элементов транспортной инфраструктуры. Состояние дорог имеет большое значение для организации движения транспорта и пешеходов. Обеспечение хорошо развитой сети дорог общего пользования является одной из приоритетных задач. Современное водонепроницаемое плотное покрытие дорог в сочетании с рациональным озеленением препятствуют образованию пыли и способствуют сохранению чистоты воздуха. Ремонт автомобильных дорог общего пользования представляет собой комплекс по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Безопасность дорожного движения направлена на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий и ущерба, наносимого экономическим интересам района.

**2.Цели и задачи программы**

В соответствии с основными приоритетами основной целью является повышение качества жизни населения, проживающего на территории Пугачевского района путем развития транспортной системы, повышения безопасности дорожного движения и благоустройства.

Достижение цели программы требует решения следующих задач:

 поддержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, соотвествующему категории дороги, путем выполнения нормативных меро-приятий по ремонту и содержанию дорог;

улучшение благоустроенности;

снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий;

увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующим нормативным требованиям, создание уловий для форми-рования единой дорожной сети, круглогодичной доступности населения.

**3.Прогноз конечных результатов, сроки**

**и этапы реализации программы**

 Как результат реализации основных мероприятий программы к концу 2016 года ожидается:

приведение автомобильных дорог общего пользования в соответствие с требованиями технического и эксплуатационного регламента;

улучшение состояния автомобильных дорог, находящихся в неудовлетво-рительном состоянии, введенных после реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;

 благоустройство, в том числе освещение улиц, улучшение внешнего вида и повышение уровня комфортности населения;

повышение уровня безопасности дорожного движения;

улучшение состояния автомобильных дорог, находящихся в неудовлетво-рительном состоянии, введенных после реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.

 Конечным результатом реализации программы станет повышение качества жизни населения, проживающего на территории Пугачевского района.

Срок реализации Программы 2016 год.

**4.Перечень основных мероприятий Программы**

В состав программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения и благоустройство Пугачевского района Саратовской области на 2016 год» входят четыре подпрограммы:

подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева на 2016 год». Перечень основных мероприятий приведен в приложении к подпрограмме № 1;

подпрограмма № 2 «Благоустройство территории муниципального обра-зования города Пугачева на 2016 год». Перечень основных мероприятий приведен в приложении к подпрограмме № 2;

подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2016 год». Перечень основных мероприятий приведен в приложениях № 1, № 2, № 3 к подпрограмме № 3;

подпрограмма № 4 «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Пугачевского муниципального района на 2016 год». Перечень основных мероприятий приведен в приложении к подпрограмме № 4.

**5.Финансовое обеспечение реализации программы**

Объемы финансового обеспечения программы на 2016 год при поступ-лении дополнительных доходов составляют:

подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева на 2016 год» - 17597,4 тыс. руб.;

подпрограмма № 2 «Благоустройство территории муниципального обра-зования города Пугачева на 2016 год» - 6023,3 тыс. руб.;

подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2016 год» - 2780,9 тыс. руб.;

подпрограмма № 4 «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Пугачевского муниципального района на 2016 год» - 40091,6 тыс. руб.

**Подпрограмма № 1**

 **«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева на 2016 год»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева на 2016 год» (далее – подпрограмма); |
| Разработчик подпрограммы | - | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| Цель подпрограммы | - | достижение требуемого технического и эксплуата-ционного состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева; |
| Задача подпрограммы | - | поддержание автомобильных дорог общего пользо-вания муниципального образования города Пугачева на уровне, соотвествующему категории дороги, путем выполнения нормативных мероприятий по ремонту и содержанию дорог; |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2016 год; |
| Исполнитель основных мероприятий подпрограммы | - | администрация Пугачевского муниципального района; |
| Участники подпрограммы | - | администрация Пугачевского муниципального района, финансовое управление администрации Пугачевского муниципального района, МУП «Дорожное специали-зированное хозяйство города Пугачева»; |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объём финансирования мероприятий под-программы в 2016 году составляет 17597,4 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева - 12000,0 тыс. руб., за счет средств дорожного фонда бюджета муници-пального образования города Пугачева – 5597,4 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | приведение автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева в соответствие с требованиями технического и эксп-луатационного регламента. |

**1.Характеристика сферы реализации подпрограммы,**

**описание основных проблем и обоснование необходимости ее решения**

Общая протяженность автомобильных дорог на территории муници-пального образования города Пугачева составляет 144,1 км, в том числе с твердым покрытием – 87,3 км.

За последние годы поток транзитного транспорта возрос более чем в 5 раз, количество автотранспорта в личном пользовании возросло более чем в 4,5 раза.

 В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения на дорогах, и соответственно возрос износ дорожного покрытия. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети является причиной ряда негативных социальных последствий, включая:

высокий уровень ДТП и большее количество людей, получивших увечья;

увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей;

увеличение расходов на ремонт автотранспорта и др.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов власти субъекта федерации, местного самоуправления и других орга-низаций, что обуславливает необходимость применения программных методов.

**2.Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи,**

**целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов и сроков реализации подпрограммы**

 Основной целью подпрограммы является достижение требуемого техни-ческого и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользо-вания муниципального образования города Пугачева.

 Основной задачей подпрограммы является поддержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева на уровне, соотвествующему категории дороги, путем выполнения нормативных мероприятий по ремонту и содержанию дорог.

Конечным результатом является приведение автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева в соответ-ствие с требованиями технического и эксплуатационного регламента.

 Срок реализации подпрограммы 2016 год.

**3.Финансовое обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2016 год составляет 17597,4 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева - 12000,0 тыс. руб., за счет средств дорожного фонда бюджета муниципального образования города Пугачева – 5597,4 тыс. руб.

 Объемы финансирования приведены в приложении к подпрограмме.

Приложение к подпрограмме № 1

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева на 2016 год»

**Перечень
объектов, мероприятий и объемов финансирования по подпрограмме**

**«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования**

**муниципального образования города Пугачева на 2016 год»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Всего | в том числе |
| за счет средств бюд-жета муниципаль-ного образования города Пугачева | за счет средств дорожного фонда бюджета муници-пального образова-ния города Пугачева |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Содержание автомобильных дорог** |
| 1. | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева | 8000,0 | 8000,0 |  |
| 2. | Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева | 4000,0 | 4000,0 |  |
| 3. | Итого | 12000,0 | 12000,0 |  |
| **Ремонт автомобильных дорог** |
| 4. | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева | 5000,0 |  | 5000,0 |
| 5. | Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц г.Пугачева | 597,4 |  | 597,4 |
| 6. | Итого | 5597,4 |  | 5597,4 |
| 7. | Итого по подпрограмме № 1 | 17597,4 | 12000,0 | 5597,4 |

**Подпрограмма № 2
«Благоустройство территории**

**муниципального образования города Пугачева на 2016 год»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | «Благоустройство территории муниципального образо-вания города Пугачева на 2016 год» (далее – подпрограмма); |
| Разработчик подпрограммы | - | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| Цель подпрограммы | - | повышение степени благоустройства территории муни-ципального образования города Пугачева; |
| Задача подпрограммы | - | улучшение благоустроенности территории муници-пального образования города Пугачева; |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2016 год; |
| Исполнитель основных мероприятий подпрограммы | - | администрация Пугачевского муниципального района;  |
| Участники подпрограммы | - | администрация Пугачевского муниципального района, финансовое управление администрации Пугачевского муниципального района, МУП «Дорожное специализи-рованное хозяйство города Пугачева»; |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объём финансирования мероприятий под-программы в 2016 году составляет 6023,3 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева - 6023,3 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - | благоустройство, в том числе освещение улиц, улуч-шение внешнего вида и повышение уровня комфорт-ности населения муниципального образования города Пугачева. |

**1.Характеристика сферы реализации подпрограммы,**

**описание основных проблем и обоснование необходимости ее решения**

Общая протяженность улиц г.Пугачева составляет 107,5 км. В настоящий момент имеется всего 1685 светильников уличного освещения, которые обеспечивают освещение ориентировочно 68 км городских улиц.

Для обеспечения освещения улиц г.Пугачева в полном объеме необхо-димо построить и реконструировать 39,5 км линий электропередач 0,4 кВ с частичной заменой устаревших опор, подвеской проводов СИП-2А для электропитания светильников, установкой 990 энергосберегающих светиль-ников, щитов управления и учета электроэнергии.

Уличное освещение обеспечивает жителям города чувство комфорта и безопасности. Яркий свет на улицах города в вечерние часы обеспечивает спокойствие родителей за безопасность детей, что дает возможность органи-зовать их досуг оптимальным образом (посещение музыкальных школ, спортивных секций, бассейнов и т.д.).

**2.Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи,**

**целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов и сроков реализации подпрограммы**

 Основной целью подпрограммы является повышение степени благо-устройства территории муниципального образования города Пугачева.

 Основной задачей подпрограммы является улучшение благоустроенности территории муниципального образования города Пугачева.

Конечным результатом является благоустройство, в том числе освещение улиц, улучшение внешнего вида и повышение уровня комфортности населения муниципального образования города Пугачева.

Срок реализации подпрограммы 2016 год.

**3.Финансовое обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2016 год составляет 6023,3 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муни-ципального образования города Пугачева - 6023,3 тыс. руб.

Объемы финансирования приведены в приложении к подпрограмме.

Приложение к подпрограмме № 2

«Благоустройство территории муниципального образования города Пугачева на 2016 год»

**Перечень
объектов, мероприятий и объемов финансирования по подпрограмме**

**«Благоустройство территории муниципального образования города Пугачева на 2016 год»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| Всего | в том числе за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Строительство линий уличного освещения** |
| 1. | Строительство линии уличного освещения по ул.Свободы от ул.М.Горь-кого до ул.Коммунистической  | 600,0 | 600,0 |
| 2. | Монтаж уличного освещения по ул.Мечетной от ул.Красноармейской до ул.Свободы | 67,0 | 67,0 |
| 3. | Монтаж уличного освещения по ул.40 лет Октября от ул.Мечетной до ул.Вольской | 67,0 | 67,0 |
| 4. | Монтаж уличного освещения по ул.Садовой от ул.40 лет Октября до ул.Свободы | 67,0 | 67,0 |
| 5. | Монтаж уличного освещения по ул.Свободы от ул.Садовой до ул.Мечетной | 67,0 | 67,0 |
| 6. | Монтаж уличного освещения по ул.Вольской от ул.Красноармейской до ул.40 лет Октября | 67,0 | 67,0 |
| 7. | Монтаж уличного освещения по пер.Вольский | 65,0 | 65,0 |
| 8. | Итого | 1000,0 | 1000,0 |
| **Прочие мероприятия по благоустройству** |
| 9. | Ремонт и обслуживание уличного освещения | 200,0 | 200,0 |
| 10. | Отсыпка плотины р.Б. Иргиз | 120,5 | 120,5 |
| 11. | Устройство тротуаров | 500,0 | 500,0 |
| 12. | Озеленение | 2800,0 | 2800,0 |
| 13. | Опиловка деревьев | 150,0 | 150,0 |
| 14. | Содержание фонтана | 99,0 | 99,0 |
| 15. | Подготовка г.Пугачева к празднику 9 мая | 308,0 | 308,0 |
| 16. | Подготовка г.Пугачева к празднику Нового года | 155,0 | 155,0 |
| 17. | Содержание вечного огня | 309,2 | 309,2 |
| 18. | Устройство сцены в парке культуры и отдыха | 381,6 | 381,6 |
| 19. | Итого | 5023,3 | 5023,3 |
| 20. | Итого по подпрограмме № 2 | 6023,3 | 6023,3 |

**Подпрограмма № 3**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2016 год»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - |  «Повышение безопасности дорожного движенияна территории муниципального образования го-рода Пугачева на 2016 год» (далее – под-программа);  |
| Основание для разработки подпрограммы | - | Федеральный закон от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения», поста-новление Правительства Саратовской области от 20 февраля 2013 года № 77-П «О долгосрочной областной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области» на 2013-2016 годы»; |
| Заказчик подпрограммы | - | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| Разработчик подпрограммы | - | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| Цель подпрограммы | - | сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП); |
| Задачи подпрограммы | - | снижение рисков возникновения дорожно-транс-портных происшествий, совершаемых по причине «человеческого фактора»;повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них стереотипов безопасного поведения на дорогах;снижение рисков возникновения дорожно-транс-портных происшествий, происходящих по техни-ческим причинам;совершенствование систем организации, управле-ния и контроля дорожного движения;снижение рисков возникновения тяжких послед-ствий от дорожно-транспортных происшествий; |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2016 год; |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | - | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области, муниципальное уни-тарное предприятие «Дорожное специализи-рованное хозяйство г.Пугачева»; |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования мероприятий под-программы составляет - 2780,9 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального образо-вания города Пугачева - 2780,9 тыс. руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - | сокращение к 2016 году количества погибших и пострадавших в результате ДТП по сравнению с показателями 2013-2015 годов;  |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | - | контроль за выполнением мероприятий подпрог-раммы осуществляется комиссией по безопас-ности дорожного движения администрации Пуга-чевского муниципального района, администра-цией Пугачевского муниципального района. |

**1.Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программно-целевым методом**

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, приобретенной в последнее десятилетие особую остроту в связи с несоответ-ствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения - и все это на фоне неуклонного роста уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий - относится к наиболее приоритетным задачам страны.

Разработка подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2016 год» с целью реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленной на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижения ущерба от их происшествий регламентируется статьей 10 Федерального закона «О безо-пасности дорожного движения». С учетом уровня риска гибели людей в результате дорожно-транспортных происшествий не может быть достигнуто только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления.

К основным факторам недостаточного обеспечения безопасности дорожного движения (далее - БДД) относятся:

недостаточная концентрация ресурсов на реализацию конкретных меро-приятий, непосредственно влияющих на уровень БДД и соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

массовое пренебрежение требованиям БДД, отсутствия транспортной культуры и правосознания со стороны участников дорожного движения и общества;

низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

недостаточная техническая оснащенность всех органов и организаций, участвующих в обеспечении БДД, современными средствами организации и контроля процесса дорожного движения и предотвращение тяжких последствий от ДТП.

В первую очередь необходимо сконцентрировать ресурсы на снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора», путем повышения правового сознания участников дорожного дви-жения и формирования у них безопасного поведения на дорогах.

Стабильно увеличивающиеся потребности и возможности населения привели за последние годы к резкому росту численности транспортных средств, что существенно изменило дорожные условия движения.

В целях совершенствования существующих систем управления, органи-зации и контроля дорожного движения, то есть снижения рисков возникно-вения ДТП, происходящих по техническим причинам предусматривается: установка на дорогах муниципальной собственности дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, модернизация светофорных объектов, реконст-рукция тротуаров, ремонт дорожного покрытия (ямочный ремонт).

В настоящее время проблемы, связанные с обеспечением БДД, по-прежнему актуальны и требуют незамедлительного решения.

Низкое правовое сознание участников дорожного движения и отсутствие у них стереотипов безопасного поведения на дорогах приводит к увеличению количества ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора». Также наблюдается увеличение количества ДТП, происходящих по техническим причинам, ввиду значительного износа транспортных средств и не доукомп-лектования надзорных органов оборудованием для проверки их технического состояния. Несовершенство систем организации, управления и контроля дорожного движения, а также наличие рисков возникновения тяжких последствий от ДТП приводит к увеличению ДТП и, следовательно, количеству лиц, погибших и пострадавших в их результате.

Учитывая высокую социально-экономическую значимость поставленных задач, связанных с обеспечением БДД, их эффективное решение возможно только при активной поддержке региональной власти.

Утверждение Программы в конечном итоге позволит обеспечить успеш-ную реализацию политики, направленной на сокращение ДТП и количество лиц, погибших и пострадавших в их результате, что повлечет за собой сокращение экономического ущерба от автомобильных аварий и социальную стабильность в обществе.

**2.Цели и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП по сравнению с показателями 2015 года.

Условием достижения поставленной цели является решение следующих задач:

повышение правового сознания участников дорожного движения и форми-рование у них стереотипов безопасного поведения на дорогах;

снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по причине «чело-веческого фактора»;

снижение рисков возникновения ДТП, происходящих по техническим причинам, совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения;

снижение рисков возникновения тяжких последствий от ДТП.

**3.Ресурсное обеспечение подпрограммы**

В рамках реализации подпрограммы предусматривается финансирование мероприятий из бюджета муниципального образования города Пугачева.

В целях совершенствования существующих систем управления, органи-зации и контроля дорожного движения, то есть снижения рисков возникно-вения ДТП, происходящих по техническим причинам, предусматривается: развитие системы маршрутного ориентирования на улично-дорожной сети муниципального образования города Пугачева, текущее содержание свето-форных объектов в муниципальном образовании города Пугачева, реконст-рукция светофорных объектов в муниципальном образовании города Пугачева, установка остановочных павильонов в муниципальном образовании города Пугачева.

Объемы финансирования приведены в приложении к подпрограмме.

**4.Организация управления реализацией подпрограммы**

**и контроль за ходом ее выполнения**

 Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Пугачевского муниципального района. Контроль за ходом реализации под-программы осуществляется комиссией по обеспечению безопасности дорож-ного движения администрации Пугачевского муниципального района, админи-страцией муниципального района, финансовым управлением администрации муниципального района.

 Заказчик подпрограммы осуществляет координацию деятельности испол-нителей мероприятий подпрограммы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому использованию средств консолидированного бюджета муниципального района, бюджета муниципального образования города Пугачева, подготавливает и предоставляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год.

**5.Оценка эффективности социально-экономических**

**последствий реализации подпрограммы**

 Условием достижения цели и задач подпрограммы является сокращение к 2016 году количества погибших и пострадавших в результате ДТП по сравнению с показателями 2013-2015 годов. Реализация программных меро-приятий создаст определенные условия для снижения уровня травматизма людей в ДТП, особенно в трудоспособном и детском возрасте, что влечет за собой сокращение экономического ущерба от автомобильных аварий и социальную стабильность в обществе, как в текущем периоде времени, так и в обозримом будущем.

Приложение к подпрограмме № 3

«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2016 год»

**Перечень
объектов, мероприятий и объемов финансирования по подпрограмме**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального**

**образования города Пугачева на 2016 год»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| Всего | в том числе за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Развитие системы маршрутного ориентирования на улично-дорожной сети** |
| 1. | Установка дорожных знаков и аншлагов (щиты) | 450,0 | 450,0 |
| 2. | Содержание дорожных знаков | 150,9 | 150,9 |
| 3. | Дорожная горизонтальная разметка | 500,0 | 500,0 |
| 4. | Итого | 1100,9 | 1100,9 |
| **Реконструкция и текущее содержание светофорных объектов** |
| 5. | Реконструкция светофорных объектов | 500,0 | 500,0 |
| 6. | Текущее содержание светофорных объектов | 880,0 | 880,0 |
| 7. | Итого | 1380,0 | 1380,0 |
| **Установка остановочных павильонов** |
| 8. | Установка остановочных павильонов | 300,0 | 300,0 |
| 9. | Итого | 300,0 | 300,0 |
| 10. | Итого по подпрограмме № 3 | 2780,9 | 2780,9 |

**Подпрограмма № 4**

**«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Пугачевского муниципального района на 2016 год»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Пугачевского муниципального района на 2016 год» (далее – подпрограмма); |
| Разработчик подпрограммы | - | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| Цель подпрограммы | - | развитие транспортной инфраструктуры; |
| Задача подпрограммы | - | увеличение протяженностти автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодичной доступности для населения; |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2016 год; |
| Исполнитель основных мероприятий подпрограммы | - | администрация Пугачевского муниципального района; |
| Участники подпрограммы | - | администрация Пугачевского муниципального района, финансовое управление администрации Пугачевского муниципального района; |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объём финансирования мероприятий под-программы в 2016 году составляет 40091,6 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета (прогнозно) - 23232,4 тыс. руб., за счет средств дорож-ного фонда бюджета Пугачевского муниципального района – 16859,2 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | улучшение состояния автомобильных дорог, находя-щихся в неудовлетворительном состоянии, введенных после реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения, повы-шение надежности и безопасности движения по авто-мобильным дорогам местного значения. |

**1.Характеристика сферы реализации подпрограммы,**

**описание основных проблем и обоснование необходимости ее решения**

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пугачевского муниципального района по состоянию на 1 января 2014 года составляет 125,12 км, в том числе с твердым покрытием – 53,11 км, с усовершенствованным покрытием - 45,33 км.

За последние 15 лет интенсивность движения автотранспорта увели-чилась в 3 раза, количество автотранспорта в личном пользовании возросло в 4 раза, а протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения осталась на прежнем уровне.

 Строительство (реконструкция) автодорог на территории Пугачевского муниципального района велось в основном в 70-80 годы прошлого века, в последующие годы из-за финансовых проблем в период перестройки строи-тельство автомобильных дорог практически не производилось. Автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории Пугачевского муниципального района как элемент социальной и производственной инфра-структуры обеспечивает эффективную работу общественного и личного транспорта.

 Из-за несоответствия уровня развития и транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети спросу на автомобильные перевозки экономике и населению муниципального района наносится значительный материальный ущерб.

 Качество дорог - важнейший фактор инвестиционной привлека-тельности. Наличие современной дорожной инфраструктуры - необходимое условие социально-экономического развития поселений района.

Неудовлетворительная транспортная доступность и качество автомо-бильных дорог общего пользования местного значения являются причиной ряда негативных социальных последствий, включая:

снижение качества и увеличение стоимости товаров и услуг из-за трудностей доставки;

высокий уровень ДТП и большое количество людей, получивших увечья;

увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей;

увеличение расходов на ремонт автотранспорта.

Для решения данной проблемы требуется совместное взаимодействие органов власти Саратовской области, министерства транспорта и дорожного хозяйства области, администрации Пугачевского муниципального района и участие проектных организаций, дорожных строительных организаций, что обуславливает необходимость применения программных методов.

**2.Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов и сроков реализации подпрограммы**

 Основной целью подпрограммы является содействие повышению эконо-мическому росту муниципальных образований, а также повышение уровня жизни населения сельских населенных пунктов Пугачевского муниципального района.

 Основными задачами подпрограммы являются обеспечение кругло-годичного транспортного сообщения до сельских населенных пунктов Пуга-чевского муниципального района, сокращение транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий.

Конечным результатом является улучшение состояния автомобильных дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии, введенных после реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.

Срок реализации подпрограммы 2016 год.

**3.Финансовое обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2016 год составляет 40091,6 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета (прогнозно) - 23232,4 тыс. руб., за счет средств дорожного фонда бюджета Пугачевского муниципального района – 16859,2 тыс. руб.

 Объемы финансирования приведены в приложении к подпрограмме.

Приложение к подпрограмме 4

«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Пугачевского муниципального района

на 2016 год»

**Перечень
объектов, мероприятий и объемов финансирования по подпрограмме**

**«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог на территории**

**Пугачевского муниципального района на 2016 год»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Всего | в том числе |
| за счет средств областного бюджета (прогнозно) | за счет средств дорожного фонда бюджета Пугачев-ского муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт межпоселковых автомобильных дорог Пугачевского муниципального района | 18732,4 | 18732,4 |  |
| 2. | Содержание межпоселковых автомобильных дорог Пугачевского муниципального района | 4500,0 | 4500,0 |  |
| 3. | Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог Пугачевского муниципального района | 16859,2 |  | 16859,2 |
| 4. | Итого по подпрограмме № 4 | 40091,6 | 23232,4 | 16859,2 |