**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20 февраля 2018 года № 130

**Об утверждении муниципальной программы  
«Формирование комфортной городской среды**

**на 2018-2024 годы в муниципальном образовании**

**города Пугачева Саратовской области»**

**(в редакции постановления от** [**27.03.2018г. №254**](file:///C:\Users\Юрист\AppData\Local\Temp\Arm_Municipal\AppData\Local\Temp\Arm_Municipal\2.3.1.2\Documents\f165905f-f954-4dfc-8083-2fb05080d7ab)**…,** [**13.04.2018г. №323…**](file:///C:\Users\Юрист\AppData\Local\Temp\Arm_Municipal\AppData\Local\Temp\Arm_Municipal\2.3.1.2\Documents\e6925747-d8c2-4b7d-9455-dec2b63044c3)**,** [**15.06.2018г. №505…**](file:///C:\Users\Юрист\AppData\Local\Temp\Arm_Municipal\AppData\Local\Temp\Arm_Municipal\2.3.1.2\Documents\4db65000-e0dc-4c82-a9ec-c009f0fad312)**, [13.08.2018г. №685…, 15.10.2018г. №877…, 19.12.2018г. №1129…, 25.12.2018г. №1149…, 27.12.2018г. №1170…, 19.03.2019г. №276…, 22.03.2019г. №290…, 29.04.2019г. №451…, 19.06.2019г. №613…, 04.07.2019г. №672…, 09.09.2019г. №999…, 06.11.2019г. №1261…, 23.12.2019г. №1492…, 26.12.2019г. №1520…, 12.03.2020г. №263…, 22.07.2020г. №619…, 28.10.2020г. №968…, 28.12.2020г. №1207…, 26.01.2021г. №77…, 20.05.2021г. №562…, 03.06.2021г. №617…, 22.07.2021г. №848…,2.08.2021г.№888…)](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ef3e6055-6fec-4160-8b43-a4037eba105a.html" \o "постановление от 03.06.2021 0:00:00 №617 Администрация Пугачевского муниципального района О внесении изменений в постановление администрации  Пугачевского муниципального района Саратовской области  от 20 февраля 2018 года № 130)**

В целях выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий муниципального образования города Пугачева, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-рации от 16 декабря 2017 года № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», [Уставом Пугачевского муниципального района](file:///C:\Users\Юрист\AppData\Local\Temp\Arm_Municipal\AppData\Local\Temp\Arm_Municipal\2.3.1.2\HtmlPreviews\79d7e05f-0f18-43e7-8db6-fd41a2c27736) администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района М.В.Садчиков**

Приложение к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 20 февраля 2018 года № 130

Приложение к постановлению администрации Пугачевского муниципального района от 12 марта 2020 года № 263

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»**

**(внесены изменения постановлением от**[**27.03.2018г. №254**](file:///C:\Users\Юрист\AppData\Local\Temp\Arm_Municipal\AppData\Local\Temp\Arm_Municipal\2.3.1.2\Documents\f165905f-f954-4dfc-8083-2fb05080d7ab)**…,** [**13.04.2018г. №323…**](file:///C:\Users\Юрист\AppData\Local\Temp\Arm_Municipal\AppData\Local\Temp\Arm_Municipal\2.3.1.2\Documents\e6925747-d8c2-4b7d-9455-dec2b63044c3)**,** [**15.06.2018г. №505…**](file:///C:\Users\Юрист\AppData\Local\Temp\Arm_Municipal\AppData\Local\Temp\Arm_Municipal\2.3.1.2\Documents\4db65000-e0dc-4c82-a9ec-c009f0fad312)**, [13.08.2018г. №685…, 15.10.2018г. №877…, 19.12.2018г. №1129…, 25.12.2018г. №1149…, 27.12.2018г. №1170…, 19.03.2019г. №276…, 22.03.2019г. №290…, 29.04.2019г. №451…, 19.06.2019г. №613…, 04.07.2019г. №672…, 09.09.2019г. №999…, 06.11.2019г. №1261…, 23.12.2019г. №1492…, 26.12.2019г. №1520…, 12.03.2020г. №263…, 22.07.2020г. №619…, 28.10.2020г. №968…, 28.12.2020г. №1207…, 26.01.2021г. №77…, 20.05.2021г. №562…, 03.06.2021г. №617…, 22.07.2021г. №848…,2.08.2021г.№888…)](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ef3e6055-6fec-4160-8b43-a4037eba105a.html" \o "постановление от 03.06.2021 0:00:00 №617 Администрация Пугачевского муниципального района О внесении изменений в постановление администрации  Пугачевского муниципального района Саратовской области  от 20 февраля 2018 года № 130)**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | - | Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области (далее – муниципальная программа); |
| **Ответственный исполнитель программы** | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачев-ского муниципального района; |
| **Соисполнители программы** | - | отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Участники программы** | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачев-ского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разра-ботке дизайн-проектов и сметной документации на благо-устройство дворовых и общественных территорий, опреде-ляющиеся по результату электронного аукциона и по пря-мым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский ре-гиональный центр экспертизы в строительстве», выполняю-щее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых и обществен-ных территорий (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благо-устройству дворовых и общественных территорий, опреде-ляющиеся по результату электронного аукциона и по пря-мым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию); |
| **Подпрограммы программы** | - | подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы»;  подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных терри-торий муниципального образования города Пугачева Сара-товской области на 2018-2024 годы»; |
| **Цели программы** | - | повышение комфортности условий проживания и уровня благоустройства (индекса качества городской среды) терри-тории муниципального образования города Пугачева Сара-товской области |
| **Задачи программы** | - | создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на терри-тории муниципального образования города Пугачева Сара-товской области;  создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |
| **Целевые индикаторы**  **и показатели программы** | - | количество благоустроенных дворовых территорий мно-гоквартирных домов - 61 единица;  количество благоустроенных общественных территорий – 21 единица; |
| **Этапы и сроки реализации программы** | - | 2018-2024 годы; |
| **Финансовое обеспечение программы** | - | Всего по муниципальной программе: 363508896,08 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 315186880,58 руб., областной бюджет (прогнозно) – 43348852,42 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 4973163,08 руб.;  (внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](file:///C:\Users\Юрист\AppData\Local\Temp\Arm_Municipal\2.3.2.29\Documents\42150064-5521-4378-a5b9-c35ee1f980bb), [28.10.2020г. №968…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/2b16a9e6-65e3-4a9c-adc2-4d3e0a850bf9.html), [28.12.2020г. №1207…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e9f65fb9-6879-49b8-9d2e-2c5f710a956b.html),[22.07.2021г. №848…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e9f65fb9-6879-49b8-9d2e-2c5f710a956b.html) ) ;  в том числе:  2018 год: всего – 15507714,80 руб., в том числе феде-ральный бюджет – 13034917,77 руб., областной бюджет – 1611057,26 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 861739,77 руб.;  2021 год: всего (прогнозно) – 44719570,52 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 6265536,43 руб., областной бюджет (прогнозно) – 37127868,09 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 1326166,00 руб.;  2020 год: всего (прогнозно) – 82277439,09 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 80730069,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 218981,0 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 1328389,09 руб. (внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](file:///C:\Users\Юрист\AppData\Local\Temp\Arm_Municipal\2.3.2.29\Documents\42150064-5521-4378-a5b9-c35ee1f980bb), [28.12.2020г. №1207…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e9f65fb9-6879-49b8-9d2e-2c5f710a956b.html));  2021 год: всего (прогнозно) – 7719570,52 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 6265536,43 руб., областной бюджет (прогнозно) – 127868,09 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 1326166,0 руб. (внесены изменения постановлением от [28.10.2020г.№968…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/2b16a9e6-65e3-4a9c-adc2-4d3e0a850bf9.html), [28.12.2020г. №1207…22.07.2021г. №848…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e9f65fb9-6879-49b8-9d2e-2c5f710a956b.html));  2022 год: всего – 127338743,48 руб. (прогнозно), в том числе федеральный бюджет – 124791968,61 руб. (прогнозно), областной бюджет (прогнозно) – 2546774,87 руб.(внесены изменения постановлением от [28.10.2020г. №968…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/2b16a9e6-65e3-4a9c-adc2-4d3e0a850bf9.html))  2023 год: всего (прогнозно) – 44812000,0 руб. в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 43915760,0 руб., областной бюджет (прогнозно) – 896240,0 руб.;  2024 год: всего (прогнозно) – 30485000,0 руб. в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 29875300,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 609700,00 руб.; |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | - | увеличение количества благоустроенных дворовых терри-торий многоквартирных домов в общем количестве на 61 единицу;  увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 21 единицу. |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

По состоянию на 1 января 2018 года на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области расположено 240 много-квартирных домов, площадей – 1 шт., скверов – 5 шт., аллей – 1 шт., парков – 1 шт.

Одним из основных направлений деятельности администрации Пугачев-ского муниципального района Саратовской области в соответствии с требова-ниями [Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-ции»](http://docs.cntd.ru/document/901876063) является решение вопросов благоустройства территории, создание комфортной городской среды как одного из составляющих элементов комп-лексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых территорий много-квартирных домов, включая покрытие тротуаров, проездов, автомобильных парковок, благоустройства и озеленения зон отдыха, а также благоустройства общественных пространств (места массового посещения, наиболее посе-щаемые территории общего пользования) муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Предметом регулирования муниципальной программы являются отно-шения, возникающие в процессе организации и проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Понятия и термины, используемые в муниципальной программе:  
 благоустройство территории - комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоуст-ройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

общественные территории - участки, иные части территории города, предназначенные преимущественно для размещения и обеспечения функцио-нирования объектов массового посещения, в том числе объектов культуры, образования, обслуживания, торговли, досуга, спорта, туризма, здраво-охранения, религиозных организаций, а также объектов административного, делового назначения;

дворовая территория многоквартирных домов - совокупность терри-торий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких до-мов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Популярными местами отдыха жителей города являются парки и скверы.  
 В целях повышения эстетической и, как следствие, туристической при-влекательности городских территорий, создания благоприятных условий для отдыха граждан необходимо благоустройство общественных пространств, в частности парков, скверов, зеленых зон и пр.

В ходе реализации муниципальной программы будет выполнен комп-лекс мероприятий по благоустройству отобранных с участием населения общественных территорий, имеющей общегородское значение для организции комфортного отдыха и проведения общегородских мероприятий.

Большое значение в благоустройстве города имеют и дворовые тер-ритории многоквартирных домов. От уровня благоустройства дворовых тер-риторий зависит качество жизни граждан. На территории города значительное количество покрытий дворовых территорий, проездов и тротуаров требует ремонта или полной замены асфальтобетонных покрытий. Рост численности парка индивидуальных легковых машин обозначил потребность в обуст-ройстве дворовых территорий автомобильными парковками. Имеется потреб-ность в оборудовании спортивных и детских площадок, в озеленении терри-тории города.

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории много-квартирных домов, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, подлежащей благоуст-ройству в 2018-2024 годах, подлежит обсуждению с заинтересованными лицами.

Необходимым условием реализации муниципальной программы явля-ется проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространст-венной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Вместе с тем в целях улучшения внешнего облика и повышения ком-фортности проживания на территории города Пугачева Саратовской области необходимо продолжить выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также благоустройству общественных пространств с учетом комплексного подхода.

Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуще-ствлять комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств с учетом мнения граждан.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффек-тивную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную до-ступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Цель муниципальной программы - повышение комфортности условий проживания и уровня благоустройства (индекса качества городской среды) территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Задачи муниципальной программы:

создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы и их значе-ниях в разрезе подпрограмм приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Конечными результами реализации муниципальной программы является увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквар-тирных домов в общем количестве на 61 единицу; благоустройство общест-венных территорий на 21 единицу.

Период реализации муниципальной программы 2018-2024 годы.

**3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм по годам реализации приведены в приложениях №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 к муниципальной программе.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинте-ресованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоуст-ройству приведен в приложении № 11 к муниципальной программе.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых терри-торий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по бла-гоустройству приведен в приложении № 12 к муниципальной программе.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по бла-гоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финан-сового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в прило-жении № 13 к муниципальной программе.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, вклю-ченных в муниципальную программу, приведен в приложении № 14 к муниципальной программе.

Информация о синхронизации выполнения работ в рамках муници-пальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании феде-ральными, региональными и муниципальными программами (планами) строи-тельства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, про-грамм по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории приведена в приложении № 16 к муниципальной программе.

Отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района совместно с исполнителями мероприятий муници-пальной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образо-вания города Пугачева Саратовской области помимо основных мероприятий в рамках муниципальной программы реализуются организационные меро-приятия, не требующие финансирования, с привлечением добровольчества (волонтерства) (приложение № 17 к муниципальной программе).

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования города Пугачева Саратов-ской области.

**4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018-2024 годы представлен в приложении №18 к муниципальной про-грамме.

**5.Организация управления и контроль**

**за ходом реализации программы**

Управление за ходом реализации муниципальной программы осуще-ствляет администрация Пугачевского муниципального района в лице замес-тителя главы администрации Пугачевского муниципального района по ком-мунальному хозяйству и градостроительству.

Отчетность по реализации мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм предоставляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муни-ципального района по форме и в сроки и, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева.

Отчетность по реализации мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм предоставляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в министерство строи-тельства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области по форме и в сроки и, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](file:///C:\Users\Юрист\AppData\Local\Temp\Arm_Municipal\2.3.2.29\Documents\42150064-5521-4378-a5b9-c35ee1f980bb), [28.10.2020г. №968…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/2b16a9e6-65e3-4a9c-adc2-4d3e0a850bf9.html), [28.12.2020г. №1207…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e9f65fb9-6879-49b8-9d2e-2c5f710a956b.html), [20.05.2021г. №562…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/b3b66b8f-2929-4a05-be53-8e39d19c89c8.html))

**Паспорт подпрограммы № 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | - | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» (далее – подпрограмма № 1); |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Соисполнители подпрограммы** | - | отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Участники подпрограммы** | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пуга-чевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разра-ботке дизайн-проектов и сметной документации на благо-устройство дворовых территорий, определяющиеся по ре-зультату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский ре-гиональный центр экспертизы в строительстве», выполняю-щее государственную экспертизу по проверки сметной доку-ментации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за вы-полнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благо-устройству дворовых территорий, определяющиеся по ре-зультату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию); |
| **Цели подпрограммы** | - | повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |
| **Задачи подпрограммы** | - | создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на терри-тории муниципального образования города Пугачева Сара-товской области; |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы** | - | количество благоустроенных дворовых территорий много-квартирных домов - 61 единица; |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | - | 2018-2024 годы; |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы** | - | всего по подпрограмме № 1 – 85952760,31 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 81944754,98 руб., областной бюджет (прогнозно) – 2537586,31 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 1470419,02 руб.(внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](file:///C:\Users\Юрист\AppData\Local\Temp\Arm_Municipal\2.3.2.29\Documents\42150064-5521-4378-a5b9-c35ee1f980bb), [28.12.2020г. №1207…, 20.05.2021г. №562…)](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/b3b66b8f-2929-4a05-be53-8e39d19c89c8.html)в том числе:  2018 год: всего – 9633425,09 руб., в том числе федеральный бюджет – 8385179,43 руб., областной бюджет – 1036370,49 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 211875,17 руб.;  2019 год: всего – 6604417,04 руб., в том числе федеральный бюджет – 6360308,17 руб., областной бюджет – 129802,20, бюджет муниципального образования города Пугачева – 114306,67 руб.;  2020 год: всего (прогнозно) – 1055298,18 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 851712,12 руб., областной бюджет (прогнозно) – 17381,88 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева– 186204,18 руб.(внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](file:///C:\Users\Юрист\AppData\Local\Temp\Arm_Municipal\2.3.2.29\Documents\42150064-5521-4378-a5b9-c35ee1f980bb), [28.12.2020г. №1207…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e9f65fb9-6879-49b8-9d2e-2c5f710a956b.html));  2021 год: всего (прогнозно) – 1715667,52 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 742481,83 руб., областной бюджет (прогнозно) – 15152,69 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 958033,0 руб. (внесены изменения постановлением от [28.10.2020г. №968…, 28.12.2020г. №1207…, 20.05.2021г. №562…)](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/b3b66b8f-2929-4a05-be53-8e39d19c89c8.html);  2022 год: всего – 38346952,48 руб. (прогнозно), в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 37580013,43 руб., областной бюджет (прогнозно) – 766939,05 руб. (внесены изменения постановлением от [28.10.2020г. №968…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/2b16a9e6-65e3-4a9c-adc2-4d3e0a850bf9.html));  2023 год: всего (прогнозно) – 15112000,0 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 14809760,0 руб., областной бюджет (прогнозно)– 302240,0 руб.;  2024 год: всего (прогнозно)– 13485000,0 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 13215300,0 руб., областной бюджет – 269700,0 руб. (прогнозно); |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | - | увеличение количества благоустроенных дворовых терри-торий многоквартирных домов в общем количестве на 61 единицу. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 1**

Большое значение в благоустройстве города имеют дворовые терри-тории многоквартирных домов. От уровня благоустройства дворовых терри-торий зависит качество жизни граждан.

На территории города значительное количество покрытий дворовых тер-риторий, проездов, тротуаров требует ремонта или полной замены покрытий. Рост численности парка индивидуальных легковых машин обозначил потребность в обустройстве дворовых территорий автомобильными парков-ками. Имеется потребность в оборудовании спортивных и детских площадок, в озеленении территории города.

По состоянию на 1 января 2018 года на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области расположено 240 дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

Администрацией Пугачевского муниципального района осуществлена инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов с составлением на каждый двор паспорта объекта. По результатам инвентаризации опре-делено 82 дворовых территорий, требующих проведения работ по благо-устройству.

В целях повышения уровня благоустройства территории муници-пального образования города Пугачева Саратовской области необходимо продолжить выполнение мероприятий по благоустройству дворовых террито-рий многоквартирных домов исходя из минимального и дополнительного перечня таких работ.

**2.Цели и задачи подпрограммы № 1, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы № 1**

Цель подпрограммы № 1 – повышение уровня комфортности и благоуст-ройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Задача подпрограммы № 1 – создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы № 1и их значениях приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Конечными результами реализации подпрограммы № 1 является благо-устройство дворовых территорий многоквартирных домов в количестве 61 шт.

Срок реализации подпрограммы № 1 - 2018-2024 годы.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы № 1**

Основные мероприятия подпрограммы №1 в разрезе по годам реали-зации приведены в приложениях №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 к муници-пальной программе.

**4.Финансовое обеспечение подпрограммы № 1**

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы №1 на 2018-2024 годы представлен в приложении №18 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль**

**за ходом реализации подпрограммы № 1**

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет администрация Пугачевского муниципального района в лице заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Отчетность по реализации мероприятий подпрограммы № 1 предостав-ляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района по форме и в сроки и, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффектив-ности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева.

Отчетность по реализации мероприятий подпрограммы № 1 предостав-ляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Саратовской области по форме и в сроки и, предусмот-ренные соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Россий-ской Федерации местному бюджету.

Участники подпрограммы № 1 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий.

Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](file:///C:\Users\Юрист\AppData\Local\Temp\Arm_Municipal\2.3.2.29\Documents\42150064-5521-4378-a5b9-c35ee1f980bb), [28.10.2020г. №968…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/2b16a9e6-65e3-4a9c-adc2-4d3e0a850bf9.html), [28.12.2020г. №1207…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e9f65fb9-6879-49b8-9d2e-2c5f710a956b.html), [20.05.2021г. №562…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/b3b66b8f-2929-4a05-be53-8e39d19c89c8.html), [03.06.2021г. №617…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ef3e6055-6fec-4160-8b43-a4037eba105a.html))

**Паспорт подпрограммы № 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | - | Благоустройство общественный территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы (далее – подпрограмма № 2); |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачев-ского муниципального района; |
| **Соисполнители подпрограммы** | - | отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Участники подпрограммы** | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачев-ского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разра-ботке дизайн-проектов и сметной документации на благоуст-ройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский ре-гиональный центр экспертизы в строительстве», выполняю-щее государственную экспертизу по проверки сметной доку-ментации на благоустройство общественных территорий (единственный исполнитель);  организации, выполняющие строительный контроль за вы-полнением работ по благоустройству общественных терри-торий, определяющиеся по результату электронного аук-циона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоуст-ройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию); |
| **Цели подпрограммы** | - | повышение уровня благоустройства общественных терри-торий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области; |
| **Задачи подпрограммы** | - | создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы** | - | количество благоустроенных общественных территорий – 21 единица; |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | - | 2018-2024 годы; |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы** | - | всего по подпрограмме № 2: 169711135,77руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 163242125,60 руб., областной бюджет (прогнозно) – 3811266,11 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 2657744,06 руб.(внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](file:///C:\Users\Юрист\AppData\Local\Temp\Arm_Municipal\2.3.2.29\Documents\42150064-5521-4378-a5b9-c35ee1f980bb), [28.12.2020г. №1207…, 20.05.2021г. №562…)](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/b3b66b8f-2929-4a05-be53-8e39d19c89c8.html)в том числе:  2018 год: всего – 5874289,71 руб., в том числе федеральный бюджет – 4649738,34 руб., областной бюджет 574686,77 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 649864,60 руб.;  2019 год: всего – 11764011,15 руб., в том числе федеральный бюджет – 10213020,60 руб., областной бюджет 208429,0 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 1342561,55 руб.;  2020 год: всего (прогнозно) – 10527140,91 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 9878356,88 руб., областной бюджет (прогнозно) – 201599,12 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 447184,91 руб. (внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](file:///C:\Users\Юрист\AppData\Local\Temp\Arm_Municipal\2.3.2.29\Documents\42150064-5521-4378-a5b9-c35ee1f980bb), [28.12.2020г. №;1207…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e9f65fb9-6879-49b8-9d2e-2c5f710a956b.html));  2021 год: всего (прогнозно) – 5833903,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 5523054,60 руб., областной бюджет (прогнозно) – 112715,40 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 198133,00 руб.(внесены изменения постановлением от [28.10.2020г. №968…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/2b16a9e6-65e3-4a9c-adc2-4d3e0a850bf9.html), [28.12.2020г. №1207…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e9f65fb9-6879-49b8-9d2e-2c5f710a956b.html), [20.05.2021г. №562…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/b3b66b8f-2929-4a05-be53-8e39d19c89c8.html), [03.06.2021г. №617…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ef3e6055-6fec-4160-8b43-a4037eba105a.html));  2022 год: всего – 88991791,0 руб. (прогнозно), в том числе федеральный бюджет – 87211955,18 руб. (прогнозно), областной бюджет (прогнозно) – 1779835,82 руб. (внесены изменения постановлением от [28.10.2020г. №968…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/2b16a9e6-65e3-4a9c-adc2-4d3e0a850bf9.html))  2023 год: всего (прогнозно) – 29700000,0 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 29106000,0 руб., областной бюджет (прогнозно)– 594000,0 руб.;  2024 год: всего (прогнозно) – 17000000,0 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 16660000,0 руб., областной бюджет (прогнозно) – 340000,0 руб.; |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | - | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 21 единицу. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 2**

Большое значение в благоустройстве города имеют общественные тер-ритории. От уровня благоустройства общественных территорий зависит качество жизни граждан.

На территории муниципального образования города Пугачева имеются значительное количество общественных территорий, требующих благоуст-ройства (ремонт асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, уста-новка скамеек и урн, озеленение). Администрацией Пугачевского муници-пального района Саратовской области осуществлена инвентаризация общест-венных территорий с составлением на каждую общественную территорию паспорта объекта.

**2.Цели и задачи подпрограммы № 2, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы № 2**

Цель подпрограммы № 2 – повышение уровня комфортности и благо-устройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Задача подпрограммы № 2 – создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы № 2и их значениях приведены в приложении № 3 к муниципальной программе;

Конечными результами реализации подпрограммы № 2 является благо-устройство общественных территорий в количестве 21 единицы.

Срок реализации подпрограммы № 2 -2018-2024 годы.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы № 2**

Основные мероприятия подпрограммы №2 в разрезе по годам реализации приведены в приложениях №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение подпрограммы № 2**

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы №2 на 2018-2024 годы представлен в приложении №18 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль**

**за ходом реализации подпрограммы № 2**

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет администрация Пугачевского муниципального района в лице заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Отчетность по реализации мероприятий подпрограммы № 2 предостав-ляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района по форме и в сроки и, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффектив-ности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева.

Отчетность по реализации мероприятий подпрограммы № 2 предостав-ляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Саратовской области по форме и в сроки и, предусмот-ренные соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Россий-ской Федерации местному бюджету.

Участники подпрограммы № 2 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий.

Приложение № 1 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 22 июля 2021 года № 848

«Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды

на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](file:///C:\Users\Юрист\AppData\Local\Temp\Arm_Municipal\2.3.2.29\Documents\42150064-5521-4378-a5b9-c35ee1f980bb), [28.10.2020г. №968…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/2b16a9e6-65e3-4a9c-adc2-4d3e0a850bf9.html), 22.07.2021г.№848)

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» | | | | | | | | | | |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 3 | 6 | 2 | 1 | 31 | 9 | 9 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области  на 2018-2024 годы» | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| подпрограмма №3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество благоустроенных общественных территорий цент-ральной части города Пугачева | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2018 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, руб. | | Исполнители, перечень организа-ций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | | | | | |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | |
| 1. | Благоустройство дворовой территории, располо-женной по адресу: г.Пугачев, Первый микро-район, д.5, д.5/1, д.7 | 2018 год | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 9633425,09  8385179,43  1036370,49  211875,17 | 9633425,09  8385179,43  1036370,49  211875,17 |  |
| 1.1 | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, Первый микрорайон, д.5, д.5/1, д.7 | II и III кварталы  2018 года | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 9499009,09  8369576,91  1034442,09  94990,09 | 9499009,09  8369576,91  1034442,09  94990,09 | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выпол-няющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной доку-ментации на благоустройство дворовых территорий, опреде-ляющиеся по результату элект-ронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное уч-реждение «Саратовский регио-нальный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за вы-полнением работ по благоуст-ройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по пря-мым договорам (по согласова-нию);  подрядные организации, выпол-няющие работы по благоустрой-ству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по пря-мым договорам (по согласова-нию);  добровольцы (волонтеры) (по со-гласованию). |
| 1.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дво-ровой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, Первый микрорайон, д. 5, д. 5/1, д. 7» | I квартал  2018 года | МБ | 17708,0 | 17708,0 |
| 1.3 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дво-ровой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д. 57/75, д. 77/89», Революционный проспект, д. 262/272, д.252/260, ул. Урицкого, д. 29/37, ул. Интернациональная, д. 44/60» | I квартал  2018 года | МБ | 17708,0 | 17708,0 |
| 1.4 | Разработка сметной документации на благоустройство дворовых территорий | I квартал  2018 года | МБ | 49000,0 | 49000,0 |
| 1.5 | Приемочный надзор по объекту «Благоустрой-ство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев, Первый микрорайон, д. 5,  д. 5/1, д. 7» | III квартал  2018 года | МБ | 50000,0 | 50000,0 |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 9633425,09  8385179,43  1036370,49  211875,17 | 9633425,09  8385179,43  1036370,49  211875,17 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | | | | | | |
| Цель:повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| 1. | Благоустройство сквера по ул.Топорковская в г.Пугачеве Саратовской области (напротив МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева им.М.В.Ломоносова») | 2018 год | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 5874289,71  4649738,34  574686,77  649864,60 | 5874289,71  4649738,34  574686,77  649864,60 | администрация Пугачевского му-ниципального района;  проектные организации, выпол-няющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной доку-ментации на благоустройство об-щественных территорий, опреде-ляющиеся по результату элект-ронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное уч-реждение «Саратовский регио-нальный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство обществен-ных территорий (по согласова-нию);  организации, выполняющие строительный контроль за вы-полнением работ по благоустрой-ству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по пря-мым договорам (по согласова-нию);  подрядные организации, выпол-няющие работы по благоустрой-ству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по пря-мым договорам (по согласова-нию);  добровольцы (волонтеры) (по со-гласованию). |
| 1.1 | Выполнение работ по благоустройству сквера по ул.Топорковская в г.Пугачеве Саратовской об-ласти (напротив МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева им.М.В.Ломоносова») | II и III кварталы 2018 года | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 5092489,08  4486992,12  554572,07  50924,89 | 5092489,08  4486992,12  554572,07  50924,89 |
| 1.2 | Изготовление дизайн-проекта на благоустройство общественной территории (сквер по ул. Топор-ковская) | I квартал  2018 года | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 70000,0  61677,0  7623,0  700,0 | 70000,0  61677,0  7623,0  700,0 |
| 1.3 | Разработка сметной документации на благоуст-ройство общественной территории (сквер по ул.Топорковская) | I квартал  2018 года | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 47000,0  41411,70  5118,30  470,0 | 47000,0  41411,70  5118,30  470,0 |
| 1.4 | Проведение государственной экспертизы сметной документации на благоустройство общественной территории (сквер по ул. Топорковская) | I квартал  2018 года | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 17708,0  15602,52  1928,40  177,08 | 17708,0  15602,52  1928,40  177,08 |
| 1.5 | Приемочный надзор по объекту «Благоустрой-ство сквера по ул. Топорковская в г. Пугачеве Саратовской области» | III квартал 2018 года | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 50000,0  44055,0  5445,0  500,0 | 50000,0  44055,0  5445,0  500,0 |
| 1.6 | Изготовление дизайн-проектов на благоустрой-ство памятного знака «Вертолет МИ-24В» и сквера им. С.М. Кирова, услуги по опубликова-нию информации, печать плакатов с изображе-ниями общественных территорий (21 шт.), тех-нологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Благоустройство сквера по  ул. Топорковская в г. Пугачеве Саратовской области» | I квартал  2018 года | МБ | 132212,63 | 132212,63 |
| 1.7 | Изготовление дизайн-проекта на благоустрой-ство городского парка культуры и отдыха им.В.А. Важина | I квартал  2018 года | МБ | 165000,0 | 165000,0 |
| 1.8 | Изготовление проектной документации по бла-гоустройству объекта «Реконструкция централь-ной части города Пугачева Саратовской облас-ти» для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году | I квартал  2018 года | МБ | 299880,0 | 299880,0 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 5874289,71  4649738,34  574686,77  649864,60 | 5874289,71  4649738,34  574686,77  649864,60 |  |
|  | **Всего по муниципальной программе**  **на 2018 год** |  | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 15507714,80  13034917,77  1611057,26  861739,77 | 15507714,80  13034917,77  1611057,26  861739,77 |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2019 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, руб. | | Исполнители, перечень организа-ций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | | | | | |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий, рас-положенных по адресу: г. Пугачев, ул. Желез-нодорожная, д. 58, д.60 | 2019 год | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 6604417,04  6360308,17  129802,20  114306,67 |  | администрация Пугачевского му-ниципального района;  проектные организации, выпол-няющие работы по разработке ди-зайн-проектов и сметной докумен-тации на благоустройство дворо-вых территорий, определяющиеся по результату электронного аукци-она и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное уч-реждение «Саратовский регио-нальный центр экспертизы в стро-ительстве», выполняющее госу-дарственную экспертизу по про-верке сметной документации на благоустройство дворовых терри-торий (по согласованию);  организации, выполняющие строи-тельный контроль за выполнением работ по благоустройству дворо-вых территорий, определяющиеся по результату электронного аукци-она и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выпол-няющие работы по благоустрой-ству дворовых территорий, опре-деляющиеся по результату элект-ронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по со-гласованию). |
| 1.1 | Выполнение работ по благоустройству дворо-вых территорий, расположенных по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ул. Сеницы, д. 57/75, д. 77/89», Революционный проспект, д. 262/272, д. 252/260, ул. Урицкого, д. 29/37,  ул. Интернациональная, д. 44/60 | II и III кварталы 2019 года | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 6555667,04  6360308,17  129802,20  65556,67 | 6555667,04  6360308,17  129802,20  65556,67 |
| 1.2 | Строительный контроль на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ул. Сеницы, д. 57/75,  д. 77/89», Революционный проспект,  д. 262/272, д. 252/260, ул. Урицкого, д. 29/37,  ул. Интернациональная, д. 44/60 | II и III кварталы 2019 года | МБ | 48750,0 | 48750,0 |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 6604417,04  6360308,17  129802,20  114306,67 |  |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | | | | | | |
| Цель:повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| 1. | Благоустройство сквера по ул. Топорковская в г. Пугачеве Саратовской области | 2019 год | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 7197446,77  6870406,06  140212,38  186828,33 | 7197446,77  6870406,06  140212,38  186828,33 | администрация Пугачевского му-ниципального района;  проектные организации, выпол-няющие работы по разработке ди-зайн-проектов и сметной докумен-тации на благоустройство общест-венных территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное уч-реждение «Саратовский регио-нальный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие стро-ительный контроль за выполне-нием работ по благоустройству общественных территорий, опре-деляющиеся по результату элект-ронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выпол-няющие работы по благоустрой-ству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по пря-мым договорам (по согласованию)  добровольцы (волонтеры) (по со-гласованию); |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустрой-ство сквера по ул.Топорковская в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2019 года | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 7081432,77  6870406,06  140212,38  70814,33 | 7081432,77  6870406,06  140212,38  70814,33 |
| 1.2 | Строительный контроль на выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера по ул.Топорковская в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2019 года | МБ | 49000,0 | 49000,0 |
| 1.3 | Изготовление сметной документации по объекту «Благоустройство сквера по ул.Топорковская в г.Пугачеве Саратовской области» | I квартал  2019 года | МБ | 38000,0 | 38000,0 |
| 1.4 | Проведение государственной экспертизы по проверке сметной документации по объекту «Благоустройство сквера по ул.Топорковская в г.Пугачеве Саратовской области» | I квартал  2019 года | МБ | 29014,0 | 29014,0 |
| 2. | Благоустройство территории вокруг памят-ного знака "Вертолет МИ24В" в г. Пугачеве Саратовской области | 2019 год | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 3549624,0  3342614,54  68216,62  138792,84 | 3549624,0  3342614,54  68216,62  138792,84 | администрация Пугачевского му-ниципального района;  проектные организации, выпол-няющие работы по разработке ди-зайн-проектов и сметной докумен-тации на благоустройство общест-венных территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное уч-реждение «Саратовский региона-льный центр экспертизы в строи-тельстве», выполняющее государ-ственную экспертизу по проверки сметной документации на благо-устройство общественных терри-торий (по согласованию);  организации, выполняющие строи-тельный контроль за выполнением работ по благоустройству общест-венных территорий, определяю-щиеся по результату электронно-го аукциона и по прямым догово-рам (по согласованию);  подрядные организации, выпол-няющие работы по благоустройст-ву общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по пря-мым договорам (по согласованию)  добровольцы (волонтеры) (по со-гласованию); |
| 2.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустрой-ство территории вокруг памятного знака "Вертолет МИ24В" в г. Пугачеве Саратов-ской области» | II и III кварталы 2019 года | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 3445284,0  3342614,54  68216,62  34452,84 | 3445284,0  3342614,54  68216,62  34452,84 |
| 2.2 | Строительный контроль на выполнение работ по объекту «Благоустройство территории вокруг памятного знака "Вертолет МИ24В" в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2019 года | МБ | 49000,0 | 49000,0 |
| 2.3 | Изготовление сметной документации по объекту «Благоустройство территории вокруг памятного знака "Вертолет МИ24В" в г. Пу-гачеве Саратовской области» | I квартал  2019 года | МБ | 33000,0 | 33000,0 |
| 2.4 | Проведение государственной экспертизы по проверке сметной документации по объекту «Благоустройство территории вокруг памят-ного знака "Вертолет МИ24В" в г. Пугачеве Саратовской области» | I квартал  2019 года | МБ | 22340,0 | 22340,0 |
| 3. | Всероссийский конкурс по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды | 2019 год | Всего:  в том числе  МБ | 963950,0  963950,0 | 963950,0  963950,0 |  |
| 3.1 | Внесение изменений в конкурсную заявку по проекту «Реконструкция центральной части города Пугачева Саратовской области» (Лента времен) | I квартал 2019 года | МБ | 99950,0 | 99950,0 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет имени  Н.И. Вавилова» (по согласованию) |
| 3.2 | Разработка сметной документации по объекту  «Реконструкция центральной части города Пугачева Саратовской области» | I квартал 2019 года | МБ | 99000,0 | 99000,0 | ООО «Проектировщик» (по согла-сованию); |
| 3.3 | Выполнение предпроектных градостроитель-ных и полевых исследований общественных территорий, ретроспективный и ландшафтно-визуальный анализ города Пугачева Саратов-ской области в рамках подготовки на 2020 год конкурсной заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфорт-ной городской среды в малых городах и исто-рических поселениях | III и IV кварталы 2019 года | МБ | 180000,0 | 180000,0 | ООО «Творческая мастерская ТМ» (г. Самара) (по согласованию); |
| 3.4 | Разработка предварительной концепции бла-гоустройства и культурно-событийной про-граммы проектной территории в городе Пу-гачев Саратовской области в рамках подго-товки заявки на Всероссийский конкурс луч-ших проектов создания комфортной городс-кой среды 2020 года | III и IV кварталы 2019 года | МБ | 295000,0 | 295000,0 | ООО «Творческая мастерская ТМ» (г. Самара) (по согласованию); |
| 3.5 | Организация, проведение и обработка резуль-татов открытого голосования по выбору про-ектной территории в городе Пугачев Саратов-ской области в рамках подготовки заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года | III и IV кварталы 2019 года | МБ | 140000,0 | 140000,0 | ООО «Творческая мастерская ТМ» (г. Самара) (по согласованию); |
| 3.6 | Выполнение инженерно-геодезических изыс-каний на объекте "Топографическая съемка ул. Топорковская от ул.Пушкинская до пло-тины р. Б. Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области" | III и IV кварталы 2019 года | МБ | 150000,0 | 150000,0 | ИП Мельников А.А.  (по согласованию); |
| 4. | Изготовление документов для рейтингового голосования, услуги по опубликованию информации | I, II, III и IV кварталы 2019 года | МБ | 52990,38 | 52990,38 | ООО «Молекула» (по согласова-нию),  редакция «Новое Заволжье»  (по согласованию). |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 11764011,15  10213020,60  208429,00  1342561,55 | 11764011,15  10213020,60  208429,00  1342561,55 |  |
|  | **Всего по муниципальной программе**  **на 2019 год** |  | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | 18368428,19  16573328,77  338231,20  1456868,22 | 18368428,19  16573328,77  338231,20  1456868,22 |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» (внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](file:///C:\Users\Юрист\AppData\Local\Temp\Arm_Municipal\2.3.2.29\Documents\42150064-5521-4378-a5b9-c35ee1f980bb), [28.12.2020г. №1207…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e9f65fb9-6879-49b8-9d2e-2c5f710a956b.html))

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2020 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | | Источники финанси-рования | | Объемы финансирования, руб. | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | | в том числе |
| 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | | | | | | | | |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Железнодорожная, д. 58, д.60 | 2020 год | | Всего:  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | | 947583,93  851712,12  17381,88  78489,93 | | 947583,93  851712,12  17381,88  78489,93 | администрация Пугачевского муниципаль-ного района;  проектные организации, выполняющие ра-боты по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспер-тизы в строительстве», выполняющее го-сударственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство дворовых территорий (единственный ис-полнитель);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благо-устройству дворовых территорий, опреде-ляющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по со-гласованию);  подрядные организации, выполняющие ра-боты по благоустройству дворовых терри-торий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым дого-ворам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласова-нию); |
| 1.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство дворовых территорий, расположен-ных по адресу: г. Пугачев, ул. Железно-дорожная, д. 58, д.60» | I квартал  2020 года | | МБ | | 44893,50 | | 44893,50 |
| 1.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Бла-гоустройство дворовых территорий, рас-положенных по адресу: г. Пугачев, ул. Железнодорожная, д. 58, д.60» | I квартал  2020 года | | МБ | | 10155,0 | | 10155,0 |
| 1.3 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благо-устройство дворовых территорий, распо-ложенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Железнодорожная, д. 58, д.60» | II и III кварталы 2020 года | | МБ | | 23441,43 | | 23441,43 |
| 1.4 | Выполнение работ по объекту «Благоуст-ройство дворовых территорий, располо-женных по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ул. Железнодорожная, д. 58, д. 60 | II и III кварталы 2020 года | | Всего:  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 869094,0  851712,12  17381,88 | | 869094,0  851712,12  17381,88 |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Сеницы, д.3/23, Революционный проспект, д.188, д. 202 | 2020 год | | МБ | | 67233,50 | | 67233,50 | администрация Пугачевского муниципаль-ного района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустрой-ство дворовых территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукцио-на и по прямым договорам (по согласова-нию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экс-пертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройст-во дворовых территорий (по согласова-нию); |
| 2.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство дворовых территорий, расположен-ных по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д.3/23, Революционный проспект, д.188, д. 202» | I квартал  2020 года | | МБ | | 44893,50 | | 44893,50 |
| 2.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Вы-полнение работ по благоустройству дво-ровых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д.3/23, Революционный проспект, д.188, д. 202» | I квартал  2020 года | | МБ | | 22340,0 | | 22340,0 |
| 3. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Кутякова, д.15/1, д.15/2, ул.Лесозащитная, д.3, д.5» | 2020 год | | МБ | | 40480,75 | | 40480,75 | администрация Пугачевского муниципаль-ного района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустрой-ство дворовых территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукцио-на и по прямым договорам (по согласова-нию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экс-пертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройст-во дворовых территорий (по согласова-нию); |
| 3.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство дворовых территорий, расположен-ных по адресу: г.Пугачев, ул.Кутякова, д.15/1, д.15/2, ул.Лесозащитная, д.3, д.5» | III и IV кварталы  2020 года | | МБ | | 24522,75 | | 24522,75 |
| 3.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Кутякова, д.15/1, д.15/2, ул.Лесозащитная, д.3, д.5» | III и IV кварталы  2020 года | | МБ | | 15958,0 | | 15958,0 |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | | Всего:  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | | 1055298,18  851712,12  17381,88  186204,18 | | 1055298,18  851712,12  17381,88  186204,18 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство сквера в Северо-запад-ном микрорайоне в г. Пугачеве Саратов-ской области» (между многоквартирны-ми жилыми домами ул. Октябрьская, д.99, д.101, ул.Ермощенко, д.187, д.187/1) | 2020 год | Всего:  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | | 6150596,55  5878000,35  119959,20  152637,0 | | 6150596,55  5878000,35  119959,20  152637,0 | | администрация Пугачевского муниципаль-ного района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукцио-на и по прямым договорам (по согласова-нию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспер-тизы в строительстве», выполняющее го-сударственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство общественных территорий (единственный исполнитель);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благо-устройству общественных территорий, оп-ределяющиеся по результату электрон-ного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по резуль-тату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласова-нию); |
| 1.1 | Изготовление дизайн-проекта по объекту «Благоустройство сквера в Северо-запад-ном микрорайоне в г. Пугачеве Саратов-ской области» (между многоквартирны-ми жилыми домами ул. Октябрьская, д.99, д.101, ул.Ермощенко, д.187, д.187/1) | I квартал  2020 года | МБ | | 65000,0 | | 65000,0 | |
| 1.2 | Изготовление сметной документации по объекту «Благоустройство сквера в Се-веро-западном микрорайоне в г.Пугачеве Саратовской области» (между многоквар-тирными жилыми домами ул. Октябрь-ская, д.99, д.101, ул. Ермощенко, д. 187, д. 187/1) | I квартал  2020 года | МБ | | 42000,0 | | 42000,0 | |
| 1.3 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Бла-гоустройство сквера в Северо-западном микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области» (между многоквартирными жи-лыми домами ул. Октябрьская, д.99, д.101, ул. Ермощенко, д. 187, д. 187/1) | I квартал  2020 года | МБ | | 24083,0 | | 24083,0 | |
| 1.4 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благо-устройство сквера в Северо-западном микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области» (между многоквартирными жилыми домами ул. Октябрьская, д.99, д.101, ул. Ермощенко, д. 187, д. 187/1) | II и III кварталы 2020 года | МБ | | 21554,0 | | 21554,0 | |
| 1.5 | Выполнение работ по объекту «Благоуст-ройство сквера в Северо-западном микро-районе в г. Пугачеве Саратовской облас-ти» (между многоквартирными жилыми домами ул. Октябрьская, д.99, д.101,  ул. Ермощенко, д. 187, д. 187/1) | II и III кварталы 2020 года | Всего:  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 5997959,55  5878000,35  119959,20 | | 5997959,55  5878000,35  119959,20 | |
| 2. | Благоустройство сквера им. С.М. Кирова в г. Пугачеве Саратовской области | 2020 год | Всего:  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | | 3522699,96  3363250,70  68637,76  90811,50 | | 3522699,96  3363250,70  68637,76  90811,50 | | администрация Пугачевского муниципаль-ного района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукцио-на и по прямым договорам (по согласова-нию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспер-тизы в строительстве», выполняющее госу-дарственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласова-нию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благо-устройству общественных территорий, оп-ределяющиеся по результату электронно-го аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результа-ту электронного аукциона и по прямым до-говорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласова-нию) |
| 2.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство сквера им. С.М. Кирова» в г. Пуга-чеве Саратовской области» | I квартал  2020 года | МБ | | 46917,50 | | 46917,50 | |
| 2.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Бла-гоустройство сквера им. С.М. Кирова в г.Пугачеве Саратовской области» | I квартал  2020 года | МБ | | 22340,0 | | 22340,0 | |
| 2.3 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благо-устройство сквера им. С.М. Кирова в  г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2020 года | МБ | | 21554,0 | | 21554,0 | |
| 2.4 | Выполнение работ по объекту «Благоуст-ройство сквера им. С.М. Кирова в г.Пуга-чеве Саратовской области» | II и III кварталы 2020 года | Всего:  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 3431888,46  3363250,70  68637,76 | | 3431888,46  3363250,70  68637,76 | |
| 3. | Благоустройство сквера в Первом микро-районе в г. Пугачеве Саратовской облас-ти (возле детского сада № 12) | 2020 год | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | | 742662,02  637105,83  13002,16  92554,03 | | 742662,02  637105,83  13002,16  92554,03 | | администрация Пугачевского муниципаль-ного района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукцио-на и по прямым договорам (по согласова-нию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экс-пертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласова-нию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благо-устройству общественных территорий, определяющиеся по результату электрон-ного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по резуль-тату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласова-нию); |
| 3.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство сквера в Первом микрорайоне в г.Пугачеве Саратовской области» (возле детского сада № 12) | I квартал  2020 года | МБ | | 46917,50 | | 46917,50 | |
| 3.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Бла-гоустройство сквера в Первом микро-районе в г. Пугачеве Саратовской об-ласти» (возле детского сада № 12) | I квартал  2020 года | МБ | | 24083,0 | | 24083,0 | |
| 3.3 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благо-устройство сквера в Первом микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области» (возле детского сада № 12) | II и III кварталы 2020 года | МБ | | 21553,53 | | 21553,53 | |
| 3.4 | Выполнение работ по объекту «Благоуст-ройство сквера в Первом микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области» (возле детского сада № 12) – 1 этап | II и III кварталы 2020 года | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ | | 650107,99  637105,83  13002,16 | | 650107,99  637105,83  13002,16 | |
| 4 | Благоустройство сквера имени А.Н.Тол-стого в г. Пугачеве Саратовской области | 2020 год | МБ | | 52950,69 | | 52950,69 | | администрация Пугачевского муниципаль-ного района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукцио-на и по прямым договорам (по согласова-нию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экс-пертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласова-нию); |
| 4.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство сквера имени А.Н. Толстого в г. Пу-гачеве Саратовской области» | III и IV кварталы 2020 года | МБ | | 28867,69 | | 28867,69 | |
| 4.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Бла-гоустройство сквера имени А.Н. Толстого в г. Пугачеве Саратовской области» | III и IV кварталы 2020 года | МБ | | 24083,0 | | 24083,0 | |
| 5 | Благоустройство аллеи по ул. Топорков-ская от ул. Октябрьская до Первого мик-рорайона в г. Пугачеве Саратовской об-ласти | 2020 год | МБ | | 51207,69 | | 51207,69 | | администрация Пугачевского муниципаль-ного района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукцио-на и по прямым договорам (по согласова-нию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экс-пертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласова-нию); |
| 5.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство аллеи по ул. Топорковская от ул. Ок-тябрьская до Первого микрорайона в г.Пугачеве Саратовской области» | III и IV кварталы 2020 года | МБ | | 28867,69 | | 28867,69 | |
| 5.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Бла-гоустройство аллеи по ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микро-района в г. Пугачеве Саратовской об-ласти» | III и IV кварталы 2020 года | МБ | | 22340,0 | | 22340,0 | |
| 6 | Прочие затраты |  | МБ | | 7024,0 | | 7024,0 | | редакция газеты (по согласованию) |
| 6.1 | Изготовление документов для рейтинго-вого голосования, услуги по опубликова-нию информации | I  квартал  2020 года | МБ | | 7024,0 | | 7024,0 | |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего:  в том числе  ФБ  ОБ  МБ | | 10527140,91  9878356,88  201599,12  447184,91 | | 10527140,91  9878356,88  201599,12  447184,91 | |  |
| Подпрограмма № 3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| 7. | Всероссийский конкурс по отбору луч-ших проектов создания комфортной городской среды | 2020 год | Всего:  в том числе  МБ | | 70695000,0 | | 70695000,0 | |  |
| 7.1 | Систематизация и верстка комплекта гра-фических и текстовых материалов заявки (согласно утвержденному составу и тре-бованиям к оформлению конкурсной заявки раздел 2 и раздел 3) на Всероссий-ский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года | I квартал  2020 года | МБ | | 280000,0 | | 280000,0 | | проектная организация (по согласованию) |
| 7.2 | Разработка и верстка Альбома с основны-ми схемами и графическими материалами заявки (согласно утвержденному составу и требованиям к оформлению конкурс-ной заявки для Раздела 4) на Всероссий-ский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года | I квартал  2020 года | МБ | | 290000,0 | | 290000,0 | | проектная организация (по согласованию) |
| 7.3 | Разработка социально-экономической мо-дели проекта (согласно утвержденному составу и требованиям к оформлению конкурсной заявки для Раздела 5) на Все-российский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года | I квартал  2020 года | МБ | | 125000,0 | | 125000,0 | | проектная организация (по согласованию) |
| 7.4 | Разработка проектно-сметной документа-ции и проведение инженерных изыска-ний по объекту «Благоустройство город-ской площади и улицы Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2020 года | ФБ | | 3895000,0 | | 3895000,0 | | Проектная организация, на основании конкурсного отбора (по согласованию) |
| 7.5 | Выполнение работ по объекту «Благо-устройство городской площади и улицы Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратов-ской области» | IV квартал 2020 года | ФБ | | 66105000,0 | | 66105000,0 | | Подрядная организация, на основании конкурсного отбора (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме №3: |  | Всего:  в том числе  ФБ  МБ | | 70695000,0  70000000,0  695000,0 | | 70695000,0  70000000,0  695000,0 | |  |
|  | **Всего по муниципальной программе**  **на 2020 год** |  | **Всего:**  **в том числе**  **ФБ**  **ОБ**  **МБ** | | **82277439,09**  **80730069,0**  **218981,0**  **1328389,09** | | **82277439,09**  **80730069,0**  **218981,0**  **1328389,09** | |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от [28.10.2020г. №968…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/2b16a9e6-65e3-4a9c-adc2-4d3e0a850bf9.html), [28.12.2020г. №1207…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e9f65fb9-6879-49b8-9d2e-2c5f710a956b.html), [20.05.2021г. №562…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/b3b66b8f-2929-4a05-be53-8e39d19c89c8.html), [03.06.2021г. №617…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ef3e6055-6fec-4160-8b43-a4037eba105a.html), 22.07.2021г.,2.08.2021г.№888)

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2021 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, руб. | | Исполнители, перечень органи-заций, участвующих в реализации основных мероприятий | |
| Всего | в том числе |
| 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | | | | | | |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| 1. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев,  ул. Сеницы, д. 3/23 | 2021 год | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ (прогнозно) | 1619384,52  742481,83  15152,69  861750,0 | 1619384,52  742481,83  15152,69  861750,0 | |  |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Благоуст-ройство дворовой территории, располо-женной по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д. 3/23» (устройство асфальтобетонного покрытия проездов) | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 757634,52  742481,83  15152,69 | 757634,52  742481,83  15152,69 | | администрация Пугачевского му-ниципального района; проектные организации, выполняющие рабо-ты по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благо-устройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по пря-мым договорам (по согласова-нию); государственное автономное учреждение «Саратовский регио-нальный центр экспертизы в стро-ительстве», выполняющее госу-дарственную экспертизу по про-верке сметной документации на благоустройство дворовых терри-торий (по согласованию); органи-зации, выполняющие строитель-ный контроль за выполнением ра-бот по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согла-сованию); подрядные организа-ции, выполняющие работы по бла-гоустройству дворовых террито-рий, определяющиеся по резуль-тату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласова-нию); добровольцы (волонтеры) по согласованию) |
| 1.2 | Выполнение работ по объекту «Благоуст-ройство дворовой территории, располо-женной по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д. 3/23» (устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, устройство освеще-ния, установка скамеек и урн) | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  МБ (прогнозно) | 850000,0  850000,0 | 850000,0  850000,0 | |
| 1.3 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благо-устройство дворовой территории, распо-ложенной по адресу: г.Пугачев,  ул. Сеницы, д. 3/23» | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  МБ (прогнозно) | 11750,0  11750,0 | 11750,0  11750,0 | |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев,  ул. Свободы, д. 120/132, ул. Свободы, д.96/118, ул. Коммунистическая, д. 86/98 | 2021 год | Всего  в том числе  МБ (прогнозно) | 96283,0  96283,0 | 96283,0  96283,0 | |
| 2.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство дворовых территорий, расположен-ных по адресу: г.Пугачев, ул. Свободы,  д. 120/132, ул. Свободы, д.96/118,  ул. Коммунистическая, д. 86/98» | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  МБ (прогнозно) | 72200,0  72200,0 | 76000,0  72200,0 | |
| 2.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Бла-гоустройство дворовых территорий, рас-положенных по адресу: г.Пугачев, ул. Свободы, д. 120/132, ул. Свободы, д.96/118, ул. Коммунистическая, д. 86/98» | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  МБ (прогнозно) | 24083,0  24083,0 | 24083,0  24083,0 | |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ (прогнозно) | 1715667,52  742481,83  15152,69  958033,0 | 1715667,52  742481,83  15152,69  958033,0 | |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| 3. | Благоустройство площадки для воркаута в Первом микрорайоне в г. Пугачеве Сара-товской области | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 2221996,00  2177556,08  44439,92 | 2221996,00  2177556,08  44439,92 | | администрация Пугачевского му-ниципального района; проектные организации, выполняющие рабо-ты по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благо-устройство общественных терри-торий, определяющиеся по резуль-тату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласова-нию); государственное автономное учреждение «Саратовский регио-нальный центр экспертизы в стро-ительстве», выполняющее госу-дарственную экспертизу по про-верке сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строи-тельный контроль за выполнением работ по благоустройству общест-венных территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные ор-ганизации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согла-сованию); добровольцы (волонте-ры) (по согласованию) |
| 4. | Благоустройство площадки для отдыха с беседкой в Первом микрорайоне в г. Пуга-чеве Саратовской области | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 1323536,00  1297065,28  26470,72 | 1323536,00  1297065,28  26470,72 | |
| 5. | Благоустройство пешеходных дорожек с устройством освещения и установкой скамеек и урн в Первом микрорайоне в  г. Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 2090238,00  2048433,24  41804,76 | 2090238,00  2048433,24  41804,76 | |
| 6. | Проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественных территорий | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  МБ (прогнозно) | 9500,0  9500,0 | 9500,0  9500,0 | |
| 7. | Благоустройство парка культуры и отдыха имени В.А. Важина (устройство зоны вор-каута) | 2021 год | Всего  в том числе  МБ (прогнозно) | 97063,0  97063,0 | 97063,0  97063,0 | |
| 7.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство парка культуры и отдыха имени В.А.Важина (устройство зоны воркаута)» | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  МБ (прогнозно) | 72980,0  72980,0 | 72980,0  72980,0 | |
| 7.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Бла-гоустройство парка культуры и отдыха имени В.А. Важина (устройство зоны вор-каута)» | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  МБ (прогнозно) | 24083,0  24083,0 | 24083,0  24083,0 | |
| 8. | Благоустройство сквера участникам Граж-данской войны в г. Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  МБ (прогнозно) | 31278,0  31278,0 | 31278,0  31278,0 | |
| 8.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство сквера участникам Гражданской войны в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  МБ (прогнозно) | 7195,0  7195,0 | 7195,0  7195,0 | |
| 8.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благо-устройство сквера участникам Граждан-ской войны в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  МБ (прогнозно) | 24083,0  24083,0 | 24083,0  24083,0 | |
| 9. | Благоустройство пешеходной зоны по  ул. Бубенца от ул. Пушкинская до Рево-люционного проспекта в г.Пугачеве Сара-товской области | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  МБ (прогнозно) | 36209,0  36209,0 | 36209,0  36209,0 | |
| 9.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство пешеходной зоны по ул. Бубенца от ул. Пушкинская до Революционного про-спекта в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  МБ (прогнозно) | 7195,0  7195,0 | 7195,0  7195,0 | |
| 9.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благо-устройство пешеходной зоны по ул. Бубен-ца от ул. Пушкинская до Революционного проспекта в г.Пугачеве Саратовской облас-ти» | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  МБ (прогнозно) | 29014,0  29014,0 | 29014,0  29014,0 | |
| 10. | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Уст-ройство фонтана в сквере А.Н. Толстого в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  МБ (прогнозно) | 24083,0  24083,0 | 24083,0  24083,0 | |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ (прогнозно) | 5833903,00  5523054,60  112715,40  198133,00 | 5833903,00  5523054,60  112715,40  198133,00 | |
| подпрограмма № 3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» | | | | | | | |
| 11. | Авторское сопровождение реализации раз-работанной концепции благоустройства по объекту «Благоустройство городской пло-щади и улицы Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  МБ (прогнозно) | 150000,0  150000,0 | 150000,0  150000,0 | | ООО «Творческая мастерская ТМ» (г.Самара) (по согласованию) |
| 12. | Авторский надзор по объекту «Благоуст-ройство городской площади и улицы Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2021 года | Всего  в том числе  МБ (прогнозно) | 20000,0  20000,0 | 20000,0  20000,0 | | по результату аукциона в электронной форме |
| 13. | Выполнение работ по объекту «Благоуст-ройство городской площади и ул. Топор-ковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области»  (2 этап – ул. Топорковская) | III и IV кварталы  2021 года | Всего  в том числе  ОБ (прогнозно) | 17026999,20  17026999,20 | 17026999,20  17026999,20 | | по результату аукциона в электронной форме |
| 14. | Выполнение работ по объекту «Благоуст-ройство городской площади и ул. Топор-ковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области»  (3 этап – берег реки Б. Иргиз) | III и IV кварталы  2021 года | Всего  в том числе  ОБ (прогнозно) | 18770962,00  18770962,00 | 18770962,00  18770962,00 | | по результату аукциона в электронной форме |
| 15. | Устройство системы видеонаблюдения по объекту «Благоустройство городской пло-щади и ул. Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» (3 этап - берег реки Б. Иргиз) | III и IV кварталы  2021 года | Всего  в том числе  ОБ (прогнозно) | 1002038,80  1002038,80 | 1002038,80  1002038,80 | | ПАО «Ростелеком» (г.Саратов)  (по согласованию) |
| 16. | Строительный контроль по объекту «Бла-гоустройство городской площади и ул. То-порковской до плотины через реку Боль-шой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской об-ласти» | III и IV кварталы  2021 года | Всего  в том числе  ОБ (прогнозно) | 200000,00  200000,00 | 200000,00  200000,00 | | ООО «Проектировщик»  (г. Пугачев) (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме №3: |  | Всего  в том числе  ОБ  (прогнозно)  МБ (прогнозно) | 37170000,0  37000000,0  170000,00 | 37170000,0  37000000,0  170000,00 | |  |
|  | Всего по муниципальной программе  на 2021 год |  | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ (прогнозно) | 44719570,52  6265536,43  37127868,09  1326166,0 | 44719570,52  6265536,43  37127868,09  1326166,0 | |  |

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» (внесены изменения постановлением от [28.10.2020г. №968…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/2b16a9e6-65e3-4a9c-adc2-4d3e0a850bf9.html))

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2022 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, руб. | | | Исполнители, перечень органи-заций, участвующих в реализации основных мероприятий | | |
| Всего | в том числе | |
| 2022 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | | | | | | | | |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев,  Революционный проспект, д. 202, д. 188 | I, II и III кварталы 2022 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 3741952,48  3667113,43  74839,05 | 3741952,48  3667113,43  74839,05 | | |  | |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев,  ул.Кутякова, д.15/1, д.15/2, ул.Лесоза-щитная, д.3, д.5 | I, II и III кварталы 2022 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 2348000,0  2301040,0  46960,0 | 2348000,0  2301040,0  46960,0 | | | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых тер-риторий, определяющиеся по ре-зультату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласо-ванию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строи-тельный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиесяпо результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согла-сованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиесяпо результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) по  согласованию). | |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Свободы, д.120/132, ул.Свободы, д.96/118, ул.Коммунистическая, д.86/98 | I, II и III кварталы 2022 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 3762000,0  3686760,0  75240,0 | 3762000,0  3686760,0  75240,0 | | |
| 4 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Ермощенко, 187/1, д.187, ул.Октябрь-ская, д.99 | I, II и III кварталы 2022 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 6310000,0  6183800,0  126200,0 | 6310000,0  6183800,0  126200,0 | | |
| 5 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу:г. Пугачев,  ул.Топорковская, д.48/58 | I, II и III кварталы 2022 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 2259000,0  2213820,0  45180,0 | 2259000,0  2213820,0  45180,0 | | |
| 6 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу:г. Пугачев,  ул. Ермощенко, д.185/1, д.185 | I, II и III кварталы 2022 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 2715000,0  2660700,0  54300,0 | 2715000,0  2660700,0  54300,0 | | |
| 7 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Вокзальная, д.4, д. 2/1, д.2/2, д.6, д.10, д.10/1 | I, II и III кварталы  2022 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 4050000,0  3969000,0  81000,0 | 4050000,0  3969000,0  81000,0 | | |
| 8 | Благоустройство дворовой территорий, расположенной по адресу: г. Пугачев,  ул. Ермощенко, 179/2 | I, II и III кварталы  2022 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 2112000,0  2069760,0  42240,0 | 2112000,0  2069760,0  42240,0 | | |
| 9 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Кутякова, д.64. д.66, ул. Ермощенко, д.181 | I, II и III кварталы  2022 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 5350000,0  5243000,0  107000,0 | 5350000,0  5243000,0  107000,0 | | |
| 10 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Ермощенко, д.181/1, д.183, д.183/1 | I, II и III кварталы  2022 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 3702000,0  3627960,0  74040,0 | 3702000,0  3627960,0  74040,0 | | |
| 11 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Рабочая, д.1, ул. Комарова, д.1, д.2 | I, II и III кварталы  2022 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 1997000,0  1957060,0  39940,0 | 1997000,0  1957060,0  39940,0 | | |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего:  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 38346952,48  37580013,43  766939,05 | 38346952,48  37580013,43  766939,05 | | |  | |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | | | | | | | | | |
| Цель:повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройства сквера имени А.Н.Толс-того в г.Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы  2022 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 6100000,0  5978000,0  122000,0 | | 6100000,0  5978000,0  122000,0 | | | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согла-сованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общест-венных территорий, определяю-щиесяпо результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняю-щие работы по благоустройству об-щественных территорий, определяющиесяпо результату электрон-ного аукциона и по прямым дого-ворам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 2 | Благоустройство аллеи по ул. Топорков-ская от ул. Октябрьская до Первого микрорайона в г. Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы  2022 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 1436971,0  1408231,58  28739,42 | | 1436971,0  1408231,58  28739,42 | | |
| 3 | Благоустройство парка культуры и от-дыха имени В.А. Важина (строительство универсальной спортивной игровой площадки и устройство зоны воркаута) | I, II и III кварталы  2022 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 6100000,0  5978000,0  122000,0 | | 6100000,0  5978000,0  122000,0 | | |
| 4 | Благоустройство сквера в Первом микро-районе в г. Пугачеве Саратовской облас-ти (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1) | I, II и III кварталы  2022 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 8554820,0  8383723,60  171096,40 | | 8554820,0  8383723,60  171096,40 | | |
| 5 | Благоустройство сквера участникам Гражданской войны в г.Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы  2022 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 15214000,0  14909720,0  304280,0 | | 15214000,0  14909720,0  304280,0 | | |
| 6 | Благоустройство пешеходной зоны по  ул. Бубенца от ул. Пушкинская до Рево-люционного проспекта в г.Пугачеве Са-ратовской области | I, II и III кварталы  2022 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 19650000,0  19257000,0  393000,0 | | 19650000,0  19257000,0  393000,0 | | |
| 7 | Благоустройство сквера Победы в г.Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы  2022 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 31936000,0  31297280,0  638720,0 | | 31936000,0  31297280,0  638720,0 | | |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 88991791,0  87211955,18  1779835,82 | | 88991791,0  87211955,18  1779835,82 | | |  |
|  | Всего по муниципальной программе  на 2022 год |  | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 127338743,48  124791968,61  2546774,87 | | 127338743,48  124791968,61  2546774,87 | | |  |

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2023 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, руб. | | Исполнители, перечень органи-заций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | | | | | |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | |
| 1. | Благоустройство дворовой территорий, расположенной по адресу: г. Пугачев,  ул. Урицкого, д.156 | I, II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 1587000,0  1555260,0  31740,0 | 1587000,0  1555260,0  31740,0 | администрация Пугачевского муни-ципального района;  проектные организации, выполняю-щие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых тер-риторий, определяющиеся по резу-льтату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласова-нию);  государственное автономное учреж-дение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласо-ванию);  организации, выполняющие строи-тельный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согла-сованию);  подрядные организации, выполняю-щие работы по благоустройству дворовых территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согла-сованию). |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. 53 Дивизии, д.8/2, д.8/3 | I, II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 5398000,0  5290040,0  107960,0 | 5398000,0  5290040,0  107960,0 |
| 3. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Комарова, д.10, д.16, д.17, д.18, д.19 | I, II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 5743000,0  5628140,0  114860,0 | 5743000,0  5628140,0  114860,0 |
| 4. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев,  ул. Оренбургская, д. 172 | I, II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 2384000,0  2336320,0  47680,0 | 2384000,0  2336320,0  47680,0 |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего:  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 15112000,0  14809760,0  302240,0 | 15112000,0  14809760,0  302240,0 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | | | | | | |
| Цель:повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| 1. | Благоустройство сквера Воинской Славы в г.Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 9200000,0  9016000,0  184000,0 | 9200000,0  9016000,0  184000,0 | администрация Пугачевского муни-ципального района;  проектные организации, выполняю-щие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согла-сованию);  государственное автономное учреж-дение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство общественных территорий (по со-гласованию);  организации, выполняющие строи-тельный контроль за выполнением работ по благоустройству общест-венных территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняю-щие работы по благоустройству об-щественных территорий, опреде-ляющиеся по результату электрон-ного аукциона и по прямым догово-рам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согла-сованию). |
| 2. | Благоустройство территории «Торговый городок» в г.Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 8500000,0  8330000,0  170000,0 | 8500000,0  8330000,0  170000,0 |
| 3. | Благоустройство сквера возле жилых домов по ул.53Дивизии, д.8/1, д. 8/2 в г.Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 12000000,0  11760000,0  240000,0 | 12000000,0  11760000,0  240000,0 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 29700000,0  29106000,0  594000,0 | 29700000,0  29106000,0  594000,0 |  |
|  | **Всего по муниципальной программе**  **на 2023 год** |  | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 44812000,0  43915760,0  896240,0 | 44812000,0  43915760,0  896240,0 |  |

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2024 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, руб. | | Исполнители, перечень органи-заций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | | | | | |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, тер. Карьер МВД, д.6, д.7 | I, II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 3326000,0  3259480,0  66520,0 | 3326000,0  3259480,0  66520,0 | администрация Пугачевского муни-ципального района;  проектные организации, выполняю-щие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых тер-риторий, определяющиеся по ре-зультату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласо-ванию);  государственное автономное учреж-дение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласо-ванию);  организации, выполняющие строи-тельный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согла-сованию);  подрядные организации, выполняю-щие работы по благоустройству дворовых территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согла-сованию). |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Набережная, д. 21/1, д. 21/2, д. 21/3,  д. 21/4 | I, II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 6945000,0  6806100,0  138900,0 | 6945000,0  6806100,0  138900,0 |
| 3. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев,  ул. Ермощенко, д.158 | I, II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 842000,0  825160,0  16840,0 | 842000,0  825160,0  16840,0 |
| 4. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. 53 Дивизии, д.8/4, д.8/5 | I, II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 2372000,0  2324560,0  47440,0 | 2372000,0  2324560,0  47440,0 |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего:  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 13485000,0  13215300,0  269700,0 | 13485000,0  13215300,0  269700,0 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | | | | | | |
| Цель:повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| 1. | Благоустройство Набережной около авто-мобильного моста через р. Б. Иргиз в г.Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 9500000,0  9310000,0  190000,0 |  | администрация Пугачевского муни-ципального района;  проектные организации, выполняю-щие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согла-сованию);  государственное автономное учреж-дение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство общественных территорий (по со-гласованию);  организации, выполняющие строи-тельный контроль за выполнением работ по благоустройству общест-венных территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняю-щие работы по благоустройству об-щественных территорий, опреде-ляющиеся по результату электрон-ного аукциона и по прямым дого-ворам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согла-сованию). |
| 2. | Благоустройство территории возле рынка на пересечении улиц М.Горького и ул. Пушкинская | I, II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 2500000,0  2450000,0  50000,0 |  |
| 3. | Благоустройство пешеходной зоны по ул.Пушкинская от ул. Бубенца до  ул.М.Горького в г.Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 1500000,0  1470000,0  30000,0 |  |
| 4. | Устройство пешеходной зоны по ул.Ок-тябрьская от ул. М.Горького до ул.Ер-мощенко в г.Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы  2024 года | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 3500000,0  3430000,0  70000,0 |  |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 17000000,0  16660000,0  340000,0 |  |  |
|  | **Всего по муниципальной программе**  **на 2024 год** |  | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 30485000,0  29875300,0  609700,0 |  |  |

Приложение № 11 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2024 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

**Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов**

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров;

устройство освещения;

установка малых архитектурных форм (урн, скамеек).

Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий много-квартирных домов приведен в приложении № 15 к муниципальной программе.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой и общественных территориях:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Скамейки | |
| Скамья2 | Скамейка устанавливается на дворовых территориях |
|  | Лавка «Парковая» устанавливается на территориях общего пользования |
| Урны | |
| Урна | Урна устанавливается на дворовых территориях |
|  | Урна устанавливается на территориях общего пользования |

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству предус-матривает трудовое участие заинтересованных лиц. Трудовое участие - добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города. Например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ должна составлять не менее 10 процентов заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие может быть представлен отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Приложение № 12 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2024 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

**Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству**

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

устройство автомобильных парковок;

озеленение территорий.

Выполнение работ в рамках дополнительного перечня работ муници-пальной программы реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству пре-дусматривает финансовое участие заинтересованных лиц. Финансовое участие - финансирование за счет средств собственников помещений в многоквар-тирном доме выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Уровень долевого финансирования за счет средств собственников поме-щений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений должен составлять не менее 50 процентов от объема финансирования допол-нительных видов работ по благоустройству.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведо-мости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в установленном порядке.

Приложение № 13 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2024 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

**1.Общие положения**

1.1.Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересо-ванных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее - Порядок), регламентирует процедуру расходования средств заинтересованных лиц, на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муни-ципального образования города Пугачева Саратовской области и механизм контроля за их расходованием.

**2.Порядок аккумулирования и расходования средств**

2.1.В случае финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов денежные средства заинтересованных лиц перечис-ляются на расчетный счет и (или) расчетные счета, открытые организациями, осуществляющими управление жилищным фондом, в том числе управлящими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами (далее - уполномоченная организация), в рос-сийских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, в разрезе многоквар-тирных домов, включенных в муниципальную программу.

2.2.Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется смет-ным расчетом благоустройства дворовой территории и муниципальной программой.

2.3.Уполномоченная организация обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

2.4.Уполномоченная организация обеспечивает ежемесячное представ-ление информации в отдел строительства и архитектуры администрации Пуга-чевского муниципального района о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муни-ципального района до 20 числа месяца, следующего за отчетным, осуществ-ляет опубликование на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-тернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, полученных от уполномоченной органи-зации, и направляет данную информацию в адрес уполномоченной общест-венной комиссии, утвержденной постановлением администрации Пугачев-ского муниципального района.

2.5.Расходование аккумулированных денежных средств заинтересован-ных лиц уполномоченная организация осуществляет в соответствии с усло-виями соглашения на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

**3.Контроль за соблюдением условий Порядка**

3.1.Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется финансовым управлением администрации Пугачевского муниципального района и заинтересованными лицами. В целях осуществления контроля уполномоченная организация направляет в отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района и заинтересованным лицам копии платежных пору-чений и выписки по банковскому счету в разрезе многоквартирных домов в течение трех рабочих дней со дня оплаты.

3.2.Уполномоченная организация обеспечивает возврат аккумулиро-ванных денежных средств заинтересованным лицам до 31 декабря текущего года при условии:

экономии денежных средств по итогам выполнения работ;

неисполнения работ по благоустройству дворовой территории много-квартирного дома по вине подрядной организации;

непредставления заинтересованными лицами доступа к проведению работ по благоустройству дворовой территории;

возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законо-дательством.

Приложение № 14 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2024 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

**Порядок**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу**   
  
**1.Общие положения**

1.1.Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуж-дения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоуст-ройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муни-ципальную программу (далее - Порядок).

1.2.Дизайн-проект - графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, планировочной схемы, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее - дизайн-проект).

**2.Разработка дизайн-проекта**

2.1.Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий мно-гоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами благоуст-ройства, обеспечения чистоты и порядка в городе Пугачеве, требова-ниями [Градостроительного кодекса Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901707810), а также действую-щими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2.Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий мно-гоквартирных домов совместно с администрацией муниципального образо-вания города Пугачева Саратовской области (далее - администрация района) в течение 40 рабочих дней со дня утверждения комиссией по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой терри-тории в муниципальную программу протокола оценки предложений заинте-ресованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную про-грамму.

2.3.Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополни-тельных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утверж-денных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквар-тирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоуст-ройства.

Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом обеспечения физи-ческой, пространственной и информационной доступности зданий, сооруже-ний, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других мало-мобильных групп населения.

**3.Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1.В целях обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация района уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая терри-тория которого включена в муниципальную программу (далее – уполномо-ченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 10 календарных дней со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2.Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование ди-зайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня уведомления.

3.3.Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в течение пяти кален-дарных дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4.Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквар-тирного дома утверждается в трех экземплярах, один экземпляр хранится у уполномоченного лица, второй экземпляр - в отделе строительства и архи-тектуры администрации Пугачевского муниципального района, третий экзем-пляр - в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области.

Приложение № 15 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2024 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ**

**по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ**

в базовых ценах 2001 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Стоимость единицы, руб. | | | |
| Всего | в том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Устройство асфальтобетонных покрытий | | | | | | | |
| Бортовые камни | | | | | | | |
| 1. | ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1478,92 | 589,77 | 889,15 | 94,56 |
| 2. | ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (п.8.7.1 При ремонтно-строитель-ных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техно-логическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных эле-ментов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м | 4528,71 | 740,19 | 98,48 | 12,05 |
| 3. | ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 22,36 |  |  |  |
| 4. | ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 63,12 |  |  |  |
| 5. | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 3,28 |  | 3,28 |  |
| 6. | ФССЦпг-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузо-подъемностью 10 т работающих вне карьера на рас-стояние: I класс груза до 3 км | 1 т груза | 4,8 |  | 4,8 |  |
| Проезды | | | | | | | |
| 7. | ФЕРр68-9-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала | 1000 м2 | 6742,25 | 706,18 | 5975,07 | 739,64 |
| 8. | ФЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (п.8.7.1 При ремонтно-стро-ительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1000 м2 | 25530,39 | 347,25 | 4695,54 | 588,74 |
| 9. | ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим про-цессам в новом строительстве, в том числе по воз-ведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1000 м2 | 3636,1 | 423,72 | 2981,71 | 328,76 |
| 10. | ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Битум горячий | т | 1946,91 |  |  |  |
| 11. | ФССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобе-тона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 512,4 |  |  |  |
| Тротуары и площадки перед подъездами | | | | | | | |
| 12. | ФЕР01-01-014-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-само-свалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1000 м3 | 7944,65 | 280,95 | 7659,36 | 1306,3 |
| 13. | ФССЦпг-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузо-подъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км | 1 т груза | 4,8 |  | 4,8 |  |
| 14. | ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 | 602,53 | 255,29 | 342,36 | 43,75 |
| 15. | ФССЦ-02.2.05.04-0088 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм | м3 | 108,6 |  |  |  |
| 16. | ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 | 334,49 | 161,53 | 71,56 | 1 |
| 17. | ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 55,26 |  |  |  |
| 18. | ФССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобе-тона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 512,4 |  |  |  |
| 19. | ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 | 602,53 | 255,29 | 342,36 | 43,75 |
| 20. | ФССЦ-02.2.05.04-0088 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм | м3 | 108,6 |  |  |  |
| 21. | ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по рекон-струкции объектов капитального строительства (ана-логичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 | 334,49 | 161,53 | 71,56 | 1 |
| 22. | ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 55,26 |  |  |  |
| 23. | ФССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобе-тона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 512,4 |  |  |  |
| Раздел 2. Освещение | | | | | | | |
| 24. | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | шт. | 235,01 | 38,72 | 150,68 | 14,06 |
| 25. | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (п.8.7.1 При ремонтно-строительных ра-ботах и работах по реконструкции объектов капи-тального строительства (аналогичных технологи-ческим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных эле-ментов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | шт. | 481,05 | 80,49 | 354,95 | 32,78 |
| 26. | ФССЦ-05.1.02.07-0068 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Стойка опоры: СВ 105-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 59,06 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | шт. | 1497,96 |  |  |  |
| 27. | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и ра-ботах по реконструкции объектов капитального ст-роительства (аналогичных технологическим процес-сам в новом строительстве, в том числе по возве-дению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | шт. | 61,32 | 4,13 | 57,19 | 8,1 |
| 28. | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим про-цессам в новом строительстве, в том числе по воз-ведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | шт. | 16,11 | 2,35 | 13,76 | 2,36 |
| 29. | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | шт. | 18,54 | 2,82 | 15,72 | 2,7 |
| 30. | ФЕР33-04-017-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со сня-тием напряжения) при количестве 29 опор: без ис-пользования автогидроподъемника(п.8.7.1 При ре-монтно-строительных работах и работах по рекон-струкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1000 м | 10238,53 | 1486,59 | 1316,2 | 186,54 |
| 31. | ФССЦ-20.1.01.08-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 | 100 шт. | 3133 |  |  |  |
| 32. | ФССЦ-20.1.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим анкерный (СИП): PA 1500 | 100 шт. | 9540 |  |  |  |
| 33. | ФССЦ-21.2.01.01-0068 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздуш-ных линий электропередачи с алюминиевыми жи-лами марки: СИП-4 4х50-0,6/1,0 | 1000 м | 22999,18 |  |  |  |
| 34. | ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка светильников: с лампами люминесцент-ными (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим про-цессам в новом строительстве, в том числе по возве-дению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | шт. | 115,11 | 23,33 | 91,26 | 11,66 |
| 35. | ФССЦ-07.2.02.02-0066 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кронштейн для консольных и подвесных светиль-ников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000) | шт. | 493,13 |  |  |  |
| 36. | ФССЦ-20.3.03.07-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Светильник автомагистральный GM: C35-14-32-CG-65-LST-К (1 модуль) | шт. | 950,29 |  |  |  |
| 37. | ФЕРм08-02-370-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн | шт. | 32,99 | 9,03 | 17,77 | 2,51 |
| 38. | ФССЦ-62.1.02.23-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ящик управления освещением ЯОУ8501 ВУХЛЗ | шт. | 3633,44 |  |  |  |
| Раздел 3. МАФ | | | | | | | |
| 39. | ФЕР09-08-001-01приминительно  Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (п.8.7.1 При ре-монтно-строительных работах и работах по реконст-рукции объектов капитального строительства (анало-гичных технологическим процессам в новом строи-тельстве, в том числе по возведению новых конст-руктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м3 | 4871,42 | 349,61 | 4288,71 | 351,48 |
| 40. | ФССЦ-04.1.02.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) | м3 | 466,97 |  |  |  |
| 41. | ФССЦ-15.2.03.04-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 | шт. | 890,38 |  |  |  |
| 42. | ФССЦ-15.2.03.06-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Урна металлическая опрокидывающаяся | шт. | 524,2 |  |  |  |

Приложение № 16 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2024 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

**Синхронизация выполнения работ в рамках**

**муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой территории, подлежащей благоустройству в рамках муниципальной программы** | **Перечень мероприятий, предусмотренных в рамках синхронизации с другими муниципальными программами** |
| 1. | г.Пугачев, Первый микрорайон, д.5, д.5/1, д.7 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 2. | г.Пугачев, ул.Интернациональная, д.44/60 Револю-ционный проспект, д.262/272, д.252/260, ул.Уриц-кого, д. 29/37, ул.Сени-цы, д. 57/75, д.75/89 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 3. | г.Пугачев, ул.Железнодорожная, д.58, д.60 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 4. | г.Пугачев, ул.Сеницы, д.3/23, Революционный прос-пект, д.188, д.202 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 5. | г.Пугачев, ул.Кутякова, д.15/1, д.15/2, ул.Лесоза-щитная, д.3, д.5 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 6. | г.Пугачев, ул.Свободы, д.120/132, ул.Свободы, д.96/118, ул.Коммунистическая, д.86/98 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 7. | г.Пугачев, ул.Ермощенко, 187/1, д.187, ул.Октябрьская, д.99 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 8. | г.Пугачев, ул.Топорковская, д.48/58 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 9. | г.Пугачев, ул.Ермощенко, д.185/1, д.185 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 10. | г.Пугачев, ул.Вокзальная, д.4, д. 2/1, д.2/2, д.6, д.10, д.10/1 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 11. | г.Пугачев, ул.Ермощенко, д.179/2 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 12. | г.Пугачев, ул.Кутякова, д.64. д.66, ул.Ермощенко, д.181 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 13. | г.Пугачев, ул.Ермощенко, д.181/1, д.183, д.183/1 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 14. | г.Пугачев, ул.Рабочая, д.1, ул.Комарова, д.1, д.2 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 15. | г.Пугачев, ул.Урицкого, д.156 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 16. | г.Пугачев, ул.53 Дивизии, д.8/2, д.8/3 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 17. | г.Пугачев, ул.Комарова, д.10, д.16, д.17, д.18, д.19 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 18. | г.Пугачев, ул.Оренбургская, д.172 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 19. | г.Пугачев, тер. Карьер МВД, д.6, д.7 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 20. | г.Пугачев, ул.Набережная, д.21/1, д.21/2,  д.21/3, д.21/4 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 21. | г.Пугачев, ул.Ермощенко, д. 158 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 22. | г.Пугачев, ул.53 Дивизии, д.8/4, д.8/5 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей |

Приложение № 17 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2024 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

**Развитие**

**добровольчества (волонтерства) в целях реализации**

**мероприятий муниципальной программы**

Добровольчество (волонтерство) является деятельностью в форме без-возмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях выполнения мероприятий муниципальной программы.

Содействие развитию и распространению добровольческой (волонтер-ской) деятельности отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики.

Поддержка добровольчества (волонтерства) осуществляется в рамках реализации Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять благо-творительную деятельность индивидуально или объединившись, с образова-нием или без образования благотворительной организации.

Основными целями развития добровольчества (волонтерства) являются расширение возможностей для самореализации граждан, повышение роли добровольчества (волонтерства) в общественном развитии, формирование и распространение добровольческих (волонтерских) инновационных практик социальной деятельности.

Основными задачами развития добровольчества (волонтерства), обеспе-чивающими достижение указанных целей, являются:

создание условий, обеспечивающих востребованность участия добро-вольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в ре-шении социальных задач, а также повышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе;

поддержка деятельности существующих и создание условий для воз-никновения новых добровольческих (волонтерских) организаций;

развитие инфраструктуры методической, информационной, консульта-ционной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волон-терской) деятельности;

расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере добро-вольчества (волонтерства), включая взаимодействие добровольческих (волон-терских) организаций с другими организациями некоммерческого сектора, бизнесом, органами государственной власти и органами местного самоуправ-ления, государственными и муниципальными учреждениями, средствами массовой информации, международными, религиозными и другими заинтере-сованными организациями.

**Основные направления реализации добровольческой**

**(волонтерской) деятельности**

Самоорганизация добровольчества (волонтерства) по месту жительства выступает важнейшим ресурсом развития территориального общественного самоуправления в целях благоустройства и озеленения территории, органи-зации досуга детей и подростков, помощи пожилым.

Выделяется инклюзивное добровольчество (волонтерство), доброволь-чество (волонтерство) граждан старшего возраста, добровольчество (волон-терство), реализуемое в семейных формах, и корпоративное добровольчество (волонтерство).

Инклюзивное добровольчество (волонтерство) предполагает включение в добровольческую (волонтерскую) деятельность людей с ограниченными возможностями здоровья и предусматривает:

поддержку добровольческих (волонтерских) инициатив людей с ограни-ченными возможностями здоровья, включая привлечение, отбор и обучение таких добровольцев (волонтеров) с учетом различной степени ограничения их возможностей;

реализацию программ индивидуального и поддерживающего сопровож-дения людей с ограниченными возможностями здоровья, способствующих их вовлечению в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

формирование доступной среды для реализации добровольческой (во-лонтерской) деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья;

привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в качестве организаторов и участников мероприятий в сфере добровольчества (волонтерства);

создание позитивного имиджа инклюзивного добровольчества (волон-терства).

Вовлечение людей пенсионного и предпенсионного возраста в добро-вольческую (волонтерскую) деятельность повышает востребованность в обще-стве старшего поколения, укрепляет межпоколенческие связи и способствует сохранению традиций.

Добровольчество (волонтерство), реализуемое в семейных формах, обес-печивает преемственность ценностей добровольчества (волонтерства) между поколениями.

**Содействие развитию добровольчества (волонтерства)**

Содействие развитию добровольчества (волонтерства) органом местного самоуправления планируется осуществлять в следующих направлениях:

создание условий, обеспечивающих востребованность деятельности до-бровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров);

поддержка добровольческих (волонтерских) организаций и добро-вольцев (волонтеров);

формирование и развитие инфраструктуры поддержки добровольчества (волонтерства).

На уровне местного самоуправления необходимо:

формирование организационных механизмов поддержки доброволь-чества (волонтерства);

формирование координационных органов по поддержке доброволь-чества (волонтерства);

регулярное рассмотрение вопросов взаимодействия с добровольческими (волонтерскими) организациями на заседаниях общественных советов и кон-сультативных органов;

расширение практики привлечения добровольцев (волонтеров) к дея-тельности государственных и муниципальных учреждений, распространение лучших практик в этой сфере через проведение мониторинга;

содействие в привлечении добровольцев (волонтеров) к участию в ре-шении вопросов местного значения;

разработка и реализация программ обучения государственных и муни-ципальных служащих по тематике взаимодействия с добровольческими (во-лонтерскими) организациями и добровольцами, в том числе в форме программ совместного обучения.

В целях формирования и развития инфраструктуры поддержки добро-вольчества (волонтерства) планируется использовать следующие инстру-менты:

поддержка организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческих (волонтерских) организаций;

содействие созданию и развитию добровольческих (волонтерских) цент-ров, основными направлениями деятельности которых являются:

популяризация и продвижение ценностей добровольчества (волон-терства);

вовлечение граждан различных возрастов и категорий в добро-вольческую (волонтерскую) деятельность;

обучение добровольцев (волонтеров), руководителей и специалистов добровольческих (волонтерских) организаций;

организация и предоставление психологической помощи, содействие в психологической реабилитации добровольцев (волонтеров), участвующих в деятельности, связанной с особыми условиями;

реализация инициатив, направленных на активное вовлечение добро-вольцев (волонтеров), организаторов добровольческой (волонтерской) дея-тельности, добровольческих (волонтерских) организаций в деятельность, направленную на решение вопросов местного значения;

создание и развитие добровольческих (волонтерских) организаций на базе образовательных организаций всех уровней образования и информи-рование молодежи о потенциальных возможностях развития профессио-нальных компетенций при реализации добровольческой (волонтерской) дея-тельности.

Приложение № 18 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2024 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области» (внесены изменения постановлением от [28.10.2020г. №968…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/2b16a9e6-65e3-4a9c-adc2-4d3e0a850bf9.html), [28.12.2020г. №1207…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e9f65fb9-6879-49b8-9d2e-2c5f710a956b.html), [20.05.2021г. №562…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/b3b66b8f-2929-4a05-be53-8e39d19c89c8.html), [03.06.2021г. №617…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ef3e6055-6fec-4160-8b43-a4037eba105a.html), 22.07.2021г.№848)

**Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Распределение объема денежных средств в период реализации подпрограммы, руб. | | | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 |  |  |  | 2023 | 2024 |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых терри-торий муниципа-льного образова-ния города Пуга-чева Саратовской области на 2018-2024 годы» | отдел строитель-ства и архитек-туры администра-ции Пугачевского муниципального района Саратов-ской области | ВСЕГО | 85952760,31 | 9633425,09 | 6604417,04 | 1055298,18 | 1715667,52 | 38346952,48 | 15112000,0 | 13485000,0 |
| МБ | 1470419,02 | 211875,17 | 114306,67 | 186204,18 | 958033,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ (прогнозно) | 2537586,31 | 1036370,49 | 129802,20 | 17381,88 | 15152,69 | 766939,05 | 302240,0 | 269700,0 |
| ФБ (прогнозно) | 81944754,98 | 8385179,43 | 6360308,17 | 851712,12 | 742481,83 | 37580013,43 | 14809760,0 | 13215300,0 |
| ВС (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муни-ципального обра-зования города Пугачева Сара-товской области на 2018-2024 годы» | отдел строитель-ства и архитек-туры администра-ции Пугачевского муниципального района Саратов-ской области | ВСЕГО | 169711135,77 | 5874289,71 | 11764011,15 | 10527140,91 | 5833903,00 | 88991791,00 | 29700000,0 | 17000000,0 |
| МБ | 2637744,06 | 649864,60 | 1342561,55 | 447184,91 | 198133,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ (прогнозно) | 3811266,11 | 574686,77 | 208429,00 | 201599,12 | 112715,40 | 1779835,82 | 594000,0 | 340000,0 |
| ФБ (прогнозно) | 163242125,60 | 4649738,34 | 10213020,60 | 9878356,88 | 5523054,60 | 87211955,18 | 29106000,0 | 16660000,0 |
| ВС (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма №3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» | отдел строитель-ства и архитек-туры администра-ции Пугачевского муниципального района Саратов-ской области | ВСЕГО | 107865000,00 | 0,0 | 0,0 | 70695000,00 | 37170000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 865000,00 | 0,0 | 0,0 | 695000,00 | 170000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ (прогнозно) | 37000000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37000000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ (прогнозно) | 70000000,00 | 0,0 | 0,0 | 70000000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВС (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по программе: |  |  | 363508896,08 | 15507714,80 | 18368428,19 | 82277439,09 | 44719570,52 | 127338743,48 | 44812000,0 | 30485000,0 |

Приложение № 19 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](file:///C:\Users\Юрист\AppData\Local\Temp\Arm_Municipal\2.3.2.29\Documents\42150064-5521-4378-a5b9-c35ee1f980bb), [28.12.2020г. №1207…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e9f65fb9-6879-49b8-9d2e-2c5f710a956b.html), )

**Паспорт подпрограммы № 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | - | Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области (далее – подпрограмма № 3); |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Соисполнители подпрограммы** | - | отдел жилищно-коммунальнойполитики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Участники подпрограммы** | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пуга-чевского муниципального района;  проектная организация, выполняющая проектно-изыска-тельские работы (по результату конкурса);  государственное автономное учреждение «Саратовский ре-гиональный центр экспертизы в строительстве», выполняю-щее государственную экспертизу по проверки сметной доку-ментации (по согласованию);  организация, выполняющая строительный контроль за вы-полнением работ по благоустройству (по результату элект-ронного аукциона) и по прямым договорам (по согласо-ванию);  подрядные организации, выполняющие работы по благо-устройству (по результату электронного аукциона) и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию); |
| **Цели подпрограммы** | - | повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области; |
| **Задачи подпрограммы** | - | создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области; |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы** | - | количество благоустроенных общественных территорий -2 единицы; |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | - | 2020 год; |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы** | - | всего по подпрограмме № 3: 107865000,00 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 70000000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 37000000,00 бюджет муниципального образования города Пугачева – 865000,0 руб.; (внесены изменения постановлением от [22.07.2021г. №848…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ef3e6055-6fec-4160-8b43-a4037eba105a.html))  2020 год: всего (прогнозно) – 70695000,0 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 70000000,0 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 695000,0 руб.;  2021 год: всего – 37170000,00 руб., в том числе областной бюджет (прогнозно) – 37000000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 170000,00 руб.; (внесены изменения постановлением от [22.07.2021г. №848…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ef3e6055-6fec-4160-8b43-a4037eba105a.html)) |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | - | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 2 единицы. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 3**

Большое значение в благоустройстве центральной части города Пуга-чева имеют общественные территории. От уровня благоустройства общест-венных территорий зависит качество жизни граждан.

На территории центральной части города Пугачева имеются значи-тельное количество общественных территорий, требующих благоустройства (ремонт асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка скамеек и урн, озеленение). Администрацией Пугачевского муниципального района Саратовской области осуществлена инвентаризация общественных территорий с составлением на каждую общественную территорию паспорта объекта.

**2.Цели и задачи подпрограммы № 3, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы № 2**

Цель подпрограммы № 3 – повышение уровня комфортности и благо-устройства центральной части города Пугачева Саратовской области.

Задача подпрограммы № 3 – создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы № 3и их значениях приведены в приложении № 3 к муниципальной программе;

Конечными результами реализации подпрограммы № 3 является благо-устройство общественных территорий в количестве 2 единицы.

Срок реализации подпрограммы № 3 -2020 год.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы № 3**

Основные мероприятия подпрограммы № 3 приведены в приложении№ 6 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение подпрограммы № 3**

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы № 3 на2020 год представлен в приложении №18 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль**

**за ходом реализации подпрограммы № 3**

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет администрация Пугачевского муниципального района в лице заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Отчетность по реализации мероприятий подпрограммы № 3 предостав-ляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района по форме и в сроки и, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффектив-ности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева.

Отчетность по реализации мероприятий подпрограммы № 3 предостав-ляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Саратовской области по форме и в сроки и, предусмот-ренные соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Россий-ской Федерации местному бюджету.

Участники подпрограммы № 3 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий.

Приложение к постановлению администрации Пугачевского муниципального района

от 26 января 2021 года № 77

«Приложение № 20 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от [26.01.2021г. №77…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/bf610053-4384-431d-b74d-cdd006ad8422.html))

**Порядок**

**проведения голосования по отбору общественных территорий муниципального образования города Пугачева в электронной форме**

**в информационно-телекоммуникационной сети Интернет**

1.Голосование по отбору общественных территорий муниципального образования города Пугачева проводится в электронной форме в инфор-мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.Решение о проведения голосования по отбору общественных терри-торий муниципального образования города Пугачева в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет принимает админист-рация Пугачевского муниципального района Саратовской области.

3.Дата проведения голосования по отбору общественных территорий му-ниципального образования города Пугачева в электронной форме в инфор-мационно-телекоммуникационной сети Интернет утверждается постанов-лением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области.

4.Информирование граждан о проведении голосования по отбору обще-ственных территорий муниципального образования города Пугачева в элект-ронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет осу-ществляется через средства массовой информации.

5.Рабочая группа по организации и проведению голосования по отбору общественных территорий муниципального образования города Пугачева в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет формируется постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

6.Итоги голосования по отбору общественных территорий муници-пального образования города Пугачева в электронной форме в информа-ционно-телекоммуникационной сети Интернет подлежат официальномуопуб-ликованию.