**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20 января 2014 года № 27

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий**

**Пугачевского муниципального района**

**Саратовской области на 2014-2017 годы**

**и на период до 2020 года»**

**(в редакции постановления от** [**2.02.2015г. №112…**](/content/act/8afe132c-db81-4b04-96bc-d70ef9ed8947.html)**,** [**9.07.2015г. №660…**](/content/act/8977ac91-b2b7-4df0-8c73-5875faf32a2a.html)**,** [**7.12.2015г. №1165…**](ea5d1fc9-9405-49bd-bf89-2c25870021f9)**,** [**11.11.2016г. №833…**](0eb914af-7c94-480b-b9e9-119dc8e30017)**,** [**30.12.2016г. №1050**](e2b1dd58-bd35-4426-917f-9f6a97feb1d4)**…,** [**21.02.2017г. №158…, 22.03.2017г. №264…)**](b14eddb9-368e-42fc-b3d5-5ec418ec251b)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», [Уставом Пугачевского муниципального района](/content/act/79d7e05f-0f18-43e7-8db6-fd41a2c27736.html), администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» согласно приложению.

2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по промышленности, торговле и экономическому развитию Шевченко С.Ю.

3.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава администрации**

**муниципального района С.А.Сидоров**

Приложение к постановлению администрации Пугачевского муниципального района

от 20 января 2014 года № 27

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   
«Устойчивое развитие сельских территорий**

**Пугачевского муниципального района Саратовской области**

**на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

г.Пугачев

2014 год

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пугачевского муниципального района Саратовской области**

**на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»**

**(внесено изменение постановлением от** [**2.02.2015г. №112…**](/content/act/8afe132c-db81-4b04-96bc-d70ef9ed8947.html)**,** [**9.07.2015г. №660…**](/content/act/8977ac91-b2b7-4df0-8c73-5875faf32a2a.html)**,** [**7.12.2015г. №1165…**](ea5d1fc9-9405-49bd-bf89-2c25870021f9)**,** [**11.11.2016г. №833…**](0eb914af-7c94-480b-b9e9-119dc8e30017)**,** [**30.12.2016г. №1050**](e2b1dd58-bd35-4426-917f-9f6a97feb1d4)**…,** [**21.02.2017г. №158…**](b14eddb9-368e-42fc-b3d5-5ec418ec251b)**,** [**22.03.2017г. №264…**](7b937d08-5ae3-488f-8e5f-938d5a843550)**)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | - | муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» |
| Основание для разработки  Программы | - | постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| Муниципальный заказчик | - | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| Основные  разработчики Программы | - | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области, управление сельского хозяйства администрации Пугачевского муниципального района |
| Цели и задачи Программы,  важнейшие  оценочные  показатели | - | основные цели Программы:  улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Пугачевского муниципального района;  улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Пугачевского муниципального района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;  активизация участия граждан, проживающих  на сельских территориях Пугачевского муниципаль-ного района, в решении вопросов местного значения.  Основными задачами Программы являются:  повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Пугачевского муниципального района;  обеспечение жильем граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов.  Важнейшими оценочными показателями являются:  а) ввод в действие объектов социальной инфра-структуры: 6-ти фельдшерско-акушерских пунктов;  б) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:  4,3 км газопроводов, в том числе газопровода высокого давления **-** 2,8 км, газопроводов низкого давления –  1,5 км;  увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом до 96%;  135,032 км водопроводов, в том числе распределитель-ных сетей - 79,4 км, групповой водовод - 55,632 км;  увеличение уровня обеспеченности населения питье-вой водой с 80% до 90%;  в) обеспечение жильем граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов: ввод жилья - 2289 кв.м. |
| Сроки и этапы реализации  Программы | - | 2014-2020 годы  I этап – 2014-2017 годы;  II этап – 2018-2020 годы |
| Исполнители  основных  мероприятий Программы | - | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области, управление сельского хозяйства администрации Пугачевского муниципального района, муниципальные образования Пугачевского муниципального района |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования Программы составляет 274,161 млн. руб. (прогнозно), в том числе:  средства федерального бюджета – 169,036 млн. руб. (прогнозно);  средства областного бюджета – 83,887 млн. руб. (прогнозно);  средства бюджета Пугачевского муниципального района – 10,134 млн. руб. (прогнозно);  средства бюджетов сельских муниципальных образований Пугачевского муниципального района – 0,205 млн. руб. (прогнозно);  внебюджетные источники – 10,95 млн. руб. (прогнозно). |
| Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  Программы | - | открытие 6-ти фельдшерско-акушерских пунктов;  повышение уровня газификации домов (квартир) сетевым газом до 96%;  повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 90%;  ввод жилья для граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов - 2289 кв. м. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - | контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Пугачевского муниципального района. |

**1.Содержание проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами**

**1.1.Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий муниципального района**

На сельской территории Пугачевского муниципального района (далее - муниципальный район) располагается 64 сельских населенных пункта.

Общая площадь сельской территории муниципального района составляет 2903 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 336 тыс.га.

Характеристика землепользования на сельских территориях муниципального района приведена в приложении № 1 к данной Программе.

**1.2.Сельское население муниципального района**

Численность сельского населения муниципального района по состоянию на 1 января 2014 года составила 18641 человек, в том числе трудоспособного населения 10413 человек.

**1.3.Развитие агропромышленного комплекса муниципального района**

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории муниципального района является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории муниципального района осуществляют производственную деятельность 15 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (крупные и малые); 45 сельскохозяйственных организаций, 113 крестьянских (фермерских) хозяйств и 7711 личных подсобных хозяйств.

**1.4. Газоснабжение**

По состоянию на 1 января 2014 года сетевым газом обеспечено 95,5% жилищного фонда сельских поселений муниципального района.

Действующая система газоснабжения в сельских муниципальных образованиях представлена в приложении № 3 к данной Программе.

В период 2014-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению пос.Краснореченский Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района.

**1.5. Водоснабжение**

По состоянию на 1 января 2014 года распределительная система водоснабжения сельских поселений муниципального района включает в себя 86 водозаборов (57 артезианских скважин, 29 открытых водозаборов), 247,85 км поселковых водопроводных сетей.

На текущий момент система водоснабжения сельских поселений муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях муниципального района около 80%.

На текущий момент более 10% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 70% площади жилищного фонда в сельских поселениях муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 20% сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 10% сельского населения муниципального района получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов планируется осуществить: строительство группового водовода для наполнения питьевых прудов Давыдовского муниципального образования общей протяженностью 55,632 км, строительство и реконструкцию локальных водопроводов в сельских поселениях общей протяженностью 79,4 км, строительство водонапорных башен - 14 шт., бурение скважин - 6 шт.

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях муниципального района представлена в приложении № 4 к данной Программе.

**1.6.Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов**

Реализация мероприятий направлена на развитие сети учреждений здравоохранения в сельской местности и совершенствование первичной медико-санитарной помощи в селе.

На текущий момент обеспеченность фельдшерско-акушерскими пунктами не отвечает потребностям населения (приложение № 2 к данной Программе).

В рамках реализации мероприятий в области развития сети учреждений медико-санитарной помощи предусматривается:

открытие фельдшерско-акушерских пунктов в: с.Успенка, пос.Садовый, с.Любицкое, с.Бобровый Гай, с.Бобровка, пос.Тургеневский;

повышение доступности сельского населения к услугам по оказанию первичной медико-санитарной помощи на основе внедрения принципов общей врачебной (семейной) практики.

В результате реализации мероприятия будет расширен доступ сельского населения к услугам учреждений здравоохранения за счет открытия 6-ти новых фельдшерско-акушерских пунктов.

**2.Основные цели и задачи Программы,**

**сроки и этапы ее реализации**

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий муниципального района посредством достижения следующих целей:

улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения;

формирование в Саратовской области позитивного отношения к развитию сельских территорий муниципального района.

Основными задачами Программы являются:

повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений муниципального района;

обеспечение жильем граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Достижение целей Программы предусматривается осуществить за счет:

а) строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципального района;

б) обеспечение жильем граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Реализация программных мероприятий предусмотрена в два этапа:

I этап – 2014 – 2017 годы;

II этап – 2018 – 2020 годы.

**3.Система (перечень) программных мероприятий**

**(внесено изменение постановлением от** [**21.02.2017г. №158…**](b14eddb9-368e-42fc-b3d5-5ec418ec251b)**)**

В состав Программы включены мероприятия:

а) мероприятия по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений муниципального района согласно приложению № 5 к данной Программе;

б) мероприятия по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений муниципального района согласно приложению № 6 к данной Программе;

в) мероприятия по обеспечению жильем граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности на территории муниципального района согласно приложению № 7 к данной Программе;

г) изготовление проектной документации по объектам строительства социальной и инженерной инфраструктуры муниципального района согласно приложению № 8 к данной Программе.

д) развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

е) развитие сети учреждении культурно-досугового типа

**4.Ресурсное обеспечение Программы**

**(внесено изменение постановлением от** [**2.02.2015г. №112…**](/content/act/8afe132c-db81-4b04-96bc-d70ef9ed8947.html)**,** [**9.07.2015г. №660…**](/content/act/8977ac91-b2b7-4df0-8c73-5875faf32a2a.html)**,** [**7.12.2015г. №1165…**](ea5d1fc9-9405-49bd-bf89-2c25870021f9)**,** [**11.11.2016г. №833…**](0eb914af-7c94-480b-b9e9-119dc8e30017)**,** [**30.12.2016г. №1050**](e2b1dd58-bd35-4426-917f-9f6a97feb1d4)**…,** [**21.02.2017г. №158…**](b14eddb9-368e-42fc-b3d5-5ec418ec251b)**,** [**22.03.2017г. №264…**](7b937d08-5ae3-488f-8e5f-938d5a843550)**)**

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов сельских муниципальных образований муниципального района и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 274,161 млн. руб. (прогнозно), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 169,036 млн. руб. (прогнозно);

за счет средств бюджета Саратовской области – 83,887 млн. руб. (прогнозно);

за счет средств бюджета Пугачевского муниципального района – 10,134 млн. руб. (прогнозно);

за счет средств бюджетов сельских поселений – 0,205 млн. руб. (прогнозно);

внебюджетные источники – 10,95 млн. руб. (прогнозно).

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в приложении № 9 к данной Программе.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

**5.Организация управления реализацией Программы**

**и контроль за ходом ее выполнения**

Администрация Пугачевского муниципального района:

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

разрабатывает и принимает на уровне муниципального района нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

обеспечивает своевременную подготовку проектной документации   
на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

**6.Оценка эффективности реализации Программы**

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельских муниципальных образованиях.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2014-2017 годы и на период

до 2020 года»

**Характеристика**

**землепользования на территории муниципального района**

**по состоянию на 1 января 2014 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|  | Общая площадь территории муниципального района | кв.км | 3900 |  |
| 1. | площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 336000 |  |
| в том числе пашня | га | 265100 |  |
| % | 79% |  |
| 2. | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 45 |  |
| имеют в наличие пашни в обработке | га | 196200 |  |
| 3. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 113 |  |
| имеют в наличие земель пашни в обработке | га | 68900 |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

**Характеристика**

**наличия и состояния объектов здравоохранения в сельских поселениях муниципального района**

**по состоянию на 1 января 2014 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования, сельского поселения | ФАПы и офисы врача общей практики | | |
| Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности  (на 100 жителей) | Техническое  состояние здания (удовлетворительное, ветхое, аварийное) |
| 1. | Давыдовское муниципальное образование:  с.Давыдовка  пос.Смелость  пос.Заречный  пос.Садовый  пос.Краснореченский  пос.Монастырский  пос.Чапаевский  пос.Новая Жизнь  пос.Лагунихинский  пос.Тамбовский  с.Припольное  пос.Вишневый | ФАП-1  -  -  -  -  -  ФАП-1  -  -  ФАП-1  ФАП-1  - | 0,06  0,17  1,28  1,33 | удовл.  -  -  -  -  -  удовл.  -  -  удовл.  удовл.  - |
| 2. | Заволжское муниципальное образование:  пос.Заволжский  Ст. Иргиз  с.Березово  с.Каменка  с.Варваровка | УБ-1  -  ФАП-1  ФАП-1  - | 0,04  0,07  0,12 | удовл.  -  удовл.  удовл. |
| 3. | Клинцовское муниципальное образование:  с.Клинцовка  с.Любицкое  пос.Янтарный  д.Новоивановка  с.Жестянка  с.Бобровка  с.Бобровый Гай | ВА(ОВОП)  ФАП-1  -  -  ФАП-1  ФАП-1  ФАП-1 | 0,11  0,27  0,20  0,50  0,64 | удовл.  удовл.  -  -  удовл.  удовл.  удовл. |
| 4. | Краснореченское муниципальное образование:  с.Красная Речка  с.Владимировка  с.Бобринка  пос.Солянский  пос.Бажановский  пос.Тургеневский | ФАП-1  -  -  ФАП-1  ФАП-1  ФАП-1 | 0,13  0,11  0,64  0,12 | удовл.  -  -  удовл.  удовл.  удовл. |
| 5. | Надеждинское муниципальное образование:  с.Надеждинка  с.Дороговиновка  с.Ружьевка  с.Новомарьевка  с.Чурины  пос.Ермаковский  с.Мавринка  с.Орловка  с.Селезниха  с.Новопавловка  с.Подшибаловка  с.Петровское  с.Шиншиновка | ФАП-1  ФАП-1  -  -  -  -  ФАП-1  -  ВА(ОВОП)  -  -  -  - | 0,63  0,80  0,45  0,20 | удовл.  удовл.  -  -  -  -  удовл.  -  удовл.  -  -  -  - |
| 6. | Преображенское муниципальное образование:  с.Преображенка  с.Малая Таволожка  с.Большая Таволожка  с.Успенка | ФАП-1  ФАП-1  ФАП-1  ФАП-1 | 0,11  0,44  0,11  0,10 | удовл.  удовл.  удовл.  удовл. |
| 7. | Рахмановское муниципальное образование:  с.Малая Тарасовка  с.Рахмановка  с.Новоспасское  пос.Муравли  с.Максютово  с.Новая Порубежка  пос.Новая Шиншиновка  пос.Еремино  с.Карловка  пос.Новопавловка  пос.Новодмитриевка | УБ (ОВОП)  -  -  ФАП-1  ФАП-1  ФАП-1  ФАП-1  ФАП-1  -  - | 0,15  0,64  0,21  0,70  0,80  0,22 | удовл.  -  -  удовл.  удовл.  удовл.  удовл.  удовл.  -  - |
| 8. | Старопорубежское муниципальное образование:  с.Старая Порубежка  с.Камелик  пос.Орашаемый  пос.Степной | ВА(ОВОП)  ФАП-1  ФАП-1  - | 0,10  0,13  0,54 | удовл.  удовл.  удовл.  - |
| 9. | Муниципальное образование  г.Пугачева:  пос.Пугачевский | ФАП-1 | 0,08 | удовл. |

Приложение № 3 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

**Характеристика**

**действующей системы газоснабжения в сельских поселениях муниципального района**

**по состоянию на 1 января 2014 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | | | Количество квартир, шт. | | | Построено газопроводов, км. | | Газифициро-вано котельных и топочных |
| Всего | в т. ч. пользую-щихся газом | % газифи-кации | Всего | газифи-  циро-вано | % газифи-кации | межпо-  селковых | внутрипо-селковых |
|
| 1. | с.Березово | 1217 | 738 | 60,5 | 372 | 225 | 60,5 | 3,9 | 17,42 | 4 |
| 2. | с.Большая Таволожка | 701 | 701 | 100 | 353 | 353 | 100 | 0,8 | 13,954 | 8 |
| 3. | с.Варваровка | 94 | 94 | 100 | 49 | 49 | 100 | 0,52 | 3,83 | 1 |
| 4. | с.Владимировка | 10 | 10 | 100 | 15 | 15 | 100 | 0,03 | 1,93 | - |
| 5. | с.Давыдовка | 1240 | 1210 | 97,8 | 514 | 497 | 96,7 | 21,92 | 20,96 | 5 |
| 6. | с.Дороговиновка | 121 | 121 | 100 | 47 | 44 | 93,6 | 1,51 | 3,6 | 2 |
| 7. | с.Камелик | 527 | 527 | 100 | 221 | 203 | 91,9 | 18,971 | 15,217 | 2 |
| 8. | с.Каменка | 787 | 787 | 100 | 336 | 336 | 100 | 4,38 | 20,235 | 9 |
| 9. | с.Красная Речка | 496 | 496 | 100 | 274 | 274 | 100 | 18,144 | 8,136 | 9 |
| 10. | с.Мавринка | 180 | 180 | 100 | 84 | 84 | 100 | 15,01 | 4,87 | 1 |
| 11. | с.Малая Таволожка | 195 | 195 | 100 | 84 | 84 | 100 | 1,99 | 4,52 | 3 |
| 12. | с.Надеждинка | 488 | 488 | 100 | 202 | 202 | 100 | 2,1 | 15,07 | 9 |
| 13. | с.Новопавловка | 76 | 76 | 100 | 30 | 30 | 100 | 4,34 | 1,56 | - |
| 14. | с.Орловка | 47 | 47 | 100 | 34 | 34 | 100 | - | 2,41 | - |
| 15. | с.Припольное | 42 | 42 | 100 | 27 | 27 | 100 | - | 1,29 | 1 |
| 16. | с.Подшибаловка | 56 | 56 | 100 | 32 | 32 | 100 | 4,57 | 2,24 | - |
| 17. | с.Преображенка | 783 | 783 | 100 | 351 | 351 | 100 | 10,72 | 15,548 | 10 |
| 18. | с.Ружьевка | 38 | 38 | 100 | 19 | 2 | 10,5 | 1,65 | 0,24 | - |
| 19. | с.Селезниха | 443 | 443 | 100 | 190 | 190 | 100 | 2,05 | 9,54 | 3 |
| 20. | пос.Солянский | 553 | 553 | 100 | 331 | 314 | 94,9 | 15,4 | 20,266 | 6 |
| 21. | с.Старая Порубежка | 1285 | 1285 | 100 | 566 | 541 | 95,6 | 11,891 | 29,261 | 10 |
| 22. | с.Успенка | 903 | 903 | 100 | 352 | 352 | 100 | 3,43 | 11,132 | 7 |
| 23. | с.Шиншиновка | 70 | 70 | 100 | 38 | 36 | 94,7 | 6,6 | 2,21 | - |
| 24. | пос.Бажановский | 161 | 161 | 100 | 60 | 50 | 83,3 | 5,82 | 2,411 | - |
| 25. | пос.Вишневый | 31 | 31 | 100 | 37 | 37 | 100 | - | 1,93 | 1 |
| 26. | пос.Заволжский | 2035 | 1911 | 95 | 1039 | 953 | 91,7 | 12,32 | 10,638 | 9 |
| 27. | пос.Заречный | 84 | 84 | 100 | 60 | 57 | 95 | 3,3 | 1,086 | 1 |
| 28. | пос.Монастырский | 45 | 45 | 100 | 21 | 19 | 90,5 | 3,787 | 1,817 | 3 |
| 29. | пос.Пугачевский | 816 | 816 | 100 | 466 | 465 | 99,8 | 2,016 | 2,7 | 10 |
| 30. | пос.Садовый | 118 | 113 | 95,3 | 56 | 52 | 92,9 | 2,47 | 1,43 | - |
| 31. | пос.Тамбовский | 61 | 57 | 91,6 | 29 | 25 | 86,2 | 7,46 | 1,55 | 2 |
| 32. | пос.Тургеневский | 783 | 783 | 100 | 261 | 261 | 100 | 3,75 | 10,87 | 3 |
| 33. | пос.Чапаевский | 449 | 410 | 91,3 | 190 | 174 | 91,6 | 23,66 | 9,304 | 4 |
| 34. | станция Иргиз | 272 | 272 | 100 | 119 | 119 | 100 | 0,658 | 1,713 | - |
| 35. | с.Карловка | 441 | 441 | 100 | 181 | 134 | 74 | 21,312 | 3,205 | 5 |
| 36. | с.Клинцовка | 734 | 720 | 89,4 | 238 | 194 | 81,5 | 8,97 | 8,1 | 3 |
| 37. | с.Любицкое | 276 | 270 | 88,3 | 74 | 58 | 78,4 | 7,201 | 3,756 | 1 |
| 38. | с.Малая Тарасовка | 206 | 206 | 100 | 79 | 71 | 89,9 | - | 3,2 | 1 |
| 39. | с.Новая Порубежка | 442 | 442 | 100 | 160 | 151 | 94,4 | 10,509 | 5,735 | 8 |
| 40. | с.Рахмановка | 563 | 563 | 100 | 252 | 241 | 95,6 | 15,8 | 7,2 | 4 |
| 41. | с.Жестянка | 360 | 348 | 96,6 | 136 | 111 | 81,6 | 9,597 | 4,987 | - |
| 42. | с.Бобровый Гай | 146 | 135 | 92,5 | 58 | 49 | 84,5 | 6,23 | 2,12 |  |
| 43. | с.Бобровка | 142 | 130 | 91,5 | 72 | 68 | 94,4 | 8,13 | 3,5 | 1 |
| 44. | с.Максютово | 121 | 121 | 100 | 47 | 47 | 100 | 3,26 | 2,2 | - |
| 45. | с.Новоспасское | 55 | 50 | 91 | 26 | 23 | 88,5 | 1,115 | 1,177 |  |
| 46. | пос.Еремино | 101 | 101 | 100 | 35 | 35 | 100 | 2,7 | 0,968 | - |
| 47. | пос.Лагунихин-ский | 24 | 21 | 87,5 | 15 | 13 | 86,7 | 4,965 | 0,870 | - |
| 48. | пос.Новая Жизнь | 54 | 54 | 100 | 21 | 21 | 100 | 14,365 | 0,989 | - |
| 49. | пос.Новая Шиншиновка | 118 | 105 | 89 | 62 | 58 | 93,5 | 1,26 | 0,828 | - |
| 50. | пос.Новодмитриев-ка | 59 | 59 | 100 | 25 | 25 | 100 | 8,1 | 0,758 | - |
| 51. | пос.Новопавловка | 141 | 132 | 93,6 | 55 | 49 | 89,0 | 0,56 | 1,263 | - |
| 52. | пос.Орошаемый | 64 | 38 | 59,4 | 18 | 10 | 55,6 | 0,68 | 0,645 | - |
| 53. | пос.Степной | 45 | 25 | 55,6 | 21 | 15 | 71,4 | 14,8 | 1,674 | - |
| 54. | пос.Янтарный | 23 | 21 | 91,3 | 15 | 14 | 93,3 | 3,2 | 0,35 |  |
| 55. | с.Бобринка | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | с.Новомарьевка | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | с.Чурины | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | пос.Ермаковский | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | пос.Красно-реченский | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | пос.Муравли | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | пос.Смелость | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по району:** | **19457** | **18508** | **95,5** | **8449** | **7874** | **91,14** | **357,921** | **324,413** | **146** |

Приложение № 4 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

**Характеристика**

**действующей системы водоснабжения в сельских поселениях муниципального района**

**по состоянию на 1 января 2014 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования, населенного пункта | Коли-чество жите-лей  (чел.) | Источник водо-снабжения: поверхностный (реки, пруды), подземный (сква-жины, колодцы) кол-во подаваемой воды (куб.м/сутки) | Характеристика системы водо-снабжения (протяженность сетей, км, количество и произво-дительность водопроводных очистных сооружений, насосных станций) | Проблемные вопросы (виды работ с указанием примерного объе-ма средств на восстановление, замену оборудо-вания и т.д.) | Примечания |
|  | **Давыдовское муниципальное образование** |  |  |  |  |  |
| 1. | с.Давыдовка | 1240 | поверхностный, р.Б.Иргиз, пруд Давыдовский, среднесуточная подача 480 куб.м/сутки | протяженность сетей -15,0 км,  2 насосные станции производительностью  600 куб.м/сутки | необходима замена 4 км водопроводов, замена насосного оборудования,  4,5 млн. руб. |  |
| 2. | пос.Монастырский | 45 | поверхностный, р.Б.Иргиз, средне-суточная подача  80 куб.м/сутки | протяженность сетей - 1,2 км,  1 насосная станция производительностью  400 куб.м/сутки |  |  |
| 3. | пос.Смелость | 21 | подземный,  1 колодец |  | необходимо устройство водозабора из р.Б.Иргиз,  0,2 млн. руб. |  |
| 4. | пос.Заречный | 84 | подземный,  1 скважина,  364 куб.м/сутки | протяженность сетей - 1,8 км, производительность водозабора 380 куб.м/сутки |  |  |
| 5. | пос.Краснореченский | 49 | подземный,  1 колодец |  | необходимо устройство водозабора из  о.Калач, про-кладка сетей водопровода -  1,2 км,  0,9 млн. руб. |  |
| 6. | пос.Садовый | 118 | поверхностный, р.Б.Иргиз, среднесуточная подача  80 куб.м/сутки | протяженность сетей - 3,6 км,  1 насосная станция производительностью  324 куб.м/сутки | необходима установка водонапорной башни,  0,6 млн. руб. |  |
| 7 | пос.Чапаевский | 449 | поверхностный, пруды "Верхний" и "Средний", среднесуточная подача 250 куб.м/сутки | протяженность сетей - 7 км, насосная станция производительностью  864 куб.м/сутки | основные проблемы: периодическое пересыхание питьевых прудов в период засухи (2 года в пять лет), отсутствие очистных сооружений. Необходимо строительство группового водовода для наполнения питьевых прудов общей протяжен-ностью 55,632 км, стоимость  141,3 млн. руб., реконструкция водопроводных сетей - 5,7 км (8,0 млн. руб.) и устройство водо-заборных очист-ных сооружений в каждом поселке - 34 млн. руб. |  |
| 8. | пос.Новая Жизнь | 54 | поверхностный, пруд "Новая Жизнь", средне-суточная подача  35 куб.м/сутки | протяженность сетей - 2 км, насосная станция производительностью  200 куб.м/сутки |
| 9. | пос.Лагунихинский | 24 | поверхностный, пруд "Лагунихин-ский", средне-суточная подача  25 куб.м/сутки | протяженность сетей - 0,8 км, насосная станция производительностью  150 куб.м/сутки |
| 10. | пос.Тамбовский | 61 | поверхностный, пруд "Тамбов-ский", средне-суточная подача  38 куб.м/сутки | протяженность сетей - 1 км, насосная станция производительностью  150 куб.м/сутки |
| 11. | с.Припольное | 42 | поверхностный, пруд "Приполь-ный", средне-суточная подача  30 куб.м/сутки | протяженность сетей - 0,6 км, насосная станция производительностью  150 куб.м/сутки |
| 12. | пос.Вишневый | 31 | поверхностный, пруд "Вишневый", среднесуточная подача  25 куб.м/сутки | протяженность сетей - 1,3 км, насосная станция производитель-ностью 150 куб.м/сутки |
|  | **Заволжское муниципальное образование** |  |  |  |  |  |
| 13. | пос.Заволжский | 2035 | подземный,  2 скважины, среднесуточная подача  284 куб.м/сутки | протяженность сетей - 6,52 км (1967 год), мощность скважин 319 куб.м/сутки | необходима замена 4,6 км водопроводов, замена насосного оборудования,  5,6 млн. руб. |  |
| 14. | станция Иргиз | 272 | подземный,  1 скважина, среднесуточная подача 30 куб.м/сутки | протяженность сетей - 0,8 км, производительность водозабора 240 куб.м/сутки | необходим ре-монт водопровод-ной сети - 0,8 км,  0,4 млн. руб. |  |
| 15. | с.Березово | 1217 | подземный,  1 скважина, среднесуточная подача 40 куб.м/сутки | протяженность сетей - 3,98 км (1977 год), мощность скважины - 40 куб.м/сутки | более 60% территории села водоснабжением не обеспечено. Необходима реконструкция системы водо-снабжения-  11,5 км,  52 млн. руб. | проект на реконст-  рукцию в стадии разработки |
| 16. | с.Каменка | 787 | подземный,  4 скважины, среднесуточная подача 158 куб.м/сутки | протяженность сетей - 8,4 км (1967 год), мощность скважин 240 куб.м/сутки | необходима час-тичная замена водопроводов -  3,5 км,  3,2 млн. руб. |  |
| 17. | с.Варваровка | 94 | подземный,  1 скважина, среднесуточная подача 17 куб.м/сутки | протяженность сетей - 1,4 км (1967 год), мощность водозабора 80 куб.м/сутки | необходима замена 0,25 км водопровода,  0,2 млн. руб. |  |
|  | **Клинцовское муниципальное образование** |  |  |  |  |  |
| 18. | с.Клинцовка | 734 | поверхностный, пруд "Вязовский" среднесуточная подача  255 куб.м/сутки | протяженность сетей - 12 км (1991 год), производительность водозаборных сооружений -  300 куб.м/сутки | необходима реконструкция водопроводных сетей - 12 км и водозаборных сооружений,  25,0 млн. руб. |  |
| 19. | с.Любицкое | 276 | поверхностный, р.М.Чалыкла, среднесуточная подача  50 куб.м/сутки | протяженность сетей - 6,5 км (1974 год), производительность водозаборных сооружений -  150 куб.м/сутки | необходима замена водо-напорной башни,  0,5 млн. руб. |  |
| 20. | пос.Янтарный | 23 | поверхностный, пруд Куриный | сетей нет |  |  |
| 21. | д.Новоивановка | - |  |  |  |  |
| 22. | с.Жестянка | 360 | поверхностный, р.Б.Чалыкла, среднесуточная подача 120 куб.м/сутки | протяженность сетей - 8 км  (1990 год) | необходимо: установка очистных сооружений, реконструкция водопроводных сетей - 8 км,  14,0 млн. руб. |  |
| 23. | с.Бобровка | 142 | подземный,  1 скважина, среднесуточная подача 150 куб.м./сутки | протяженность сетей - 2,5 км (1969 год) | необходима частичная замена водопроводов -  1,5 км,  1,8 млн. руб. |  |
| 24. | с.Бобровый Гай | 146 | Поверхностный, р.Б.Чалыкла, среднесуточная подача 125 куб.м/сутки | протяженность сетей - 2,5 км (1990 год) | необходимо устройство очистных сооружений,  6 млн. руб. |  |
|  | **Краснореченское муниципальное образование** |  |  |  |  |  |
| 25. | с.Красная Речка | 496 | подземный,  4 скважины, среднесуточная подача 150 куб.м/сутки | протяженность сетей - 10,5 км (1965 год), мощность водозабора 900 куб.м/сутки | необходима реконструкция водопроводных сетей - 10,5 км,  12,5 млн. руб. |  |
| 26. | с.Владимировка | 10 | подземный,  1 скважина, среднесуточная подача 8 куб.м/сутки | протяженность сетей - 1,6 км, мощность водозабора 70 куб.м/сутки | требуется произвести ремонт 1,6 км водопроводов,  1,5 млн. руб. |  |
| 27. | с.Бобринка | 33 | подземный,  1 скважина, среднесуточная подача 15 куб.м/сутки | протяженность сетей - 2,8 км, мощность водозабора 70 куб.м/сутки | требуется замена 1,8 км водопро-водов, ремонт водонапорной башни,  1,8 млн. руб. |  |
| 28. | пос.Солянский | 553 | подземный,  6 скважин, среднесуточная подача  170 куб.м/сутки | протяженность сетей - 13 км (1964 год), мощность водозабора 1920 куб.м/сутки | необходимо: реконструкция 5,5 км водопро-водов, ремонт водонапорной башни,  5,0 млн. руб. |  |
| 29. | пос.Бажановский | 161 | подземный,  2 скважины, среднесуточная подача 40 куб.м/сутки | протяженность сетей - 2,5 км (1975 г.), мощность водозабора 600 куб.м/сутки | необходимо: замена 2 км водопроводов, замена водона-порной башни,  1,7 млн. руб. |  |
| 30. | пос.Тургеневский | 783 | подземный,  3 скважины, среднесуточная подача  185 куб.м/сутки | протяженность сетей - 7 км  (1969 год), мощность водозабора 1152 куб.м/сутки | необходимо: ремонт 6 км водопроводов,  6,7 млн. руб. |  |
|  | **Надеждинское муниципальное образование** |  |  |  |  |  |
| 31. | с.Надеждинка | 488 | подземный,  2 скважины, среднесуточная подача  245 куб.м/сутки | протяженность сетей - 6,4 км (1968 год) | необходимо: реконструкция водопроводных сетей - 8,0 км,  12,4 млн. руб. |  |
| 32. | с.Дороговиновка | 121 | подземный,  1 скважина, среднесуточная подача 50 куб.м/сутки | протяженность сетей - 3,6 км (1968 год) | необходимо: замена 0,5 км водопроводов,  0,5 млн. руб. |  |
| 33. | с.Ружьевка | 38 | подземный,  1скважина, среднесуточная подача  15 куб.м/сутки | протяженность сетей - 1,5 км | необходима замена водона-порной башни,  0,5 млн. руб. |  |
| 34. | с.Новомарьевка | 12 | поверхностный, р.М.Иргиз | протяженность сетей - 1,2 км | необходима замена насосного оборудования, 0,025 млн. руб. |  |
| 35. | с.Чурины | - |  |  |  |  |
| 36. | пос.Ермаковский | 13 |  |  |  |  |
| 37. | с.Мавринка | 180 | подземный,  2 скважины | протяженность сетей - 3,7 км (1968 год) | необходима замена 0,5 км водопроводов,  0,5 млн. руб. |  |
| 38. | с.Орловка | 47 | поверхностный, пруд Орловский | протяженность сетей - 4,5 км | необходима замена насосного оборудования, 0,012 млн. руб. |  |
| 39. | с.Селезниха | 443 | подземный,  3 скважины, среднесуточная подача  230 куб.м/сутки | протяженность сетей - 6,4 км (1968 год) |  | в 2012 году начаты работы по реконструк-ции водо-проводных сетей |
| 40. | с.Новопавловка | 76 | поверхностный, р.М.Иргиз | протяженность сетей - 3,0 км (1968 год) | необходимо: строительство водозаборной скважины, замена водона-порной башни, замена водопроводной сети - 3,0 км,  3,0 млн. руб. |  |
| 41. | с.Подшибаловка | 56 | подземный,  1 скважина | протяженность сетей - 2,1 км (1969 год) | необходимо: замена водона-порной башни, насосного оборудования,  0,6 млн. руб. |  |
| 42. | с.Петровское | - |  |  |  |  |
| 43. | с.Шиншиновка | 70 | подземный,  1 скважина | протяженность сетей 1,7 км (1968 год) | необходима замена водона-порной башни,  0,5 млн. руб. |  |
|  | **Преображенское муниципальное образование** |  |  |  |  |  |
| 44. | с. Преображенка | 783 | подземный, 4 скважины, средне-суточная подача 720 куб.м/сутки | протяженность сетей - 12,6 км (2012 год) |  |  |
| 45. | с.Малая Таволожка | 195 | подземный,  1 скважина, среднесуточная подача 96 куб.м/сутки | протяженность сетей - 3 км (1967 год), мощность водозабора 120 куб.м/сутки | необходима реконструкция системы водо-снабжения - 3 км, 4,7 млн. руб. |  |
| 46. | с.Большая Таволожка | 701 | подземный,  5 скважин, среднесуточная подача 600 куб.м/сутки | протяженность сетей - 12 км (1969 год), производительность водозаборных сооружений - 850 куб.м/сутки | необходима реконструкция водопроводных сетей - 12,0 км, ремонт водо-заборной скважины,  25 млн. руб. |  |
| 47. | ж/д разъезд Межник | - |  |  |  |  |
| 48. | с.Успенка | 903 | подземный,  4 скважины, среднесуточная подача 800 куб.м/сутки | протяженность сетей - 12 км (1968 год), производительность водозаборных сооружений 800 куб.м/сутки | необходимо: строительство одной новой водозаборной скважины, ремонт 3 скважин, замена водонапорной башни,  2,15 млн. руб. |  |
|  | **Рахмановское муниципальное образование** |  |  |  |  |  |
| 49. | с.Рахмановка | 563 | поверхностный, р.Камелик, средне-суточная подача 850 куб.м/сутки | протяженность сетей - 9,1 км (2011 год), насосная станция производительностью -  1250 куб.м/сутки |  |  |
| 50. | с.Малая Тарасовка | 206 |
| 51. | с.Новоспасское | 55 | поверхностный, р.Камелик, средне-суточная подача 50 куб.м/сутки | протяженность сетей - 1,5 км (1968 год), насосная станция производительностью 150 куб.м/сутки |  |  |
| 52. | пос.Муравли | 7 | поверхностный, озеро Калач | сетей нет |  |  |
| 53. | с.Максютово | 121 | поверхностный, р.Камелик, средне-суточная подача 150 куб.м/сутки | протяженность сетей - 1,5 км (1968 год), насосная станция производительностью 250 куб.м/сутки | необходима замена водона-порной башни,  0,5 млн.рублей |  |
| 54. | с.Новая Порубежка | 442 | поверхностный, р.Камелик, средне-суточная подача 704 куб.м/сутки | протяженность сетей - 2,9 км (2005 год), насосная станция производительностью  1000 куб.м/сутки |  |  |
| 55. | с.Новая Шиншиновка | 118 | поверхностный, р.Б.Чалыкла, сред-несуточная подача 185 куб.м/сутки | протяженность сетей - 1,7 км (1968 год), насосная станция производительностью  200 куб.м/сутки | необходима реконструкция водопроводных сетей - 1,7 км,  2,0 млн.руб. |  |
| 56. | пос.Еремино | 101 | поверхностный, р.Камелик, средне-суточная подача 169 куб.м/сутки | протяженность сетей - 1,8 км (1968 год), производительность водозабора 300 куб.м/сутки | необходима замена водо-напорной башни,  0,5 млн.руб. |  |
| 57. | с.Карловка | 441 | поверхностный, р.Б.Чалыкла, сред-несуточная подача 704 куб.м/сутки | протяженность сетей - 4,5 км (1968 год), насосная станция производительностью  800 куб.м/сутки | необходима реконструкция водопроводных сетей - 4,5 км,  14 млн. руб. |  |
| 58. | пос.Новопавловка | 141 | поверхностный, р.Б.Чалыкла, среднесуточная подача 317 куб.м/сутки | протяженность сетей - 1,6 км (1968 год), насосная станция производительностью  500 куб.м/сутки | необходима замена водо-напорной башни,  0,5 млн.руб. |  |
| 59. | пос. Ново-дмитриевка | 59 | поверхностный, р.Б.Чалыкла, сред-несуточная подача 67 куб.м/сутки | протяженность сетей - 0,25 км (1968 год), насосная станция производительностью  100 куб.м/сутки |  |  |
|  | **Старопорубежское муниципальное образование** |  |  |  |  |  |
| 60. | с.Старая Порубежка | 1285 | поверхностный, р.Б.Иргиз, средне-суточная подача 1605 куб.м/сутки | тротяженность сетей - 16 км (1964 год), мощность водозабора 1800 куб.м/сутки | требуется реконструкция водопроводных сетей - 16 км,  28 млн. руб. |  |
| 61. | с.Камелик | 527 | подземный, 3 скважины, средне-суточная подача 250 куб.м./сутки | протяженность сетей - 5 км, мощность водозабора  250 куб.м/сутки |  |  |
| 62. | пос.Орошаемый | 64 | поверхностный, р.Б.Иргиз, средне-суточная подача 50 куб.м/сутки | протяженность сетей - 3 км, мощность водозабора  300 куб.м/сутки | необходима установка водо-напорной башни,  0,5 млн. руб. |  |
| 63. | пос.Степной | 45 | подземный,  1 скважина, среднесуточная подача 40 куб.м/сутки | протяженность сетей - 1 км, мощность водозабора  100 куб.м/сутки | необходима замена водо-проводных сетей - 1 км,  0,9 млн. руб. |  |
|  | Итого по району в сельской местности: | 18641 чел. | артезианские скважины - 57шт.,  поверхностные водозаборы-29шт. | протяженность поселковых водопроводных сетей - 247,85 км | необходимо: строительство и реконструкция поселковых водопроводных сетей -130,65 км, строительство водопроводных башен - 14 шт., бурение артезианских скважин - 6 шт., строительство группового водовода - 55,632 км | |

Приложение № 5 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

**Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры**

**на территории сельских поселений муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели,  наименование населенного пункта, муниципального образования | Един.  измер. | Всего | в том числе по годам  реализации Программы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| млн. руб. (прогнозно) | 23,7 |  | 4,5 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| 1.1 | с.Успенка  Преображенского муниципального образования | единиц |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| млн. руб. (прогнозно) |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | пос.Садовый  Давыдовского муниципального образования | единиц |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| млн. руб. (прогнозно) |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |
| 1.3 | с.Любицкое  Клинцовского муниципального образования | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| млн. руб. (прогнозно) |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |
| 1.4 | с.Бобровый Гай  Клинцовского муниципального образования | единиц |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| млн. руб. (прогнозно) |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |
| 1.5 | с.Бобровка  Клинцовского муниципального образования | единиц |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| млн. руб. (прогнозно) |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |
| 1.6 | пос.Тургеневский  Краснореченского муниципального образования | единиц |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| млн. руб. (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 6 к муниципальной программе | | | | | | |
|  |  |  |  | "Устойчивое развитие сельских территорий | | | | | | |
|  |  |  |  | Пугачевского муниципального района | | | | | | |
|  |  |  |  | Саратовской области на 2014-2017 годы | | | | | | |
|  |  |  |  | и на период до 2020 года" | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений муниципального района** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей, наименование населенного пункта, муниципального образования | Ед. изм. | Всего | в том числе по годам реализации Программы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство газопроводов - всего,  в том числе в разрезе сельских поселений: | км | 4,3 |  | 1,4 | 2,9 |  |  |  |  |
| млн. руб. (прогнозно) | 6,6 |  | 2,3 | 4,3 |  |  |  |  |
|  | строительство газопровода высокого давления к пос.Краснореченский Давыдовского муниципального образования | км | 2,8 |  | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  |
| млн. руб. (прогнозно) | 4,6 |  | 2,3 | 2,3 |  |  |  |  |
|  | строительство газопроводов низкого давления в пос.Краснореченский Давыдовского муниципального образования | км | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
| млн. руб. (прогнозно) | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  |  |
| 2. | Строительство (реконструкция) системы водоснабжения - всего, в том числе: | км | 135,032 |  | 24,30 | 30,30 | 23,75 | 23,75 | 19,55 | 13,382 |
| млн. руб. (прогнозно) | 316,90 |  | 56,62 | 69,62 | 55,12 | 55,22 | 46,62 | 33,70 |
|  | строительство (реконструкция) водонапорных башен, в том числе в разрезе сельских поселений: | шт. | 14 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| млн. руб. (прогнозно) | 6,6 |  | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
|  | пос.Садовый Давыдовского муниципального образования | шт. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| млн. руб. (прогнозно) | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | с.Любицкое Клинцовского муниципального образования | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| млн. руб. (прогнозно) | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | с.Бобринка, пос.Солянский, пос.Бажановский Краснореченского муниципального образования | шт. | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| млн. руб. (прогнозно) | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | с.Ружьевка, с.Новопавловка, с.Подшибаловка, с.Шиншиновка Надеждинского муниципального образования | шт. | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| млн. руб. (прогнозно) | 2,0 |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  | с.Успенка Преображенского муниципального образования | шт. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| млн. руб. (прогнозно) | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
|  | с.Максютово, пос.Еремино, пос.Новопавловка Рахмановского муниципального образования | шт. | 3 |  |  |  |  |  | 2 | 1 |
| млн. руб. (прогнозно) | 1,5 |  |  |  |  |  | 1,0 | 0,5 |
|  | пос.Орошаемый Старопорубежского муниципального образования | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| млн. руб. (прогнозно) | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
|  | строительство (реконструкция) водопроводных распределительных сетей, в том числе в разрезе сельских поселений: | км | 79,4 |  | 15 | 21 | 14,45 | 14,45 | 10,25 | 4,25 |
| млн. руб. (прогнозно) | 169,0 |  | 32,0 | 44,5 | 30,5 | 30,5 | 22,0 | 9,5 |
|  | водоснабжение с.Давыдовка Давыдовского муниципального образования | км | 15 |  | 7,5 | 7,5 |  |  |  |  |
| млн. руб. (прогнозно) | 32,0 |  | 16,0 | 16,0 |  |  |  |  |
|  | водоснабжение с.Березово Заволжского муниципального образования | км | 15,0 |  | 7,5 | 7,5 |  |  |  |  |
| млн. руб. (прогнозно) | 32,0 |  | 16,0 | 16,0 |  |  |  |  |
|  | водоснабжение с.Клинцовка Клинцовского муниципального образования | км | 12 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |
| млн. руб. (прогнозно) | 25,0 |  |  | 12,5 | 12,5 |  |  |  |
|  | водоснабжение с.Красная Речка Краснореченского муниципального образования | км | 10,5 |  |  |  | 5,25 | 5,25 |  |  |
| млн. руб. (прогнозно) | 22,0 |  |  |  | 11,0 | 11,0 |  |  |
|  | водоснабжение с.Надеждинка Надеждинского муниципального образования | км | 6,4 |  |  |  | 3,2 | 3,2 |  |  |
| млн. руб. (прогнозно) | 14,0 |  |  |  | 7,0 | 7,0 |  |  |
|  | водоснабжение с.Большая Таволожка Преображенского муниципального образования | км | 12 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |
| млн. руб. (прогнозно) | 25,0 |  |  |  |  | 12,5 | 12,5 |  |
|  | водоснабжение с.Карловка Рахмановского муниципального образования | км | 8,5 |  |  |  |  |  | 4,25 | 4,25 |
| млн. руб. (прогнозно) | 19,0 |  |  |  |  |  | 9,5 | 9,5 |
|  | строительство группового водовода для наполнения питьевых прудов Давыдовского муниципального образования (пос.Чапаевский, пос.Новая Жизнь, пос.Лагунихин-ский, пос.Тамбовский, с.Припольное, пос.Вишневый) | км | 55,632 |  | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,132 |
| млн. руб. (прогнозно) | 141,3 |  | 23,62 | 23,62 | 23,62 | 23,62 | 23,62 | 23,20 |

Приложение № 8 к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельских территорий

Пугачевского муниципального района

Саратовской области на 2014-2017 годы

и на период до 2020 года»

**(внесено изменение постановлением от** [**2.02.2015г. №112…**](/content/act/8afe132c-db81-4b04-96bc-d70ef9ed8947.html)**,** [**7.12.2015г. №1165…**](ea5d1fc9-9405-49bd-bf89-2c25870021f9)**,** [**11.11.2016г. №833…**](0eb914af-7c94-480b-b9e9-119dc8e30017)**,** [**30.12.2016г. №1050**](e2b1dd58-bd35-4426-917f-9f6a97feb1d4)**)**

**Изготовление проектной документации и проведение государственной экспертизы**

**по объектам строительства (реконструкции) инженерной инфраструктуры Пугачевского**

**муниципального района (финансирование из бюджета Пугачевского муниципального района)**

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проектов | По годам реализации Программы | | | | | | | | |
| 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| Изготовление проектной документации и проведение государственной экспертизы на строительство газопроводов | | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство газопровода высокого давления к пос. Краснореченский Давы-довского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области | 390791,42 | | 456980,96 | 20000,0 |  | |  |  |  |
| 2. | Строительство газопроводов низкого давления в пос. Краснореченский Давыдовского муниципального района Пугачевского муниципального района Саратовской области |  | |  |  |  | |  |  | 700000,0 |
| Изготовление проектной документации и проведение государственной экспертизы на строительство  (реконструкцию) водопроводных распределительных сетей | | | | | | | | | | |
| 3. | Реконструкция системы водоснабжения с.Давыдовка Пугачевского муници-пального района Саратовской области | 899110,0 | |  |  |  |  | |  |  |
| 4. | Реконструкция системы водоснабжения с.Березово Пугачевского муниципального района Саратовской области |  | | 1700000,0 |  |  |  | |  |  |
| 5. | Реконструкция системы водоснабжения с.Клинцовка Пугачевского муници-пального района Саратовской области |  | |  |  |  |  | |  | 1500000,0 |
| 6. | Реконструкция системы водоснабжения с.Красная Речка Пугачевского муници-пального района Саратовской области |  | |  |  |  |  | | 1500000,0 |  |
| 7. | Реконструкция системы водоснабжения с.Надеждинка Пугачевского муници-пального района Саратовской области |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 8. | Реконструкция системы водоснабжения с.Большая Таволожка Пугачевского муниципального района Саратовской области |  | | 501798,81 |  |  |  | |  |  |
| 9. | Реконструкция системы водоснабжения с.Карловка Пугачевского муниципального района Саратовской области |  | |  |  |  | 1500000,0 | |  |  |
| Изготовление проектной документации, технологическое присоединение (получение технических условий),  проведение государственной экспертизы на строительство объектов социальной сферы | | | | | | | | | | |
| 10. | Строительство Дома культуры в с.Каменка Пугачевского муниципального района Саратовской области |  | 430349,6 | | 459407,0 |  |  | |  |  |
|  | Всего по району: | 1289901,42 | 3089129,37 | | 479407,0 |  | 1500000,0 | | 1500000,0 | 2200000,0 |

Приложение № 9 к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельских территорий

Пугачевского муниципального района

Саратовской области на 2014-2017 годы

и на период до 2020 года»

**Объемы финансирования мероприятий Программы в 2014-2020 годах**

**(внесено изменение постановлением от** [**2.02.2015г. №112…**](/content/act/8afe132c-db81-4b04-96bc-d70ef9ed8947.html)**,** [**7.12.2015г. №1165…**](ea5d1fc9-9405-49bd-bf89-2c25870021f9)**,** [**11.11.2016г. №833…**](0eb914af-7c94-480b-b9e9-119dc8e30017)**)**

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | рублей | |
| № п/п | Наименование мероприятий Программы | По годам реализации Программы | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
| 1. | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов |  | |  | |  | | 5 555 320,0 | | 5 500 000,0 | | 5 500 000,0 | | 5 500 000,0 |
| 2. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан,  в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | 2 827 440,0 | | 5 239 563,0 | |  | | 6 585 000,0 | | 7 000 000,0 | | 7 000 000,0 | | 7 000 000,0 |
| 3. | Строительство газопроводов высокого давления в сельской местности |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 4. | Строительство газопроводов низкого давления в сельской местности |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 5. | в том числе за счет средств бюджета Пугачевского муниципального района |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 6. | Строительство (реконструкция) системы водоснабжения в сельской местности |  | |  | |  | | 63 520 000,0 | | 55 320 000,0 | | 46 620 000,0 | | 33 700 000,0 |
| 7. | в том числе за счет средств бюджета Пугачевского муниципального района |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 8. | Изготовление проектной докумен-тации и проведение государствен-ной экспертизы (водоснабжение и газификация, соцсфера) | 1 289 901,42 | | 3 089 129,37 | | 486 740,0 | | 1 500 000,0 | | 1 500 000,0 | | 1 500 000,0 | | 2 200 000,0 |
| 9. | в том числе за счет средств бюджета Пугачевского муниципального района | 1 289 901,42 | | 3 089 129,37 | | 486 740,0 | | 1 500 000,0 | | 1 500 000,0 | | 1 500 000,0 | | 2 200 000,0 |
| 10. | Итого по всем мероприятиям Программы | 4 117 341,42 | | 8 328 692,37 | | 486 740,0 | | 77 160 320,0 | | 69 320 000,0 | | 60 620 000,0 | | 48 400 000,0 |
| 11. | в том числе за счет средств бюджета Пугачевского муниципального района | 1 289 901,42 | | 3 089 129,37 | | 486 740,0 | | 1 500 000,0 | | 1 500 000,0 | | 1 500 000,0 | | 2 200 000,0 |

«Приложение № 10 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»»

**Разработка**

**правил землепользования и застройки территорий сельских муниципальных образований Пугачевского муниципального района**

**(внесено изменение постановлением от** [**7.12.2015г. №1165…**](ea5d1fc9-9405-49bd-bf89-2c25870021f9)**)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Объем финансирования за счет средств бюджета Пуга-чевского муниципального района в 2015 году, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Разработка проекта «Правила землеполь-зования и застройки территории Красно-реченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области» | 37000,0 |

«Приложение № 11 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

**Строительство автомобильных дорог**

**общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции населенных пунктов, расположенных в сельской местности**

**(внесено изменение постановлением от** [**30.12.2016г. №1050**](e2b1dd58-bd35-4426-917f-9f6a97feb1d4)**…,** [**22.03.2017г. №264…**](7b937d08-5ae3-488f-8e5f-938d5a843550)**)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Объем финансирования в 2017 г., тыс. руб.** | | | |
| **Всего** | **в том числе** | | |
| **за счет средств федерального бюджета** | **за счет средств областного бюджета** | **за счет средств местного бюджета** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Строительство автоподъезда к пос. Заречный от автодороги пансионат Пугачевский-пос.Садовый Пугачевского муниципального района Саратовской области | 7220,9 | 3296,0 | 3916,7 | 8,2 |

**Целевые показатели**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **объекта** | **Протя-женность, км** | **Категория автодороги** | **Ширина проезжей части, м** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Автоподъезд к пос.Заречный от автодороги пансионат Пугачевский пос.Садовый Пугачевского муниципального района Саратовской области | 0,28 | IV (сельская дорога) | 5,5 |

«Приложение № 12 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

(внесено изменение постановлением от[**21.02.2017г. №158…**](b14eddb9-368e-42fc-b3d5-5ec418ec251b)**)**

**Строительство учреждений культурно-досугового типа**

**в Пугачевском муниципальном районе**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования за счет средств бюджета Пугачевского муниципального района  в 2017 году, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Строительство Дома культуры в с.Каменка Пугачевского муниципального района Саратовской области | 56,0 |