от 25 декабря 2019 года № 1507

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в Пугачевском муниципальном

районе на 2020 год»

В целях повышения уровня рационального использования топливно-энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы Пугачевского муни-ципального района, на основании Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устава Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повы-шение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе на 2020 год» согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству и градострои-тельству Орловского М.В.

3.Опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

# Глава Пугачевского

# муниципального района							М.В.Садчиков

Приложение к постановлению администрации Пугачевского муниципального района

от 25 декабря 2019 года № 1507

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель программы Соисполнители программы Участники программы Цели программы Задачи программы Целевые индикаторы и показатели программы Этапы и сроки реализации программы Финансовое обеспечение программы Ожидаемые результаты реализации программы | - - - - - - - - - - | Энергосбережение и повышение энергетической эффек-тивности в Пугачевском муниципальном районе на 2020 год (далее - муниципальной программа); отдел жилищно-коммунальной политики транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района; управление образования администрации Пугачевского муниципального района; отдел жилищно-коммунальной политики транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района, муниципальное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Каменка Пугачевского района Саратовской области»; обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов на объекте бюджетной сферы, снижение нагрузки на бюджет Пугачевского муници-пального района; реализация энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий и оборудо-вания, повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Пугачевского муниципального райо-на; снижение потребления газа на объектах бюджетной сферы в размере не менее 0,2 млн. м3 в год; 2020 год; всего по программе – 4380,0 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (прогнозно) – 4380,0 тыс. руб.; снижение энергозатрат, оптимизация и автоматизация работы теплоисточников и коммунальных систем бюд-жетной сферы, экономия затрат на топливно-энергети-ческие ресурсы в объеме 1105,1 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Российская Федерация является одной из наиболее энергоемких стран мира. Российские потребители тратят в несколько раз больше энергетических ресурсов, как для производства продукции, так и коммунально-бытовые нужды, чем аналогичные потребители в других странах. Данная ситуация с учетом роста тарифов на энергоснабжение, газоснабжение и другие ресурсы обус-лавливает значительную необходимость повышения внимания к проблемам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Несмотря на то, что за последние годы в Пугачевском муниципальном районе достигнуты значительные результаты в области повышения эффек-тивности в теплоснабжении и коммунальном хозяйстве, энергоемкость отрасли является еще достаточно высокой и представляет широкий потенциал для экономии энергоресурсов.

Факторы, оказывающие влияние на энергоемкость производства и потребление тепловой энергии:

1.Несоответствие присоединенной тепловой нагрузки фактической установленной мощности теплогенерирующего оборудования, износ, низкий КПД основного и вспомогательного оборудования источников тепла.

В данном случае наблюдается перерасход топлива, тепла и несоответ-ствие температурных режимов тепловых сетей и зданий нормативным (снижение параметров микроклимата у конечных потребителей, перегрев зда-ний на начальных участках тепловых сетей);

2.Эксплуатация неэффективного насосного оборудования сопровож-дается перерасходом электроэнергии;

3.Отсутствие приборов учета энергоресурсов на источниках тепла. Невоз-можно получить фактические данные о параметрах их работы, а значит и своев-ременная организация мер по повышению эффективности функционирования, своевременное определение причин потерь тепла при транспортировке и их устранение. При оснащении теплоисточников приборами учета станет воз-можной оптимизации температурных режимов за счет получения данных о работе системы.

До настоящего времени мероприятия в области повышения энерге-тической эффективности носили локальный характер и финансировались в основном за счет средств областного бюджета и бюджета Пугачевского муниципального района. Пугачевский муниципальный район активно при-нимает участие в данной программе с 2001 года.

За прошедший 19-летний период общий объем финансирования составил 93,0 млн. руб., в том числе 36,4 млн. руб. из средств областного бюджета,     15,0 млн.руб. из консолидированных средств, предназначенных для энергосбе-режения, 34,3 млн.руб. – средств бюджета Пугачевского  муниципального района, 13,3 млн.руб. собственных средств предприятий и организаций. Реали-зация энергосберегающих проектов осуществлялась в основном на объектах жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы, при этом 70% средств от общего объема финансирования было направлено на объекты ЖКХ и 30% на объекты бюджетной сферы.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы меро-приятия по реконструкции теплотрасс с применением современных тепло-изоляционных материалов (пенополиуретана), по установке эффективного котельного, насосного оборудования и современных комплексов по учету природного газа на объектах теплоснабжения образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства.

Повышение эффективности использования ресурсов – одна из приори-тетных задач для всех отраслей экономики Пугачевского муниципального района на ближайшие 10 лет в силу ряда причин:

энергоэффективность – один из важнейших элементов обеспечения энергетической безопасности как страны в целом, так и отдельных ее регионов;

высокая энергоемкость снижает конкурентоспособность продукции на внутренних и внешних рынках;

высокие затраты на выработку ресурсов, связанные с энергоемкостью производства не позволяют обеспечить инвестиционную привлекательность некоторых отраслей, в особенности жилищно-коммунального комплекса;

значительные темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные и иные услуги, создают неблагоприятные социально-экономические условия для населения и других потребителей. Рост тарифов не позволяет снизить финан-совую нагрузку на все группы потребителей;

недостаточная энергоэффективность является одним из ключевых фак-торов, влияющих на качество оказываемых услуг потребителям.

Задача кардинального повышения уровня энергоэффективности может быть решена только программно-целевыми методами.

Их реализация требует государственного регулирования и высокой степени координации действий регионального правительства, органов местного самоуправления, бизнеса и населения.

2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цели и задачи в области теплоснабжения.

Цель - обеспечение рационального использования топливно-энергети-ческих ресурсов на объекте бюджетной сферы, снижение нагрузки на бюджет Пугачевского муниципального района.

Целевая направленность муниципальной программы определяется необ-ходимостью решения задач, связанных с повышением уровня рационального использования энергоэффективных технологий и оборудования потребителями топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере:

реализация энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий и оборудования, повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Пугачевского муниципального района.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной про-граммы и их значениях приведены в приложении № 2.

Срок реализации муниципальной программы - 2020 год.

3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы по Пугачевскому муниципальному району представлен в приложении № 1 к программе.

4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Основным источникам финансирования муниципальной программы является областной бюджет (прогнозно).

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий про-граммы определена в объеме 4380,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета (прогнозно) – 4380,0 тыс. руб.

Распределение финансовых ресурсов  указано в приложении № 3 к программе.

5.Организация управления и контроль

за ходом реализации муниципальной программы

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществ-ляется координатором муниципальной программы – заместителем главы адми-нистрации муниципального района по коммунальному хозяйству и градо-строительству, который несет ответственность за своевременное и качест-венное выполнение муниципальной программы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

Непосредственными исполнителями муниципальной программы явля-ются отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи админи-страции района и организации бюджетной сферы – балансодержатели объектов модернизации. Участниками мероприятий муниципальной программы явля-ются организации, с которыми соисполнители муниципальной программы заключают контракты либо иные гражданско-правовые договоры по резуль-татам конкурсов в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Координатор муниципальной программы в ходе реализации мероприятий муниципальной программы:

осуществляет контроль за деятельностью исполнителей по выполнению мероприятий муниципальной программы;

с учетом выделяемых финансовых средств уточняет показатели выпол-нения муниципальной программы и затраты на реализацию ее мероприятий, механизм реализации муниципальной программы и состав исполнителей;

осуществляет мониторинг выполнения целевых индикаторов и пока-зателей реализации мероприятий муниципальной программы;

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реали-зацию муниципальной программы;

предоставляет отчет о реализации муниципальной программы в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пу-гачевского муниципального района по форме и в сроки установленные порядком.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе на 2020 год»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Пугачевском муниципальном районе на 2020 год»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол- нения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финан-сирования руб. | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2020 год |
| Цель: обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, снижение нагрузки на бюджет |
| Задача: реализация энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий и оборудования, повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере района |
| 1. | Модернизация системы отопления (МОУ «ООШ с. Каменка») | 1-4 кварталы 2020 года | ОБ (прогнозно) | 4380,00 | отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации района, управление образования администрации Пугачевского муниципального района, |
| 2. | Итого средства областного бюджета (прогнозно) |  |  | 4380,00 |  |
| 3. | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 4380,00 |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе на 2020 год»

Сведения

о целевых показателях (индикаторах)

муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Цель: обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, снижение нагрузки на бюджет |
| Задача: реализация энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий и оборудования, повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере района |
| 1. | Снижение потребления газа | млн. куб.м. | 0 | 0 | 0,2 |

Приложение № 3 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе на 2020 год»

Распределение

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе

на 2020 год»

| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Распределение объема денежных средств в период реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2020 |
| 1. Энергосбережение и повышение энергети-ческой эффективности в Пугачевском муници-пальном районе на 2020 год | отдел жилищно-ко-ммунальной поли-тики транспорта и связи администра-ции Пугачевского муниципального района | ОБ (прогнозно) | 4380,0 | 4380,0 |