ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2 февраля 2016 года № 58

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Пугачевского муниципального района Саратовской**

**области от 30 октября 2015 года № 987**

На основании Устава Пугачевского муниципального района админист-рация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципаль-ного района Саратовской области от 30 октября 2015 года № 987 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Пугачевского муниципального района на 2016 год» следующие изменения:

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление администрации Пугачев-ского муниципального района Саратовской области от 10 декабря 2015 года № 1182 «О внесении изменений в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 30 октября 2015 года № 987».

3.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информа-ционно-коммуникационной сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава администрации**

**муниципального района С.А.Сидоров**

Приложение к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 2 февраля 2016 года № 58

«Приложение к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 30 октября 2015 года № 987»

**Краткосрочный план реализации областной программы капитального ремонта общего имущества**

**в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева**

**Саратовской области в 2016 году**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Итого по МО города Пугачева** | | Х | Х | Х | Х | Х | 170022,84 | 15469,12 | 14549,29 | 1042 | 7 800 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7800000,00 | Х |
| 1. | г.Пугачев, ул. 40 лет Октября, д. 174/1 | 1971 |  | кирпич | 2 | 1 | 409,1 | 371,1 | 307,9 | 30 | 600000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 11.2016г |
| 2. | г. Пугачев, ул. Вокзальная д.12 | 1962 |  | кирпич | 3 | 1 | 1071,6 | 932,8 | 815,5 | 24 | 700000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700000,00 | 11.2016г |
| 3. | г. Пугачев, ул. Ермощенко д.171 | 1955 |  | кирпич | 2 | 2 | 885,98 | 885,98 | 839,98 | 36 | 900000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900000,00 | 11.2016г |
| 4. | г.Пугачев, ул.Интернациональная д.44/60 | 1985 |  | панель | 5 | 6 | 4845,0 | 4329,60 | 4120,83 | 311 | 1200000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200000,00 | 11.2016г |
| 5. | г. Пугачев ул. Кутякова д.30/1 | 1995 |  | кирпич | 5 | 10 | 7152,7 | 6413,20 | 6101,50 | 454 | 2000000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000000,00 | 11.2016г |
| 6. | г. Пугачев ул. Кутякова д.64 | 1975 |  | кирпич | 3 | 3 | 1498,06 | 1376,04 | 1301,06 | 112 | 1000000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 | 11.2016г |
| 7. | г. Пугачев ул. Рабочая д. 1 | 1970 |  | кирпич | 2 | 2 | 666,70 | 666,70 | 620,90 | 35 | 800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800000,00 | 11.2016г |
| 8. | г. Пугачев, ул. Советская д.133 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 493,70 | 493,70 | 441,70 | 40 | 600000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 11.2016г |

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реестр**  **многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление**  **финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный субъектом Российской**  **Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной**  **программы капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п\п | | Адрес МКД | стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды услуг и (или) работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | виды услуг и (или) работ устанавливаемые .1закона Саратовской области нормативным | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | ремонт или замена лифтово-го оборудо-вания | | ремонт крыши | | ремонт подваль-ных помеще-ний | | ремонт фасада | | ремонт фундамен-та | | утепле-ние фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую | установка коллективных, общедомовых ПУ и УУ | дру-гие виды |
| Электроснабжение | Теплоснабжение | Газоснабжение | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Водоотведение |
| руб. | руб. | | | | | | ед | руб | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого: МО города Пугачева: | | | 7 800 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5197,2 | 6000000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | г.Пугачев, ул.40 лет Октября, д.174/1 | | 600000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446,0 | 600000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | г.Пугачев, ул.Вокзальная  д.12 | | 700000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,0 | 700000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | г.Пугачев, ул.Ермощенко  д.171 | | 900000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,0 | 900000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | г.Пугачев,ул. Интер-национальная, д.44/60 | | 1200000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197,0 | 1200000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | г.Пугачев ул.Кутякова, д.30/1 | | 2000000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908,20 | 2000000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | г.Пугачев ул.Кутякова, д.64 | | 1000000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | г.Пугачев ул.Рабочая д.1 | | 750000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | г.Пугачев, ул.Советская,  д.133 | | 600000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,0 | 600000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов** | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | количество жителей, зарегистриро-ванных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I  квар-тал | II  квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | всего: | I  квар-тал | II  квар-тал | III квар-тал | IV  квартал | всего: |
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по субъекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МО города Пугачева | 17022,04 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7800000,0 | 7800000,0 |