ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 ноября 2017 года № 1111

**Об утверждении муниципальной программы
«Комплексное развитие системы транспортной**

**инфраструктуры муниципального образования**

**города Пугачева до 2030 года»**

В целях проведения мероприятий по развитию системы транспортной инфраструктуры муниципального образования города Пугачева Саратовской области, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие системы транспортной инфраструктуры муниципального образования города Пугачева до 2030 года».

2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

 3.Опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района М.В.Садчиков**

Приложение к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 20 ноября 2017 года № 1111

**Муниципальная программа
«Комплексное развитие системы транспортной инфраструктуры муниципального образования города Пугачева до 2030 года»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Комплексное развитие системы транспортной инфра-структуры муниципального образования города Пугачева до 2030 года» |
| Цель программы | достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования муни-ципального образования города Пугачева |
| Задача программы | поддержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева на уровне, соотвествующему категории дороги, путем выполнения нормативных мероприятий по ремонту и содержанию дорог |
| Разработчик программы | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| Исполнитель основных мероприятий программы | администрация Пугачевского муниципального района  |
| Участники программы | администрация Пугачевского муниципального района, МУП «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» |
| Сроки реализации программы | до 2030 года |
| Объёмы и источники финансирования программы | общий объём финансирования мероприятий программы до 2030 года составляет всего 523,6 млн. руб., в том числе: 2023 год: всего – 242,93 млн. руб., в том числе областной бюджет – 242,687 млн. руб., местный бюджет – 0,243 млн. руб.;2030 год: всего – 280,67 млн. руб., в том числе областной бюджет – 280,389 млн. руб., местный бюджет – 0,281 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | приведение автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева в соответ-ствие с требованиями технического и эксплуатационного регламента |

**1.Характеристика сферы реализации программы,**

**описание основных проблем и обоснование необходимости ее решения**

Улично-дорожная сеть отдельных жилых районов муниципального образо-вания города Пугачева имеет четко выраженную прямоугольную схему.

Основу транспортной сети города составляют магистральные улицы К.Маркса, Революционный Проспект, Советская, Л.Толстого, Кутякова, Октябрь-ская, идущие параллельно железной дороге, и улицы Ермощенко, Урицкого, Топорковская, М.Горького, Чапаевская, 53-ей Дивизии, проходящие в поперечном направлении.

Сеть магистральных улиц, по которым проходят основные внутригородские и транзитные потоки транспорта, дополняют улицы местного значения, которые обеспечивают подъезды к жилым домам и иным объектам.

Территория города разделена железной дорогой на две части, транспортная связь между которыми осуществляется по путепроводам на улицах М.Горького и Ермощенко. На железнодорожной станции Пугачевск имеется надземный пешеходный переход через железную дорогу.

Общая протяженность улично-дорожной сети города составляет 144,187 км, в том числе с твердым покрытием — 87,365 км (60,6%), переходным покрытием – 34,537 км (24,0%), грунтовых дорог – 22,275 км (15,4%), плотность всех улиц составляет 7,2 км/кв.км.

Протяженность магистральных улиц в пределах селитебной территории города в настоящее время составляет 36 км, плотность - 2,0 км/кв.км, что соответствует нормативной плотности.

Ширина в красных линиях магистральных улиц колеблется в пределах 30 – 40 м, большей части местных улиц - 10 - 30 м, ширина проезжей части - 5,5 - 7,5 м.

На городских улицах имеется 11 мостов через ручей и 2 путепровода через железную дорогу.

К недостаткам улично-дорожной сети следует отнести отсутствие твердого покрытия на многих улицах, отсутствие дождевой канализации.

В настоящее время интенсивность движения в основном соответствует пропускной способности улиц. Однако рост автомобилизации и подвижности населения приведет к росту интенсивности движения, а это в свою очередь к необходимости реконструкции улично-дорожной сети.

**2.Приоритеты в сфере реализации программы, цели и задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов и сроков реализации программы**

 Основной целью программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева.

 Основной задачей программы является поддержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева на уровне, соотвествующему категории дороги, путем выполнения нормативных меро-приятий по ремонту и содержанию дорог.

Конечным результатом является приведение автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева в соответствие с требованиями технического и эксплуатационного регламента.

 Срок реализации программы до 2030 года.

**3.Финансовое обеспечение программы**

Общий объем финансового обеспечения программы до 2030 года составляет всего 523,6 млн. руб., в том числе:

2023 год: всего – 242,93 млн. руб., в том числе областной бюджет – 242,687 млн. руб., местный бюджет – 0,243 млн. руб.;

2030 год: всего – 280,67 млн. руб., в том числе областной бюджет – 280,389 млн. руб., местный бюджет – 0,281 млн. руб.

Объемы финансирования приведены в приложениях № 1, № 2, № 3, № 4 к программе.

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Комплексное развитие системы транспортной инфраструктуры муниципального образования города Пугачева до 2030 года»

**Перечень**

**автомобильных дорог (улиц) муниципального образования города Пугачева**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование автомобильной дороги (улицы) | Ширина проезжей части, м | Протяженность, км | Стоимость, млн. руб. | Реализация по годам, млн. руб. |
| 2023 г. | 2030 г. |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги по просп.Революционному | 12,0  | 4,0 | 57,6 | 57,6 |  |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Топорковской | 9,0  | 2,0 | 21,6 |  | 21,6 |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Пушкинской | 9,0  | 3,5 | 37,8 |  | 37,8 |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Советской | 9,0  | 1,25 | 11,25 | 11,25 |  |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Ермощенко | 9,0  | 5,0 | 54,0 | 54,0 |  |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Интернациональной | 9,0 | 2,9 | 31,3 |  | 31,3 |
| 7. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Урицкого | 9,0 | 1,64 | 17,71 | 17,71 |  |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Оренбургской | 9,0 | 4,34 | 46,87 |  | 46,87 |
|  | Итого |  | 24,63 | 278,13 | 140,56 | 137,57 |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Комплексное развитие системы транспортной инфраструктуры муниципального образования города Пугачева до 2030 года»

**Мостовые сооружения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мостового сооружения | Ширина, м | Длина, м | Стоимость, млн. руб. | Реализация по годам, млн. руб. |
| 2023 г. | 2030 г. |
| 1. | Мост по ул.Пушкинскаой на пересечении с ул.Вольской | 6,0 | 12,0 | 5,0 |  | 5,0 |
| 2. | Мост по ул.Советской между ул.Бубенца и ул.Топорковской | 7,5 | 12,0  | 5,0 |  | 5,0 |
| 3. | Мост по ул.Красноармейской между ул.Топорковской и ул.Коммунистической | 7,5 | 12,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 4. | Мост по ул.Топорковской (на пересечении с ул.Советской) | 7,5 | 12,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 5. | Мост по ул.Урицкого между ул.40 лет Октября и ул.Свободы) | 7,5 | 12,0 | 5,0 |  | 5,0 |
|  | Итого |  |  | 35,0 | 20,0 | 15,0 |

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Комплексное развитие системы транспортной инфраструктуры муниципального образования города Пугачева до 2030 года»

**Путепроводы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сооружения | Протяжен-ность, м | Материал | Недостатки | Состояниесооружения | Стоимость работ,млн. руб. | Реализация по годам,млн. руб. |
| 2023 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1. | Путепровод через железнодорожные пути по ул.Ермо-щенко в г.Пугачеве | 123,84 | железобетон | разрушается пеше-ходные часть с двух сторон, высокая степень износа несущих конструкций | удовлет-ворительное | 37,2 | 37,2 |  |
| 2. | Путепровод через железнодорожные пути по ул.М.Горь-кого в г.Пугачеве | 426,95 | железобетон | разрушается пеше-ходные части с двух сторон, высокая степень износа несущих конструкций | удовлет-ворительное | 128,1 |  | 128,1 |
|  | Итого |  |  |  |  | 165,3 | 37,2 | 128,1 |

Приложение № 4 к муниципальной программе

«Комплексное развитие системы транспортной инфраструктуры муниципального образования города Пугачева до 2030 года»

**Перечень**

**по строительству автомобильных дорог для обеспечения**

**земельных участков под ИЖС для многодетных семей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объект | Протяжен-ность, км | Ширина земляного полотна | Ширина проезжей части | Категория | Стоимость работ,млн. руб. | Реализация по годам,млн. руб. |
| 2023 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1. | Строительство автомобильных дорог на территории в Северо-западном микрорайоне г.Пугачева(237 земельных участков) | 5,129 | 9,0 | 6,0 | IV | 28,97 | 28,97 |  |
| 2. | Строительство автомобильных дорог на территории в пос. Пугачевский МО г.Пугачева (175 земельных участков) | 2,492 | 9,0 | 6,0 | IV | 14,08 | 14,08 |  |
| 3. | Строительство автомобильных дорог на территориипо ул. Целинной между ул.Интернациональной иул.Оренбургской (16 земельных участков) | 0,375 | 9,0 | 6,0 | IV | 2,12 | 2,12 |  |
|  Итого |  |  |  |  | 45,17 | 45,17 |  |