- Дорожная карта

- о выполнении мероприятий по реализации приоритетного проекта  «Формирование комфортной городской среды

- на 2018-2022 годы» в муниципальном образовании города Пугачева

- (ссылка по комфортной городской среде http://pugachev-adm.ru/komfortnaya-gorodskaya-sreda)

| Срок выполнения мероприятий | Наименование мероприятия | Информация о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- |
| до 20.12.2017г. | Опубликование проекта муниципальной программы на 2018-2022 годы (в случае непринятия по состоянию на 16.12.2017г муниципальной программы) или перечня общественный территорий, для голосования (в случае принятия муниципальной программы) | Перечень общественных территорий утвержден постановлением администрации Пугачевского муниципального района от 22 декабря 2017 года № 1271 Ссылка: http://pugachev-adm.ru/wp-content/uploads/2017/01/1271-1.docx Проект муниципальной программы опубликован на сайте: http://pugachev-adm.ru/komfortnaya-gorodskaya-sreda |
| до 20.12.2017г. | Создание общественной муниципальной комиссии для организации рейтингового голосования по общественным территориям | Общественная комиссия утверждена постановлением администрации Пугачевского муниципального района от 20 декабря 2017 года № 1260 Ссылка: http://pugachev-adm.ru/wp-content/uploads/2017/01/1260.docx |
| до 31.12.2017г. | Принятие НПА о порядке организации и проведения рейтингового голосования по общестенным территориям | Порядок организации и проведения рейтингового голосования утвержден постановлением администрации Пугачевского муниципального района от 27 декабря 2017 года № 1289 Ссылка: http://pugachev-adm.ru/wp-content/uploads/2017/01/Reytingovoy-golosov.-1289.docx |
| до 31.12.2017г. | Определение структурного подразделения, ответственного за организацию работы по проведению общественных обсуждений | Отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района (84574) 2-33-30 Отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района (84574) 2-28-12 |
| до 31.12.2017г. | Утверждение и опубликование плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования (план рекомендуется структурировать с еженедельной разбивкой) | План проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования утвержден 29 декабря 2017 года |
| до 05.01.2018г. | Направление в общественную комиссию плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий по рейтинговому голосованию | План проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования направлен 9 января 2017 года в общественную комиссию |
| до 15.01.2018г. | Организация пунктов приема предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования | Пункты приема предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий, подлежащих отбору для проведения рейтингового голосования организованы по следующим адресам: Отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района – г. Пугачев, ул. Топорковская, д. 17, каб. 26., электронный адрес: pgkh64@yandex.ru Официальный сайт администрации Пугачевского муниципального района – orgpugachev@mail.ru c пометкой «Комфортная городская среда». Общественная палата Пугачевского муниципального района. Многофункциональный центр в г. Пугачеве «Мои документы» На странице администрации в «Однокласниках», https://ok.ru/profile/583114521140/statuses/68023588629300 В «Контакте». |
| Еженедельно, начиная, с января 2018 года до даты завершения сбора предложений | Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям для формирования списка общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование | Производится выемка и обработка предложений в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям для формирования списка общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование |
| не менее 2-х раз в месяц, начиная с января по март 2018 года | Проведение заседаний общественной муниципальной комиссии в целях осуществления контроля хода проведения рейтингового голосования | Проводятся заседания общественной муниципальной комиссии в целях осуществления контроля хода проведения рейтингового голосования |
| в течении не менее 30 дней со дня опубликования перечня (проекта программы), но не позднее 09.02.2018г. | Организация приема предложений в целях определения перечня общественных территорий, подлежащх включению в 2018 году и в 2019 году в первоочередном порядке в государственную программу на 2018-2022 годы, из которых будет формироваться перечень общественных территорий для проведения рейтингового голосования | Сбор предложений от граждан по общественным территориям осуществляется с 9 января по 9 февраля 2018 года в пунктах приема предложений (см. выше) |
| январь 2018 г., но не позднее 16.02.2018г. | Организация проведения творческих конкурсов по отбору организаций, экспертов на разработку дизайн-проектов | Проводятся творческие конкурсы в школах по общественным территориям |
| январь 2018, но не позднее 16.02.2018г. | Определение организации, которая будет разрабатывать дизайн-проекты | Определяется организация для разработки дизайн-проектов |
| в течении 5 рабочих дней со дня завершения приема предложений, но не позднее 16.02.2018г. | Утверждение и опубликование в СМИ перечня общественных территорий, отобранных для проведения голосования по общественным территориям |  |
| не позднее 23.02.2018г. | Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования | Ведется работа по созданию территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования |
| не позднее 01.03.2018г. | Наличие разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования |  |
| до 01.03.2018г. | Опубликование в СМИ дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования |  |
| в течении 15 календарных со дня опубликования | Ознакомление всех заинтересованных лиц с опубликованными дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования |  |
| не позднее 7 дней со дня истечения срока завершения ознакомления с дизайн-проектами | Проведение рейтингового голосования по общественным территориям |  |
| в течении 3 рабочих дней со дня проведения рейтингового голосования | Утверждение общественной муниципальной комиссией итогов рейтингового голосования и направление соответствующего протокола в муниципалитет для учета при утверждении (актуализации) муниципальных программ на 2018-2022 годы |  |
| не позднее 25.03.2018г. | Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования |  |
| 31.03.2018г. | Утверждение (актуализация) муниципальной программы на 2018-2022 годы с учетом рейтингового голосования |  |

Начальник отдела строительства и

архитектуры администрации

Пугачевского муниципального района				                                                              В. Ю. Адкина