от 27 декабря 2018 года № 1178

**Об утверждении муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, повышение**

**безопасности дорожного движения**

**и благоустройство муниципального**

**образования города Пугачева на 2019 год»**

В целях проведения мероприятий по развитию транспортной системы, мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и благо-устройству муниципального образования города Пугачева, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муници-пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения и благоустройство муниципального образования города Пугачева на 2019 год» согласно прило-жению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

 3.Опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района М.В.Садчиков**

Приложение к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 27 декабря 2018 года № 1178

**Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения и благоустройство муниципального образования города Пугачева на 2019 год»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | - |  «Развитие транспортной системы, повышение безопас-ности дорожного движения и благоустройство муниципаль-ного образования города Пугачева на 2019 год» (далее – программа); |
| **Ответственный исполнитель программы** | - | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области, консультант по дорожному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Соисполнители программы** | - | финансовое управление администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Участники программы** | - | финансовое управление администрации Пугачевского му-ниципального района, отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района, МУП «ДСХ г.Пугачева»; |
| **Подпрограммы программы** | - | подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева на 2019 год»;подпрограмма № 2 «Благоустройство территории муници-пального образования города Пугачева на 2019 год»;подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2019 год»; |
| **Цели программы** | - | достижение нормативного технического и эксплуата-ционного состояния автомобильных дорог общего пользо-вания;обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; повышение уровня комфортности проживания на терри-тории; |
| **Задачи программы** | - | поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соотвествующем категории дороги, путем выполнения нормативных мероприятий по ремонту и содержанию дорог;снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий; повышение степени благоустройства территории; |
| **Целевые индикаторы** **и показатели программы** | - | текущее содержание 161,2 км дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева;аварийно - опасных участков на дорогах муниципального образования - 0; |
| **Этапы и сроки реализации программы** | - | 2019 год; |
| **Финансовое обеспечение Программы** |  - | всего по муниципальной программе: 39277,6 тыс. руб., в том числе:подпрограмма № 1 – 26462,6 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева – 19190,9 тыс. руб., за счет средств дорожного фонда бюджета муниципального образования города Пуга-чева – 7271,7 тыс. руб. (поступления от акцизов); подпрограмма № 2 – 8437,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева – 8437,0 тыс. руб.;подпрограмма № 3 – 4378,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева – 4378,0 тыс. руб.; |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | - | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с требованиями техни-ческого и эксплуатационного регламента;повышение уровня безопасности дорожного движения, лик-видация аварийно-опасных участков автомобильных дорог, повышение уровня и качества проживания на территории. |

**1.Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Квопросам местного значения относится развитие транспортной системы, повышение безопасности на дорогах и организация благоустройства, поэтому целесообразно использовать программно-целевой метод решения данных вопросов.

Повышение уровня и качества жизни являются приоритетными социально-экономическими задачами развития муниципального образования города Пугачева. Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, повышение безопасности дорожного движения и благо-устройство муниципального образования города Пугачева являются важной социальной задачей. Проблема организации освещенности на улицах особенно остро проявляется в местах нового строительства. В неосвещенных местах увеличивается число преступлений, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, связанных с отсутствием должного освещения на улицах. Надежная системы наружного освещения способствует улучшению ориен-тации и безопасности движения на дорогах и пешеходных путях, благоприятно влияет на формирование образа города Пугачева и района, позволяет расширить временные границы для отдыха населения и получения услуг.

Автомобильные дороги общего пользования являются одним из эле-ментов транспортной инфраструктуры. Состояние дорог имеет большое зна-чение для организации движения транспорта и пешеходов. Обеспечение хорошо развитой сети дорог общего пользования является одной из прио-ритетных задач. Современное водонепроницаемое плотное покрытие дорог в сочетании с рациональным озеленением препятствуют образованию пыли и способствуют сохранению чистоты воздуха. Ремонт автомобильных дорог общего пользования представляет собой комплекс по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Безопасность дорожного движения направлена на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих проис-шествий и ущерба, наносимого экономическим интересам города.

**2.Цели и задачи программы**

В соответствии с основными приоритетами основной целью является повышение качества жизни населения, проживающего на территории муници-пального образования города Пугачева путем развития транспортной системы, повышения безопасности дорожного движения и благоустройства.

Достижение цели программы требует решения следующих задач:

 поддержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, соот-вествующему категории дороги, путем выполнения нормативных меро-приятий по ремонту и содержанию дорог;

улучшение благоустроенности;

снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий.

**3.Прогноз конечных результатов, сроки и этапы реализации программы**

 Как результат реализации основных мероприятий Программы к концу 2019 года ожидается:

приведение автомобильных дорог общего пользования в соответствие с требованиями технического и эксплуатационного регламента;

улучшение состояния автомобильных дорог, находящихся в неудовлетво-рительном состоянии, повышение безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;

 благоустройство, в том числе освещение улиц, улучшение внешнего вида и повышение уровня комфортности территории проживания;

повышение уровня безопасности дорожного движения.

Конечным результатом реализации программы станет повышение качества жизни населения, проживающего на территории муниципального образования города Пугачева, недопущение ДТП со смертельным исходом.

Срок реализации программы 2019 год.

**4.Перечень основных мероприятий программы**

В состав программы «Развитие транспортной системы, повышение безо-пасности дорожного движения и благоустройство муниципального образования города Пугачева на 2019 год» входят три подпрограммы:

подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева на 2019 год». Перечень основных мероприятий приведен в приложении к подпрограмме № 1;

подпрограмма № 2 «Благоустройство территории муниципального обра-зования города Пугачева на 2019 год». Перечень основных мероприятий приведен в приложении к подпрограмме № 2;

подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2019 год». Перечень основных мероприятий приведен в приложении к подпрограмме № 3.

**5.Финансовое обеспечение реализации программы**

Объемы финансового обеспечения программы на 2019 год составляют 39277,6 тыс. руб. из них:

подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева на 2019 год» - 26462,6 тыс. руб.;

подпрограмма № 2 «Благоустройство территории муниципального образования города Пугачева на 2019 год» - 8437,0 тыс. руб.;

подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2019 год» - 4378,0 тыс. руб.

Приложение № 1 к программе

«Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения и благоустройство муниципального образования города Пугачева на 2019 год»

**Подпрограмма № 1**

 **«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева на 2019 год»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной подпрограммы** | - | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-зования муниципального образования города Пугачева на 2019 год» (далее – подпрограмма № 1); |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | - | администрация Пугачевского муниципального района,консультант по дорожному хозяйству администрации Пуга-чевского муниципального района; |
| **Соисполнители подпрограммы** | - | финансовое управление администрации Пугачевского муни-ципального района; |
| **Участники подпрограммы** | - | финансовое управление администрации Пугачевского муни-ципального района, отдел жилищно-коммунальной поли-тики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района, МУП «ДСХ г.Пугачева»; |
| **Цели подпрограммы** | - | достижение нормативного технического и эксплуатацион-ного состояния автомобильных дорог общего пользования;обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; повышения уровня комфортности проживания на террито-рии; |
| **Задачи подпрограммы** | - | поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соотвествующем категории дороги, путем выполнения нормативных мероприятий по ремонту и содержанию дорог;снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий; |
| **Целевые индикаторы** **и показатели подпрограммы** | - | текущее содержание 161,2 км дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева, ямочный ремонт площадью -13000 м2; |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | - | 2019 год; |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы** | - | всего по муниципальной подпрограмме № 1 – 26462,6 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева – 19190,9 тыс. руб., за счет средств дорожного фонда бюджета муниципального образо-вания города Пугачева – 7271,7 тыс. руб. (поступления от акцизов); |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | - | приведение автомобильных дорог общего пользования мест-ного значения в соответствие с требованиями технического и эксплуатационного регламента;повышение уровня безопасности дорожного движения. |

**1.Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1,**

**описание основных проблем и обоснование необходимости**

**ее решения программными методами**

Общая протяженность автомобильных дорог на территории муници-пального образования города Пугачева составляет 161,2 км, в том числе с твердым покрытием – 87,3 км.

За последние годы поток транзитного транспорта возрос более чем в 5 раз, количество автотранспорта в личном пользовании возросло более чем в 4,5 раза.

 В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения на дорогах, и соответственно возрос износ дорожного покрытия. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети является причиной ряда негативных социальных последствий, включая:

рост ДТП и количества людей, получивших травмы;

увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей;

увеличение расходов на ремонт автотранспорта и другое.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов власти субъекта Федерации, местного самоуправления и других участ-ников, что обуславливает необходимость применения программных методов.

**2.Приоритеты в сфере реализации подпрограммы № 1, цели и задачи,**

**целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов и сроков реализации подпрограммы**

 Основной целью подпрограммы № 1 является достижение требуемого техни-ческого и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева.

 Основной задачей подпрограммы № 1 является поддержание автомо-бильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева на уровне, соотвествующему категории дороги, путем выполнения нормативных мероприятий по ремонту и содержанию дорог.

Конечным результатом является приведение автомобильных дорог об-щего пользования муниципального образования города Пугачева в соответ-ствие с требованиями технического и эксплуатационного регламента.

 Срок реализации подпрограммы № 1 - 2019 год.

**3.Финансовое обеспечение подпрограммы № 1**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы № 1 на 2019 год составляет 26462,6 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муници-пального образования города Пугачева - 19190,9 тыс. руб., за счет средств дорожного фонда бюджета муниципального образования города Пугачева – 7271,7 тыс. руб.

 Объемы финансирования приведены в приложении к подпрограмме № 1.

Приложение к подпрограмме № 1

«Ремонт и содержание автомобильных дорог

общего пользования муниципального образования города Пугачева на 2019 год»

**Перечень
основных мероприятий подпрограммы № 1**

**«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования**

**муниципального образования города Пугачева на 2019 год»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнители |
| Всего | в том числе |
| за счет средств бюджета муници-пального образо-вания города Пугачева | за счет средств дорожного фонда бюджета муниципального образования города Пугачева |
| **Содержание автомобильных дорог** |
| 1. | Зимнее содержание автомобильных дорог об-щего пользования муниципального образования города Пугачева | 1 квартал; 4 квартал | МБ | 9408,4 | 9408,4 |  | МУП «ДСХ г.Пугачева» |
| 2. | Летнее содержание автомобильных дорог об-щего пользования муниципального образования города Пугачева | 2 квартал; 3 квартал | МБ | 4000,0 | 4000,0 |  | МУП «ДСХ г.Пугачева» |
|  | Итого | 13408,4 | 13408,4 |  |  |
| **Ремонт автомобильных дорог** |
| 3. | Устройство выравнивающего слоя асфальтобе-тонного покрытия путепровода по ул.М.Горь-кого г.Пугачева ( около 50 тыс.кв.м) | 2 квартал;3 квартал | МБ | 2590,4 | 2590,4 |  | МУП «ДСХ г.Пугачева» |
| 4. | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования го-рода Пугачева | 2 квартал; 3 квартал | МБ | 9863,8 | 2592,1 | 7271,7 | МУП «ДСХ г.Пугачева» |
| 5. | Ремонт дорог (щебенение) дорог г.Пугачева | 2 квартал;3 квартал | МБ | 600,0 | 600,0 |  | МУП «ДСХ г.Пугачева» |
|  | Итого | 13054,2 | 5782,5 | 7271,7 |  |
|  | Итого по подпрограмме № 1 | 26462,6 | 19190,9 | 7271,7 |  |

Приложение № 2 к программе

«Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения и благоустройство муниципального образования города Пугачева на 2019 год»

**Подпрограмма № 2
«Благоустройство территории**

**муниципального образования города Пугачева на 2019 год»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной подпрограммы** | - | «Благоустройство территории муниципального образования города Пугачева на 2019 год» (далее – подпрограмма № 2); |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | - | администрация Пугачевского муниципального района Сара-товской области, консультант по дорожному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Соисполнители подпрограммы** | - | финансовое управление администрации Пугачевского муни-ципального района; |
| **Участники подпрограммы** | - | финансовое управление администрации Пугачевского муни-ципального района, отдел жилищно-коммунальной поли-тики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района, МУП «ДСХ г.Пугачева»; |
| **Цели подпрограммы** | - | повышения уровня комфортности проживания на террито-рии муниципального образования города Пугачева; |
| **Задачи подпрограммы** | - |  повышение степени благоустройства территории; |
| **Целевые индикаторы****и показатели подпрограммы** | - | ремонт асфальтового покрытия парков, скверов;увеличение площади озеленения на 5 %; ремонт 370 фонарей уличного освещения; |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | - | 2019 год; |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы** | - | всего по подпрограмме № 2 – 8437,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева – 8437,0 тыс. руб.; |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | - | повышение уровня благоустроенности, повышение уровня и качества проживания на территории.  |

**1.Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2,**

**описание основных проблем и обоснование необходимости ее решения**

В соответствии с приоритетами государственной политики, одним из основных приоритетов муниципальной политики является обеспечение высокого и более качественного уровня жизни населения города Пугачева. В рамках реализации приоритетов муниципальной политики определена сле-дующая цель программы: повышение уровня благоустройства и озеленения города, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедея-тельности горожан.

Для достижения поставленной цели предусмотрены следующие задачи:

 организация на территории муниципального образования города уличного освещения;

совершенствование эстетической привлекательности территории города Пугачева, улучшение структуры зеленых насаждений, повышение комфорт-ности для проживания граждан;

создание благоприятных условий для жизни и отдыха жителей города.

Основными приоритетными направлениями эффективности в сфере благоустройства являются:

развитие городских сетей уличного наружного освещения города путем замены устаревшего оборудования (ламп, светильников, кронштейнов, траверс, прожекторов, опор, проводов, и др.); комплексный подход к восстановлению объектов озеленения;

совершенствование цветочного оформления города;

проведение мероприятий по уборке территории города;

улучшение состояния прочих объектов благоустройства, в частности работа парковых зон города, работа фонтанов, детских и спортивных площадок, а также сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик объектов благоустройства.

Развитие современного общества невозможно без улучшения среды его обитания. Одним из элементов улучшения окружающей среды для населения города является благоустройство территорий, приведение в надлежащее состояние, как общегородских территорий, так и территорий многоэтажной жилой застройки, внутри дворовых и иных территорий города. Решение данного вопроса отнесено к компетенции органов местного самоуправления и является одной из их функций, реализация, которой осуществляется посред-ством использования муниципального имущества и средств местных бюджетов. В последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию. В целях обеспечения и повышения уровня комфортности и безопасности условий жизнедеятельности граждан, улучшения состояния и эстетического восприятия территории городского поселения органы местного самоуправления в своей работе руководствуются Законом. Потребность людей в качественном отдыхе продолжает возрастать, в связи с этим роль городских парков как традиционного места массового отдыха невозможно переоценить. Для многих жителей отдых в парках становится зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях. К услугам посетителей в парках имеются: физкультурно-оздоровительные объекты, детские и спортивные площадки, базы проката спортинвентаря. Наличие в парках больших лесных массивов способствует оздоровлению окружающей среды, позволяет людям отдохнуть на свежем воздухе, не совершая дальних поездок, дает возможность детям гармонично развиваться и познавать мир. В связи с этим парки являются излюбленным местом отдыха жителей Пугачевского муниципального района. Кроме того, в последнее десятилетие парки перестали быть многофункцио-нальными. В них отсутствует инфраструктура для пожилых людей, молодежи, а также для маломобильных групп населения.

**2.Приоритеты в сфере реализации подпрограммы № 2, цели и задачи,**

**целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов и сроков реализации подпрограммы № 2**

 Основной целью подпрограммы № 2 является повышение степени благоустройства территории муниципального образования города Пугачева.

 Основной задачей подпрограммы № 2 является улучшение благо-устроенности территории муниципального образования города Пугачева.

Конечным результатом является благоустройство, в том числе освещение улиц, улучшение внешнего вида и повышение уровня комфортности населения муниципального образования города Пугачева.

Срок реализации подпрограммы № 2 - 2019 год.

**3.Финансовое обеспечение подпрограммы № 2**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы № 2 на 2019 год составляет 8437,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муници-пального образования города Пугачева – 8437,0 тыс. руб.

Объемы финансирования приведены в приложении к подпрограмме № 2.

Приложение к подпрограмме № 2

«Благоустройство территории

муниципального образования

города Пугачева на 2019 год»

**Перечень
основных мероприятий подпрограммы № 2 «Благоустройство территории**

**муниципального образования города Пугачева на 2019 год»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта, мероприятия** | **Срок выпол-нения (квартал год)** | **Источ-****ники финан-сирова-ния** | **Объемы финансирования** **тыс. руб.** | **Исполнители, перечень организаций, участ-вующих в реализации основных мероприятий** |
| **Всего** | **в том числе за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева** |
| 1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия парков, скверов | 2 квартал;3 квартал | МБ | 520,0 | 520,0 | МУП «ДСХ г.Пугачева» |
| 2. | Устройство тротуаров | 2 квартал;3 квартал | МБ | 1000,0 | 1000,0 | МУП «ДСХ г.Пугачева» |
| 3. | Оборудование контейнерных площадок | 2 квартал;3 квартал | МБ | 800,0 | 800,0 | МУП «ДСХ г.Пугачева» |
| 4. | Ремонт и обслуживание уличного освещения, приобретение фотореле для уличного освещения | 2019г. | МБ | 542,0 | 542,0 | конкурсный отбор |
| 5. | Отсыпка плотины р.Б.Иргиз | апрель, май | МБ | 150,0 | 150,0 | МУП «ДСХ г.Пугачева» |
| 6. | Содержание городских скверов г.Пугачева | 2019 г. | МБ | 3000,0 | 3000,0 | МУП «ДСХ г.Пугачева» |
| 7. | Опиловка деревьев, расчистка улиц и скверов от древесно-кустарниковой растительности | 2 квартал;3 квартал; 4 квартал | МБ | 300,0 | 300,0 | МУП «ДСХ г.Пугачева» |
| 8. | Содержание фонтана | 2 квартал;3 квартал | МБ | 100,0 | 100,0 | МУП «ДСХ г.Пугачева» |
| 9. | Подготовка г.Пугачева к празднику 9 мая | апрель | МБ | 300,0 | 300,0 | МУП «ДСХ г.Пугачева» |
| 10. | Подготовка г.Пугачева к празднику Нового года | декабрь | МБ | 300,0 | 300,0 | МУП «ДСХ г.Пугачева» |
| 11. | Содержание вечного огня | 2019 г. | МБ | 525,0 | 525,0 | МУП «ДСХ г.Пугачева» |
| 13. | Благоустройство памятника В.И.Чапаеву | 2019 г. | МБ | 450,0 | 450,0 | МУП «ДСХ г.Пугачева»;конкурсный отбор |
| 14. | Покос травы в жилых микрорайонах в летний сезон | 2 квартал;3 квартал | МБ | 250,0 | 250,0 | конкурсный отбор |
| 15. | Очистка ливневых сооружений и водостоков | 2 квартал;4 квартал | МБ | 200,0 | 200,0 | МУП «ДСХ г.Пугачева» |
| Итого по подпрограмме № 2 | 8437,0 |  8437,0 |

Приложение № 3 к программе

«Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения и благоустройство муниципального образования города Пугачева на 2019 год»

**Подпрограмма № 3**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2019 год»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной подпрограммы** | - |  «Повышение безопасности дорожного движенияна терри-тории муниципального образования города Пугачева на 2019 год» (далее – подпрограмма № 3); |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | - | администрация Пугачевского муниципального района, консультант по дорожному хозяйству администрации Пуга-чевского муниципального района; |
| **Соисполнители программы****участники подпрограммы** | - | финансовое управление администрации Пугачевского муни-ципального района, отдел жилищно-коммунальной поли-тики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района, МУП «ДСХ г.Пугачева», отдел ОГИБДД г.Пугачева; |
| **Цели подпрограммы** | - | сокращение в 2019 году количества погибших и постра-давших в результате ДТП по сравнению с показателями 2018 года; |
| **Задачи подпрограммы** | - | приведение технических средств БДД к требованиям национальных стандартов;снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий;  |
| **Целевые индикаторы****и показатели подпрограммы** | - | сокращение ДТП в том числе с участием пешеходов на 10% по сравнению с 2018 годом;аварийно - опасных участков на дорогах муниципального образования – 0; |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | - | 2019 год; |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы** | - | всего по подпрограмме № 3 – 4378,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева – 4378,0 тыс. руб.; |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | - | повышение уровня безопасности дорожного движения, сокращение ДТП, недопущение возникновения аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах муници-пального образования города Пугачева. |

**1.Содержание проблемы и необходимость**

**её решения программным методом**

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, приобретенной в последнее десятилетие особую остроту в связи с несоот-ветствием уществующей дорожно-транспортной инфраструктуры потреб-ностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффек-тивностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения - и все это на фоне неуклонного роста уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий - относится к наиболее прио-ритетным задачам страны.

Разработка подпрограммы № 3 с целью реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направ-ленной на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижения ущерба от их происшествий регламентируется статьей 10 Феде-рального закона «О безопасности дорожного движения». С учетом уровня риска гибели людей в результате дорожно-транспортных происшествий не может быть достигнуто только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления.

К основным факторам недостаточного обеспечения безопасности дорожного движения (далее - БДД) относятся:

недостаточная концентрация ресурсов на реализацию конкретных мероприятий, непосредственно влияющих на уровень БДД и соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

массовое пренебрежение требованиям БДД, отсутствия транспортной культуры и правосознания со стороны участников дорожного движения и общества;

низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

недостаточная техническая оснащенность всех органов и организаций, участвующих в обеспечении БДД, современными средствами организации и контроля процесса дорожного движения и предотвращение тяжких последствий от ДТП.

В первую очередь необходимо сконцентрировать ресурсы на снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора», путем повышения правового сознания участников дорожного дви-жения и формирования у них безопасного поведения на дорогах.

В целях совершенствования существующих систем управления, органи-зации и контроля дорожного движения, то есть снижения рисков возникно-вения ДТП, происходящих по техническим причинам предусматривается: разработка комплексных схем организации дорожного движения, установка на дорогах муниципальной собственности дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, модернизация светофорных объектов, оборудование пешеходных пе-реходов в соответствии с требованиями европейских стандартов, реконст-рукция тротуаров, ремонт дорожного покрытия (ямочный ремонт). В настоящее время проблемы, связанные с обеспечением БДД, по-прежнему актуальны и требуют незамедлительного решения.

Низкое правовое сознание участников дорожного движения и отсутствие у них стереотипов безопасного поведения на дорогах приводит к увеличению количества ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора». Также наблюдается увеличение количества ДТП, происходящих по техническим при-чинам, ввиду значительного износа транспортных средств и не доукомплекто-вания надзорных органов оборудованием для проверки их технического состояния. Несовершенство систем организации, управления и контроля дорож-ного движения, а также наличие рисков возникновения тяжких последствий от ДТП приводит к увеличению ДТП и, следовательно, количеству лиц, погибших и пострадавших в их результате.

Учитывая высокую социально-экономическую значимость поставленных задач, связанных с обеспечением БДД, их эффективное решение возможно только при активной поддержке региональной власти.

Утверждение программы в конечном итоге позволит обеспечить успешную реализацию политики, направленной на сокращение ДТП и количество лиц, погибших и пострадавших в их результате, что повлечет за собой сокращение экономического ущерба от автомобильных аварий и социальную стабильность в обществе.

**2.Приоритеты в сфере реализации подпрограммы № 3, цели и задачи,**

**целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов и сроков реализации подпрограммы № 3**

Целью подпрограммы № 3 является сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП по сравнению с показателями 2018 года. Недопущение возникновения аварийно-опасных участков на дорогах муни-ципального образования города Пугачева.

Условием достижения поставленной цели является решение следующих задач:

повышение правового сознания участников дорожного движения и форми-рование у них стереотипов безопасного поведения на дорогах;

снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по причине «челове-ческого фактора»;

снижение рисков возникновения ДТП, происходящих по техническим причинам, совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения;

снижение рисков возникновения тяжких последствий от ДТП путём анализа и профилактики.

**3.Финансовое обеспечение подпрограммы № 3**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы № 3 на 2019 год составляет 4378,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муници-пального образования города Пугачева – 4378,0 тыс. руб.

Объемы финансирования приведены в приложении к подпрограмме № 3.

**4.Организация управления реализацией подпрограммы**

**и контроль за ходом ее выполнения**

 Управление реализацией подпрограммы № 3 осуществляет админист-рация Пугачевского муниципального района. Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения администрации Пугачевского муниципального района, администрацией муниципального района, финансовым управлением админи-страции муниципального района.

 Ответственный исполнитель подпрограммы № 3 осуществляет коорди-нацию деятельности исполнителей мероприятий подпрограммы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому использованию средств консолидированного бюджета муници-пального района, бюджета муниципального образования города Пугачева, подготавливает и предоставляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год.

**5.Оценка эффективности социально-экономических**

**последствий реализации подпрограммы № 3**

 Условием достижения цели и задач подпрограммы № 3 является сокра-щение в 2019 году количества погибших и пострадавших в результате ДТП по сравнению с показателями 2018 года, отсутствие ДТП со смертельным исходом. Реализация программных мероприятий создаст условия для снижения уровня травматизма людей в ДТП, особенно в трудоспособном и детском возрасте, что влечет за собой сокращение экономического ущерба от автомобильных аварий и социальную стабильность в обществе, как в текущем периоде времени, так и в обозримом будущем.

Приложение к подпрограмме № 3

«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2019 год»

**Перечень
основных мероприятий подпрограммы № 3**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории**

**муниципального образования города Пугачева на 2019 год»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, основные мероприятия** | **Сроки выпол-нения (квар-тал, год)** | **Источ-****ники финан-сиро-вания** | **Объемы финансирования, тыс. руб.** | **Исполнители, перечень организаций, участ-вующих в реализации основных мероприятий** |
| **Всего** | **в том числе за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева** |
|  **Развитие системы маршрутного ориентирования улично-дорожной сети** |
| 1. | Установка дорожных знаков, аншлагов (щитов) | 2019 г. | МБ | 450,0 | 450,0 | МУП «ДСХ г.Пугачева» |
| 2. | Содержание дорожных знаков | 2019 г. | МБ | 150,9 | 150,9 | МУП «ДСХ г.Пугачева» |
| 3. | Разметка дорог г.Пугачева | 2019 г. | МБ | 500,0 | 500,0 | МУП «ДСХ г.Пугачева» |
| 4. | Установка остановочных пунктов | 2019 г. | МБ | 600,0 | 600,0 | МУП «ДСХ г.Пугачева» |
| Итого | 1700,9 | 1700,9 |  |
| **Устройство, реконструкция, текущее содержание светофорных объектов** |
| 5. | Устройство дополнительных светофорных объектов | 2019 г. | МБ | 600,0 | 600,0 | МУП «ДСХ г.Пугачева» |
| 6. | Текущее содержание светофорных объектов | 2019 г. | МБ | 900,0 | 900,0 | МУП «ДСХ г.Пугачева» |
| Итого |  |  | 1500,0 | 1500,0 |  |
| **Обследование мостовых сооружений** |
| 7. | Обследование а/д путепровода через ж/д пути по ул.Ермощенко |  | МБ | 1177,1 | 1177,1 | конкурсный отбор |
|  Итого  | 1177,1 | 1177,1 |  |
| Итого по подпрограмме № 3 | 4378,0 | 4378,0 |  |