от 24 декабря 2019 года № 1501

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**муниципального образования города Пугачева**

**на 2020 год»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-комму-нального хозяйства муниципального образования города Пугачева на 2020 год» согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

3.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района М.В.Садчиков**

Приложение к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 24 декабря 2019 года № 1501

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **-** | Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-ного образования города Пугачева на 2020 год (далее – муниципальная программа); |
| **Ответственный исполнитель программы** | **-** | отдел жилищно-коммунальной политики транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Соисполнители программы** | **-** | администрация Пугачевского муниципального района Сара-товской области; |
| **Участники**  **программы** | **-** | муниципальное унитарное специализированное предприя-тие «Пугачевское предприятие по оказанию ритуальных ус-луг», (по согласованию), филиал государственного унитар-ного предприятия Саратовской области «Облводоресурс»-«Пугачевский» (по согласованию), муниципальное унитар-ное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Пугачевгазсервис» (по согласованию), отделение общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Саратов по Пугачевскому, Иван-теевскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому райо-нам» (по согласованию); |
| **Подпрограммы**  **программы** | **-** | подпрограмма 1:  «[Организация](file:///M:\я\Рабочий%20стол\Мои%20документы\Водоснабжение\программа.doc#sub_1300) водопотребления и водоотведения на тер-  ритории муниципального образования города Пугачева  на 2020 год» (далее – подпрограмма 1);  подпрограмма 2:  «Организация газоснабжения на территории муниципаль-ного образования города Пугачева на 2020 год» (далее – подпрограмма 2);  подпрограмма 3:  «Экологическое оздоровление муниципального образования города Пугачева на 2020 год» (далее – подпрограмма 3);  подпрограмма 4:  «Благоустройство и текущее содержание кладбищ, располо-женных на территории муниципального образования города Пугачева на 2020 год» (далее – подпрограмма 4); |
| **Цели программы** | **-** | обеспечение надежности при эксплуатации объектов ком-мунальной инфраструктуры муниципального образования города Пугачева;  содержание мест захоронения на территории муниципаль-ного образования города Пугачева в нормативном состоя-нии; |
| **Задачи программы** | **-** | обеспечение эффективного использования коммунальной инфраструктуры (водопроводных, канализационных и газо-проводных сетей);  создание благоприятных условий проживания для населе-ния муниципального образования города Пугачева;  улучшение благоустройства территории кладбищ и повы-шение качества содержания в соответствии с санитарно–экологическими требованиями; |
| **Целевые индикаторы**  **и показатели программы** | **-** | снижение аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры на 30 %; |
| **Этапы и сроки реализации программы** | **-** | 2020 год; |
| **Финансовое обеспечение программы** | **-** | общий объем финансового обеспечения программы на  2020 год из бюджета муниципального образования города Пугачева составляет – 2251,3  тыс. руб.; |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | **-** | обеспечение надёжности работы систем коммунальной инфраструктуры, снижение уровня износа и повышение эксплуатационной надежности объектов водопроводно-канализационного хозяйства и газоснабжения;  благоустройство территорий кладбищ. |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Вопросы обеспечения надежности работы объектов жилищно-комму-нального комплекса муниципального образования города Пугачева решаются на протяжении нескольких лет. Однако, проведенный анализ состояния объек-тов жилищно-коммунального хозяйства подтверждает необходимость проведе-ния работ для их дальнейшей эксплуатации.

Существующая инфраструктура жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании города Пугачева предназначена обеспечивать жизнедеятельность человека на протяжении длительного времени при условии постоянного поддержания ее в надлежащем состоянии. Однако, на протяжении ряда лет в сфере жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образо-вании города Пугачева имеет место недостаточное финансирование, вследствие которого технический уровень инфраструктуры значительно отстает от потребностей настоящего времени.

Для создания благоприятных условий проживания для населения муни-ципального образования города Пугачева необходимо провести мероприятия по объектам водопроводно-канализационного хозяйства и газоснабжения, а также, благоустройству территорий кладбищ.

Реализация программы позволит повысить качество жизни населения му-ниципального образования города Пугачева путем обеспечения гарантирован-ного предоставления жилищно-коммунальных услуг.

**2.Цели и задачи программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Целью разработки муниципальной программы является обеспечение надежности при эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муни-ципального образования города Пугачева, содержание мест захоронения на тер-ритории муниципального образования города Пугачева в нормативном состоя-нии;

Основными задачами программы являются:

обеспечение эффективного использования коммунальной инфраструк-туры (водопроводных, канализационных и газопроводных сетей);

создание благоприятных условий проживания для населения муници-пального образования города Пугачева;

улучшение благоустройства территории кладбищ и повышение качества содержания в соответствии с санитарно–экологическими требованиями.

Конечными результатами муниципальной программы являются:

обеспечение надёжности работы систем коммунальной инфраструктуры, снижение уровня износа и повышение эксплуатационной надежности объектов водопроводно-канализационного хозяйства и газоснабжения;

благоустройство территорий кладбищ.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной програм-мы и их значениях указаны в приложении № 2 к программе.

Программа будет реализована в 2020 году.

**3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в приложении № 1.

**4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2020 год составляет 2251 тыс. руб. из средств бюджета муниципального образо-вания города Пугачева. Распределение финансовых ресурсов указано в прило-жении № 3 к программе.

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации муниципальной программы**

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет администрация Пугачевского муниципального района в лице начальника отдела жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи.

Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет отчет о реализации муниципальной программы в отдел экономического разви-тия, промышленности и торговли администрации Пугачевского муници-пального района в сроки и по форме, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева.

Участники муниципальной программы несут ответственность за свое-временную и качественную реализацию порученных им мероприятий муници-пальной программы.

**Паспорт подпрограммы 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | **-** | «[Организация](file:///M:\я\Рабочий%20стол\Мои%20документы\Водоснабжение\программа.doc#sub_1300)водопотребления и водоотведения на терри-тории муниципального образования города Пугачевана 2020 год»; |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | **-** | отдел жилищно-коммунальной политики транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального райо-на; |
| **Соисполнители подпрограммы**  **Участники**  **подпрограммы**  **Цели подпрограммы**  **Задачи подпрограммы** | **-**  **-**  **-**  **-** | администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области;  филиал государственного унитарного предприятия Сара-товской области «Облводоресурс»-«Пугачевский» (по со-гласованию);  предприятия жилищно-коммунального хозяйства  (по согласованию);  организация водопотребления и водоотведения в жилищ-ном фонде муниципального образования города Пугачева;  обеспечение бесперебойного функционирования системы водопотребления и водоотведения в жилом фонде; |
| **Целевые инди-каторы и пока-зателиподпрог-раммы** | **-** | количество объектов водопроводных и канализационных сетей в городе Пугачеве, подлежащих техническому об-служиванию (18 объектов);  протяженность вновь построенного участка водопровод-ной сети - 300 м; |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | **-** | 2020 год; |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы** | **-** | общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 на 2020 год из бюджета муниципального образования города Пугачева составляет –1200,0 тыс. руб.; |
| **Ожидаемые ко-нечные резуль-таты реализа-ции подпрог-раммы** | **-** | надежное и бесперебойное водопотребление и водоотве-дение на территории муниципального образования города Пугачева. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1**

В настоящий момент на территории муниципального образования города Пугачева имеются канализационные сети, которые находятся на балансе ГУП СО «Облводоресурс» - «Пугачевский», находящиеся в собственности граждан муниципального образования города Пугачева, а также безхозяйные канализа-ционные сети.

В связи с этим, обслуживание бесхозяйных объектов с целью предотвра-щения аварийных ситуаций не производится, что может сказаться на обеспе-чении санитарно-эпидемиологической безопасности в муниципальном образо-вании города Пугачева.

Также на территории муниципального образования города Пугачева находится жилой фонд, не подключенный к центральной канализации. В связи с этим жители вынуждены привлекать специализированную технику для вы-воза отходов канализации. Невыполнение или несвоевременное проведение подобных работ может привести к достаточно серьезным проблемам, таким как: переполнение емкостей отходами; распространение неприятных запахов; превышение предельно допустимой концентрации отходов.

Проведенный анализ состояния систем водопотребления и водоотведения в муниципальном образовании города Пугачева подтверждает необходимость проведения работ по реализации мероприятий по обеспечению организации безопасного водопотребления и водоотведения.

В связи с вышеизложенным, необходимо провести мероприятия, направ-ленные на повышение уровня предоставляемых населению услуг по водо-снабжению и водоотведению.

**2.Цели и задачи подпрограммы 1, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы 1**

Цели подпрограммы 1:

организация водопотребления и водоотведения в жилищном фонде муни-ципального образования города Пугачева;

Задачи подпрограммы 1:

обеспечение бесперебойного функционирования системы водопотреб-ления и водоотведения в жилом фонде.

Сведенияо целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 и их значениях указаны в приложении № 2 к программе.

Конечными результатами подпрограммы 1 являются:

надежное и бесперебойное водопотребление и водоотведение на террито-рии муниципального образования города Пугачева;

Срок реализации подпрограммы 1 - 2020 год.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы 1**

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 указан в приложении № 1 к программе.

**4.Финансовое обеспечение подпрограммы 1**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 на 2020 год со-ставляет 1200 тыс. руб. из средств бюджета муниципального образования го-рода Пугачева. Распределение финансовых ресурсов указано в приложении № 3 к программе.

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы 1**

Управление ходом реализации подпрограммы 1 осуществляет админи-страция Пугачевского муниципального района в лице начальника отдела жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи.

Общий контроль реализации настоящей подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Участники подпрограммы 1 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий подпрограммы.

**Паспорт подпрограммы 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы**  **Ответственный исполнитель подпрограммы**  **Соисполнители подпрограммы**  **Участники подпрограммы**  **Цели подпрограммы**  **Задачи подпрограммы**  **Целевые инди-каторы и пока-затели подпрог-раммы** | -  -  -  -  -  -  - | «Организация газоснабжения на территории муниципального образования города Пугачева на 2020 год»;  отдел жилищно-коммунальной политики транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района;  администрация Пугачевского муниципального района Сара-товской области;  общество с ограниченной ответственностью «Пугачевгаз-сервис» (по согласованию);  отделение общества с ограниченной ответственностью «Газ-пром межрегионгаз Саратов по Пугачевскому, Ивантеев-скому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам» (по согласованию);  организация газоснабжения в жилищном фонде города Пуга-чева;  предприятия жилищно-коммунального хозяйства (по согла-сованию);  обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения в жилищном фонде муниципального образо-вания города Пугачева;  техническое обслуживание газопроводов и газового оборудо-вания, систем газоснабжения не имеющих собственников в муниципальном образовании города Пугачева (количество объектов по согласованию);  количество объектов газопроводов и газового оборудования, не имеющих систем газоснабжения, для технического обслу-живания – 2 шт. |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | - | 2020 год; |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы** | - | общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 из бюджета муниципального образования города Пугачева со-ставляет 51,3 тыс. руб.; |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | - | надежное и бесперебойное газоснабжение на территории му-ниципального образования города Пугачева. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2**

В настоящий момент на территории муниципального образования города Пугачева имеются газопроводные сети, не имеющие собственника (бес-хозяйные).

В связи с этим обслуживание указанных объектов с целью предотв-ращения аварийных ситуаций не производится, что может сказаться на обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности в муниципальном образовании города Пугачева.

Проведенный анализ состояния систем газоснабжения в муниципальном образовании города Пугачева подтверждает необходимость проведения работ по реализации мероприятий по обеспечению организации безопасного газо-снабжения.

В связи с вышеизложенным, необходимо провести мероприятия, направ-ленные на повышение уровня предоставляемых населению услуг по газоснаб-жению.

**2.Цели и задачи подпрограммы 2, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы 2**

Цели подпрограммы 2:

обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева.

Задачи подпрограммы 2:

техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, систем газоснабжения, не имеющих собственников, в муниципальном образо-вании города Пугачева (количество объектов по согласованию).

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 и их значениях указаны в приложении № 2 к программе.

Конечными результатами подпрограммы 2 являются:

надежное и бесперебойное газоснабжение на территории муниципального образования города Пугачева.

Срок реализации подпрограммы 2 - 2020 год.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы 2**

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 указан в приложении № 1 к программе.

**4.Финансовое обеспечение подпрограммы 2**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 на 2020 год составляет 51,3 тыс. руб. из средств бюджета муниципального образования го-рода Пугачева. Распределение финансовых ресурсов указано в приложении № 3 к программе.

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы 2**

Управление ходом реализации подпрограммы 2 осуществляет админи-страция Пугачевского муниципального района в лице начальника отдела жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи.

Общий контроль реализации настоящей подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Участники подпрограммы 2 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий подпрограммы.

**Паспорт подпрограммы 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы**  **Ответственный исполнитель подпрограммы**  **Соисполнители подпрограммы**  **Участники подпрограммы**  **Цели подпрограмммы**  **Задачи подпрограммы**  **Целевые инди-каторы и пока-затели подпрог-раммы** | -  -  -  -  -  -  - | Экологическое оздоровление муниципального образования города Пугачева на 2020 год;  отдел жилищно-коммунальной политики транспорта и свя-зи администрации Пугачевского муниципального района;  администрация Пугачевского муниципального района Са-ратовской области;  муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специа-лизированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию);  организации и учреждения всех форм собственности муни-ципального образования города Пугачева (по согласова-нию);  улучшение качества окружающей среды муниципального образования города Пугачева;  создание благоприятных условий проживания для насе-ления муниципального образования города Пугачева;  количество проведенных массовых экологических акций с привлечением населения г.Пугачева – 5 штук;  количество ликвидированных несанкционированных сва-лок - 150 штук;  выполнение работ по вывозу веток, порубочных остатков, смета листвы с несанкционированных свалок в объеме 40 тыс. м3. |
| **Этапы и сроки реализации**  **подпрограммы** | - | 2020 год; |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы** | - | общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2020 году из бюджета муниципального образования города Пугачева – составляет 600,0 тыс. руб.; |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации**  **подпрограммы** | - | создание благоприятных условий проживания, населения муниципального образования города Пугачева, снижение негативной нагрузки на окружающую среду отходами производства и потребления. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3**

Охрана окружающей среды – комплексная проблема, решение которой возможно только системными методами. При этом следует учитывать, что нега-тивное воздействие на окружающую среду сопровождает в той или иной степени любой производственный процесс во всех отраслях промышленности, тран-спорта, сферы обслуживания и так далее.

Принятие эффективных управленческих решений возможно лишь на основе системного, комплексного подхода. В том числе, необходимо учитывать и экологические факторы.

Решения проблемы программными средствами позволит повысить эффек-тивность усилий администрации Пугачевского муниципального района в данном вопросе, скоординировать природоохранную деятельность предприятий – приро-допользователей.

**2.Цели и задачи подпрограммы 3, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы 3**

Главной целью подпрограммы 3 является улучшение качества окру-жающей среды муниципального образования города Пугачева.

Основной задачей подпрограммы является создание благоприятных усло-вий проживания для населения муниципального образования города Пугачева.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 и их значениях указаны в приложении № 2 к программе.

Конечным результатом подпрограммы 3 является создание благо-приятных условий проживания, населения муниципального образования города Пугачева, снижение негативной нагрузки на окружающую среду отходами производства и потребления.

Срок реализации подпрограммы 3 - 2020 год.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы 3**

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 указаны в приложении № 1 к программе.

**4.Финансовое обеспечение подпрограммы 3**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 на 2020 год со-ставляет 600 тыс.руб. из средств бюджета муниципального образования города Пугачева. Распределение финансовых ресурсов указано в приложении № 3 к программе.

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы 3**

Управление ходом реализации подпрограммы 3 осуществляет админи-страция Пугачевского муниципального района в лице начальника отдела жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи.

Общий контроль реализации настоящей подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Участники подпрограммы 3 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий подпрограммы.

**Паспорт подпрограммы 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы**  **Ответственный исполнитель подпрограммы**  **Соисполнители подпрограммы**  **Участники**  **подпрограммы**  **Цели подпрограммы**  **Задачи подпрограммы**  **Целевые инди-каторы и пока-затели подпро-граммы** | **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-** | «Благоустройство и текущее содержание кладбищ, располо-женных на территории муниципального образования города Пугачева, на 2020 год»;  отдел жилищно-коммунальной политики транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района;  администрация Пугачевского муниципального района Сара-товской области;  муниципальное унитарное специализированное предприя-тие «Пугачевское предприятие по оказанию ритуальных услуг» (по согласованию), индивидуальные предпринима-тели (по согласованию);  улучшение санитарно-эпидемиологического состояния тер-ритории кладбищ;  проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм;  площадь очистки от мусора территории 41,5 га; |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | **-** | 2020 год; |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы**  **Ожидаемые ко-нечные резуль-таты реализа-ции подпрог-раммы** | **-**  **-** | общий объем средств бюджета муниципального образова-ния города Пугачева, предусмотренных на указанные цели, составляет 400,0 тыс. руб.;  соответствие территорий кладбищ требованиям санитарно – эпидемиологическим и экологическим нормам. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4**

Настоящая подпрограмма 4 разработана в рамках развития и совершен-ствования ритуально-похоронного обслуживания населения муниципального образования города Пугачева и направлена на повышение качества предостав-ления ритуальных услуг, решение ключевых проблем по обеспечению совре-менного уровня похоронного дела, благоустройства территорий действующих кладбищ.

На территории муниципального образования города Пугачева распо-ложены четыре кладбища:

Поклонное (площадь 8,91 га);

Дмитровское (площадь 29,03 га);

Старообрядческое (площадь 2,68 га);

Мусульманское (площадь 0,7 га).

На кладбищах такие элементы инфраструктуры, как ограждения, асфаль-тированные дороги отсутствуют на 75 %; освещение, водопровод на 100%. Кроме этого, отсутствует маркировка кварталов и рядов. Уход за большим количеством могил родственниками захороненных не осуществляется, что при-водит к неблагоприятной санитарной обстановке на территориях кладбищ. Отсутствуют контейнеры (бункеры) для сбора мусора.

Реализация настоящей подпрограммы 4 позволит улучшить санитарную обстановку содержания мест погребения.

**2.Цели и задачи подпрограммы 4, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы 4**

Основной целью подпрограммы 4 является улучшение санитарно-эпиде-миологического состояния территорий кладбищ.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующий задачи - проведение работ по санитарной очистке, содержанию и благоуст-ройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологичес-ких норм.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4 и их значениях указаны в приложении № 2 к программе.

Конечным результатом подпрограммы 4 является соответствие терри-торий кладбищ требованиям санитарно – эпидемиологическим и экологическим нормам.

Срок реализации подпрограммы 4 - 2020 год.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы 4**

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 указан в приложении № 1 к программе.

**4.Финансовое обеспечение подпрограммы 4**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 на 2020 год со-ставляет 400 тыс. руб. из средств бюджета муниципального образования города Пугачева. Распределение финансовых ресурсов указано в приложении № 3 к программе.

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы 4**

Управление ходом реализации подпрограммы 4 осуществляет админи-страция Пугачевского муниципального района в лице начальника отдела жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи.

Общий контроль реализации настоящей подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Участники подпрограммы 4 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий подпрограммы.

Приложение № 1 к муниципальной программе

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**муниципального образования города Пугачева на 2020 год»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс.руб. | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Подпрограмма 1 «[Организация](file:///M:\я\Рабочий%20стол\Мои%20документы\Водоснабжение\программа.doc#sub_1300) водопотребления и водоотведения на территории муниципального образования города Пугачева на 2020 год» | | | | | |
| Цель: Организация водопотребления и водоотведения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева | | | | | |
| Задачи: Обеспечение бесперебойного функционирования системы водопотребления и водоотведения в жилом фонде | | | | | |
| 1. | Техническое обслуживание канализационных сетей в муниципальном образовании город Пугачева, при-знанных бесхозяйными | 1-4 квартал,  2020 год | МБ | 600,0 | организации, осуществляющие техническое обслуживание канализационных сетей, со-гласно заключенных муниципальных конт-рактов (по согласованию) |
| 2. | Техническое обслуживание канализационной насос-ной станции по ул.Южной | 1-4 квартал, 2020 год | МБ | 200,0 | организации, осуществляющие техническое обслуживание канализационных сетей, со-гласно заключенных муниципальных конт-рактов (по согласованию) |
| 3. | Строительство участка водопроводной сети жилого микрорайона по ул.Ермощенко «Военный городок № 1» | 2-3 квартал, 2020 год | МБ | 400,0 | организации, осуществляющие техническое обслуживание канализационных сетей, со-гласно заключенных муниципальных конт-рактов (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме 1: |  |  | 1200,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Организация газоснабжения на территории муниципального образования города Пугачева на 2020 год» | | | | | |
| Цель: Обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева | | | | | |
| Задача: Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования не имеющих систем газоснабжения в муниципальном образовании города Пугачева | | | | | |
| 1. | Техническое обслуживание газопровода, не имею-щего собственника (бесхозяйного) | 1-4 квартал, 2020 год | МБ | 51,3 | ООО «Пугачевгаз-сервис», отделение ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» (по согла-сованию) |
|  | Всего по подпрограмме 2: |  |  | 51,3 |  |
| Подпрограмма 3 «Экологическое оздоровление муниципального образования города Пугачева на 2020 год» | | | | | |
| Цель: создание благоприятных условий проживания для населения муниципального образования города Пугачева | | | | | |
| Задачи: улучшение качества окружающей среды муниципального образования города Пугачева | | | | | |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок на терри-тории муниципального образования города Пуга-чева | 1-4 квартал, 2020 год | МБ | 400,0 | МУП «Дорожное специализированное хозяй-ство города Пугачева» (по согласованию) |
| 2. | Осуществление информационного обеспечения, экологического воспитания и образования, повы-шение экологической культуры населения области с привлечением общественных объединений в облас-ти (проведение массовых экологических акций с привлечением населения) | 1-4 квартал, 2020 год |  |  | администрация Пугачевского муниципаль-ного района, министерство природных ресур-сов и экологии Саратовской области (по со-гласованию) |
| 3. | Выполнение работ по вывозу веток, порубочных остатков, смета листвы с несанкционированных свалок г.Пугачева | 1-4 квартал, 2020 год | МБ | 200,0 | организация, осуществляющая перевозку гру-зов, согласно заключенного муниципального контракта (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме 3: |  |  | 600,0 |  |
| Подпрограмма 4 «Благоустройство и текущее содержание кладбищ, расположенных на территории муниципального образования города Пугачева на 2020 год» | | | | | |
| Цель: улучшение санитарно - эпидемиологического состояния территорий кладбищ | | | | | |
| Задачи: проведение работ по санитарной очистке, содержанию и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм | | | | | |
| 1. | Текущее содержание кладбищ | 1-4 квартал,  2020 год | МБ | 400,0 | МУП «Пугачевское предприятие по оказанию ритуальных услуг» (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме 4: |  |  | 400,0 |  |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  | 2251,3 |  |

Приложение № 2 к программе

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования города Пугачева на 2020 год» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| Цель: обеспечение надежности при эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Пугачева | | | | | |
| Задача: обеспечение эффективного использования коммунальной инфраструктуры (водопроводных, канализационных и газопроводных сетей) | | | | | |
| 1. | Снижение аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры | % | 10 | 10 | 30 |
| Подпрограмма 1 «[Организация](file:///M:\я\Рабочий%20стол\Мои%20документы\Водоснабжение\программа.doc#sub_1300) водопотребления и водоотведения на территории муниципального образования города Пугачева на 2020 год» | | | | | |
| Цель: Организация водопотребления и водоотведения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева | | | | | |
| Задачи: обеспечение эффективного использования коммунальной инфраструктуры (водопроводных, канализационных и газопроводных сетей) | | | | | |
| 2. | Количество объектов водопроводных и канализационных сетей в городе Пугачеве, подлежащих техническому обслуживания | штук | 15 | 17 | 18 |
| 3. | Протяженность вновь построенного участка водопроводной сети | м | 30 | 60 | 300 |
| Подпрограмма 2 «Организация газоснабжения на территории муниципального образования города Пугачева на 2020 год» | | | | | |
| Цель: Обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева | | | | | |
| Задача: Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования не имеющих систем газоснабжения в муниципальном образовании города Пугачева | | | | | |
| 4. | Количество объектов газопроводов и газового оборудования, не имеющих систем газоснабжения, для технического обслуживания | штук | 1 | 2 | 2 |
| Подпрограмма 3 «Экологическое оздоровление муниципального образования города Пугачева на 2020 год» | | | | | |
| Цель: улучшение качества окружающей среды муниципального образования города Пугачева | | | | | |
| Задачи: создание благоприятных условий проживания для населения муниципального образования города Пугачева | | | | | |
| 5. | Площадь очистки от мусора территории | га | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| 6. | Количество проведенных массовых экологических акций с привлечением населения города Пугачева | штук | 3 | 5 | 5 |
| 7. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | штук | 10 | 150 | 150 |
| 8. | Выполнение работ по вывозу веток, порубочных остатков, смета листвы с несанкционированных свалок в объеме 40 тыс. м3 | тыс. м3 | 0 | 0 | 40 |
| Подпрограмма 4 «Благоустройство и текущее содержание кладбищ, расположенных на территории муниципального образования города Пугачева на 2020 год» | | | | | |
| Цель: улучшение санитарно - эпидемиологического состояния территорий кладбищ | | | | | |
| Задачи: проведение работ по санитарной очистке, содержанию и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм | | | | | |
| 9. | Площадь очистки от мусора территории | га | 41,5 | 41,5 | 41,5 |

Приложение № 3 к программе

**Распределение**

**объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования города Пугачева на 2020 год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Распределение объема денежных средств в период реализации программы | |
| Всего |  |
| 1.[Организация](file:///M:\я\Рабочий%20стол\Мои%20документы\Водоснабжение\программа.doc#sub_1300) водопотребления и водоотведения на территории муниципального образования города Пу-гачева на 2020 год | отдел жилищно-коммунальной политики транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района | МБ | 1200,0 | 1200,0 |
| 2.Организация газоснабжения на территории муници-пального образования города Пугачева на 2020 год | отдел жилищно-коммунальной политики транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района | МБ | 51,3 | 51,3 |
| 3.Экологическое оздоровление муниципального об-разования города Пугачева на 2020 год | отдел жилищно-коммунальной политики транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района | МБ | 600,0 | 600,0 |
| 4.Благоустройство и текущее содержание кладбищ, расположенных на территории муниципального образования города Пугачева на 2020 год | отдел жилищно-коммунальной политики транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района | МБ | 400,0 | 400,0 |
| Всего по программе: |  |  | 2251,3 | 2251,3 |