Приложение к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 27 декабря 2019 года № 1529

**Паспорт муниципальной программы**

**(в редакции постановления от 1.04.2020 г. №336, от 28.05.2020 г. № 441, от 03.06.2020 г. №452)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | - |  «Развитие транспортной системы, повышение безопас-ности дорожного движения и благоустройство муници-пального образования города Пугачева на 2020 год» (далее – муниципальная программа); |
| **Ответственный исполнитель программы** | - | консультант по дорожному хозяйству администрации Пуга-чевского муниципального района; |
| **Соисполнители программы** | - | отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Участники программы** | - | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное спе-циализированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); подрядные организации по результату конкурсного отбора (по согласованию); |
| **Подпрограммы программы** | - | подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева на 2020 год»;подпрограмма № 2 «Благоустройство территории муници-пального образования города Пугачева на 2020 год»;подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2020 год»; |
| **Цели программы** | - | достижение нормативного технического и эксплуатацион-ного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;повышение уровня благоустройства и комфортности про-живания на территории;обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогам; |
| **Задачи программы** | - |  поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на техническом уровне, соотвествую-щем категории дорог, путем выполнения мероприятий по ремонту и содержанию дорог и искуственных соору-жений на них;организация мероприятий по благоустройству территории;выполнение профилактических мероприятий по обеспече-нию безопасности дорожного движения; |
| **Целевые индикаторы** **и показатели программы** | - | текущее содержание 161,2 км дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева и искусственных сооружений на них;увеличение площади озеленения территории на 5%;ремонт 350 фонарей уличного освещения;аварийно - опасных участков на дорогах муниципального образования - 0; |
| **Этапы и сроки реализации программы** | - | 2020 год; |
| **Финансовое обеспечение программы** | - | всего по муниципальной программе: 40371,6 тыс.руб., в том числе:подпрограмма № 1 – 27129,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области;подпрограмма № 2 – 9892,6 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области;подпрограмма № 3 – 3350,0 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | - | снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящиеся в ненорма-тивном состоянии;увеличение уровня благоустроенности территории; снижение количества дорожно-транспортных происшест-вий, в том числе с тяжкими последствиями, отсутствие аварийно- опасных участков автомобильных дорог. |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Повышение уровня и качества жизни являются приоритетными со-циально-экономическими задачами развития муниципального образования города Пугачева. Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, повышение безопасности дорожного движения и благо-устройство муниципального образования города Пугачева являются важной социальной задачей. Проблема организации освещенности на улицах особенно остро проявляется в местах нового строительства. В неосвещенных местах увеличивается число преступлений, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев. Надежная системы наружного освещения способствует улучшению ориентации и безопасности движения на дорогах и пешеходных путях, благоприятно влияет на формирование образа города Пугачева и района, позволяет расширить временные границы для отдыха населения и получения услуг.

Автомобильные дороги общего пользования являются одним из эле-ментов транспортной инфраструктуры. Состояние дорог имеет большое зна-чение для организации движения транспорта и пешеходов. Обеспечение хорошо развитой сети дорог общего пользования является одной из прио-ритетных задач. Современное водонепроницаемое плотное покрытие дорог в сочетании с рациональным озеленением препятствуют образованию пыли и способствуют сохранению чистоты воздуха. Ремонт автомобильных дорог общего пользования представляет собой комплекс по замене и (или) восстанов-лению конструктивных элементов автомобильных дорог, их частей, выполне-ние которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Мероприятия по безопасности дорожного движения направлены на со-кращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущер-ба от них, наносимого экономическим интересам муниципального образова-ния.

К вопросам местного значения относится развитие транспортной сис-темы, организация благоустройства, повышение безопасности на дорогах. При решении указанных полномочий задействуются органы самоуправления различного уровня, организации всех форм собственности и средства из бюджетов различных уровней, поэтому целесообразно использовать про-граммно-целевой метод.

**2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Основными целями муниципальной программы являются:

достижение нормативного технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования;

повышение уровня благоустройства и комфортности проживания на территории;

обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогам.

Для достижения целей муниципальной программы ставятся задачи:

 поддержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-чения на техническом уровне, соотвествующем категории дорог, путем выпол-нения мероприятий по ремонту и содержанию дорог и искуственных соору-жений на них;

 организация мероприятий по благоустройству территории;

 выполнение профилактических мероприятий по обеспечению безопас-ности дорожного движения.

 Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы и их значе-ниях в разрезе подпрограмм, приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

 В результате исполнения муниципальной программы ожидаются:

снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящиеся в ненормативном состоянии;

снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с тяжкими последствиями, отсутствие аварийно-опасных участков автомобиль-ных дорог.

 Период реализации муниципальной программы 2020 год.

**3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, в разрезе подпрограмм, приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализа-ции муниципальной программы в разрезе подпрограмм приведены в прило-жении № 3 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль**

**за ходом реализации программы**

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет администрация Пугачевского муниципального района в лице заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет отчет о реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пуга-чевского муниципального района в сроки и по форме, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева.

Участники муниципальной программы несут ответственность за своевре-менную и качественную реализацию порученных им мероприятий муници-пальной программы.

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения и благоустройство

муниципального образования города Пугачева

на 2020 год»

**Паспорт подпрограммы № 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | - | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-зования муниципального образования города Пугачева на 2020 год» (далее – подпрограмма № 1); |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | - | консультант по дорожному хозяйству администрации Пуга-чевского муниципального района; |
| **Соисполнители подпрограммы** | - | администрация Пугачевского муниципального района; |
| **Участники подпрограммы** | - | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специа-лизированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию); |
| **Цели подпрограммы** | - | достижение нормативного технического и эксплуатацион-ного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
| **Задачи подпрограммы** | - | поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на техническом уровне, соотвествующем категории дорог, путем выполнения мероприятий по ремон-ту и содержанию дорог и искуственных сооружений на них; |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы** | - | текущее содержание 161,2 км дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева,ямочный ремонт площадью -16124 м2; |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | - | 2020 год; |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы** | - | всего по подпрограмме № 1 – 27129,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области  |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | - | сокращение протяженности дорог общего пользования мест-ного значения, находящихся в ненормативном состоянии. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 1**

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-ного значения на территории муниципального образования города Пугачева составляет 161,2 км, в том числе с твердым покрытием – 87,3 км.

За последние годы поток транзитного транспорта возрос более чем в 5 раз, количество автотранспорта в личном пользовании возросло более чем в 4,7 раза. В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения на дорогах, и соответственно возрос износ дорожного покрытия. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети является причиной ряда негативных социально-экономических последствий, включая:

рост ДТП и количества людей, получивших травмы;

увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей;

увеличение расходов на ремонт автотранспорта и другое.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие ор-ганов власти субъекта Российской Федерации, местного самоуправления и других участников, что обуславливает необходимость применения програм-много метода.

**2.Цели и задачи муниципальной подпрограммы № 1, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы № 1**

Цель подпрограммы № 1 - достижение нормативного технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для достижения цели подпрограммы № 1 выполняется задача – под-держание автомобильных дорог общего пользования местного значения на техническом уровне, соотвествующем категории дорог, путем выполнения мероприятий по ремонту и содержанию дорог и искуственных сооружений на них.

 Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы № 1, и их значениях приведен в приложении № 1 к муниципальной программе;

В результате исполнения муниципальной программы ожидается сокра-щение протяженности дорог общего пользования местного значения, находя-щихся в ненормативном состоянии.

 Срок реализации подпрограммы № 1 -2020 год.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы № 1**

Перечень основных мероприятий подпрограммы № 1 приведен в прило-жении № 2 к муниципальной программе;

**4.Финансовое обеспечение подпрограммы № 1**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы № 1 приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль**

**за ходом реализации подпрограммы № 1**

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет администрация Пугачевского муниципального района в лице заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет отчет о реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пуга-чевского муниципального района в сроки и по форме, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева.

Участники подпрограммы № 1 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий.

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения и благоустройство

муниципального образования города Пугачева

на 2020 год»

**Паспорт подпрограммы № 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | - | «Благоустройство территории муниципального образования города Пугачева на 2020 год» (далее – подпрограмма № 2); |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | - | отдел жилищно-коммунальной политики транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Соисполнители подпрограммы** | - | администрация Пугачевского муниципального района; |
| **Участники подпрограммы** | - | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специа-лизированное хозяйство г.Пугачева» (по согласованию), предприятия жилищно-коммунального хозяйства (по согла-сованию);  |
| **Цели подпрограммы** | - | повышения уровня комфортности проживания на террито-рии муниципального образования города Пугачева; |
| **Задачи подпрограммы** | - | организация мероприятий по благоустройству территории; |
| **Целевые индикаторы****и показатели подпрограммы** | - | увеличение площади озеленения на 5 %;ремонт 350 фонарей уличного освещения;количество установленных светильников – 22 шт.;количество обустроенных контейнерных площадок – 23 шт. |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | - | 2020 год; |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы** | - | всего по подпрограмме № 2 – 9892,6 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | - | повышение уровня благоустроенности, повышение уровня комфорта и качества проживания на территории муници-пального образования. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 2**

В соответствии с приоритетами государственной политики одним из основных приоритетов муниципальной политики является обеспечение высо-кого и более качественного уровня жизни населения. В рамках реализации при-оритетов муниципальной политики, определена следующая цель муници-пальной программы: повышение уровня благоустройства и озеленения города, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан.

Для достижения поставленной цели предусмотрены следующие задачи:

 организация на территории муниципального образования города Пуга-чева уличного освещения;

совершенствование эстетической привлекательности территории города Пугачева, улучшение структуры зеленых насаждений, повышение комфорт-ности для проживания граждан;

создание благоприятных условий для жизни и отдыха жителей города Пугачева.

Основными приоритетными направлениями эффективности в сфере благоустройства являются:

развитие городских сетей уличного наружного освещения города путем замены устаревшего оборудования (ламп, светильников, кронштейнов, траверс, прожекторов, опор, проводов, и др.);

комплексный подход к восстановлению объектов озеленения;

совершенствование цветочного оформления города Пугачева;

проведение мероприятий по уборке территории города Пугачева;

улучшение состояния прочих объектов благоустройства, в частности работа парковых зон города, работа фонтанов, детских и спортивных площадок, а также сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик объектов благоустройства.

Развитие современного общества невозможно без улучшения среды его обитания. Одним из элементов улучшения окружающей среды для населения города Пугачева является благоустройство территорий, приведение в надле-жащее состояние, как общегородских территорий, так и территорий много-этажной жилой застройки, внутри дворовых и иных территорий города Пуга-чева. Решение данного вопроса отнесено к компетенции органов местного самоуправления и является одной из их функций, реализация, которой осуществляется посредством использования муниципального имущества и средств местных бюджетов. В целях обеспечения и повышения уровня комфортности и безопасности условий жизнедеятельности граждан, улучшения состояния и эстетического восприятия территории городского поселения органы местного самоуправления в своей работе должны руководствоваться законодательством Российской Федерации.

**2.Цели и задачи муниципальной подпрограммы № 2, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы № 2**

Цель подпрограммы № 2 - повышения уровня комфортности проживания на территории муниципального образования города Пугачева.

Для достижения цели подпрограммы № 2 выполняется задача – органи-зация мероприятий по благоустройству территории.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы № 2 и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе;

 Срок реализации подпрограммы № 2 -2020 год.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы № 2**

Перечень основных мероприятий подпрограммы № 2 приведен в прило-жении № 2 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы № 2**

Объем и источники финансирования подпрограммы № 2 приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль**

**за ходом реализации подпрограммы № 2**

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет администрация Пугачевского муниципального района в лице заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет отчет о реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пуга-чевского муниципального района в сроки и по форме, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева.

Участники подпрограммы № 2 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий.

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения и благоустройство

муниципального образования города Пугачева

на 2020 год»

**Паспорт подпрограммы № 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | - |  «Повышение безопасности дорожного движения на терри-тории муниципального образования города Пугачева на 2020 год» (далее – подпрограмма № 3); |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | - | консультант по дорожному хозяйству администрации Пуга-чевского муниципального района; |
| **Соисполнители подпрограммы** |  | администрация Пугачевского муниципального района; |
| **Участники подпрограммы** | - | отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и свя-зи администрации Пугачевского муниципального района, муниципальное унитарное предприятие «ДСХ г.Пугачева» (по согласования), отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России Пуга-чевский Саратовской области (по согласованию); |
| **Цели подпрограммы** | - | обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогам; |
| **Задачи подпрограммы** | - | организация мероприятий по благоустройству территории; |
| **Целевые индикаторы****и показатели подпрограммы** | - | аварийно - опасных участков на дорогах муниципального образования – 0; |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | - | 2020 год; |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы** | - | всего по подпрограмме № 3 – 3350,0 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева; |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | - | повышение уровня безопасности дорожного движения, со-кращение ДТП, недопущение возникновения аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего поль-зования местного значения муниципального образования города Пугачева. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 3**

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, при-обретенной в последнее десятилетие обрело особую остроту в связи с несоот-ветствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения, и всё это на фоне неуклонного роста уровня смертности и травматизма людей, в следствии дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП).

К основным факторам недостаточного обеспечения безопасности дорож-ного движения (далее - БДД) относятся:

недостаточная концентрация ресурсов на реализацию конкретных мероприятий, непосредственно влияющих на уровень БДД;

пренебрежение требованиям БДД, отсутствия культуры поведения на дорогах и низкое правосознание со стороны участников дорожного движения;

неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность води-телей при управлении транспортными средствами;

недостаточная техническая оснащенность всех органов и организаций, участвующих в обеспечении БДД, современными средствами организации и контроля процесса дорожного движения и предотвращение тяжких последствий от ДТП.

В целях совершенствования существующих систем управления, органи-зации и контроля дорожного движения, то есть снижения рисков возникновения ДТП, происходящих по техническим причинам, предусматривается:

разработка комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, установка на дорогах муниципальной собст-венности дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, модернизация свето-форных объектов, оборудование пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в соответствии с требованиями новых национальных стандартов, реконструкция тротуаров, ремонт дорожного покрытия (ямочный ремонт). В настоящее время проблемы, связанные с обеспечением БДД, по прежнему актуальны и требуют незамедлительного решения.

Низкое правовое сознание участников дорожного движения и отсутствие у них стереотипов безопасного поведения на дорогах приводит к увеличению количества ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора». Также наблюдается увеличение количества ДТП, происходящих по техническим причи-нам, ввиду значительного износа транспортных средств и не доукомплектования надзорных органов оборудованием для проверки их технического состояния. Несовершенство систем организации, управления и контроля дорожного движения, а также наличие рисков возникновения тяжких последствий от ДТП приводит к увеличению ДТП и, следовательно, количеству лиц, погибших и пострадавших в их результате.

Учитывая высокую социально-экономическую значимость поставленных задач, связанных с обеспечением БДД, их эффективное решение возможно только при активной поддержке региональной власти, участия органов ГИБДД.

Исполнение мероприятий подпрограммы № 3 в конечном итоге позволит обеспечить успешную реализацию политики, направленной на сокращение ДТП и количество лиц, погибших и пострадавших в их результате, что повлечет за собой сокращение экономического ущерба от автомобильных аварий и социальную стабильность в обществе.

**2.Цели и задачи муниципальной подпрограммы № 3, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы № 3**

 Целью подпрограммы № 3 является обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогам.

Для достижения цели подпрограммы № 3 выполняется организация мероприятий по благоустройству территории.

 Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы № 3 и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы ожидается повы-шение уровня безопасности дорожного движения, сокращение ДТП, недопу-щение возникновения аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева.

 Срок реализации основных мероприятий подпрограммы № 3 -2020 год.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы № 3**

Перечень основных мероприятий подпрограммы № 3 приведен в прило-жении № 2 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы № 3**

Объемы финансирования основных мероприятий подпрограммы № 3 приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль**

**за ходом реализации подпрограммы № 3**

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет администрация Пугачевского муниципального района в лице заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет отчет о реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пуга-чевского муниципального района в сроки и по форме, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева.

Участники подпрограммы № 3 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий.

Приложение № 1 к постановлению администрации Пугачевского муниципального района от 1 апреля 2020 года № 336

«Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения и благоустройство

муниципального образования города Пугачева на 2020 год»

Приложение № 1 к постановлению

администрации Пугачевского муниципального района от 3 июня 2020 года № 452 «Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения и благоустройство муниципального образования города Пугачева на 2020 год»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева****на 2020 год»** |
| Цель: достижение нормативного технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Задача: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на техническом уровне, соотвествующем категории дорог, путем выполнения мероприятий по ремонту и содержанию дорог и искуственных сооружений на них |
| 1. | текущее содержание 161,2 км дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева | км | 161,2 | 161,2 | 161,2 |
| 2. | площадь выполненного ямочного ремонта (в рамках содержания дорог) | тыс. кв.м. | 9,6 | 13,2 | 16,124 |
| **подпрограмма № 2 «Благоустройство территории муниципального образования города Пугачева на 2020 год»** |
| Цель: повышение уровня благоустройства и комфортности проживания на территории |
| Задача: выполнение мероприятий по благоустройству |
| 1. | увеличение площади озеленения | % | 5 | 5 | 30 |
| 2. | ремонт фонарей уличного освещения | шт. | 216 | 238 | 350 |
| 3. | количество установленных светильников | шт. | 0 | 0 | 22 |
| 4. | количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 0 | 0 | 23 |
| **подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева****на 2020 год»** |
| Цель: обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии законных прав граждан на безопасные условия движения на дорогам |
| Задача: снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий |
| 1. | Количество аварийно-опасных участков дорог | шт. | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 1 апреля 2020 года № 336

«Приложение № 5 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения и благоустройство

муниципального образования города Пугачева

на 2020 год»

Приложение к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 28 мая 2020 года № 441

«Приложение № 5 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения и благоустройство

муниципального образования города Пугачева

на 2020 год»

Приложение № 2 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 3 июня 2020 года № 452

«Приложение № 5 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения и благоустройство

муниципального образования города Пугачева

на 2020 год»

**Перечень**

**основных мероприятий программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения**

**и благоустройство муниципального образования города Пугачева на 2020 год», в разрезе подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финан-сирования, тыс.руб. | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| **подпрограмма №1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования****муниципального образования города Пугачева на 2020 год»** |
| Цель: достижение нормативного технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
| Задача: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на техническом уровне, соотвествующем категории дорог, путем выполнения мероприятий по ремонту и содержанию дорог и искуственных сооружений на них; |
| 1. | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева | 1 квартал4 квартал | МБ | 10000,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 2. | Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Пугачева | 2 квартал3 квартал | МБ | 4500,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 3. | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева | 2 квартал3 квартал | МБ | 12000,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 4. | Ремонт дорог г.Пугачева (щебенение) | 1 квартал2 квартал3 квартал | МБ | 600,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 5. | Проведение проверки сметной документации на ремонт дорожного полотна автомобильной дороги общего пользования по улице Ермощенко в городе Пугачеве Саратовской области | 2, 3 квартал | МБ | 29,0 | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  |  | 27129,0 |  |
| **подпрограмма №2 «Благоустройство территории муниципального образования города Пугачева на 2020 год»** |
| Цель: повышение уровня благоустройства и комфортности проживания на территории |
| Задача: выполнение мероприятий по благоустройству |
| 1. | Содержание вечного огня | 1-4 кварталы | МБ | 525,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 2. | Отсыпка плотины р. Б.Иргиз | 2 квартал | МБ | 150,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 3. | Ремонт и обслуживание уличного освещения, приобретение ламп для уличного освещения | 1-4 кварталы | МБ | 750,2 | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора |
| 4. | Разработка плана, схем и смет по уличному осве-щению муниципального образования города Пуга-чева | 1-4 кварталы | МБ | 184,6 | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора |
| 5. | Монтаж уличного освещения по ул. Молодежная,по ул.Целинная между ул.Лесозащитная и ул.Орен-бургская, монтаж ВЛИ-0,4 кВ по ул.Ермощенко 187 | 1-4 кварталы | МБ | 261,8 | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора |
| 6. | Опиловка деревьев, расчистка улиц и скверов от древесно-кустарниковой растительности | 1-4 кварталы | МБ | 300,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 7. | Устройство тротуаров | 1-4 кварталы | МБ | 1000,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 8.  | Содержание городских скверов г. Пугачева | 1-4 кварталы | МБ | 4000,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 9. | Содержание фонтана | 2-3 кварталы | МБ | 100,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 10. | Подготовка к празднику 9 мая | 2 квартал | МБ | 300,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 11. | Подготовка к Новому году | 4 квартал | МБ | 300,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 12. | Благоустройство памятника Чапаеву В.И. | 1-4 кварталы | МБ | 200,0 | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора |
| 13. | Покос травы в жилых микрорайонах | 2-3 кварталы | МБ | 300,0 | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора |
| 14. | Ремонт асфальтового покрытия сквера в централь-ной части города | 2-3 кварталы | МБ | 550,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 15. | Обустройство и межевание контейнерных площадок | 1-4 кварталы | МБ | 771,0 | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора |
| 16. | Очистка ливневых сооружений | 2,4 квартал | МБ | 200,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  |  | 9892,6 |  |
| **подпрограмма №3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2020 год»** |
| Цель: обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогам |
| Задача: выполнение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |
| 1. | Установка дорожных знаков, аншлагов (щитов) | 1-4 квартал | МБ | 490,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 2. | Содержание дорожных знаков | 1-4 квартал | МБ | 160,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 3. | Разметка дорог г.Пугачева | 1-4 квартал | МБ | 500,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 4. | Установка остановочных пунктов | 1-3 квартал | МБ | 600,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 5. | Устройство дополнительных светофорных объектов | 1-4 квартал | МБ | 300,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 6. | Текущее содержание светофорных объектов | 1-4 квартал | МБ | 900,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
| 7. | Капитальный ремонт светофорных объектов | 1 квартал2 квартал3 квартал 4 квартал | МБ | 400,0 | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» |
|  | Всего по подпрограмме №3: |  |  | 3350,0 |  |
|  | **Всего по программе** |  |  | **40371,6** |  |

Приложение № 3 к постановлению администрации Пугачевского муниципального района

от 1 апреля 2020 года № 336

«Приложение № 6 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, повышение

безопасности дорожного движения и благоустройство муниципального образования города Пугачева

на 2020 год»

Приложение № 3 к постановлению администрации Пугачевского муниципального района

от 3 июня 2020 года № 452 «Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения и благоустройство муниципального образования города Пугачева на 2020 год»

**Распределение объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, повышение**

**безопасности дорожного движения и благоустройство муниципального образования города Пугачева на 2020 год»,**

**в разрезе подпрограмм**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | **Ответственный исполнитель****(соисполнитель, участник)** | **Источники финансового обеспечения** | **Распределение объема финансовых ресурсов в период реализации подпрограммы** |
| ВСЕГО | 2020(тыс. руб.) |
| подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Пугачева на 2020 год» | консультант по дорожному хозяйству адми-нистрации Пугачевского муниципального района | МБ | 27129,0 | 27129,0 |
| подпрограмма № 2 «Благоустройство терри-тории муниципального образования города Пугачева на 2020 год» | отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации Пуга-чевского муниципального района | МБ | 9892,6 | 9892,6 |
| подпрограмма № 3 «Повышение безопас-ности дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2020 год» | консультант по дорожному хозяйству адми-нистрации Пугачевского муниципального района | МБ | 3350,0 | 3350,0 |
| **Всего** |  | **40371,6**  |