от 31 мая 2019 года № 559

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2019 год»**

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в соот-ветствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пугачевского муници-пального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие системы наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образо-вания города Пугачева Саратовской области на 2019 год» согласно прило-жению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по общим вопросам Балдина В.С.

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте админи-страции Пугачевского муниципального района в информационно-коммуника-ционной сети Интернет, в газете «Деловой вестник Пугачевского муници-пального района».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района М.В.Садчиков**

Приложение к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 31 мая 2019 года № 559

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | Развитие системы наружного противопожарного водоснаб-жения на территории муниципального образования города Пугачева на 2019 год (далее – Программа); |
| **Ответственный исполнитель программы** | сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными орга-нами администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Соисполнители программы** | администрация Пугачевского муниципального района; |
| **Участники программы** | филиал государственного унитарного предприятия Саратов-ской области «Облводоресурс»–«Пугачевский»; |
| **Подпрограммы программы** | - |
| **Цели программы** | обеспечение пожарной безопасности на территории муници-пального образования города Пугачева, а так же защита иму-щества, жизни и здоровья людей от пожаров; |
| **Задачи программы** | строительство источников наружного противопожарного во-доснабжения города Пугачева;  обеспечение нормативного количества пожарных гидрантов;  поддержание в готовности к использованию по предназна-чению источников наружного противопожарного водоснабже-ния города Пугачева; |
| **Целевые индикаторы и показатели программы** | количество созданных источников наружного противопожар-ного водоснабжения (гидрантов);  количество проведенных проверок источников наружного противопожарного водоснабжения (гидрантов); |
| **Этапы и сроки реализации программы** | 2019 год;  реализация Программы проходит без разделения на этапы |
| **Финансовое обеспечение программы** | всего по муниципальной программе: 57,0 тыс. руб., в т.ч.:  бюджет муниципального образования города Пугачева:  57,0 тыс. руб.; |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | повышение эффективности работы пожарных подразделений;  стабилизация обстановки с пожарами на территории муници-пального образования города Пугачева и уменьшение тяжести их последствий. |

**1.Характеристика сферы реализации Программы**

Проблема обеспечения безопасной жизнедеятельности населения явля-ется одной из важных социально-экономических и демографических задач г.Пугачева. Чрезвычайные ситуации, пожары наносят огромный материальный ущерб и моральный вред как обществу в целом, так и отдельным гражданам.

Максимальное количество техногенных чрезвычайных ситуаций в городе обусловлено пожарами в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения. Пик пожаров в жилом секторе и на объектах экономики традиционно регистрируется в осенне–зимний период.

В декабре месяце происходит наибольшее количество пожаров с наиболее значительными человеческими жертвами и материальными поте-рями.

Противопожарную охрану муниципального образования города Пуга-чева осуществляет пожарно-спасательная часть № 54 федерального государст-венного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Саратовской области» (ул.Топорковская, 21/1).

Нормативный радиус выезда пожарных для городской местности составляет 3 км. В соответствии со статьей 76 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123–ФЗ «Технический регламент о требо-ваниях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не должно превышать 10 минут.

В соответствии с требованиями технического регламента прикрытие тер-ритории г.Пугачева подразделениями пожарной охраны обеспечено на 100 %.

Водохозяйственной системой города, как инженерной системой, вклю-чающей добычу подземных вод и подачу холодной воды потребителям г.Пугачева, в основном занимается филиал государственного унитарного пред-приятия Саратовской области «Облводоресурс»–«Пугачевский».

Данное предприятие обеспечивает водой на хозяйственно-питьевые нужды населения более 40 тыс. чел., проживающих в городе.

На 1 мая 2019 года на хозяйственно-питьевых водопроводах в г.Пугачеве находится 65 пожарных гидрантов, включая бесхозяйные, ведомственные пожарных гидранты, что недостаточно для обеспечения нормативных требо-ваний пожарной безопасности.

Также в городе оборудован 1 пирс для подъезда пожарных машин к водоему, однако в осенне-зимний период и период ранней весны данный источник пожарного водоснабжения не актуален ввиду замерзания реки Большой Иргиз и образования устойчивого ледяного покрова.

Настоящая Программа позволит скоординировать деятельность всех исполнителей, задействованных в реализации ее мероприятий для решения задач развития системы наружного противопожарного водоснабжения на тер-ритории города Пугачева и, как следствие, повысить качество жизни населения, повысить защиту жизни и здоровья людей, имущества и территории от пожаров.

**2.Цель и задачи Программы**

Основной целью Программы является обеспечение пожарной безо-пасности на территории г.Пугачева и защита жизни и здоровья людей, иму-щества и территории от пожаров, включая:

повышение безопасности населения и объектов экономики муници-пального образования города Пугачева;

уменьшение материальных потерь, гибели и травматизма людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории муници-пального образования города Пугачева в мирное и военное время.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

строительство источников наружного противопожарного водоснабжения г.Пугачева;

обеспечение нормативного количества пожарных гидрантов;

поддержание в готовности к использованию по предназначению источ-ников наружного пожарного водоснабжения г.Пугачева.

**3.Целевые показатели Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателя** |
| 1. | Количество созданных источников наружного противопожарного водоснабжения (гидран-тов) | шт. | 1 |
| 2. | Количество проведенных проверок источни-ков наружного противопожарного водоснаб-жения (гидрантов) | шт. | 1 |

**4.Прогноз конечных результатов Программы,**

**сроки и этапы её реализации**

Конечными результатами Программы являются:

повышение эффективности работы пожарных подразделений;

стабилизация обстановки с пожарами на территории муниципального образования города Пугачева и уменьшение тяжести их последствий.

Программа будет реализована в 2019 году.

**5.Перечень основных мероприятий Программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы наружного противопожарного водоснабжения на территории муници-пального образования города Пугачева Саратовской области на 2019 год» указан в приложении к Паспорту Программы.

**6.Организация управления реализацией Программы**

**и контроль за ходом её исполнения**

Координацию текущего управления и контроль за ходом реализации Программы осуществляет куратор Программы – заместитель главы админи-страции Пугачевского муниципального района по общим вопросам.

Ответственный исполнитель – заведующий сектором по делам граж-данской обороны и чрезвычайным ситуациями взаимодействию с право-охранительными органами администрации Пугачевского муниципального райо-на, под контролем куратора Программы осуществляет выполнение следующих функций:

сбор и анализ информации о реализации мероприятий Программы;

организацию взаимодействия всех субъектов участвующих в реализации Программы;

подготовку предложений о распределении средств бюджета, субсидий области предусматриваемых на реализацию Программы;

предоставление отчетов о ходе реализации Программы.

Средства Программы предоставляются исполнителям при условии пред-ставления ими в установленный срок отчета о ходе выполнения мероприятий Программы, включая отчет об использовании выделяемых средств.

Досрочное прекращение реализации Программы, либо ее части, осуще-ствляется в случае осуществления другой Программы, решающей цели и задачи данной Программы.

В этом случае ответственный исполнитель Программы в лице заведую-щего сектором по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациями взаимодействию с правоохранительными органами администрации Пугачев-ского муниципального района вносит предложения о целесообразности досроч-ного прекращения реализации Программы, либо ее части, которые рассматри-вается администрацией района и принимается решение.

Ответственный исполнитель Программы в лице заведующего сектором по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациями взаимодействию с правоохранительными органами администрации Пугачевского муниципального района представляет отчет о реализации Программы отделу экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муници-пального района ежегодно, до 20 числа месяца, следующего за соответст-вующим отчетным периодом.

Отчет должен содержать:

аналитическую записку о ходе и результатах реализации Программы;

перечень реализованных мероприятий и информацию о ходе и полноте выполненных программных мероприятий;

данные о фактических объемах средств, направленных на реализацию Программы, с указанием источников финансирования и их соответствие запла-нированным объемам финансирования;

сведения о результатах, полученных от реализации мероприятий Про-граммы за отчетный период;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Про-граммы показателям, установленным при утверждении Программы админи-страцией Пугачевского муниципального района;

оценку результативности реализации Программы, достижения постав-ленной цели.

Ответственность за реализацию Программы возлагается на руководи-телей учреждений и организаций – участников программы и на сектор по делам ГО и ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Пугачевского муниципального района.

Контроль целевого использования выделяемых бюджетных средств осу-ществляется в соответствии с порядком, установленным главой 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Ответственный исполнитель Программы:

несет ответственность за своевременную реализацию Программы, обес-печивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

разрабатывает проекты нормативных правовых актов и методические рекомендации по реализации Программы в случае отсутствия правовой базы в части мероприятий, по которым наделен полномочиями главного распоря-дителя бюджетных средств;

участвует в организации финансирования мероприятий Программы, по которым наделен полномочиями главного распорядителя бюджетных средств;

в соответствии с установленным порядком разрабатывает предложения по внесению изменений в Программу, в том числе в части содержания меро-приятий, назначения исполнителей, объемов и источников финансирования Программы;

осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Программы;

обобщает и анализирует ход реализации мероприятий Программы, использование бюджетных средств на основе данных годовых и квартальных отчетов учреждений и организаций, и соответствующих сводных отчетов исполнителей Программы;

представляет отчеты о реализации Программы.

Исполнители Программы:

представляют предложения по внесению изменений в Программу;

осуществляют координацию деятельности участников Программы по контролируемым ими направлениям;

в соответствии с компетенцией главного распорядителя бюджетных средств участвуют в организации финансирования мероприятий Программы;

несут ответственность за эффективное использование средств, выде-ляемых на реализацию мероприятий Программы;

осуществляют организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач разработанной Программы;

обобщают и анализируют ход реализации мероприятий Программы, использование бюджетных средств на основе показателей отчетности, годовых и квартальных отчетов учреждений и организаций;

представляют отчеты о реализации Программы.

Участники Программы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий Программы.

**7.Финансовое обеспечение реализации Программы**

Общий объем финансового обеспечения Программы на 2019 год составляет 57,0 тыс. руб. из средств бюджета муниципального образования города Пугачева.

Приложение

к Паспорту Программы

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2019 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объёмы финансирования, тыс. руб. | | | Исполнители, перечень органи-заций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | 2019 год | |
| Цель: обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования города Пугачева, а так же защита имущества, жизни и здоровья людей от пожаров | | | | | | | |
| Задачи: строительство источников наружного противопожарного водоснабжения города Пугачева; обеспечение нормативного количества пожар-ных гидрантов; поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного противопожарного водоснабжения города Пугачева | | | | | | | |
| 1.1 | Установка источников наружного противопожарного водоснабжения (гидрантов) (на пересечении улиц Ермощенко и Советская) | 3 квартал | бюджет муниципального образования города Пугачева | 57,0 | | 57,0 | филиал государственного унитар-ного предприятия Саратовской области «Облводоресурс»–«Пуга-чевский», администрация Пугачев-ского муниципального района» |
| 1.2 | Организация и проведение проверок источников наружного противопо-жарного водоснабжения (гидрантов) | 3 – 4 квартал | - |  | |  | филиал государственного унитар-ного предприятия Саратовской области «Облводоресурс»–«Пуга-чевский», пожарно-спасательная часть № 54 федерального государ-ственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопо-жарной службы по Саратовской области» |
|  | Итого |  |  | 57,0 | | 57,0 |  |