от 30 августа 2019 года № 956

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Увековечение памяти погибших при защите**

**Отечества на 2019 год в муниципальном**

**образовании города Пугачева Саратовской**

**области»**

В целях увековечения памяти погибших при защите Отечества в муници-пальном образовании города Пугачева, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пугачевского муници-пального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Увековечение памяти погиб-ших при защите Отечества на 2019 год в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области».

2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству Орловского М.В.

3.Опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района М.В.Садчиков**

Приложение к постановлению администрации Пугачевского муниципального района

от 30 августа 2019 года № 956

**Муниципальная программа**

**«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 год**

**в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 год в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области; |
| **Ответственный исполнитель** | отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| **Соисполнители программы** | отдел по организационной работе и взаимодействию с муниципальными образованиями, отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципаль-ного района; |
| **Участники программы** | подрядные организации, выполняющие работы по ремонту и благоустройству воинских захоронений (по согласованию); |
| **Цель программы** | увековечение памяти погибших при защите Отчества в муниципальном образовании города Пугачева; |
| **Задача программы** | восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захо-ронений в муниципальном образовании города Пугачева; |
| **Целевые индикаторы**  **и показатели программы** | количество восстановленных (отремонтированных) воинс-ких захоронений в муниципальном образовании города Пугачева; |
| **Разработчик программы** | отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| **Этапы и сроки реализации программы** | 2019 год |
| **Финансовое обеспечение программы** | всего по муниципальной программе 105,3 тыс. руб. (прогнозно), в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов 93,7 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева 11,6 тыс. руб.; |
| **Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы** | восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захо-ронений на территории муниципального образования города Пугачева в количестве 2 объектов. |

**1.Характеристика сферы реализации программы**

На территории муниципального образования по состоянию на 1 января 2019 года находится 2 воинских захоронения лиц, погибших при защите Отечества.

В настоящее время на территории муниципального образования города Пугачева существует проблема поддержания военно-мемориальных объектов в состоянии, достойном памяти погибших при защите Отечества воинов.

Использование программно-целевого метода для решения проблемы сохранности и восстановления (ремонта) воинских захоронений позволяет создать необходимые условия и предпосылки для максимально эффективного управления финансами с учетом бюджетных ограничений в соответствии с приоритетами государственной политики в области увековечивания памяти погибших при Защите Отечества.

**2.Цель, задача и сроки реализации программы**

Цель муниципальной программы:

увековечение памяти погибших при защите Отчества в муниципальном образовании города Пугачева.

Задача муниципальной программы:

восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений в муни-ципальном образовании города Пугачева.

Реализация программы рассчитана на 2019 год.

**3.Перечень основных мероприятий программы**

В состав муниципальной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 год в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» входят мероприятия по восстановлению (ре-монту, благоустройству) воинских захоронений в муниципальном образовании города Пугачева (приложение к муниципальной программе).

**4.Финансовое обеспечение реализации программы**

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2019 год составит 105,3 тыс. руб. (прогнозно), в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов - 93,7 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева - 11,6 руб.

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации программы**

Управление за ходом реализации программы осуществляет админист-рация Пугачевского муниципального района в лице заместителя главы админи-страции Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству Орловского М.В.

Отчетность по реализации мероприятий программы предоставляется отделом жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи в министерство территориальных образований Саратовской области.

Приложение к муниципальной программе

«Увековечение памяти погибших при защите

Отечества на 2019 год в муниципальном

образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень  
основных мероприятий программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества**

**на 2019 год в муниципальном образовании города Пугачева Саратовкой области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Сроки выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования,  тыс. руб. | | Исполнители, перечень организаций, участвующих  в реализации основных мероприятий |
| всего | в том числе |
| 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель: увековечение памяти по-гибших при защите Отечества в муниципальном образовании города Пугачева  Задача: восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захо-ронений в муниципальном обра-зовании города Пугачева  Мероприятие: выполнение работ по объекту «Братская могила умерших в госпиталях в годы ВОВ (надгробье «Родина-Мать»)», расположенный по адресу: г.Пугачев, «Поклонное» кладбище | III и IV кварталы  2019 года | всего:  в том числе:  федеральный и областной  бюджеты  бюджет муни-ципального  образования  города Пугачева | 52,65  46,85  5,8 | 52,65  46,85  5,8 | отдел жилищно-коммуналь-ной политики, транспорта и связи,  отдел по организационной работе и взаимодействию с муниципальными образова-ниями,  отдел строительства и архи-тектуры администрации Пу-гачевского муниципального района,  подрядные организации (по согласованию); |
| 2 | Цель: увековечение памяти по-гибших при защите Отчества в муниципальном образовании города Пугачева  Задача: восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захо-ронений в муниципальном обра-зовании города Пугачева  Мероприятие: выполнение работ по объекту «Памятник участни-кам Гражданской войны», распо-ложенный по адресу: г.Пугачев, сквер участникам Гражданской войны | III и IV кварталы  2019 года | всего:  в том числе:  федеральный и областной  бюджеты  бюджет муни-ципального  образования  города Пугачева | 52,65  46,85  5,8 | 52,65  46,85  5,8 | отдел жилищно-коммуналь-ной политики, транспорта и связи,  отдел по организационной работе и взаимодействию с муниципальными образова-ниями,  отдел строительства и архи-тектуры администрации Пу-гачевского муниципального района,  подрядные организации (по согласованию). |
|  | Итого |  | всего:  в том числе:  федеральный и областной  бюджеты  бюджет муни-ципального  образования  города Пугачева | 105,3  93,7  11,6 | 105,3  93,7  11,6 |  |