Приложение № 1

к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании города Пугачева»

**Перечень**

**многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | | Адрес  многоквартирного дома | | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата при-знания много-квартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | | Планируемая дата окончания переселения |
|  |
| год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| По Программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | | | | |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию 1 | | | | |  |  | 2205,20 | 64 |  |
| 1. | Пугачевское МО | | г.Пугачев, ул.Ермощенко, д.171 | | 1955 | 28.09.2016г. | 845,4 | 25 | 31.12.2023г. |
| 2. | Пугачевское МО | | г.Пугачев, ул.Ермощенко, д.173 | | 1957 | 28.09.2016г. | 798,8 | 21 | 31.12.2023г. |
| 3. | Пугачевское МО | | г.Пугачев, тер.Карьер МВД, д.3/1 | | 1953 | 10.08.2016г. | 422,9 | 14 | 31.12.2023г. |
| 4. | Пугачевское МО | | г.Пугачев, ул.Пушкинская, д.99 | | 1900 | 21.12.2016г. | 138,1 | 4 | 31.12.2023г. |
| Итого по муниципальному образованию 2 | | | | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | | | | |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию 1 | | | | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию 2 | | | | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг. | | | | |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании города Пугачева»

**План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь  жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений  за счет бюджетных средств (прогнозно) | | | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе: | | | | Всего: | | | в том числе: | | | | | | | |
| Выкуп жилых помещений у собственников | | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд | Строительство домов | | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв.м | кв.м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по програм-ме переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда в т.ч.: | 2205,2 | 1055,2 | 1055,2 | 31656000 | 0 | 0 | 2205,2 | 1150 | 34500000 | 844,4 | 25332000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,6 | 9168000 |
| 1. | Всего по этапу 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Всего по этапу 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Всего по этапу 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Всего по этапу 2022 года | 2205,2 | 1055,2 | 1055,2 | 31656000 | 0 | 0 | 2205,2 | 1150 | 34500000 | 844,4 | 25332000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,6 | 9168000 |
|  | Итого по МО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Всего по этапу 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Всего по этапу 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании города Пугачева»

**План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым до 1 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых  к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно:  Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно:  Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | |
| Собственность граждан | Муниципальная собственность | собственность  граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда (прогнозно) | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (прогнозно) | за счет средств бюджета муниципального образования (прогнозно) | за счет переселения граждан по договору  о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора  по договору о развитии застроенной территории) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программ-ме переселения, в рамках которой пре-дусмотрено финан-сирование за счет средств Фонда в т.ч.: | 64 | 35 | 32 | 3 | 2205,20 | 2041,9 | 163,3 | 66156000 | 64832880 | 0 | 1323120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Всего по этапу  2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по этапу  2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Всего по этапу  2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Всего по этапу  2022 года | 64 | 35 | 32 | 3 | 2205,20 | 2041,9 | 163,3 | 66156000 | 64832880 | 0 | 1323120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по МО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Всего по этапу  2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Всего по этапу  2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании города Пугачева»

**Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым до 1 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | | | | | | | | Количество переселяемых жителей | | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022  г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Всего по программе переселения,в рам-ках которой предусмотрено финансиро-вание за счет средств Фонда в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 2205,2 | 0 | 0 | 0 | 2205,2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 1.1 | Всего по этапу  2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Всего по этапу  2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Всего по этапу  2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Всего по этапу  2022 года | 0 | 0 | 0 | 2205,2 | 0 | 0 | 0 | 2205,2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
|  | Итого по МО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Всего по этапу  2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Всего по этапу  2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмотрено фи-нансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |