Приложение № 1 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 19 мая 2020 года № 421 Приложение к муниципальной

программе «Развитие жилищно**-**

коммунального хозяйства

муниципального образования города

Пугачева на 2020 год»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**муниципального образования города Пугачева на 2020 год»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирова-ния, тыс.руб. | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Подпрограмма 1 «[Организация](file:///M:\я\Рабочий%20стол\Мои%20документы\Водоснабжение\программа.doc#sub_1300) водопотребления и водоотведения на территории муниципального образования города Пугачева на 2020 год» | | | | | |
| Цель: Организация водопотребления и водоотведения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева | | | | | |
| Задачи: Обеспечение бесперебойного функционирования системы водопотребления и водоотведения в жилом фонде | | | | | |
| 1. | Техническое обслуживание канализационных сетей в муниципальном образовании город Пугачева, признан-ных бесхозяйными | 1-4 квартал,  2020 год | МБ | 600,0 | организации, осуществляющие техни-ческое обслуживание канализационных сетей, согласно заключенных муници-пальных контрактов (по согласованию) |
| 2. | Техническое обслуживание канализационной насосной станции по ул.Южной | 1-4 квартал, 2020 год | МБ | 200,0 | организации, осуществляющие техни-ческое обслуживание канализационных сетей, согласно заключенных муници-пальных контрактов (по согласованию) |
| 3. | Строительство участка водопроводной сети жилого микрорайона по ул.Ермощенко «Военный городок № 1» | 2-3 квартал, 2020 год | МБ | 400,0 | организации, осуществляющие техни-ческое обслуживание канализационных сетей, согласно заключенных муници-пальных контрактов (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме 1: |  |  | 1200,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Организация газоснабжения на территории муниципального образования города Пугачева на 2020 год» | | | | | |
| Цель: Обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева | | | | | |
| Задача: Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования не имеющих систем газоснабжения в муниципальном образовании города Пугачева | | | | | |
| 1. | Техническое обслуживание газопровода, не имею-щего собственника (бесхозяйного) | 1-4 квартал, 2020 год | МБ | 51,3 | ООО «Пугачевгазсервис», отделение ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме 2: |  |  | 51,3 |  |
| Подпрограмма 3 «Экологическое оздоровление муниципального образования города Пугачева на 2020 год» | | | | | |
| Цель: создание благоприятных условий проживания для населения муниципального образования города Пугачева | | | | | |
| Задачи: улучшение качества окружающей среды муниципального образования города Пугачева | | | | | |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок на терри-тории муниципального образования города Пугачева | 1-4 квартал, 2020 год | МБ | 400,0 | МУП «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согла-сованию) |
| 2. | Осуществление информационного обеспечения, эколо-гического воспитания и образования, повышение эко-логической культуры населения области с привлече-нием общественных объединений в области (проведе-ние массовых экологических акций с привлечением населения) | 1-4 квартал, 2020 год |  |  | администрация Пугачевского муници-пального района, министерство при-родных ресурсов и экологии Саратов-ской области (по согласованию) |
| 3. | Выполнение работ по вывозу веток, порубочных остат-ков, смета листвы с несанкционированных свалок города Пугачева | 1-4 квартал, 2020 год | МБ | 861,4 | организация, осуществляющая перевоз-ку грузов, согласно заключенного му-ниципального контракта (по согласо-ванию) |
| 4. | Выполнение работ по высадке саженцев на терри-тории муниципального образования города Пугачева | 2 квартал  2020 год | МБ | 50,0 | администрация Пугачевского муници-пального района, министерство при-родных ресурсов и экологии Саратов-ской области (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме 3: |  |  | 1311,4 |  |
| Подпрограмма 4 «Благоустройство и текущее содержание кладбищ, расположенных на территории муниципального образования города Пугачева на 2020 год» | | | | | |
| Цель: улучшение санитарно - эпидемиологического состояния территорий кладбищ | | | | | |
| Задачи: проведение работ по санитарной очистке, содержанию и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм | | | | | |
| 1. | Текущее содержание кладбищ | 1-4 квартал,  2020 год | МБ | 400,0 | МУП «Пугачевское предприятие по оказанию ритуальных услуг» (по со-гласованию) |
| 2. | Обустройство автопроезда | 1-4 квартал, 2020 год | МБ | 413,5 | МУП «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» (по согла-сованию) |
| 3. | Ремонт стелы участникам ВОВ | 1-4 квартал, 2020 год | МБ | 86,5 | организация, осуществляющая ремонт, согласно заключенного муниципаль-ного контракта (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме 4: |  |  | 900,0 |  |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  | 3462,7 |  |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 19 мая 2020 года № 421

Приложение к муниципальной

программе «Развитие жилищно**-**

коммунального хозяйства

муниципального образования города

Пугачева на 2020 год»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования города Пугачева на 2020 год» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Цель: обеспечение надежности при эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Пугачева | | | | | | |
| Задача: обеспечение эффективного использования коммунальной инфраструктуры (водопроводных, канализационных и газопроводных сетей) | | | | | | |
| 1. | Снижение аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры | % | 10 | 10 | 30 | |
| Подпрограмма 1 «[Организация](file:///M:\я\Рабочий%20стол\Мои%20документы\Водоснабжение\программа.doc#sub_1300) водопотребления и водоотведения на территории муниципального образования города Пугачева на 2020 год» | | | | | | |
| Цель: Организация водопотребления и водоотведения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева | | | | | | |
| Задачи: обеспечение эффективного использования коммунальной инфраструктуры (водопроводных, канализационных и газопроводных сетей) | | | | | | |
| 2. | Количество объектов водопроводных и канализационных сетей в городе Пугачеве, подлежащих техническому обслуживания | шт. | 15 | 17 | 18 | |
| 3. | Протяженность вновь построенного участка водопроводной сети | м | 30 | 60 | 300 | |
| Подпрограмма 2 «Организация газоснабжения на территории муниципального образования города Пугачева на 2020 год» | | | | | | |
| Цель: Обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева | | | | | | |
| Задача: Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования не имеющих систем газоснабжения в муниципальном образовании города Пугачева | | | | | | |
| 4. | Количество объектов газопроводов и газового оборудования, не имеющих систем газоснабжения, для технического обслуживания | шт. | 1 | 2 | 2 | |
| Подпрограмма 3 «Экологическое оздоровление муниципального образования города Пугачева на 2020 год» | | | | | | |
| Цель: улучшение качества окружающей среды муниципального образования города Пугачева | | | | | | |
| Задачи: создание благоприятных условий проживания для населения муниципального образования города Пугачева | | | | | | |
| 5. | Площадь очистки от мусора территории | га | 41,5 | 41,5 | 41,5 | |
| 6. | Количество проведенных массовых экологических акций с привлечением населения города Пугачева | шт. | 3 | 5 | 5 | |
| 7. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт. | 10 | 150 | 150 | |
| 8. | Выполнение работ по вывозу веток, порубочных остатков, смета листвы с несанкционированных свалок в объеме 120 тыс. м3 | тыс. м3 | 0 | 0 | 120 | |
| 9. | Количество высаженных саженцев. | шт. | 0 | 0 | 500 | |
| Подпрограмма 4 «Благоустройство и текущее содержание кладбищ, расположенных на территории муниципального образования города Пугачева на 2020 год» | | | | | | |
| Цель: улучшение санитарно - эпидемиологического состояния территорий кладбищ | | | | | | |
| Задачи: проведение работ по санитарной очистке, содержанию и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм | | | | | | |
| 10. | Площадь очистки от мусора территории | га | 41,5 | 41,5 | | 41,5 |
| 11. | Обустройство автопроездов | м | 0 | 0 | | 2000 |
| 12. | Количество отремонтированных стел | шт. | 0 | 0 | | 1 |

Приложение № 3 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 19 мая 2020 года № 421

Приложение к муниципальной

программе «Развитие жилищно**-**

коммунального хозяйства

муниципального образования города

Пугачева на 2020 год»

**Распределение**

**объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования города Пугачева на 2020 год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Распределение объема денежных средств в период реализации программы | |
| Всего | 2020 |
| 1.[Организация](file:///M:\я\Рабочий%20стол\Мои%20документы\Водоснабжение\программа.doc#sub_1300) водопотребления и водоотведения на терри-тории муниципального образования города Пугачева на 2020 год | отдел жилищно-коммунальной политики транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района | МБ | 1200,0 | 1200,0 |
| 2.Организация газоснабжения на территории муниципаль-ного образования города Пугачева на 2020 год | отдел жилищно-коммунальной политики транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района | МБ | 51,3 | 51,3 |
| 3.Экологическое оздоровление муниципального образова-ния города Пугачева на 2020 год | отдел жилищно-коммунальной политики транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района | МБ | 1311,4 | 1311,4 |
| 4.Благоустройство и текущее содержание кладбищ, распо-ложенных на территории муниципального образования города Пугачева на 2020 год | отдел жилищно-коммунальной политики транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района | МБ | 900,0 | 900,0 |
| Всего по программе: |  |  | 3462,7 | 3462,7 |