от 7 декабря 2020 года № 204 – р

**О внесении изменения в распоряжение администрации**

**Пугачевского муниципального района Саратовской области**

**от 19 августа 2020 года № 116-р**

На основании Устава Пугачевского муниципального района:

 1.Внести в распоряжение администрации Пугачевского муниципального района от 19 августа 2020 года № 116-р **«**Об изменении сроков исполнения му-ниципальных контрактов, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» следующее изменение:

 приложение изложить в новой редакции согласно приложению.

2.Признать утратившим силу распоряжение администрации Пугачевского муниципального района от 13 ноября 2020 года № 169-р «О внесении изме-нения в распоряжение администрации Пугачевского муниципального района от 19 августа 2020 № 116-р».

 3.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте админи-страции Пугачевского муниципального района в информационно-коммуника-ционной сети Интернет.

 4.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Заместитель главы администрации**

**Пугачевского муниципального района**

**по общим вопросам В.С.Балдин**

 Приложение к распоряжению

 администрации Пугачевского

 муниципального района

 от 7 декабря 2020 года № 204-р

 «Приложение к распоряжению

 администрации Пугачевского

 муниципального района

 от 19 августа 2020 года №116-р»

**Перечень**

**муниципальных контрактов**

 Реквизиты муниципального контракта Срок продления исполнения

 поставки товара, выполнения

 работ муниципального контракта

МК № 31 от 29.06.2020 г. 31 декабря 2020 г.

МК № 59 от 21.09.2020 г. 2 ноября 2020 г.

МК № 52 от 25.08.2020 г. 16 ноября 2020 г.

МК № 58 от 18.09.2020 г. 16 ноября 2020 г.

МК № 60 от 21.09.2020 г. 10 декабря 2020 г.

МК № 61 от 21.09.2020 г. 10 декабря 2020 г.