от 2 августа 2021 года № 888

О внесении изменения в постановление администрации

Пугачевского муниципального района Саратовской области

от 20 февраля 2018 года № 130

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района админи-страция Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 20 февраля 2018 года № 130 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» следующее изменение:

приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование ком-фортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в новой редакции, согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Пугачевского

муниципального района						                 А.В.Янин

Приложение к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 2 августа 2021 года № 888

«Приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды

на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2021 год (в разрезе подпрограмм)

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, руб. | Исполнители, перечень органи-заций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д. 3/23 | 2021 год | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ (прогнозно) | 1619384,52 742481,83 15152,69 861750,0 | 1619384,52 742481,83 15152,69 861750,0 |  |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Благоуст-ройство дворовой территории, располо-женной по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д. 3/23» (устройство асфальтобетонного покрытия проездов) | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 757634,52 742481,83 15152,69 | 757634,52 742481,83 15152,69 | администрация Пугачевского му-ниципального района; проектные организации, выполняющие рабо-ты по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благо-устройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по пря-мым договорам (по согласова-нию); государственное автономное учреждение «Саратовский регио-нальный центр экспертизы в стро-ительстве», выполняющее госу-дарственную экспертизу по про-верке сметной документации на благоустройство дворовых терри-торий (по согласованию); органи-зации, выполняющие строитель-ный контроль за выполнением ра-бот по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согла-сованию); подрядные организа-ции, выполняющие работы по бла-гоустройству дворовых террито-рий, определяющиеся по резуль-тату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласова-нию); добровольцы (волонтеры) по согласованию) |
| 1.2 | Выполнение работ по объекту «Благоуст-ройство дворовой территории, располо-женной по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д. 3/23» (устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, устройство освеще-ния, установка скамеек и урн) | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 850000,0 850000,0 | 850000,0 850000,0 |  |
| 1.3 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благо-устройство дворовой территории, распо-ложенной по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д. 3/23» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 11750,0 11750,0 | 11750,0 11750,0 |  |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Свободы, д. 120/132, ул. Свободы, д.96/118, ул. Коммунистическая, д. 86/98 | 2021 год | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 96283,0 96283,0 | 96283,0 96283,0 |  |
| 2.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство дворовых территорий, расположен-ных по адресу: г.Пугачев, ул. Свободы, д. 120/132, ул. Свободы, д.96/118, ул. Коммунистическая, д. 86/98» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 72200,0 72200,0 | 76000,0 72200,0 |  |
| 2.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Бла-гоустройство дворовых территорий, рас-положенных по адресу: г.Пугачев, ул. Свободы, д. 120/132, ул. Свободы, д.96/118, ул. Коммунистическая, д. 86/98» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 24083,0 24083,0 | 24083,0 24083,0 |  |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ (прогнозно) | 1715667,52 742481,83 15152,69 958033,0 | 1715667,52 742481,83 15152,69 958033,0 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 3. | Благоустройство площадки для воркаута в Первом микрорайоне в г. Пугачеве Сара-товской области | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 2221996,00 2177556,08 44439,92 | 2221996,00 2177556,08 44439,92 | администрация Пугачевского му-ниципального района; проектные организации, выполняющие рабо-ты по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благо-устройство общественных терри-торий, определяющиеся по резуль-тату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласова-нию); государственное автономное учреждение «Саратовский регио-нальный центр экспертизы в стро-ительстве», выполняющее госу-дарственную экспертизу по про-верке сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию); организации, выполняющие строи-тельный контроль за выполнением работ по благоустройству общест-венных территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные ор-ганизации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согла-сованию); добровольцы (волонте-ры) (по согласованию) |
| 4. | Благоустройство площадки для отдыха с беседкой в Первом микрорайоне в г. Пуга-чеве Саратовской области | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 1323536,00 1297065,28 26470,72 | 1323536,00 1297065,28 26470,72 |  |
| 5. | Благоустройство пешеходных дорожек с устройством освещения и установкой скамеек и урн в Первом микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) | 2090238,00 2048433,24 41804,76 | 2090238,00 2048433,24 41804,76 |  |
| 6. | Проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественных территорий | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 9500,0 9500,0 | 9500,0 9500,0 |  |
| 7. | Благоустройство парка культуры и отдыха имени В.А. Важина (устройство зоны вор-каута) | 2021 год | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 97063,0 97063,0 | 97063,0 97063,0 |  |
| 7.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство парка культуры и отдыха имени В.А.Важина (устройство зоны воркаута)» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 72980,0 72980,0 | 72980,0 72980,0 |  |
| 7.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Бла-гоустройство парка культуры и отдыха имени В.А. Важина (устройство зоны вор-каута)» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 24083,0 24083,0 | 24083,0 24083,0 |  |
| 8. | Благоустройство сквера участникам Граж-данской войны в г. Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 31278,0 31278,0 | 31278,0 31278,0 |  |
| 8.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство сквера участникам Гражданской войны в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 7195,0 7195,0 | 7195,0 7195,0 |  |
| 8.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благо-устройство сквера участникам Граждан-ской войны в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 24083,0 24083,0 | 24083,0 24083,0 |  |
| 9. | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Бубенца от ул. Пушкинская до Рево-люционного проспекта в г.Пугачеве Сара-товской области | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 36209,0 36209,0 | 36209,0 36209,0 |  |
| 9.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство пешеходной зоны по ул. Бубенца от ул. Пушкинская до Революционного про-спекта в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 7195,0 7195,0 | 7195,0 7195,0 |  |
| 9.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благо-устройство пешеходной зоны по ул. Бубен-ца от ул. Пушкинская до Революционного проспекта в г.Пугачеве Саратовской облас-ти» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 29014,0 29014,0 | 29014,0 29014,0 |  |
| 10. | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Уст-ройство фонтана в сквере А.Н. Толстого в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 24083,0 24083,0 | 24083,0 24083,0 |  |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ (прогнозно) | 5833903,00 5523054,60 112715,40 198133,00 | 5833903,00 5523054,60 112715,40 198133,00 |  |
| подпрограмма № 3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» |
| 11. | Авторское сопровождение реализации раз-работанной концепции благоустройства по объекту «Благоустройство городской пло-щади и улицы Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 150000,0 150000,0 | 150000,0 150000,0 | ООО «Творческая мастерская ТМ» (г.Самара) (по согласованию) |
| 12. | Авторский надзор по объекту «Благоуст-ройство городской площади и улицы Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числе МБ (прогнозно) | 20000,0 20000,0 | 20000,0 20000,0 | по результату аукциона в электронной форме |
| 13. | Выполнение работ по объекту «Благоуст-ройство городской площади и ул. Топор-ковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» (2 этап – ул. Топорковская) | III и IV кварталы 2021 года | Всего в том числе ОБ (прогнозно) | 17026999,20 17026999,20 | 17026999,20 17026999,20 | по результату аукциона в электронной форме |
| 14. | Выполнение работ по объекту «Благоуст-ройство городской площади и ул. Топор-ковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» (3 этап – берег реки Б. Иргиз) | III и IV кварталы 2021 года | Всего в том числе ОБ (прогнозно) | 18770962,00 18770962,00 | 18770962,00 18770962,00 | по результату аукциона в электронной форме |
| 15. | Устройство системы видеонаблюдения по объекту «Благоустройство городской пло-щади и ул. Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» (3 этап - берег реки Б. Иргиз) | III и IV кварталы 2021 года | Всего в том числе ОБ (прогнозно) | 1002038,80 1002038,80 | 1002038,80 1002038,80 | ПАО «Ростелеком» (г.Саратов) (по согласованию) |
| 16. | Строительный контроль по объекту «Бла-гоустройство городской площади и ул. То-порковской до плотины через реку Боль-шой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской об-ласти» | III и IV кварталы 2021 года | Всего в том числе ОБ (прогнозно) | 200000,00 200000,00 | 200000,00 200000,00 | ООО «Проектировщик» (г. Пугачев) (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме №3: |  | Всего в том числе ОБ (прогнозно) МБ (прогнозно) | 37170000,0 37000000,0 170000,00 | 37170000,0 37000000,0 170000,00 |  |
|  | Всего по муниципальной программе на 2021 год |  | Всего в том числе ФБ (прогнозно) ОБ (прогнозно) МБ (прогнозно) | 44719570,52 6265536,43 37127868,09 1326166,0 | 44719570,52 6265536,43 37127868,09 1326166,0 |  |