**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20 февраля 2018 года № 130

**Об утверждении муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды**

**на 2018-2024 годы в муниципальном образовании**

**города Пугачева Саратовской области»**

**(в редакции постановления от** [**27.03.2018г. №254**](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CArm_Municipal%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CArm_Municipal%5C2.3.1.2%5CDocuments%5Cf165905f-f954-4dfc-8083-2fb05080d7ab)**…,** [**13.04.2018г. №323…**](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CArm_Municipal%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CArm_Municipal%5C2.3.1.2%5CDocuments%5Ce6925747-d8c2-4b7d-9455-dec2b63044c3)**,** [**15.06.2018г. №505…**](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CArm_Municipal%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CArm_Municipal%5C2.3.1.2%5CDocuments%5C4db65000-e0dc-4c82-a9ec-c009f0fad312)**, [13.08.2018г. №685…, 15.10.2018г. №877…, 19.12.2018г. №1129…, 25.12.2018г. №1149…, 27.12.2018г. №1170…, 19.03.2019г. №276…, 22.03.2019г. №290…, 29.04.2019г. №451…, 19.06.2019г. №613…, 04.07.2019г. №672…, 09.09.2019г. №999…, 06.11.2019г. №1261…, 23.12.2019г. №1492…, 26.12.2019г. №1520…, 12.03.2020г. №263…, 22.07.2020г. №619…, 28.10.2020г. №968…, 28.12.2020г. №1207…, 26.01.2021г. №77…, 20.05.2021г. №562…, 03.06.2021г. №617…, 22.07.2021г. №848…, 02.08.2021г. №888…, 28.12.2021г. №1486…, 30.12.2021г. №1519…, 05.04.2022г. №317… 13.07.2022 г. №742, 18.10.2022г. №1199, 30.11.2022г. №1385) ;](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0d8408a5-a6e6-4088-8b91-2962aa89e905.html%22%20%5Co%20%22%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2005.04.2022%200%3A00%3A00%20%E2%84%96317%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%BE%D1%82%2020%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%E2%84%96%20130)**

В целях выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий муниципального образования города Пугачева, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-рации от 16 декабря 2017 года № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», [Уставом Пугачевского муниципального района](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CArm_Municipal%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CArm_Municipal%5C2.3.1.2%5CHtmlPreviews%5C79d7e05f-0f18-43e7-8db6-fd41a2c27736) администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района М.В.Садчиков**

Приложение к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 20 февраля 2018 года № 130

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»**

**(внесены изменения постановлением от** [**27.03.2018г. №254**](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CArm_Municipal%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CArm_Municipal%5C2.3.1.2%5CDocuments%5Cf165905f-f954-4dfc-8083-2fb05080d7ab)**…,** [**13.04.2018г. №323…**](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CArm_Municipal%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CArm_Municipal%5C2.3.1.2%5CDocuments%5Ce6925747-d8c2-4b7d-9455-dec2b63044c3)**,** [**15.06.2018г. №505…**](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CArm_Municipal%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CArm_Municipal%5C2.3.1.2%5CDocuments%5C4db65000-e0dc-4c82-a9ec-c009f0fad312)**, [13.08.2018г. №685…,15.10.2018г. №877…, 25.12.2018г. №1149…, 27.12.2018г. №1170…, 19.03.2019г. №276…, 22.03.2019г. №290…, 29.04.2019г. №451…, 19.06.2019г. №613…, 09.09.2019г. №999…, 06.11.2019г. №1261…, 23.12.2019г. №1492…, 26.12.2019г. №1520…, 12.03.2020г. №263…, 22.07.2020г. №619…, 28.10.2020г. №968…, 28.12.2020г. №1207…, 26.01.2021г. №77…, 22.07.2021г. №848…, 28.12.2021г. №1486…, 30.12.2021г. №1519…, 05.04.2022г. №317…13.07.2022 г. №742, 18.10.2022г. №1199) ;](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0d8408a5-a6e6-4088-8b91-2962aa89e905.html%22%20%5Co%20%22%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2005.04.2022%200%3A00%3A00%20%E2%84%96317%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%BE%D1%82%2020%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%E2%84%96%20130)**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | - | Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области (далее – муниципальная программа); |
| **Ответственный исполнитель программы** | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачев-ского муниципального района; |
| **Соисполнители программы** | - | отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Участники программы** | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачев-ского муниципального района;проектные организации, выполняющие работы по разра-ботке дизайн-проектов и сметной документации на благо-устройство дворовых и общественных территорий, опреде-ляющиеся по результату электронного аукциона и по пря-мым договорам (по согласованию);государственное автономное учреждение «Саратовский ре-гиональный центр экспертизы в строительстве», выполняю-щее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых и обществен-ных территорий (по согласованию);подрядные организации, выполняющие работы по благо-устройству дворовых и общественных территорий, опреде-ляющиеся по результату электронного аукциона и по пря-мым договорам (по согласованию);добровольцы (волонтеры) (по согласованию);ООО «Творческая мастерская ТМ (по согласованию);(внесены изменения постановлением от [05.04.2022г. №317…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0d8408a5-a6e6-4088-8b91-2962aa89e905.html)) |
| **Подпрограммы программы** | - | подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы»;подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных терри-торий муниципального образования города Пугачева Сара-товской области на 2018-2024 годы»; |
| **Цели программы** | - | повышение комфортности условий проживания и уровня благоустройства (индекса качества городской среды) терри-тории муниципального образования города Пугачева Сара-товской области |
| **Задачи программы** | - | создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на терри-тории муниципального образования города Пугачева Сара-товской области;создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |
| **Целевые индикаторы** **и показатели программы** | - | количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 62 единица;количество благоустроенных общественных территорий – 26 единица;(внесены изменения постановлением от [05.04.2022г. №317…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0d8408a5-a6e6-4088-8b91-2962aa89e905.html), 18.10.2022г. №1199) |
| **Этапы и сроки реализации программы** | - | 2018-2024 годы; |
| **Финансовое обеспечение программы** |  - | Всего по муниципальной программе: 334486742,32руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) 282450124,88 руб., областной бюджет (прогнозно) – 42680755,36 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 9355862,08 руб., в том числе: (внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CArm_Municipal%5C2.3.2.29%5CDocuments%5C42150064-5521-4378-a5b9-c35ee1f980bb), [28.10.2020г. №968…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/2b16a9e6-65e3-4a9c-adc2-4d3e0a850bf9.html), [28.12.2020г. №1207…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e9f65fb9-6879-49b8-9d2e-2c5f710a956b.html), [22.07.2021г. №848…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/56115ad5-e897-4f6a-a856-c36b05cd6702.html), [28.12.2021г. №1486…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ce643246-85f2-4b3b-a479-e73026e0cb84.html), [30.12.2021г. №1519…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/a5e5e15a-f114-48f0-82d9-eb12dab8dd31.html), [05.04.2022г. №317…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0d8408a5-a6e6-4088-8b91-2962aa89e905.html), 13.07.2022 г. №742, 18.10.2022г. №1199, 30.11.2022г. №1385) ; в том числе:2018 год: всего – 15507714,80 руб., в том числе феде-ральный бюджет – 13034917,77 руб., областной бюджет – 1611057,26 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 861739,77 руб.;2019 год: всего – 18368428,19 руб., в том числе феде-ральный бюджет – 16573328,77 руб., областной бюджет – 338231,20 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 1456868,22 руб.2020 год: всего (прогнозно) – 82277439,09 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 80730069,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 218981,0 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 1328389,09 руб. (внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CArm_Municipal%5C2.3.2.29%5CDocuments%5C42150064-5521-4378-a5b9-c35ee1f980bb), [28.12.2020г. №1207…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e9f65fb9-6879-49b8-9d2e-2c5f710a956b.html));2021 год: всего (прогнозно) – 44719570,52 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 6265536,43 руб., областной бюджет (прогнозно) – 37127868,09 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 1326166,00 руб.;(внесены изменения постановлением от [28.10.2020г.№968…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/2b16a9e6-65e3-4a9c-adc2-4d3e0a850bf9.html), [28.12.2020г. №1207…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e9f65fb9-6879-49b8-9d2e-2c5f710a956b.html), [22.07.2021г. №848…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/56115ad5-e897-4f6a-a856-c36b05cd6702.html), [28.12.2021г. №1486…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ce643246-85f2-4b3b-a479-e73026e0cb84.html));2022 год: всего (прогнозно)– 8900173,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно)– 4900000,00 руб., областной бюджет(прогнозно) – 100000,00 руб. руб., бюджет муниципального образования города Пугачева –3900173,00 руб.; (внесены изменения постановлением от [28.10.2020г. №968…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/2b16a9e6-65e3-4a9c-adc2-4d3e0a850bf9.html), [28.12.2021г. №1486…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ce643246-85f2-4b3b-a479-e73026e0cb84.html), [05.04.2022г. №317…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0d8408a5-a6e6-4088-8b91-2962aa89e905.html), 18.10.2022г. №1199, , 30.11.2022г. №1385)2023 год: всего (прогнозно)–15625415,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно)– 14700000,00 руб., областной бюджет(прогнозно) – 300000,00 руб. руб., бюджет муниципального образования города Пугачева –625415,00 руб.; (внесены изменения постановлением от [28.12.2021г. №1486…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ce643246-85f2-4b3b-a479-e73026e0cb84.html), 13.07.2022 г. №742, , 30.11.2022г. №1385) ;2024 год: всего (прогнозно)– 149230890,72 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно)– 146246272,91 руб., областной бюджет(прогнозно) – 2984617,81 руб. руб., бюджет муниципального образования города Пугачева –0,00 руб.; (внесены изменения постановлением от 13.07.2022 г. №742, , 30.11.2022г. №1385) ; |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | - | увеличение количества благоустроенных дворовых терри-торий многоквартирных домов в общем количестве на 62 единицы;увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 26 единиц.(внесены изменения постановлением от [05.04.2022г. №317…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0d8408a5-a6e6-4088-8b91-2962aa89e905.html)18.10.2022г. №1199) |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

По состоянию на 1 января 2018 года на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области расположено 240 много-квартирных домов, площадей – 1 шт., скверов – 5 шт., аллей – 1 шт., парков – 1 шт.

Одним из основных направлений деятельности администрации Пугачев-ского муниципального района Саратовской области в соответствии с требова-ниями [Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-ции»](http://docs.cntd.ru/document/901876063) является решение вопросов благоустройства территории, создание комфортной городской среды как одного из составляющих элементов комп-лексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых территорий много-квартирных домов, включая покрытие тротуаров, проездов, автомобильных парковок, благоустройства и озеленения зон отдыха, а также благоустройства общественных пространств (места массового посещения, наиболее посе-щаемые территории общего пользования) муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Предметом регулирования муниципальной программы являются отно-шения, возникающие в процессе организации и проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Понятия и термины, используемые в муниципальной программе:
 благоустройство территории - комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоуст-ройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

общественные территории - участки, иные части территории города, предназначенные преимущественно для размещения и обеспечения функцио-нирования объектов массового посещения, в том числе объектов культуры, образования, обслуживания, торговли, досуга, спорта, туризма, здраво-охранения, религиозных организаций, а также объектов административного, делового назначения;

дворовая территория многоквартирных домов - совокупность терри-торий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких до-мов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Популярными местами отдыха жителей города являются парки и скверы.
 В целях повышения эстетической и, как следствие, туристической при-влекательности городских территорий, создания благоприятных условий для отдыха граждан необходимо благоустройство общественных пространств, в частности парков, скверов, зеленых зон и пр.

В ходе реализации муниципальной программы будет выполнен комп-лекс мероприятий по благоустройству отобранных с участием населения общественных территорий, имеющей общегородское значение для организции комфортного отдыха и проведения общегородских мероприятий.

Большое значение в благоустройстве города имеют и дворовые тер-ритории многоквартирных домов. От уровня благоустройства дворовых тер-риторий зависит качество жизни граждан. На территории города значительное количество покрытий дворовых территорий, проездов и тротуаров требует ремонта или полной замены асфальтобетонных покрытий. Рост численности парка индивидуальных легковых машин обозначил потребность в обуст-ройстве дворовых территорий автомобильными парковками. Имеется потреб-ность в оборудовании спортивных и детских площадок, в озеленении терри-тории города.

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории много-квартирных домов, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, подлежащей благоуст-ройству в 2018-2024 годах, подлежит обсуждению с заинтересованными лицами.

Необходимым условием реализации муниципальной программы явля-ется проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространст-венной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Вместе с тем в целях улучшения внешнего облика и повышения ком-фортности проживания на территории города Пугачева Саратовской области необходимо продолжить выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также благоустройству общественных пространств с учетом комплексного подхода.

Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуще-ствлять комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств с учетом мнения граждан.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффек-тивную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную до-ступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

(внесены изменения постановлением от 18.10.2022г. №1199)

Цель муниципальной программы - повышение комфортности условий проживания и уровня благоустройства (индекса качества городской среды) территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Задачи муниципальной программы:

создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы и их значе-ниях в разрезе подпрограмм приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

 Конечными результами реализации муниципальной программы является увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквар-тирных домов в общем количестве на 62 единицы; благоустройство общест-венных территорий на 26 единиц. (внесены изменения постановлением от 18.10.2022г. №1199)

 Период реализации муниципальной программы 2018-2024 годы.

**3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм по годам реализации приведены в приложениях №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 к муниципальной программе.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинте-ресованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоуст-ройству приведен в приложении № 11 к муниципальной программе.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых терри-торий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по бла-гоустройству приведен в приложении № 12 к муниципальной программе.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по бла-гоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финан-сового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в прило-жении № 13 к муниципальной программе.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, вклю-ченных в муниципальную программу, приведен в приложении № 14 к муниципальной программе.

Информация о синхронизации выполнения работ в рамках муници-пальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании феде-ральными, региональными и муниципальными программами (планами) строи-тельства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, про-грамм по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории приведена в приложении № 16 к муниципальной программе.

Отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района совместно с исполнителями мероприятий муници-пальной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образо-вания города Пугачева Саратовской области помимо основных мероприятий в рамках муниципальной программы реализуются организационные меро-приятия, не требующие финансирования, с привлечением добровольчества (волонтерства) (приложение № 17 к муниципальной программе).

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования города Пугачева Саратов-ской области.

**4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018-2024 годы представлен в приложении №18 к муниципальной про-грамме.

**5.Организация управления и контроль**

**за ходом реализации программы**

Управление за ходом реализации муниципальной программы осуще-ствляет администрация Пугачевского муниципального района в лице замес-тителя главы администрации Пугачевского муниципального района по ком-мунальному хозяйству и градостроительству.

Отчетность по реализации мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм предоставляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муни-ципального района по форме и в сроки и, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева.

Отчетность по реализации мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм предоставляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в министерство строи-тельства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области по форме и в сроки и, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CArm_Municipal%5C2.3.2.29%5CDocuments%5C42150064-5521-4378-a5b9-c35ee1f980bb), [28.10.2020г. №968…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/2b16a9e6-65e3-4a9c-adc2-4d3e0a850bf9.html), [28.12.2020г. №1207…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e9f65fb9-6879-49b8-9d2e-2c5f710a956b.html), [20.05.2021г. №562…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/b3b66b8f-2929-4a05-be53-8e39d19c89c8.html), [28.12.2021г. №1486…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ce643246-85f2-4b3b-a479-e73026e0cb84.html), [30.12.2021г. №1519…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/a5e5e15a-f114-48f0-82d9-eb12dab8dd31.html) 18.10.2022г. №1199, 30.11.2022г. №1385)

**Паспорт подпрограммы № 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | - | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» (далее – подпрограмма № 1); |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Соисполнители подпрограммы** | - | отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Участники подпрограммы** | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пуга-чевского муниципального района;проектные организации, выполняющие работы по разра-ботке дизайн-проектов и сметной документации на благо-устройство дворовых территорий, определяющиеся по ре-зультату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное учреждение «Саратовский ре-гиональный центр экспертизы в строительстве», выполняю-щее государственную экспертизу по проверки сметной доку-ментации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);организации, выполняющие строительный контроль за вы-полнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благо-устройству дворовых территорий, определяющиеся по ре-зультату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);добровольцы (волонтеры) (по согласованию); |
| **Цели подпрограммы** | - | повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |
| **Задачи подпрограммы** | - | создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на терри-тории муниципального образования города Пугачева Сара-товской области; |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы** | - | количество благоустроенных дворовых территорий много-квартирных домов - 62 единица; |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | - | 2018-2024 годы; |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы** | - | Всего по подпрограмме № 1 –87669161,55руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 83420574,46 руб., областной бюджет (прогнозно) –2567705,07 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева –1680882,02 руб., в том числе: (внесены изменения постановлением от 18.10.2022г. №1199, 30.11.2022г. №1385)2021 год: всего (прогнозно) – 1713924,52 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) - 742481,83 руб., областной бюджет (прогнозно) – 15152,69 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 956290,00; (внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CArm_Municipal%5C2.3.2.29%5CDocuments%5C42150064-5521-4378-a5b9-c35ee1f980bb), [28.12.2020г. №1207…, 20.05.2021г. №562…, 28.12.2021г. №1486…, 30.12.2021г. №1519…)](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/a5e5e15a-f114-48f0-82d9-eb12dab8dd31.html)в том числе:2018 год: всего – 9633425,09 руб., в том числе федеральный бюджет – 8385179,43 руб., областной бюджет – 1036370,49 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 211875,17 руб.;2019 год: всего – 6604417,04 руб., в том числе федеральный бюджет – 6360308,17 руб., областной бюджет – 129802,20, бюджет муниципального образования города Пугачева – 114306,67 руб.;2020 год: всего (прогнозно) – 1055298,18 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 851712,12 руб., областной бюджет (прогнозно) – 17381,88 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева– 186204,18 руб.(внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CArm_Municipal%5C2.3.2.29%5CDocuments%5C42150064-5521-4378-a5b9-c35ee1f980bb), [28.12.2020г. №1207…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e9f65fb9-6879-49b8-9d2e-2c5f710a956b.html));2021 год: всего (прогнозно) – 1715667,52 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) 742481,83 руб., областной бюджет (прогнозно) – 15152,69 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 958033,00; (внесены изменения постановлением от [28.10.2020г. №968…, 28.12.2020г. №1207…, 20.05.2021г. №562…, 28.12.2021г. №1486…)](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ce643246-85f2-4b3b-a479-e73026e0cb84.html);2022 год: всего (прогнозно)– 34040,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно)– 0,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 0,00 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 34040,00 руб.; (внесены изменения постановлением от [28.10.2020г. №968…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/2b16a9e6-65e3-4a9c-adc2-4d3e0a850bf9.html), [28.12.2021г. №1486…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ce643246-85f2-4b3b-a479-e73026e0cb84.html), 13.07.2022 г. №742, 18.10.2022г. №1199, 30.11.2022г. №1385);2023 год: всего (прогнозно)–178166,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно)– 0,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 0,00 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 178166,00 руб.; (внесены изменения постановлением от [28.12.2021г. №1486…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ce643246-85f2-4b3b-a479-e73026e0cb84.html), 30.11.2022г. №1385)2024 год: всего (прогнозно)– 68449890,72 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно)– 67080892,91 руб., областной бюджет(прогнозно) – 1368997,81 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 0,00 руб.; (внесены изменения постановлением от 13.07.2022 г. №742, 30.11.2022г. №1385); |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | - | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве на 62 единицы. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 1**

Большое значение в благоустройстве города имеют дворовые терри-тории многоквартирных домов. От уровня благоустройства дворовых терри-торий зависит качество жизни граждан.

На территории города значительное количество покрытий дворовых тер-риторий, проездов, тротуаров требует ремонта или полной замены покрытий. Рост численности парка индивидуальных легковых машин обозначил потребность в обустройстве дворовых территорий автомобильными парков-ками. Имеется потребность в оборудовании спортивных и детских площадок, в озеленении территории города.

По состоянию на 1 января 2018 года на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области расположено 240 дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

Администрацией Пугачевского муниципального района осуществлена инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов с составлением на каждый двор паспорта объекта. По результатам инвентаризации опре-делено 82 дворовых территорий, требующих проведения работ по благо-устройству.

В целях повышения уровня благоустройства территории муници-пального образования города Пугачева Саратовской области необходимо продолжить выполнение мероприятий по благоустройству дворовых террито-рий многоквартирных домов исходя из минимального и дополнительного перечня таких работ.

**2.Цели и задачи подпрограммы № 1, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы № 1**

Цель подпрограммы № 1 – повышение уровня комфортности и благоуст-ройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Задача подпрограммы № 1 – создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

 Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы № 1и их значениях приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Конечными результами реализации подпрограммы № 1 является благо-устройство дворовых территорий многоквартирных домов в количестве 62 шт.

 Срок реализации подпрограммы № 1 - 2018-2024 годы.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы № 1**

Основные мероприятия подпрограммы №1 в разрезе по годам реали-зации приведены в приложениях №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 к муници-пальной программе.

**4.Финансовое обеспечение подпрограммы № 1**

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы №1 на 2018-2024 годы представлен в приложении №18 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль**

**за ходом реализации подпрограммы № 1**

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет администрация Пугачевского муниципального района в лице заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Отчетность по реализации мероприятий подпрограммы № 1 предостав-ляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района по форме и в сроки и, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффектив-ности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева.

Отчетность по реализации мероприятий подпрограммы № 1 предостав-ляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Саратовской области по форме и в сроки и, предусмот-ренные соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Россий-ской Федерации местному бюджету.

Участники подпрограммы № 1 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий.

Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CArm_Municipal%5C2.3.2.29%5CDocuments%5C42150064-5521-4378-a5b9-c35ee1f980bb), [28.10.2020г. №968…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/2b16a9e6-65e3-4a9c-adc2-4d3e0a850bf9.html), [28.12.2020г. №1207…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e9f65fb9-6879-49b8-9d2e-2c5f710a956b.html), [20.05.2021г. №562…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/b3b66b8f-2929-4a05-be53-8e39d19c89c8.html), [03.06.2021г. №617…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ef3e6055-6fec-4160-8b43-a4037eba105a.html), [28.12.2021г. №1486…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ce643246-85f2-4b3b-a479-e73026e0cb84.html), [30.12.2021г. №1519…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/a5e5e15a-f114-48f0-82d9-eb12dab8dd31.html), [05.04.2022г. №317…, 13.07.2022г. №742, 18.10.2022г. №1199, 30.11.2022г. №1385)](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0d8408a5-a6e6-4088-8b91-2962aa89e905.html)

**Паспорт подпрограммы № 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | - | Благоустройство общественный территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы (далее – подпрограмма № 2); |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачев-ского муниципального района; |
| **Соисполнители подпрограммы** | - | отдел жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Участники подпрограммы** | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачев-ского муниципального района;проектные организации, выполняющие работы по разра-ботке дизайн-проектов и сметной документации на благоуст-ройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное учреждение «Саратовский ре-гиональный центр экспертизы в строительстве», выполняю-щее государственную экспертизу по проверки сметной доку-ментации на благоустройство общественных территорий (единственный исполнитель);организации, выполняющие строительный контроль за вы-полнением работ по благоустройству общественных терри-торий, определяющиеся по результату электронного аук-циона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоуст-ройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);добровольцы (волонтеры) (по согласованию); |
| **Цели подпрограммы** | - | повышение уровня благоустройства общественных терри-торий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области; |
| **Задачи подпрограммы** | - | создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы** | - | количество благоустроенных общественных территорий – 23 единица;(внесены изменения постановлением от [05.04.2022г. №317…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0d8408a5-a6e6-4088-8b91-2962aa89e905.html)) |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | - | 2018-2024 годы; |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы** | - | Всего по подпрограмме № 2 –135296427,13руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 129029550,42 руб., областной бюджет (прогнозно) –3113050,29 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева –3153826,42 руб., в том числе: (внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CArm_Municipal%5C2.3.2.29%5CDocuments%5C42150064-5521-4378-a5b9-c35ee1f980bb), [28.12.2020г. №1207…, 20.05.2021г. №562…, 28.12.2021г. №1486…, 30.12.2021г. №1519…, 05.04.2022г. №317…, 13.07.2022г. №742, 18.10.2022г. №1199, 30.11.2022г. №1385)](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0d8408a5-a6e6-4088-8b91-2962aa89e905.html)  2018 год: всего – 5874289,71 руб., в том числе федеральный бюджет – 4649738,34 руб., областной бюджет 574686,77 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 649864,60 руб.;2019 год: всего – 11764011,15 руб., в том числе федеральный бюджет – 10213020,60 руб., областной бюджет 208429,0 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 1342561,55 руб.;2020 год: всего (прогнозно) – 10527140,91 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 9878356,88 руб., областной бюджет (прогнозно) – 201599,12 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 447184,91 руб. (внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CArm_Municipal%5C2.3.2.29%5CDocuments%5C42150064-5521-4378-a5b9-c35ee1f980bb), [28.12.2020г. №;1207…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e9f65fb9-6879-49b8-9d2e-2c5f710a956b.html));2021 год: всего (прогнозно) – 5712757,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 5523054,60 руб., областной бюджет (прогнозно) – 112715,40 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 76987,00 руб.;(внесены изменения постановлением от [28.10.2020г. №968…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/2b16a9e6-65e3-4a9c-adc2-4d3e0a850bf9.html), [28.12.2020г. №1207…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e9f65fb9-6879-49b8-9d2e-2c5f710a956b.html), [20.05.2021г. №562…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/b3b66b8f-2929-4a05-be53-8e39d19c89c8.html), [03.06.2021г. №617…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ef3e6055-6fec-4160-8b43-a4037eba105a.html), [28.12.2021г. №1486…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ce643246-85f2-4b3b-a479-e73026e0cb84.html));2022 год: всего (прогнозно) – 5189979,36 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 4900000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 100000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 189979,36 руб.; (внесены изменения постановлением от 13.07.2022г. №742, 18.10.2022г. №1199) (внесены изменения постановлением от [28.10.2020г. №968…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/2b16a9e6-65e3-4a9c-adc2-4d3e0a850bf9.html), [28.12.2021г. №1486…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ce643246-85f2-4b3b-a479-e73026e0cb84.html), [05.04.2022г. №317…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0d8408a5-a6e6-4088-8b91-2962aa89e905.html))2023 год: всего (прогнозно) – 15447249,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 14700000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 300000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 447249,00 руб.; (внесены изменения постановлением от [28.12.2021г. №1486…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ce643246-85f2-4b3b-a479-e73026e0cb84.html), от 13.07.2022г. №742, 30.11.2022г. №1385)2024 год: всего (прогнозно) – 80781000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 79165380,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 1615620,00руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 0,00 руб.; (внесены изменения постановлением от 13.07.2022г. №742, 30.11.2022г. №1385) |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | - | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 23 единицу.(внесены изменения постановлением от [05.04.2022г. №317…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0d8408a5-a6e6-4088-8b91-2962aa89e905.html)) |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 2**

Большое значение в благоустройстве города имеют общественные тер-ритории. От уровня благоустройства общественных территорий зависит качество жизни граждан.

На территории муниципального образования города Пугачева имеются значительное количество общественных территорий, требующих благоуст-ройства (ремонт асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, уста-новка скамеек и урн, озеленение). Администрацией Пугачевского муници-пального района Саратовской области осуществлена инвентаризация общест-венных территорий с составлением на каждую общественную территорию паспорта объекта.

**2.Цели и задачи подпрограммы № 2, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы № 2**

Цель подпрограммы № 2 – повышение уровня комфортности и благо-устройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Задача подпрограммы № 2 – создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

 Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы № 2и их значениях приведены в приложении № 3 к муниципальной программе;

Конечными результами реализации подпрограммы № 2 является благо-устройство общественных территорий в количестве 23 единицы.

 Срок реализации подпрограммы № 2 -2018-2024 годы.

(внесены изменения постановлением от [05.04.2022г. №317…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0d8408a5-a6e6-4088-8b91-2962aa89e905.html))

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы № 2**

Основные мероприятия подпрограммы №2 в разрезе по годам реализации приведены в приложениях №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение подпрограммы № 2**

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы №2 на 2018-2024 годы представлен в приложении №18 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль**

**за ходом реализации подпрограммы № 2**

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет администрация Пугачевского муниципального района в лице заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Отчетность по реализации мероприятий подпрограммы № 2 предостав-ляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района по форме и в сроки и, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффектив-ности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева.

Отчетность по реализации мероприятий подпрограммы № 2 предостав-ляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Саратовской области по форме и в сроки и, предусмот-ренные соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Россий-ской Федерации местному бюджету.

Участники подпрограммы № 2 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий.

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CArm_Municipal%5C2.3.2.29%5CDocuments%5C42150064-5521-4378-a5b9-c35ee1f980bb), [28.10.2020г. №968…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/2b16a9e6-65e3-4a9c-adc2-4d3e0a850bf9.html), [22.07.2021г. №848…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/56115ad5-e897-4f6a-a856-c36b05cd6702.html), [05.04.2022г. №317…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0d8408a5-a6e6-4088-8b91-2962aa89e905.html), 13.07.2022 №742, 18.10.2022г. №1199, 30.11.2022г. №1385)

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |
| Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |
| Цель:повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| подпрограмма №3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий центральной части города Пугачева | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2018 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения  | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, руб. | Исполнители, перечень организа-ций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1. | Благоустройство дворовой территории, располо-женной по адресу: г.Пугачев, Первый микро-район, д.5, д.5/1, д.7 | 2018 год | Всего:в том числеФБОБМБ | 9633425,098385179,431036370,49211875,17 | 9633425,098385179,431036370,49211875,17 |  |
|  1.1 | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, Первый микрорайон, д.5, д.5/1, д.7 | II и III кварталы 2018 года | Всего:в том числеФБ ОБМБ | 9499009,098369576,911034442,0994990,09 | 9499009,098369576,911034442,0994990,09 | администрация Пугачевского муниципального района;проектные организации, выпол-няющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной доку-ментации на благоустройство дворовых территорий, опреде-ляющиеся по результату элект-ронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное уч-реждение «Саратовский регио-нальный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);организации, выполняющие строительный контроль за вы-полнением работ по благоуст-ройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по пря-мым договорам (по согласова-нию); подрядные организации, выпол-няющие работы по благоустрой-ству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по пря-мым договорам (по согласова-нию);добровольцы (волонтеры) (по со-гласованию). |
| 1.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дво-ровой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, Первый микрорайон, д. 5, д. 5/1, д. 7» | I квартал2018 года | МБ | 17708,0 | 17708,0 |
| 1.3 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дво-ровой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д. 57/75, д. 77/89», Революционный проспект, д. 262/272, д.252/260, ул. Урицкого, д. 29/37, ул. Интернациональная, д. 44/60» | I квартал2018 года | МБ | 17708,0 | 17708,0 |
| 1.4 | Разработка сметной документации на благоустройство дворовых территорий | I квартал2018 года | МБ | 49000,0 | 49000,0 |
| 1.5 | Приемочный надзор по объекту «Благоустрой-ство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев, Первый микрорайон, д. 5, д. 5/1, д. 7» | III квартал2018 года | МБ | 50000,0 | 50000,0 |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего:в том числеФБОБМБ | 9633425,098385179,431036370,49211875,17 | 9633425,098385179,431036370,49211875,17 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |
| Цель:повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1. | Благоустройство сквера по ул.Топорковская в г.Пугачеве Саратовской области (напротив МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева им.М.В.Ломоносова») | 2018 год | Всего:в том числеФБОБМБ | 5874289,714649738,34574686,77649864,60 | 5874289,714649738,34574686,77649864,60 | администрация Пугачевского му-ниципального района;проектные организации, выпол-няющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной доку-ментации на благоустройство об-щественных территорий, опреде-ляющиеся по результату элект-ронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное уч-реждение «Саратовский регио-нальный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство обществен-ных территорий (по согласова-нию);организации, выполняющие строительный контроль за вы-полнением работ по благоустрой-ству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по пря-мым договорам (по согласова-нию); подрядные организации, выпол-няющие работы по благоустрой-ству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по пря-мым договорам (по согласова-нию);добровольцы (волонтеры) (по со-гласованию). |
|  1.1 | Выполнение работ по благоустройству сквера по ул.Топорковская в г.Пугачеве Саратовской об-ласти (напротив МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева им.М.В.Ломоносова») | II и III кварталы 2018 года | Всего:в том числеФБОБМБ | 5092489,084486992,12554572,0750924,89 | 5092489,084486992,12554572,0750924,89 |
| 1.2 | Изготовление дизайн-проекта на благоустройство общественной территории (сквер по ул. Топор-ковская) | I квартал2018 года | Всего:в том числеФБОБМБ | 70000,061677,07623,0700,0 | 70000,061677,07623,0700,0 |
| 1.3 | Разработка сметной документации на благоуст-ройство общественной территории (сквер по ул.Топорковская) | I квартал2018 года | Всего:в том числеФБОБМБ | 47000,041411,705118,30470,0 | 47000,041411,705118,30470,0 |
| 1.4 | Проведение государственной экспертизы сметной документации на благоустройство общественной территории (сквер по ул. Топорковская) | I квартал2018 года  | Всего:в том числеФБОБМБ | 17708,015602,521928,40177,08 | 17708,015602,521928,40177,08 |
| 1.5 | Приемочный надзор по объекту «Благоустрой-ство сквера по ул. Топорковская в г. Пугачеве Саратовской области» | III квартал 2018 года | Всего:в том числеФБОБМБ | 50000,044055,05445,0500,0 | 50000,044055,05445,0500,0 |
| 1.6 | Изготовление дизайн-проектов на благоустрой-ство памятного знака «Вертолет МИ-24В» и сквера им. С.М. Кирова, услуги по опубликова-нию информации, печать плакатов с изображе-ниями общественных территорий (21 шт.), тех-нологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Благоустройство сквера по ул. Топорковская в г. Пугачеве Саратовской области» | I квартал2018 года | МБ | 132212,63 | 132212,63 |
| 1.7 | Изготовление дизайн-проекта на благоустрой-ство городского парка культуры и отдыха им.В.А. Важина | I квартал2018 года | МБ | 165000,0 | 165000,0 |
| 1.8 | Изготовление проектной документации по бла-гоустройству объекта «Реконструкция централь-ной части города Пугачева Саратовской облас-ти» для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году | I квартал2018 года | МБ | 299880,0 | 299880,0 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего:в том числеФБОБМБ | 5874289,714649738,34574686,77649864,60 | 5874289,714649738,34574686,77649864,60 |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** **на 2018 год** |  | Всего:в том числеФБОБМБ | 15507714,8013034917,771611057,26861739,77 | 15507714,8013034917,771611057,26861739,77 |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2019 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, руб. | Исполнители, перечень организа-ций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий, рас-положенных по адресу: г. Пугачев, ул. Желез-нодорожная, д. 58, д.60 | 2019 год | Всего:в том числеФБОБМБ | 6604417,046360308,17129802,20114306,67 |  | администрация Пугачевского му-ниципального района;проектные организации, выпол-няющие работы по разработке ди-зайн-проектов и сметной докумен-тации на благоустройство дворо-вых территорий, определяющиеся по результату электронного аукци-она и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное уч-реждение «Саратовский регио-нальный центр экспертизы в стро-ительстве», выполняющее госу-дарственную экспертизу по про-верке сметной документации на благоустройство дворовых терри-торий (по согласованию);организации, выполняющие строи-тельный контроль за выполнением работ по благоустройству дворо-вых территорий, определяющиеся по результату электронного аукци-она и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выпол-няющие работы по благоустрой-ству дворовых территорий, опре-деляющиеся по результату элект-ронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);добровольцы (волонтеры) (по со-гласованию). |
|  1.1 | Выполнение работ по благоустройству дворо-вых территорий, расположенных по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ул. Сеницы, д. 57/75, д. 77/89», Революционный проспект, д. 262/272, д. 252/260, ул. Урицкого, д. 29/37, ул. Интернациональная, д. 44/60 | II и III кварталы 2019 года | Всего:в том числеФБОБМБ | 6555667,046360308,17129802,2065556,67 | 6555667,046360308,17129802,2065556,67 |
| 1.2 | Строительный контроль на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ул. Сеницы, д. 57/75, д. 77/89», Революционный проспект, д. 262/272, д. 252/260, ул. Урицкого, д. 29/37, ул. Интернациональная, д. 44/60 | II и III кварталы 2019 года | МБ | 48750,0 | 48750,0 |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего:в том числеФБОБМБ | 6604417,046360308,17129802,20114306,67 |  |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |
| Цель:повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1. | Благоустройство сквера по ул. Топорковская в г. Пугачеве Саратовской области | 2019 год | Всего:в том числеФБОБМБ | 7197446,776870406,06140212,38186828,33 | 7197446,776870406,06140212,38186828,33 | администрация Пугачевского му-ниципального района;проектные организации, выпол-няющие работы по разработке ди-зайн-проектов и сметной докумен-тации на благоустройство общест-венных территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное уч-реждение «Саратовский регио-нальный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);организации, выполняющие стро-ительный контроль за выполне-нием работ по благоустройству общественных территорий, опре-деляющиеся по результату элект-ронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выпол-няющие работы по благоустрой-ству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по пря-мым договорам (по согласованию)добровольцы (волонтеры) (по со-гласованию); |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустрой-ство сквера по ул.Топорковская в г.Пугачеве Саратовской области»  | II и III кварталы 2019 года | Всего:в том числеФБОБМБ | 7081432,776870406,06140212,3870814,33 | 7081432,776870406,06140212,3870814,33 |
| 1.2 | Строительный контроль на выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера по ул.Топорковская в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2019 года | МБ | 49000,0 | 49000,0 |
| 1.3 | Изготовление сметной документации по объекту «Благоустройство сквера по ул.Топорковская в г.Пугачеве Саратовской области» | I квартал2019 года | МБ | 38000,0 | 38000,0 |
| 1.4 | Проведение государственной экспертизы по проверке сметной документации по объекту «Благоустройство сквера по ул.Топорковская в г.Пугачеве Саратовской области»  | I квартал2019 года  | МБ | 29014,0 | 29014,0 |
| 2. | Благоустройство территории вокруг памят-ного знака "Вертолет МИ24В" в г. Пугачеве Саратовской области | 2019 год | Всего:в том числеФБОБМБ | 3549624,03342614,5468216,62138792,84 | 3549624,03342614,5468216,62138792,84 | администрация Пугачевского му-ниципального района;проектные организации, выпол-няющие работы по разработке ди-зайн-проектов и сметной докумен-тации на благоустройство общест-венных территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное уч-реждение «Саратовский региона-льный центр экспертизы в строи-тельстве», выполняющее государ-ственную экспертизу по проверки сметной документации на благо-устройство общественных терри-торий (по согласованию);организации, выполняющие строи-тельный контроль за выполнением работ по благоустройству общест-венных территорий, определяю-щиеся по результату электронно-го аукциона и по прямым догово-рам (по согласованию); подрядные организации, выпол-няющие работы по благоустройст-ву общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по пря-мым договорам (по согласованию)добровольцы (волонтеры) (по со-гласованию); |
|  2.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустрой-ство территории вокруг памятного знака "Вертолет МИ24В" в г. Пугачеве Саратов-ской области» | II и III кварталы 2019 года | Всего:в том числеФБОБМБ | 3445284,03342614,5468216,6234452,84 | 3445284,03342614,5468216,6234452,84 |
| 2.2 | Строительный контроль на выполнение работ по объекту «Благоустройство территории вокруг памятного знака "Вертолет МИ24В" в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2019 года | МБ | 49000,0 | 49000,0 |
| 2.3 | Изготовление сметной документации по объекту «Благоустройство территории вокруг памятного знака "Вертолет МИ24В" в г. Пу-гачеве Саратовской области» | I квартал2019 года | МБ | 33000,0 | 33000,0 |
| 2.4 | Проведение государственной экспертизы по проверке сметной документации по объекту «Благоустройство территории вокруг памят-ного знака "Вертолет МИ24В" в г. Пугачеве Саратовской области» | I квартал2019 года  | МБ | 22340,0 | 22340,0 |
| 3. | Всероссийский конкурс по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды | 2019 год | Всего:в том числеМБ | 963950,0963950,0 | 963950,0963950,0 |  |
| 3.1 | Внесение изменений в конкурсную заявку по проекту «Реконструкция центральной части города Пугачева Саратовской области» (Лента времен) | I квартал 2019 года | МБ | 99950,0 | 99950,0 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» (по согласованию) |
| 3.2 | Разработка сметной документации по объекту«Реконструкция центральной части города Пугачева Саратовской области»  | I квартал 2019 года | МБ | 99000,0 | 99000,0 | ООО «Проектировщик» (по согла-сованию); |
| 3.3 | Выполнение предпроектных градостроитель-ных и полевых исследований общественных территорий, ретроспективный и ландшафтно-визуальный анализ города Пугачева Саратов-ской области в рамках подготовки на 2020 год конкурсной заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфорт-ной городской среды в малых городах и исто-рических поселениях | III и IV кварталы 2019 года | МБ | 180000,0 | 180000,0 | ООО «Творческая мастерская ТМ» (г. Самара) (по согласованию); |
| 3.4 | Разработка предварительной концепции бла-гоустройства и культурно-событийной про-граммы проектной территории в городе Пу-гачев Саратовской области в рамках подго-товки заявки на Всероссийский конкурс луч-ших проектов создания комфортной городс-кой среды 2020 года | III и IV кварталы 2019 года | МБ | 295000,0 | 295000,0 | ООО «Творческая мастерская ТМ» (г. Самара) (по согласованию); |
| 3.5 | Организация, проведение и обработка резуль-татов открытого голосования по выбору про-ектной территории в городе Пугачев Саратов-ской области в рамках подготовки заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года | III и IV кварталы 2019 года | МБ | 140000,0 | 140000,0 | ООО «Творческая мастерская ТМ» (г. Самара) (по согласованию); |
| 3.6 | Выполнение инженерно-геодезических изыс-каний на объекте "Топографическая съемка ул. Топорковская от ул.Пушкинская до пло-тины р. Б. Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области" | III и IV кварталы 2019 года | МБ | 150000,0 | 150000,0 | ИП Мельников А.А.(по согласованию); |
| 4. | Изготовление документов для рейтингового голосования, услуги по опубликованию информации | I, II, III и IV кварталы 2019 года | МБ | 52990,38 | 52990,38 | ООО «Молекула» (по согласова-нию),редакция «Новое Заволжье»(по согласованию). |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего:в том числеФБОБМБ | 11764011,1510213020,60208429,001342561,55 | 11764011,1510213020,60208429,001342561,55 |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** **на 2019 год** |  | Всего:в том числеФБОБМБ | 18368428,1916573328,77338231,201456868,22 | 18368428,1916573328,77338231,201456868,22 |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» (внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CArm_Municipal%5C2.3.2.29%5CDocuments%5C42150064-5521-4378-a5b9-c35ee1f980bb), [28.12.2020г. №1207…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e9f65fb9-6879-49b8-9d2e-2c5f710a956b.html))

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2020 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, руб. | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Железнодорожная, д. 58, д.60 | 2020 год | Всего:в том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ | 947583,93851712,1217381,8878489,93 | 947583,93851712,1217381,8878489,93 | администрация Пугачевского муниципаль-ного района;проектные организации, выполняющие ра-боты по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспер-тизы в строительстве», выполняющее го-сударственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство дворовых территорий (единственный ис-полнитель);организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благо-устройству дворовых территорий, опреде-ляющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по со-гласованию); подрядные организации, выполняющие ра-боты по благоустройству дворовых терри-торий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым дого-ворам (по согласованию);добровольцы (волонтеры) (по согласова-нию); |
| 1.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство дворовых территорий, расположен-ных по адресу: г. Пугачев, ул. Железно-дорожная, д. 58, д.60» | I квартал 2020 года | МБ | 44893,50 | 44893,50 |
| 1.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Бла-гоустройство дворовых территорий, рас-положенных по адресу: г. Пугачев, ул. Железнодорожная, д. 58, д.60» | I квартал2020 года | МБ | 10155,0 | 10155,0 |
| 1.3 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благо-устройство дворовых территорий, распо-ложенных по адресу: г. Пугачев, ул. Железнодорожная, д. 58, д.60» | II и III кварталы 2020 года | МБ | 23441,43 | 23441,43 |
| 1.4 | Выполнение работ по объекту «Благоуст-ройство дворовых территорий, располо-женных по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ул. Железнодорожная, д. 58, д. 60 | II и III кварталы 2020 года | Всего:в том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно) | 869094,0 851712,1217381,88 | 869094,0851712,1217381,88 |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Сеницы, д.3/23, Революционный проспект, д.188, д. 202 | 2020 год | МБ | 67233,50 | 67233,50 | администрация Пугачевского муниципаль-ного района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустрой-ство дворовых территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукцио-на и по прямым договорам (по согласова-нию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экс-пертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройст-во дворовых территорий (по согласова-нию); |
| 2.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство дворовых территорий, расположен-ных по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д.3/23, Революционный проспект, д.188, д. 202» | I квартал 2020 года | МБ | 44893,50 | 44893,50 |
| 2.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Вы-полнение работ по благоустройству дво-ровых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д.3/23, Революционный проспект, д.188, д. 202» | I квартал2020 года | МБ | 22340,0 | 22340,0 |
| 3. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Кутякова, д.15/1, д.15/2, ул.Лесозащитная, д.3, д.5» | 2020 год | МБ | 40480,75 | 40480,75 | администрация Пугачевского муниципаль-ного района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустрой-ство дворовых территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукцио-на и по прямым договорам (по согласова-нию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экс-пертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройст-во дворовых территорий (по согласова-нию); |
| 3.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство дворовых территорий, расположен-ных по адресу: г.Пугачев, ул.Кутякова, д.15/1, д.15/2, ул.Лесозащитная, д.3, д.5» | III и IV кварталы2020 года | МБ | 24522,75 | 24522,75 |
| 3.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Кутякова, д.15/1, д.15/2, ул.Лесозащитная, д.3, д.5» | III и IV кварталы2020 года | МБ | 15958,0 | 15958,0 |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего:в том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ | 1055298,18851712,1217381,88186204,18 | 1055298,18851712,1217381,88186204,18 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1. | Благоустройство сквера в Северо-запад-ном микрорайоне в г. Пугачеве Саратов-ской области» (между многоквартирны-ми жилыми домами ул. Октябрьская, д.99, д.101, ул.Ермощенко, д.187, д.187/1) | 2020 год | Всего:в том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ | 6150596,555878000,35119959,20152637,0 | 6150596,555878000,35119959,20152637,0 | администрация Пугачевского муниципаль-ного района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукцио-на и по прямым договорам (по согласова-нию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспер-тизы в строительстве», выполняющее го-сударственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство общественных территорий (единственный исполнитель);организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благо-устройству общественных территорий, оп-ределяющиеся по результату электрон-ного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по резуль-тату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);добровольцы (волонтеры) (по согласова-нию); |
| 1.1 | Изготовление дизайн-проекта по объекту «Благоустройство сквера в Северо-запад-ном микрорайоне в г. Пугачеве Саратов-ской области» (между многоквартирны-ми жилыми домами ул. Октябрьская, д.99, д.101, ул.Ермощенко, д.187, д.187/1) | I квартал 2020 года | МБ | 65000,0 | 65000,0 |
| 1.2 | Изготовление сметной документации по объекту «Благоустройство сквера в Се-веро-западном микрорайоне в г.Пугачеве Саратовской области» (между многоквар-тирными жилыми домами ул. Октябрь-ская, д.99, д.101, ул. Ермощенко, д. 187, д. 187/1) | I квартал2020 года | МБ | 42000,0 | 42000,0 |
| 1.3 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Бла-гоустройство сквера в Северо-западном микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области» (между многоквартирными жи-лыми домами ул. Октябрьская, д.99, д.101, ул. Ермощенко, д. 187, д. 187/1) | I квартал2020 года | МБ | 24083,0 | 24083,0 |
| 1.4 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благо-устройство сквера в Северо-западном микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области» (между многоквартирными жилыми домами ул. Октябрьская, д.99, д.101, ул. Ермощенко, д. 187, д. 187/1) | II и III кварталы 2020 года | МБ | 21554,0 | 21554,0 |
| 1.5 | Выполнение работ по объекту «Благоуст-ройство сквера в Северо-западном микро-районе в г. Пугачеве Саратовской облас-ти» (между многоквартирными жилыми домами ул. Октябрьская, д.99, д.101, ул. Ермощенко, д. 187, д. 187/1) | II и III кварталы 2020 года | Всего:в том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно) | 5997959,555878000,35119959,20 | 5997959,555878000,35119959,20 |
| 2. | Благоустройство сквера им. С.М. Кирова в г. Пугачеве Саратовской области | 2020 год | Всего:в том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ | 3522699,963363250,7068637,7690811,50 | 3522699,963363250,7068637,7690811,50 | администрация Пугачевского муниципаль-ного района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукцио-на и по прямым договорам (по согласова-нию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспер-тизы в строительстве», выполняющее госу-дарственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласова-нию);организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благо-устройству общественных территорий, оп-ределяющиеся по результату электронно-го аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результа-ту электронного аукциона и по прямым до-говорам (по согласованию);добровольцы (волонтеры) (по согласова-нию) |
|  2.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство сквера им. С.М. Кирова» в г. Пуга-чеве Саратовской области»  | I квартал2020 года | МБ | 46917,50 | 46917,50 |
| 2.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Бла-гоустройство сквера им. С.М. Кирова в г.Пугачеве Саратовской области»  | I квартал2020 года | МБ | 22340,0 | 22340,0 |
| 2.3 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благо-устройство сквера им. С.М. Кирова в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2020 года | МБ | 21554,0 | 21554,0 |
| 2.4 | Выполнение работ по объекту «Благоуст-ройство сквера им. С.М. Кирова в г.Пуга-чеве Саратовской области» | II и III кварталы 2020 года | Всего:в том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно) | 3431888,463363250,7068637,76 | 3431888,463363250,7068637,76 |
| 3. | Благоустройство сквера в Первом микро-районе в г. Пугачеве Саратовской облас-ти (возле детского сада № 12) | 2020 год | Всего:в том числеФБОБМБ | 742662,02637105,8313002,1692554,03 | 742662,02637105,8313002,1692554,03 | администрация Пугачевского муниципаль-ного района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукцио-на и по прямым договорам (по согласова-нию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экс-пертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласова-нию);организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благо-устройству общественных территорий, определяющиеся по результату электрон-ного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по резуль-тату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);добровольцы (волонтеры) (по согласова-нию); |
| 3.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство сквера в Первом микрорайоне в г.Пугачеве Саратовской области» (возле детского сада № 12) | I квартал2020 года | МБ | 46917,50 | 46917,50 |
| 3.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Бла-гоустройство сквера в Первом микро-районе в г. Пугачеве Саратовской об-ласти» (возле детского сада № 12) | I квартал2020 года  | МБ | 24083,0 | 24083,0 |
| 3.3 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благо-устройство сквера в Первом микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области» (возле детского сада № 12) | II и III кварталы 2020 года | МБ | 21553,53 | 21553,53 |
| 3.4 | Выполнение работ по объекту «Благоуст-ройство сквера в Первом микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области» (возле детского сада № 12) – 1 этап | II и III кварталы 2020 года | Всего:в том числеФБОБ | 650107,99637105,8313002,16 | 650107,99637105,8313002,16 |
| 4 | Благоустройство сквера имени А.Н.Тол-стого в г. Пугачеве Саратовской области | 2020 год | МБ | 52950,69 | 52950,69 | администрация Пугачевского муниципаль-ного района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукцио-на и по прямым договорам (по согласова-нию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экс-пертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласова-нию); |
| 4.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство сквера имени А.Н. Толстого в г. Пу-гачеве Саратовской области» | III и IV кварталы 2020 года | МБ | 28867,69 | 28867,69 |
| 4.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Бла-гоустройство сквера имени А.Н. Толстого в г. Пугачеве Саратовской области» | III и IV кварталы 2020 года | МБ | 24083,0 | 24083,0 |
| 5 | Благоустройство аллеи по ул. Топорков-ская от ул. Октябрьская до Первого мик-рорайона в г. Пугачеве Саратовской об-ласти | 2020 год | МБ | 51207,69 | 51207,69 | администрация Пугачевского муниципаль-ного района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяю-щиеся по результату электронного аукцио-на и по прямым договорам (по согласова-нию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экс-пертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласова-нию); |
| 5.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустрой-ство аллеи по ул. Топорковская от ул. Ок-тябрьская до Первого микрорайона в г.Пугачеве Саратовской области» | III и IV кварталы 2020 года | МБ | 28867,69 | 28867,69 |
| 5.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Бла-гоустройство аллеи по ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микро-района в г. Пугачеве Саратовской об-ласти» | III и IV кварталы 2020 года | МБ | 22340,0 | 22340,0 |
| 6 | Прочие затраты |  | МБ | 7024,0 | 7024,0 | редакция газеты (по согласованию) |
| 6.1 | Изготовление документов для рейтинго-вого голосования, услуги по опубликова-нию информации | Iквартал 2020 года | МБ | 7024,0 | 7024,0 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего:в том числеФБОБМБ | 10527140,919878356,88201599,12447184,91 | 10527140,919878356,88201599,12447184,91 |  |
| Подпрограмма № 3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области |
| 7. | Всероссийский конкурс по отбору луч-ших проектов создания комфортной городской среды  | 2020 год | Всего:в том числеМБ | 70695000,0 | 70695000,0 |  |
| 7.1 | Систематизация и верстка комплекта гра-фических и текстовых материалов заявки (согласно утвержденному составу и тре-бованиям к оформлению конкурсной заявки раздел 2 и раздел 3) на Всероссий-ский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года | I квартал 2020 года | МБ | 280000,0 | 280000,0 | проектная организация (по согласованию) |
| 7.2 | Разработка и верстка Альбома с основны-ми схемами и графическими материалами заявки (согласно утвержденному составу и требованиям к оформлению конкурс-ной заявки для Раздела 4) на Всероссий-ский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года | I квартал 2020 года | МБ | 290000,0 | 290000,0 | проектная организация (по согласованию) |
| 7.3 | Разработка социально-экономической мо-дели проекта (согласно утвержденному составу и требованиям к оформлению конкурсной заявки для Раздела 5) на Все-российский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года | I квартал 2020 года | МБ | 125000,0 | 125000,0 | проектная организация (по согласованию) |
| 7.4 | Разработка проектно-сметной документа-ции и проведение инженерных изыска-ний по объекту «Благоустройство город-ской площади и улицы Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2020 года | ФБ | 3895000,0 | 3895000,0 | Проектная организация, на основании конкурсного отбора (по согласованию) |
| 7.5 | Выполнение работ по объекту «Благо-устройство городской площади и улицы Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратов-ской области» | IV квартал 2020 года | ФБ | 66105000,0 | 66105000,0 | Подрядная организация, на основании конкурсного отбора (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме №3: |  | Всего:в том числеФБМБ | 70695000,070000000,0695000,0 | 70695000,070000000,0695000,0 |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** **на 2020 год** |  | **Всего:****в том числе****ФБ****ОБ****МБ** | **82277439,09****80730069,0****218981,0****1328389,09** | **82277439,09****80730069,0****218981,0****1328389,09** |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от [28.10.2020г. №968…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/2b16a9e6-65e3-4a9c-adc2-4d3e0a850bf9.html), [28.12.2020г. №1207…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e9f65fb9-6879-49b8-9d2e-2c5f710a956b.html), [20.05.2021г. №562…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/b3b66b8f-2929-4a05-be53-8e39d19c89c8.html), [03.06.2021г. №617…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ef3e6055-6fec-4160-8b43-a4037eba105a.html), 22.07.2021г. №848…, [02.08.2021г. №888…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/894350b2-197c-489b-94e6-4ee94162da10.html), [28.12.2021г. №1486…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ce643246-85f2-4b3b-a479-e73026e0cb84.html), [30.12.2021г. №1519…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/a5e5e15a-f114-48f0-82d9-eb12dab8dd31.html))

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2021 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, руб. | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |
| Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д. 3/23 | 2021 год | Всего(прогнозно)в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ  | 1619384,52742481,8315152,69861750,0 | 1619384,52742481,8315152,69861750,0 | администрация Пугачевского муниципального района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласо-ванию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиесяпо результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиесяпо результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);добровольцы (волонтеры) по согласованию). |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д. 3/23» (устройство асфальтобетонного покрытия проездов) | II и III кварталы 2021 года | Всего (прогнозно)в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 757634,52742481,8315152,69 | 757634,52742481,8315152,69 |
| 1.2 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д. 3/23» (устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, устройство освещения, установка скамеек и урн) | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числеМБ  | 850000,00850000,00 | 850000,00850000,00 |
| 1.3 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, ул. Сеницы, д. 3/23» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числеМБ  | 11750,0011750,00 | 11750,0011750,00 |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Свободы, д. 120/132, ул. Свободы, д.96/118, ул. Коммунистическая, д. 86/98 | 2021 год | Всего в том числеМБ  | 94540,0094540,00 | 94540,0094540,00 |
| 2.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Свободы, д. 120/132, ул. Свободы, д.96/118, ул. Коммунистическая, д. 86/98» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числеМБ  | 72200,0072200,00 | 72200,0072200,00 |
| 2.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Свободы, д. 120/132, ул. Свободы, д.96/118, ул. Коммунистическая, д. 86/98» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числеМБ  | 22340,0022340,00 | 22340,0022340,00 |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего(прогнозно) в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ  | 1713924,52742481,8315152,69956290,0 | 1713924,52742481,8315152,69956290,0 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 3. | Благоустройство площадки для воркаута в Первом микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области  | II и III кварталы 2021 года | Всего(прогнозно) в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 2221996,002177556,0844439,92 | 2221996,002177556,0844439,92 | администрация Пугачевского муниципального района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);организации, выполняющие строи-тельный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 4. | Благоустройство площадки для отдыха с беседкой в Первом микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области  | II и III кварталы 2021 года | Всего(прогнозно) в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 1323536,001297065,2826470,72 | 1323536,001297065,2826470,72 |
| 5. | Благоустройство пешеходных дорожек с устройством освещения и установкой скамеек и урн в Первом микрорайоне в г. Пугачеве Саратовской области  | II и III кварталы 2021 года | Всего(прогнозно) в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 2090238,002048433,2441804,76 | 2090238,002048433,2441804,76 |
| 6. | Проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественных территорий | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числеМБ  | 9500,009500,00 | 9500,009500,00 |
| 7. | Благоустройство сквера участникам Гражданской войны в г. Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числеМБ  | 31278,0031278,00 | 31278,0031278,00 |
| 7.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство сквера участникам Гражданской войны в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числеМБ  | 7195,007195,00 | 7195,007195,00 |
| 7.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство сквера участникам Гражданской войны в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числеМБ  | 24083,0024083,00 | 24083,0024083,00 |
| 8. | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Бубенца от ул. Пушкинская до Революционного проспекта в г.Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числеМБ  | 36209,0036209,00 | 36209,0036209,00 |
| 8.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство пешеходной зоны по ул. Бубенца от ул. Пушкинская до Революционного проспекта в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числеМБ  | 7195,007195,00 | 7195,007195,00 |
| 8.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство пешеходной зоны по ул. Бубенца от ул. Пушкинская до Революционного проспекта в г.Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числеМБ  | 29014,0029014,00 | 29014,0029014,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего(прогнозно) в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ  | 5712757,005523054,60112715,4076987,00 | 5712757,005523054,60112715,4076987,00 |
| подпрограмма № 3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» |
| 11. | Авторское сопровождение реализации разработанной концепции благоустройства по объекту «Благоустройство городской площади и улицы Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2021 года | Всего в том числеМБ  | 150000,00150000,00 | 150000,00150000,00 | ООО «Творческая мастерская ТМ» (г. Самара) (по согласованию) |
| 12. | Выполнение работ по объекту «Благоустройство городской площади и ул. Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» (2 этап – ул. Топорковская, 3 этап – берег реки Б. Иргиз) | III и IV кварталы 2021 года | Всего(прогнозно) в том числеОБ (прогнозно) | 35797961,2035797961,20 | 35797961,2035797961,20 | По результату аукциона в электронной форме (ООО «Ивантеевское предприятие по обслуживанию дорог»), муниципальные контракты и договора (по согласованию) |
| 13. | Устройство системы видеонаблюдения по объекту «Благоустройство городской площади и ул. Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области» (3 этап - берег реки Б. Иргиз) | III и IV кварталы 2021 года | Всего(прогнозно) в том числеОБ (прогнозно) | 1002038,801002038,80 | 1002038,801002038,80 | ПАО «Ростелеком» (г. Саратов)(по согласованию) |
| 14. | Строительный контроль по объекту «Благоустройство городской площади и ул. Топорковской до плотины через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области»  | III и IV кварталы 2021 года | Всего(прогнозно) в том числеОБ (прогнозно) | 200000,00200000,00 | 200000,00200000,00 | ООО «Проектировщик» (г. Пугачев)(по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме №3: |  | Всего(прогнозно) в том числеОБ(прогнозно)МБ  | 37150000,0037000000,00150000,00 | 37150000,0037000000,00150000,00 |  |
|  | Всего по муниципальной программе на 2021 год |  | Всего(прогнозно) в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ  | 44576681,526265536,4337127868,091183277,0 | 44576681,526265536,4337127868,091183277,0 |  |

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» (внесены изменения постановлением от [28.10.2020г. №968…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/2b16a9e6-65e3-4a9c-adc2-4d3e0a850bf9.html), [28.12.2021г. №1486…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ce643246-85f2-4b3b-a479-e73026e0cb84.html), [05.04.2022г. №317…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0d8408a5-a6e6-4088-8b91-2962aa89e905.html), от 13.07.2022 г. №742, 18.10.2022г. №1199, 30.11.2022г. №1385)

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы**

**в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2022 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, руб. | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |
| Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, ул. Топорковская, д. 48/58 | I и IIкварталы 2022 года | МБ | 34040,00 | 34040,00 | администрация Пугачевского муниципального района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» |
| 1.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев, ул. Топорковская, д. 48/58» | I и IIкварталы 2022 года | МБ | 11700,00 | 11700,00 |
| 1.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев, ул. Топорковская, д.48/58» | I и IIкварталы 2022 года | МБ | 22340,00 | 22340,00 |
|  | Всего по подпрограмме № 1 |  | МБ | 34040,00 | 34040,00 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |
| Цель:повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1 | «Благоустройство аллеи по ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микрорайона в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2022 года | Всего(прогнозно)в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ | 2889517,722778290,7956699,8154527,12 | 2889517,722778290,7956699,8154527,12 | администрация Пугачевского муниципального района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство аллеи по ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микрорайона в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2022 года | Всего(прогнозно)в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 2834990,602778290,7956699,81 | 2834990,602778290,7956699,81 |
| 1.2 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство аллеи по ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микрорайона в г. Пугачеве Саратовской области» (устройство водопропускных труб) | II и III кварталы 2022 года | МБ | 39527,12 | 39527,12 |
| 1.3 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство аллеи по ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микрорайона в г. Пугачеве Саратовской области» (доставка саженцев лип) | IV квартал2022 года | МБ | 15000,00 | 15000,00 |
| 2. | Выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера имени А.Н.Толстого в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы 2022 года | Всего (прогнозно)в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 1710219,471676015,0834204,39 | 1710219,471676015,0834204,39 |
| 3. | Благоустройство парка культуры и отдыха имени В.А. Важина в г. Пугачеве Саратовской области (устройство спортивной площадки)» | I, II и III кварталы 2022 года | Всего(прогнозно)в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ | 468789,93445694,139095,8014000,00 | 468789,93445694,139095,8014000,00 |
| 3.1 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство парка культуры и отдыха имени В.А. Важина в г. Пугачеве Саратовской области (устройство спортивной площадки)» | I квартал2022 года | МБ | 14000,00 | 14000,00 |
| 3.2 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство парка культуры и отдыха имени В.А. Важина в г. Пугачеве Саратовской области (устройство спортивной площадки)» | II и III кварталы 2022 года | Всего(прогнозно)в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 454789,93445694,139095,80 | 454789,93445694,139095,80 |
| 4. | Проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественных территорий в г. Пугачеве Саратовской области  | II и III кварталы 2022 года | МБ | 25000,00 | 25000,00 |
| 5. | Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области») | III и IV кварталы 2022 года | МБ | 32150,74 | 32150,74 |
| 5.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | III и IV кварталы 2022 года | МБ | 8067,74 | 8067,74 |
| 5.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | III и IV кварталы 2022 года | МБ | 24083,00 | 24083,00 |
| 6. | Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской | III и IV кварталы 2022 года | МБ | 32150,74 | 32150,74 |
| 6.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | III и IV кварталы 2022 года | МБ | 8067,74 | 8067,74 |
| 6.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | III и IV кварталы 2022 года | МБ | 24083,00 | 24083,00 |
| 7. | Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1) | III и IV кварталы 2022 года | МБ | 32150,76 | 32150,76 |
| 7.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | III и IV кварталы 2022 года | МБ | 8067,76 | 8067,76 |
| 7.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | III и IV кварталы 2022 года | МБ | 24083,00 | 24083,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего(прогнозно)в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ | 5189979,364900000,00100000,00189979,36 | 5189979,364900000,00100000,00189979,36 |
| Подпрограмма № 3. Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области |
| 1. | Проведение предпроектных исследований общественных территорий города*,* сопровождение в организации и обработке результатов голосования по выбору проектной территории и сбора предложений по благоустройству выбранной территории от горожан, -в рамках подготовки заявки города Пугачев Саратовской области на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2022 года | I и II кварталы 2022 года | МБ | 596000,00 | 596000,00 | ООО «Творческая мастерская ТМ» (г. Самара) (по согласованию) |
| 2. | Сопровождение общественного обсуждения предварительной концепции благоустройства, разработку комплекта графических материалов и подготовку укрупненного сводно-сметного расчета -в рамках подготовки заявки города Пугачев Саратовской области на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2022 года | I и II кварталы 2022 года | МБ | 599000,00 | 599000,00 |
| 3. | Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту«Топографическая съемка торгового городка по ул. Бубенца от ул. Пушкинской до проспекта Революционный в г. Пугачеве Саратовской области» | I и II кварталы 2022 года | МБ | 114284,02 | 114284,02 | ООО «Вектор» |
| 4. | Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Городок на излучине: реновация Торгового городка от ул. Пушкинской до памятника В.И. Чапаеву»  | IV квартал 2022 года | МБ | 1581750,00 | 1581750,00 | проектная организация по результату электронного аукциона  |
| 5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Городок на излучине: реновация Торгового городка от ул. Пушкинской до памятника В.И. Чапаеву» | IV квартал 2022 года | МБ | 723920,64 | 723920,64 | ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» |
| 6. | Изготовление стендов, баннеров, плакатов, документов для голосования, услуги по опубликованию информации | I и II кварталы 2022 года | МБ | 61198,98 | 61198,98 | организации (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме № 3 |  | Всего в том числеМБ | 3676153,643676153,64 | 3676153,643676153,64 |  |
|  | Всего по муниципальной программе на 2022 год |  | Всего(прогнозно)в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ | 8900173,004900000,00100000,003900173,00 | 8900173,004900000,00100000,003900173,00 |  |

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от [28.12.2021г. №1486…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ce643246-85f2-4b3b-a479-e73026e0cb84.html), от 13.07.2022 г. №742, 30.11.2022г. №1385)

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2023 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, руб. | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1. | «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Вокзальная, д.4, д.2/1, д.2/2, д.6, д.10, д.10/1» | III и IVкварталы 2023 года | МБ | 99083,00 | 99083,00 | администрация Пугачевского муниципального района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);добровольцы (волонтеры) (по согласованию |
| 1.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Вокзальная, д.4, д.2/1, д.2/2, д.6, д.10, д.10/1» | III и IVкварталы 2023 года | МБ | 75000,00 | 75000,00 |
| 1.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Вокзальная, д.4, д.2/1, д.2/2, д.6, д.10, д.10/1» | III и IVкварталы 2023 года | МБ | 24083,00 | 24083,00 |
| 2 | «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Рабочая, д.1, ул. Комарова, д. 1, д. 2» | III и IVкварталы 2023 года | МБ | 79083,00 | 79083,00 |
| 2.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Рабочая, д.1, ул. Комарова, д. 1, д. 2» | III и IVкварталы 2023 года | МБ | 55000,00 | 55000,00 |
| 2.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Рабочая, д.1, ул. Комарова, д. 1, д. 2» | III и IVкварталы 2023 года | МБ | 24083,00 | 24083,00 |
|  | Всего по подпрограмме № 1 |  | МБ | 178166,00 | 178166,00 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1. | «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | II и III кварталы 2023 года | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ | 5050000,004900000,00100000,0050000,00 | 5050000,004900000,00100000,0050000,00 | администрация Пугачевского муниципального района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | II и III кварталы 2023 года | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно) | 5000000,004900000,00100000,00 | 5000000,004900000,00100000,00 |
| 1.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | II и III кварталы 2023 года | МБ | 50000,00 | 50000,00 |
| 2. | «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | II и III кварталы 2023 года | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ | 5050000,004900000,00100000,0050000,00 | 5050000,004900000,00100000,0050000,00 |
| 2.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | II и III кварталы 2023 года | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно) | 5000000,004900000,00100000,00 | 5000000,004900000,00100000,00 |
| 2.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | II и III кварталы 2023 года | МБ | 50000,00 | 50000,00 |
| 3. | «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы 2023 года | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ | 5050000,004900000,00100000,0050000,00 | 5050000,004900000,00100000,0050000,00 |
| 3.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы 2023 года | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно) | 5000000,004900000,00100000,00 | 5000000,004900000,00100000,00 |
| 3.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы 2023 года | МБ | 50000,00 | 50000,00 |
| 4. | «Благоустройство детско-спортивной площадки, расположенной на прилегающей территории к жилому дому по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ул. 53 Дивизии, д. 8/3» | III и IVкварталы 2023 года | МБ | 99083,00 | 99083,00 |
| 4.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство детско-спортивной площадки, расположенной на прилегающей территории к жилому дому по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ул. 53 Дивизии, д. 8/3» | III и IVкварталы 2023 года | МБ | 75000,00 | 75000,00 |
| 4.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство детско-спортивной площадки, расположенной на прилегающей территории к жилому дому по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ул. 53 Дивизии, д. 8/3 | III и IVкварталы 2023 года | МБ | 24083,00 | 24083,00 |
| 5. | «Благоустройство детско-спортивной площадки в пос.Пугачевский г. Пугачева Саратовской области» | III и IVкварталы 2023 года | МБ | 99083,00 | 99083,00 |
| 5.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство детско-спортивной площадки в пос.Пугачевский г. Пугачева Саратовской области» | III и IVкварталы 2023 года | МБ | 75000,00 | 75000,00 |
| 5.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство детско-спортивной площадки в пос.Пугачевский г. Пугачева Саратовской области» | III и IVкварталы 2023 года | МБ | 24083,00 | 24083,00 |
| 6. | «Благоустройство детско-спортивной площадки, расположенной на прилегающей территории к жилому дому по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, территория Карьер МВД, д. 11» | III и IVкварталы 2023 года | МБ | 99083,00 | 99083,00 |
| 6.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство детско-спортивной площадки, расположенной на прилегающей территории к жилому дому по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, территория Карьер МВД, д. 11» | III и IVкварталы 2023 года | МБ | 75000,00 | 75000,00 |
| 6.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство детско-спортивной площадки, расположенной на прилегающей территории к жилому дому по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, территория Карьер МВД, д. 11» | III и IVкварталы 2023 года | МБ | 24083,00 | 24083,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ | 15447249,0014700000,00300000,00447249,00 | 15447249,0014700000,00300000,00447249,00 |
| Подпрограмма № 3. Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области |
| 1. | Изготовление стендов, баннеров, плакатов, документов для голосования, услуги по опубликованию информации | I, II, III,IV кварталы 2023 года | МБ | 0,00 | 00,00 | организации (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме № 3 |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по муниципальной программе на 2023 год |  | Всегов том числеФБ(прогнозно)ОБ(прогнозно)МБ | 15625415,0014700000,00300000,00625415,00 | 15625415,0014700000,00300000,00625415,00 |  |

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» (внесены изменения постановлением от 13.07.2022 г. №742, 30.11.2022г. №1385)

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2024 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, руб. | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» |
| Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, Революционный проспект, д. 202, д. 188 | II и III кварталы 2022 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 2891952,48 2834113,4357839,05 | 2891952,48 2834113,4357839,05 | администрация Пугачевского муни-ципального района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по ре-зультату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласо-ванию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согла-сованию); подрядные организации, выполняю-щие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Кутякова, д.15/1, д.15/2, ул.Лесоза-щитная, д.3, д.5  | I, II и IIIкварталы 2023 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 2404446,242356357,3248088,92 | 2404446,242356357,3248088,92 |
| 3. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Свободы, д.120/132, ул.Свободы, д.96/118, ул.Коммунистическая, д.86/98 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 5061492,004960262,16101229,84 | 5061492,004960262,16101229,84 |
| 4. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Ермощенко, 187/1, д.187, ул.Октябрь-ская, д.99 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 6310000,06183800,0126200,0 | 6310000,06183800,0126200,0 |
| 5. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев, ул.Топорковская, д.48/58 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 2259000,02213820,045180,0 | 2259000,02213820,045180,0 |
| 6. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Ермощенко, д.185/1, д.185 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 2715000,02660700,054300,0 | 2715000,02660700,054300,0 |
| 7. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Вокзальная, д.4, д. 2/1, д.2/2, д.6, д.10, д.10/1 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 4050000,03969000,081000,0 | 4050000,03969000,081000,0 |
| 8. | Благоустройство дворовой территорий, расположенной по адресу: г. Пугачев, ул. Ермощенко, 179/2 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 2112000,02069760,042240,0 | 2112000,02069760,042240,0 |
| 9. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Кутякова, д.64. д.66, ул. Ермощенко, д.181 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 5350000,05243000,0107000,0 | 5350000,05243000,0107000,0 |
| 10. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Ермощенко, д.181/1, д.183, д.183/1 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 3702000,03627960,074040,0 | 3702000,03627960,074040,0 |
| 11. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Рабочая, д.1, ул. Комарова, д.1, д.2 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 1997000,01957060,039940,0 | 1997000,01957060,039940,0 |
| 12. | Благоустройство дворовой территорий, расположенной по адресу: г. Пугачев, ул. Урицкого, д.156 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 1587000,01555260,031740,0 | 1587000,01555260,031740,0 |
| 13. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. 53 Дивизии, д.8/2, д.8/3 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 5398000,05290040,0107960,0 | 5398000,05290040,0107960,0 |
| 14. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Комарова, д.10, д.16, д.17, д.18, д.19 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 5743000,05628140,0114860,0 | 5743000,05628140,0114860,0 |
| 15. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев, ул. Оренбургская, д. 172 | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 2384000,02336320,047680,0 | 2384000,02336320,047680,0 |
| 16. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, тер. Карьер МВД, д.6, д.7 | I, II и III кварталы 2024 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 3326000,03259480,066520,0 | 3326000,03259480,066520,0 |
| 17. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. Набережная, д. 21/1, д. 21/2, д. 21/3, д. 21/4 | I, II и III кварталы 2024 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 6945000,06806100,0138900,0 | 6945000,06806100,0138900,0 |
| 18. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев, ул. Ермощенко, д.158 | I, II и III кварталы 2024 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 842000,0825160,016840,0 | 842000,0825160,016840,0 |
| 19. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, ул. 53 Дивизии, д.8/4, д.8/5 | I, II и IIIкварталы 2024 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 2372000,02324560,047440,0 | 2372000,02324560,047440,0 |
| 20. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев, ул. Рабочая, д. 7 | I, II и III кварталы 2024 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 1000000,00980000,0020000,00 | 1000000,00980000,0020000,00 |
|  | Всего по подпрограмме №1: |  | Всего:в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 68449890,7267080892,911368997,81 | 68449890,7267080892,911368997,81 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образованиягорода Пугачева Саратовской областина 2018-2024 годы» |
| Цель:повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области |
| 1. | Благоустройство сквера участникам Гражданской войны в г.Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы 2022 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 9145000,008962100,00182900,00 | 9145000,008962100,00182900,00 | администрация Пугачевского муниципального района;проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию); подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию)добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 2. | Благоустройство сквера Победы в г.Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы 2022 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 31936000,031297280,0638720,00 | 31936000,031297280,0638720,00 |
| 3. | Благоустройство сквера Воинской Славы в г. Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы 2022 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 9200000,009016000,00184000,00 | 9200000,009016000,00184000,00 |
| 4. | Благоустройство сквера возле жилых домов по ул.53Дивизии, д.8/1, д. 8/2 в г.Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы 2023 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 12000000,0011760000,00240000,00 | 12000000,0011760000,00240000,00 |
| 5. | Благоустройство Набережной около автомобильного моста через р. Б. Иргиз в г.Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы 2024 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 9500000,009310000,00190000,00 | 9500000,009310000,00190000,00 |
| 6. | Благоустройство территории возле рынка на пересечении улиц М.Горького и ул. Пушкинская | I, II и III кварталы 2024 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 2500000,002450000,0050000,00 | 2500000,002450000,0050000,00 |
| 7. | Благоустройство пешеходной зоны по ул.Пушкинская от ул. Бубенца до ул.М.Горького в г.Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы 2024 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 1500000,001470000,0030000,00 | 1500000,001470000,0030000,00 |
| 8. | Благоустройство сквера возле жилых домов по ул. Набережная, д. 21/1, д.21/2, д. 21/3, д. 21/4 (за гаражами) | I, II и III кварталы 2024 года | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 5000000,004900000,00100000,00 | 5000000,004900000,00100000,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 80781000,0079165380,001615620,00 | 80781000,0079165380,001615620,00 |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** **на 2024 год** |  | Всего в том числеФБ (прогнозно)ОБ(прогнозно) | 149230890,72146246272,912984617,81 | 149230890,72146246272,912984617,81 |  |

Приложение № 11 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2024 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

**Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов**

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров;

устройство освещения;

установка малых архитектурных форм (урн, скамеек).

Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий много-квартирных домов приведен в приложении № 15 к муниципальной программе.

 Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой и общественных территориях:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Скамейки |
| Скамья2 | Скамейка устанавливается на дворовых территориях |
|  | Лавка «Парковая» устанавливается на территориях общего пользования |
| Урны |
| Урна | Урна устанавливается на дворовых территориях  |
|  | Урна устанавливается на территориях общего пользования |

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству предус-матривает трудовое участие заинтересованных лиц. Трудовое участие - добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города. Например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ должна составлять не менее 10 процентов заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие может быть представлен отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Приложение № 12 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2024 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

**Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству**

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

устройство автомобильных парковок;

озеленение территорий.

Выполнение работ в рамках дополнительного перечня работ муници-пальной программы реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству пре-дусматривает финансовое участие заинтересованных лиц. Финансовое участие - финансирование за счет средств собственников помещений в многоквар-тирном доме выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Уровень долевого финансирования за счет средств собственников поме-щений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений должен составлять не менее 50 процентов от объема финансирования допол-нительных видов работ по благоустройству.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведо-мости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в установленном порядке.

Приложение № 13 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2024 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

**1.Общие положения**

1.1.Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересо-ванных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее - Порядок), регламентирует процедуру расходования средств заинтересованных лиц, на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муни-ципального образования города Пугачева Саратовской области и механизм контроля за их расходованием.

**2.Порядок аккумулирования и расходования средств**

2.1.В случае финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов денежные средства заинтересованных лиц перечис-ляются на расчетный счет и (или) расчетные счета, открытые организациями, осуществляющими управление жилищным фондом, в том числе управлящими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами (далее - уполномоченная организация), в рос-сийских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, в разрезе многоквар-тирных домов, включенных в муниципальную программу.

2.2.Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется смет-ным расчетом благоустройства дворовой территории и муниципальной программой.

2.3.Уполномоченная организация обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

2.4.Уполномоченная организация обеспечивает ежемесячное представ-ление информации в отдел строительства и архитектуры администрации Пуга-чевского муниципального района о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муни-ципального района до 20 числа месяца, следующего за отчетным, осуществ-ляет опубликование на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-тернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, полученных от уполномоченной органи-зации, и направляет данную информацию в адрес уполномоченной общест-венной комиссии, утвержденной постановлением администрации Пугачев-ского муниципального района.

2.5.Расходование аккумулированных денежных средств заинтересован-ных лиц уполномоченная организация осуществляет в соответствии с усло-виями соглашения на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

**3.Контроль за соблюдением условий Порядка**

3.1.Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется финансовым управлением администрации Пугачевского муниципального района и заинтересованными лицами. В целях осуществления контроля уполномоченная организация направляет в отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района и заинтересованным лицам копии платежных пору-чений и выписки по банковскому счету в разрезе многоквартирных домов в течение трех рабочих дней со дня оплаты.

3.2.Уполномоченная организация обеспечивает возврат аккумулиро-ванных денежных средств заинтересованным лицам до 31 декабря текущего года при условии:

экономии денежных средств по итогам выполнения работ;

неисполнения работ по благоустройству дворовой территории много-квартирного дома по вине подрядной организации;

непредставления заинтересованными лицами доступа к проведению работ по благоустройству дворовой территории;

возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законо-дательством.

Приложение № 14 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2024 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

**Порядок**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу**

**1.Общие положения**

1.1.Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуж-дения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоуст-ройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муни-ципальную программу (далее - Порядок).

1.2.Дизайн-проект - графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, планировочной схемы, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее - дизайн-проект).

**2.Разработка дизайн-проекта**

2.1.Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий мно-гоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами благоуст-ройства, обеспечения чистоты и порядка в городе Пугачеве, требова-ниями [Градостроительного кодекса Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901707810), а также действую-щими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2.Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий мно-гоквартирных домов совместно с администрацией муниципального образо-вания города Пугачева Саратовской области (далее - администрация района) в течение 40 рабочих дней со дня утверждения комиссией по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой терри-тории в муниципальную программу протокола оценки предложений заинте-ресованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную про-грамму.

2.3.Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополни-тельных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утверж-денных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквар-тирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоуст-ройства.

Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом обеспечения физи-ческой, пространственной и информационной доступности зданий, сооруже-ний, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других мало-мобильных групп населения.

**3.Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1.В целях обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация района уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая терри-тория которого включена в муниципальную программу (далее – уполномо-ченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 10 календарных дней со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2.Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование ди-зайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня уведомления.

3.3.Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в течение пяти кален-дарных дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4.Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквар-тирного дома утверждается в трех экземплярах, один экземпляр хранится у уполномоченного лица, второй экземпляр - в отделе строительства и архи-тектуры администрации Пугачевского муниципального района, третий экзем-пляр - в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области.

Приложение № 15 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2024 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ**

**по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ**

в базовых ценах 2001 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Стоимость единицы, руб. |
| Всего | в том числе |
| Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Устройство асфальтобетонных покрытий |
| Бортовые камни |
| 1. | ФЕРр68-14-1Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1478,92 | 589,77 | 889,15 | 94,56 |
| 2. | ФЕР27-02-010-02Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (п.8.7.1 При ремонтно-строитель-ных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техно-логическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных эле-ментов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м | 4528,71 | 740,19 | 98,48 | 12,05 |
| 3. | ФССЦ-05.2.03.03-0031Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 22,36 |  |  |  |
| 4. | ФССЦ-05.2.03.03-0032Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 63,12 |  |  |  |
| 5. | ФССЦпг-01-01-01-043Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 3,28 |  | 3,28 |  |
| 6. | ФССЦпг-03-21-01-003Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузо-подъемностью 10 т работающих вне карьера на рас-стояние: I класс груза до 3 км | 1 т груза | 4,8 |  | 4,8 |  |
| Проезды  |
| 7. | ФЕРр68-9-2Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала | 1000 м2 | 6742,25 | 706,18 | 5975,07 | 739,64 |
| 8. | ФЕР27-04-007-01Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (п.8.7.1 При ремонтно-стро-ительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1000 м2 | 25530,39 | 347,25 | 4695,54 | 588,74 |
| 9. | ФЕР27-06-020-01Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим про-цессам в новом строительстве, в том числе по воз-ведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1000 м2 | 3636,1 | 423,72 | 2981,71 | 328,76 |
| 10. | ФССЦ-01.2.01.02-0001Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Битум горячий | т | 1946,91 |  |  |  |
| 11. | ФССЦ-04.2.01.01-0036Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобе-тона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 512,4 |  |  |  |
| Тротуары и площадки перед подъездами |
| 12. | ФЕР01-01-014-05Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-само-свалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1000 м3 | 7944,65 | 280,95 | 7659,36 | 1306,3 |
| 13. | ФССЦпг-03-21-01-003Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузо-подъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км | 1 т груза | 4,8 |  | 4,8 |  |
| 14. | ФЕР27-07-002-01Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 | 602,53 | 255,29 | 342,36 | 43,75 |
| 15. | ФССЦ-02.2.05.04-0088Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм | м3 | 108,6 |  |  |  |
| 16. | ФЕР27-07-001-01Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 | 334,49 | 161,53 | 71,56 | 1 |
| 17. | ФССЦ-02.3.01.02-0015Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 55,26 |  |  |  |
| 18. | ФССЦ-04.2.01.01-0036Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобе-тона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 512,4 |  |  |  |
| 19. | ФЕР27-07-002-01Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 | 602,53 | 255,29 | 342,36 | 43,75 |
| 20. | ФССЦ-02.2.05.04-0088Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм | м3 | 108,6 |  |  |  |
| 21. | ФЕР27-07-001-01Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по рекон-струкции объектов капитального строительства (ана-логичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 | 334,49 | 161,53 | 71,56 | 1 |
| 22. | ФССЦ-02.3.01.02-0015Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 55,26 |  |  |  |
| 23. | ФССЦ-04.2.01.01-0036Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобе-тона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 512,4 |  |  |  |
| Раздел 2. Освещение |
| 24. | ФЕР33-04-003-01Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | шт. | 235,01 | 38,72 | 150,68 | 14,06 |
| 25. | ФЕР33-04-003-02Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (п.8.7.1 При ремонтно-строительных ра-ботах и работах по реконструкции объектов капи-тального строительства (аналогичных технологи-ческим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных эле-ментов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | шт. | 481,05 | 80,49 | 354,95 | 32,78 |
| 26. | ФССЦ-05.1.02.07-0068Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Стойка опоры: СВ 105-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 59,06 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | шт. | 1497,96 |  |  |  |
| 27. | ФЕР33-04-016-02Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и ра-ботах по реконструкции объектов капитального ст-роительства (аналогичных технологическим процес-сам в новом строительстве, в том числе по возве-дению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | шт. | 61,32 | 4,13 | 57,19 | 8,1 |
| 28. | ФЕР33-04-016-05Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим про-цессам в новом строительстве, в том числе по воз-ведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | шт. | 16,11 | 2,35 | 13,76 | 2,36 |
| 29. | ФЕР33-04-016-06Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | шт. | 18,54 | 2,82 | 15,72 | 2,7 |
| 30. | ФЕР33-04-017-02Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со сня-тием напряжения) при количестве 29 опор: без ис-пользования автогидроподъемника(п.8.7.1 При ре-монтно-строительных работах и работах по рекон-струкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1000 м | 10238,53 | 1486,59 | 1316,2 | 186,54 |
| 31. | ФССЦ-20.1.01.08-0012Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 | 100 шт. | 3133 |  |  |  |
| 32. | ФССЦ-20.1.01.01-0003Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим анкерный (СИП): PA 1500 | 100 шт. | 9540 |  |  |  |
| 33. | ФССЦ-21.2.01.01-0068Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздуш-ных линий электропередачи с алюминиевыми жи-лами марки: СИП-4 4х50-0,6/1,0 | 1000 м | 22999,18 |  |  |  |
| 34. | ФЕР33-04-014-02Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка светильников: с лампами люминесцент-ными (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим про-цессам в новом строительстве, в том числе по возве-дению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | шт. | 115,11 | 23,33 | 91,26 | 11,66 |
| 35. | ФССЦ-07.2.02.02-0066Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кронштейн для консольных и подвесных светиль-ников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000) | шт. | 493,13 |  |  |  |
| 36. | ФССЦ-20.3.03.07-0011Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Светильник автомагистральный GM: C35-14-32-CG-65-LST-К (1 модуль) | шт. | 950,29 |  |  |  |
| 37. | ФЕРм08-02-370-01Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн | шт. | 32,99 | 9,03 | 17,77 | 2,51 |
| 38. | ФССЦ-62.1.02.23-0032Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ящик управления освещением ЯОУ8501 ВУХЛЗ | шт. | 3633,44 |  |  |  |
| Раздел 3. МАФ |
| 39. | ФЕР09-08-001-01приминительноПриказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (п.8.7.1 При ре-монтно-строительных работах и работах по реконст-рукции объектов капитального строительства (анало-гичных технологическим процессам в новом строи-тельстве, в том числе по возведению новых конст-руктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м3 | 4871,42 | 349,61 | 4288,71 | 351,48 |
| 40. | ФССЦ-04.1.02.01-0003Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) | м3 | 466,97 |  |  |  |
| 41. | ФССЦ-15.2.03.04-0016Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 | шт. | 890,38 |  |  |  |
| 42. | ФССЦ-15.2.03.06-0013Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Урна металлическая опрокидывающаяся | шт. | 524,2 |  |  |  |

Приложение № 16 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2024 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

**Синхронизация выполнения работ в рамках**

**муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой территории, подлежащей благоустройству в рамках муниципальной программы** | **Перечень мероприятий, предусмотренных в рамках синхронизации с другими муниципальными программами**  |
| 1. | г.Пугачев, Первый микрорайон, д.5, д.5/1, д.7 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей  |
| 2. | г.Пугачев, ул.Интернациональная, д.44/60 Револю-ционный проспект, д.262/272, д.252/260, ул.Уриц-кого, д. 29/37, ул.Сени-цы, д. 57/75, д.75/89 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей  |
| 3. | г.Пугачев, ул.Железнодорожная, д.58, д.60 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей  |
| 4. | г.Пугачев, ул.Сеницы, д.3/23, Революционный прос-пект, д.188, д.202 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей  |
| 5. | г.Пугачев, ул.Кутякова, д.15/1, д.15/2, ул.Лесоза-щитная, д.3, д.5 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей  |
| 6. | г.Пугачев, ул.Свободы, д.120/132, ул.Свободы, д.96/118, ул.Коммунистическая, д.86/98  | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей  |
| 7. | г.Пугачев, ул.Ермощенко, 187/1, д.187, ул.Октябрьская, д.99 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей  |
| 8. | г.Пугачев, ул.Топорковская, д.48/58 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей  |
| 9. | г.Пугачев, ул.Ермощенко, д.185/1, д.185 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей  |
| 10. | г.Пугачев, ул.Вокзальная, д.4, д. 2/1, д.2/2, д.6, д.10, д.10/1 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей  |
| 11. | г.Пугачев, ул.Ермощенко, д.179/2 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей  |
| 12. | г.Пугачев, ул.Кутякова, д.64. д.66, ул.Ермощенко, д.181 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей  |
| 13. | г.Пугачев, ул.Ермощенко, д.181/1, д.183, д.183/1 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей  |
| 14. | г.Пугачев, ул.Рабочая, д.1, ул.Комарова, д.1, д.2 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 15. | г.Пугачев, ул.Урицкого, д.156 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей  |
| 16. | г.Пугачев, ул.53 Дивизии, д.8/2, д.8/3 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей  |
| 17. | г.Пугачев, ул.Комарова, д.10, д.16, д.17, д.18, д.19 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей  |
| 18. | г.Пугачев, ул.Оренбургская, д.172 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей  |
| 19. | г.Пугачев, тер. Карьер МВД, д.6, д.7 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей  |
| 20. | г.Пугачев, ул.Набережная, д.21/1, д.21/2, д.21/3, д.21/4 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей  |
| 21. | г.Пугачев, ул.Ермощенко, д. 158 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей |
| 22. | г.Пугачев, ул.53 Дивизии, д.8/4, д.8/5 | капитальный ремонт крыши, час-тичная замена водопроводных и канализационных сетей  |

Приложение № 17 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2024 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

 **Развитие**

**добровольчества (волонтерства) в целях реализации**

**мероприятий муниципальной программы**

Добровольчество (волонтерство) является деятельностью в форме без-возмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях выполнения мероприятий муниципальной программы.

Содействие развитию и распространению добровольческой (волонтер-ской) деятельности отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики.

Поддержка добровольчества (волонтерства) осуществляется в рамках реализации Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять благо-творительную деятельность индивидуально или объединившись, с образова-нием или без образования благотворительной организации.

Основными целями развития добровольчества (волонтерства) являются расширение возможностей для самореализации граждан, повышение роли добровольчества (волонтерства) в общественном развитии, формирование и распространение добровольческих (волонтерских) инновационных практик социальной деятельности.

Основными задачами развития добровольчества (волонтерства), обеспе-чивающими достижение указанных целей, являются:

создание условий, обеспечивающих востребованность участия добро-вольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в ре-шении социальных задач, а также повышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе;

поддержка деятельности существующих и создание условий для воз-никновения новых добровольческих (волонтерских) организаций;

развитие инфраструктуры методической, информационной, консульта-ционной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волон-терской) деятельности;

расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере добро-вольчества (волонтерства), включая взаимодействие добровольческих (волон-терских) организаций с другими организациями некоммерческого сектора, бизнесом, органами государственной власти и органами местного самоуправ-ления, государственными и муниципальными учреждениями, средствами массовой информации, международными, религиозными и другими заинтере-сованными организациями.

**Основные направления реализации добровольческой**

**(волонтерской) деятельности**

Самоорганизация добровольчества (волонтерства) по месту жительства выступает важнейшим ресурсом развития территориального общественного самоуправления в целях благоустройства и озеленения территории, органи-зации досуга детей и подростков, помощи пожилым.

Выделяется инклюзивное добровольчество (волонтерство), доброволь-чество (волонтерство) граждан старшего возраста, добровольчество (волон-терство), реализуемое в семейных формах, и корпоративное добровольчество (волонтерство).

Инклюзивное добровольчество (волонтерство) предполагает включение в добровольческую (волонтерскую) деятельность людей с ограниченными возможностями здоровья и предусматривает:

поддержку добровольческих (волонтерских) инициатив людей с ограни-ченными возможностями здоровья, включая привлечение, отбор и обучение таких добровольцев (волонтеров) с учетом различной степени ограничения их возможностей;

реализацию программ индивидуального и поддерживающего сопровож-дения людей с ограниченными возможностями здоровья, способствующих их вовлечению в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

формирование доступной среды для реализации добровольческой (во-лонтерской) деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья;

привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в качестве организаторов и участников мероприятий в сфере добровольчества (волонтерства);

создание позитивного имиджа инклюзивного добровольчества (волон-терства).

Вовлечение людей пенсионного и предпенсионного возраста в добро-вольческую (волонтерскую) деятельность повышает востребованность в обще-стве старшего поколения, укрепляет межпоколенческие связи и способствует сохранению традиций.

Добровольчество (волонтерство), реализуемое в семейных формах, обес-печивает преемственность ценностей добровольчества (волонтерства) между поколениями.

**Содействие развитию добровольчества (волонтерства)**

Содействие развитию добровольчества (волонтерства) органом местного самоуправления планируется осуществлять в следующих направлениях:

создание условий, обеспечивающих востребованность деятельности до-бровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров);

поддержка добровольческих (волонтерских) организаций и добро-вольцев (волонтеров);

формирование и развитие инфраструктуры поддержки добровольчества (волонтерства).

На уровне местного самоуправления необходимо:

формирование организационных механизмов поддержки доброволь-чества (волонтерства);

формирование координационных органов по поддержке доброволь-чества (волонтерства);

регулярное рассмотрение вопросов взаимодействия с добровольческими (волонтерскими) организациями на заседаниях общественных советов и кон-сультативных органов;

расширение практики привлечения добровольцев (волонтеров) к дея-тельности государственных и муниципальных учреждений, распространение лучших практик в этой сфере через проведение мониторинга;

содействие в привлечении добровольцев (волонтеров) к участию в ре-шении вопросов местного значения;

разработка и реализация программ обучения государственных и муни-ципальных служащих по тематике взаимодействия с добровольческими (во-лонтерскими) организациями и добровольцами, в том числе в форме программ совместного обучения.

В целях формирования и развития инфраструктуры поддержки добро-вольчества (волонтерства) планируется использовать следующие инстру-менты:

поддержка организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческих (волонтерских) организаций;

содействие созданию и развитию добровольческих (волонтерских) цент-ров, основными направлениями деятельности которых являются:

популяризация и продвижение ценностей добровольчества (волон-терства);

вовлечение граждан различных возрастов и категорий в добро-вольческую (волонтерскую) деятельность;

обучение добровольцев (волонтеров), руководителей и специалистов добровольческих (волонтерских) организаций;

организация и предоставление психологической помощи, содействие в психологической реабилитации добровольцев (волонтеров), участвующих в деятельности, связанной с особыми условиями;

реализация инициатив, направленных на активное вовлечение добро-вольцев (волонтеров), организаторов добровольческой (волонтерской) дея-тельности, добровольческих (волонтерских) организаций в деятельность, направленную на решение вопросов местного значения;

создание и развитие добровольческих (волонтерских) организаций на базе образовательных организаций всех уровней образования и информи-рование молодежи о потенциальных возможностях развития профессио-нальных компетенций при реализации добровольческой (волонтерской) дея-тельности.

Приложение № 18 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2024 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области» (внесены изменения постановлением от [28.10.2020г. №968…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/2b16a9e6-65e3-4a9c-adc2-4d3e0a850bf9.html), [28.12.2020г. №1207…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e9f65fb9-6879-49b8-9d2e-2c5f710a956b.html), [20.05.2021г. №562…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/b3b66b8f-2929-4a05-be53-8e39d19c89c8.html), [03.06.2021г. №617…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ef3e6055-6fec-4160-8b43-a4037eba105a.html), [22.07.2021г. №848…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/56115ad5-e897-4f6a-a856-c36b05cd6702.html), [28.12.2021г. №1486…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ce643246-85f2-4b3b-a479-e73026e0cb84.html), [30.12.2021г. №1519…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/a5e5e15a-f114-48f0-82d9-eb12dab8dd31.html), [05.04.2022г. №317…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0d8408a5-a6e6-4088-8b91-2962aa89e905.html), 13.07.2022 г. №742, 18.10.2022г. №1199, 30.11.2022г. №1385)

**Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Распределение объема денежных средств в период реализации подпрограммы, руб. |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых терри-торий муниципа-льногообразова-ния города Пуга-чева Саратовской области на 2018-2024 годы» | отдел строитель-ства и архитек-туры администра-ции Пугачевского муниципального района Саратов-ской области | ВСЕГО | 87669161,55 | 9633425,09 | 6604417,04 | 1055298,18 | 1713924,52 | 34040,00 | 178166,00 | 68449890,72 |
| МБ | 1680882,02 | 211875,17 | 114306,67 | 186204,18 | 956290,00 | 34040,00 | 178166,00 | 0,00 |
| ОБ (прогнозно) | 2567705,07 | 1036370,49 | 129802,20 | 17381,88 | 15152,69 | 0,00 | 0,00 | 1368997,81 |
| ФБ (прогнозно) | 83420574,46 | 8385179,43 | 6360308,17 | 851712,12 | 742481,83 | 0,00 | 0,00 | 67080892,91 |
| ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муни-ципальногообра-зования города Пугачева Сара-товской области на 2018-2024 годы» | отдел строитель-ства и архитек-туры администра-ции Пугачевского муниципального района Саратов-ской области | ВСЕГО | 135296427,13 | 5874289,71 | 11764011,15 | 10527140,91 | 5712757,00 | 5189979,36 | 15447249,00 | 80781000,00 |
| МБ | 3153826,42 | 649864,60 | 1342561,55 | 447184,91 | 76987,00 | 189979,36 | 447249,00 | 0,00 |
| ОБ (прогнозно) | 3113050,29 | 574686,77 | 208429,00 | 201599,12 | 112715,40 | 100000,00 | 300000,00 | 1615620,00 |
| ФБ (прогнозно) | 129029550,42 | 4649738,34 | 10213020,60 | 9878356,88 | 5523054,60 | 4900000,00 | 14700000,00 | 79165380,00 |
| ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подпрограмма №3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» | отдел строитель-ства и архитек-туры администра-ции Пугачевского муниципального района Саратов-ской области | ВСЕГО | 111521153,64 | 0,00 | 0,00 | 70695000,00 | 37150000,00 | 3676153,64 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 4521153,64 | 0,00 | 0,00 | 695000,00 | 150000,00 | 3676153,64 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ (прогнозно) | 37000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ (прогнозно) | 70000000,00 | 0,00 | 0,00 | 70000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по программе: |  |  | 334486742,32 | 15507714,80 | 18368428,19 | 82277439,09 | 44576681,52 | 8900173,00 | 15625415,00 | 149230890,72 |

Приложение № 19 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от [22.07.2020г. №619…](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CArm_Municipal%5C2.3.2.29%5CDocuments%5C42150064-5521-4378-a5b9-c35ee1f980bb), [28.12.2020г. №1207…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e9f65fb9-6879-49b8-9d2e-2c5f710a956b.html), [22.07.2021г. №848…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/56115ad5-e897-4f6a-a856-c36b05cd6702.html), [30.12.2021г. №1519…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/a5e5e15a-f114-48f0-82d9-eb12dab8dd31.html), [05.04.2022г. №317…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0d8408a5-a6e6-4088-8b91-2962aa89e905.html), от 13.07.2022г. №742, 18.10.2022г. №1199, 30.11.2022г. №1385)

**Паспорт подпрограммы № 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | - | Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области (далее – подпрограмма № 3); |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Соисполнители подпрограммы** | - | отдел жилищно-коммунальнойполитики, транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Участники подпрограммы** | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пуга-чевского муниципального района;проектная организация, выполняющая проектно-изыска-тельские работы (по результату конкурса);государственное автономное учреждение «Саратовский ре-гиональный центр экспертизы в строительстве», выполняю-щее государственную экспертизу по проверки сметной доку-ментации (по согласованию);организация, выполняющая строительный контроль за вы-полнением работ по благоустройству (по результату элект-ронного аукциона) и по прямым договорам (по согласо-ванию); подрядные организации, выполняющие работы по благо-устройству (по результату электронного аукциона) и по прямым договорам (по согласованию);добровольцы (волонтеры) (по согласованию);ООО «Творческая мастерская ТМ» (по согласованию);(внесены изменения постановлением от [05.04.2022г. №317…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0d8408a5-a6e6-4088-8b91-2962aa89e905.html)) |
| **Цели подпрограммы** | - | повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области; |
| **Задачи подпрограммы** | - | создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области; |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы** | - | количество благоустроенных общественных территорий -3 единицы;(внесены изменения постановлением от [05.04.2022г. №317…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0d8408a5-a6e6-4088-8b91-2962aa89e905.html), 18.10.2022г. №1199) |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | - | 2020-2024 годы;(внесены изменения постановлением от [05.04.2022г. №317…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0d8408a5-a6e6-4088-8b91-2962aa89e905.html)) |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы** | - | Всего по подпрограмме № 3 –111521153,64руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 70000000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) –37000000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева –4521153,64 руб., в том числе: (внесены изменения постановлением от 18.10.2022г. №1199, 30.11.2022г. №1385)2020 год: всего (прогнозно) – 70695000,0 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 70000000,0 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 695000,0 руб.;2021 год: всего (прогнозно) – 37150000,00 руб., в том числе областной бюджет (прогнозно) – 37000000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 150000,00 руб.; 2022 год: всего (прогнозно)– 3676153,64 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно)– 0,00 руб., областной бюджет(прогнозно) – 0,00 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 3676153,64 руб.; (внесены изменения постановлением от [28.12.2020г. №1207…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e9f65fb9-6879-49b8-9d2e-2c5f710a956b.html), [03.06.2021г. №617…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ef3e6055-6fec-4160-8b43-a4037eba105a.html), [22.07.2021г. №848…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/56115ad5-e897-4f6a-a856-c36b05cd6702.html), [30.12.2021г. №1519…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/a5e5e15a-f114-48f0-82d9-eb12dab8dd31.html), [05.04.2022г. №317…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0d8408a5-a6e6-4088-8b91-2962aa89e905.html)18.10.2022г. №119, 30.11.2022г. №1385)2023 год: всего (прогнозно)–0,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно)– 0,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 0,00 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 0,00 руб.; (внесены изменения постановлением от 30.11.2022г. №1385) |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | - | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 3 единицы.(внесены изменения постановлением от [05.04.2022г. №317…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0d8408a5-a6e6-4088-8b91-2962aa89e905.html), 18.10.2022г. №1199) |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 3**

Большое значение в благоустройстве центральной части города Пуга-чева имеют общественные территории. От уровня благоустройства общест-венных территорий зависит качество жизни граждан.

На территории центральной части города Пугачева имеются значи-тельное количество общественных территорий, требующих благоустройства (ремонт асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка скамеек и урн, озеленение). Администрацией Пугачевского муниципального района Саратовской области осуществлена инвентаризация общественных территорий с составлением на каждую общественную территорию паспорта объекта.

**2.Цели и задачи подпрограммы № 3, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы № 2**

**(внесены изменения постановлением от** [**05.04.2022г. №317…**](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0d8408a5-a6e6-4088-8b91-2962aa89e905.html)**)**

Цель подпрограммы № 3 – повышение уровня комфортности и благо-устройства центральной части города Пугачева Саратовской области.

Задача подпрограммы № 3 – создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области.

 Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы № 3и их значениях приведены в приложении № 3 к муниципальной программе;

Конечными результами реализации подпрограммы № 3 является благо-устройство общественных территорий в количестве 2 единицы.

 Срок реализации подпрограммы № 3 -2020 год.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы № 3**

Основные мероприятия подпрограммы № 3 приведены в приложении№ 6 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение подпрограммы № 3**

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы № 3 на2020 год представлен в приложении №18 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль**

**за ходом реализации подпрограммы № 3**

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет администрация Пугачевского муниципального района в лице заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Отчетность по реализации мероприятий подпрограммы № 3 предостав-ляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района по форме и в сроки и, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффектив-ности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева.

Отчетность по реализации мероприятий подпрограммы № 3 предостав-ляется отделом строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района в министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Саратовской области по форме и в сроки и, предусмот-ренные соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Россий-ской Федерации местному бюджету.

Участники подпрограммы № 3 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий.

Приложение к постановлению администрации Пугачевского муниципального района

от 26 января 2021 года № 77

«Приложение № 20 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от [26.01.2021г. №77…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/bf610053-4384-431d-b74d-cdd006ad8422.html))

**Порядок**

**проведения голосования по отбору общественных территорий муниципального образования города Пугачева в электронной форме**

**в информационно-телекоммуникационной сети Интернет**

 1.Голосование по отбору общественных территорий муниципального образования города Пугачева проводится в электронной форме в инфор-мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.Решение о проведения голосования по отбору общественных терри-торий муниципального образования города Пугачева в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет принимает админист-рация Пугачевского муниципального района Саратовской области.

3.Дата проведения голосования по отбору общественных территорий му-ниципального образования города Пугачева в электронной форме в инфор-мационно-телекоммуникационной сети Интернет утверждается постанов-лением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области.

 4.Информирование граждан о проведении голосования по отбору обще-ственных территорий муниципального образования города Пугачева в элект-ронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет осу-ществляется через средства массовой информации.

5.Рабочая группа по организации и проведению голосования по отбору общественных территорий муниципального образования города Пугачева в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет формируется постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

6.Итоги голосования по отбору общественных территорий муници-пального образования города Пугачева в электронной форме в информа-ционно-телекоммуникационной сети Интернет подлежат официальномуопуб-ликованию.