**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24 декабря 2021 года № 1479

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической**

**эффективности в Пугачевском муниципальном**

**районе Саратовской области на 2022-2024 годы»**

**(внесены изменения в редакции постановления от** [**05.04.2022г. №319…**](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0802abc2-dac1-4b70-ac6f-6cb6832fbd07.html), от 12.09.2022 г. № 1021**)**

В целях повышения уровня рационального использования топливно-энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы Пугачевского муниципального района, на основании Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», [Устава Пугачевского муниципального района](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/79d7e05f-0f18-43e7-8db6-fd41a2c27736.html) администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2022-2024 годы» согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Степанова О.А. - заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

3.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района А.В.Янин**

Приложение к постановлению администрации Пугачевского муниципального района

от 24 декабря 2021 года № 1479

(внесены изменения постановлением от [05.04.2022г. №319…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0802abc2-dac1-4b70-ac6f-6cb6832fbd07.html) от 12.09.2022 г. № 1021**)**)

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование**  **муниципальной программы**  **Ответственный исполнитель программы**  **Соисполнители программы**  **Участники**  **программы**  **Цели программы**  **Задачи программы**  **Целевые индикаторы и показатели программы**  **Этапы и сроки реализации программы**  **Финансовое обеспечение программы**  **Ожидаемые результаты реализации программы** | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2022-2024 годы (далее - муниципальная программа);  отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района;  управление образования администрации Пугачевского муниципального района, отдел культуры администрации Пугачевского муниципального района;  отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение культуры«Централизованная клубная система Пугачевского района», муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  п.Чапаевский Пугачевского района Саратовской области»;  муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Преображенка Пугачевского района Саратовской области»;  (внесены изменения постановлением от [05.04.2022г. №319…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0802abc2-dac1-4b70-ac6f-6cb6832fbd07.html))  повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;  модернизация оборудования на объектах бюджетной сферы;  количество модернизированных систем отопления;  удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных; доля потери тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии;  2022- 2024 годы;  всего по программе – 16480,0 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (прогнозно) – 16480,0 тыс. руб.,  в том числе 2022 год – 3980,0 тыс.руб., 2023 год – 6000,0 тыс.руб., 2024 год – 6500,0 тыс.руб.  (внесены изменения постановлением от [05.04.2022г. №319…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0802abc2-dac1-4b70-ac6f-6cb6832fbd07.html) от 12.09.2022 г. № 1021**)**)  снижение нагрузки на бюджет Пугачевского муниципального района; снижение энергозатрат, оптимизация и автоматизация работы теплоисточников и коммунальных систем бюджетной сферы, экономия затрат на топливно-энергетические ресурсы в объеме 4764,5тыс. руб.  (внесены изменения постановлением от [05.04.2022г. №319…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0802abc2-dac1-4b70-ac6f-6cb6832fbd07.html)) |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Российская Федерация является одной из наиболее энергоемких стран мира. Российские потребители тратят в несколько раз больше энергетических ресурсов, как для производства продукции, так и коммунально-бытовые нужды, чем аналогичные потребители в других странах. Данная ситуация с учетом роста тарифов на энергоснабжение, газоснабжение и другие ресурсы обуславливает значительную необходимость повышения внимания к проблемам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Несмотря на то, что за последние годы в Пугачевском муниципальном районе достигнуты значительные результаты в области повышения эффективности в теплоснабжении и коммунальном хозяйстве, энергоемкость отрасли является еще достаточно высокой и представляет широкий потенциал для экономии энергоресурсов.

Факторы, оказывающие влияние на энергоемкость производства и потребление тепловой энергии:

1.Несоответствие присоединенной тепловой нагрузки фактической установленной мощности теплогенерирующего оборудования, износ, низкий КПД основного и вспомогательного оборудования источников тепла.

В данном случае наблюдается перерасход топлива, тепла и несоответствие температурных режимов тепловых сетей и зданий нормативным (снижение параметров микроклимата у конечных потребителей, перегрев зданий на начальных участках тепловых сетей);

2.Эксплуатация неэффективного насосного оборудования сопровождается перерасходом электроэнергии;

3.Отсутствие приборов учета энергоресурсов на источниках тепла. Невозможно получить фактические данные о параметрах их работы, а значит и своевременная организация мер по повышению эффективности функционирования, своевременное определение причин потерь тепла при транспортировке и их устранение. При оснащении теплоисточников приборами учета станет возможной оптимизации температурных режимов за счет получения данных о работе системы.

До настоящего времени мероприятия в области повышения энергетической эффективности носили локальный характер и финансировались в основном за счет средств областного бюджета и бюджета Пугачевского муниципального района. Пугачевский муниципальный район активно принимает участие в данной программе с 2001 года.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по реконструкции теплотрасс с применением современных тепло-изоляционных материалов (пенополиуретана), по установке эффективного котельного, насосного оборудования и современных комплексов по учету природного газа на объектах теплоснабжения образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства.

Повышение эффективности использования ресурсов – одна из приоритетных задач для всех отраслей экономики Пугачевского муниципального района на ближайшие 10 лет в силу ряда причин:

энергоэффективность – один из важнейших элементов обеспечения энергетической безопасности как страны в целом, так и отдельных ее регионов;

высокая энергоемкость снижает конкурентоспособность продукции на внутренних и внешних рынках;

высокие затраты на выработку ресурсов, связанные с энергоемкостью производства не позволяют обеспечить инвестиционную привлекательность некоторых отраслей, в особенности жилищно-коммунального комплекса;

значительные темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные и иные услуги, создают неблагоприятные социально-экономические условия для населения и других потребителей. Рост тарифов не позволяет снизить финансовую нагрузку на все группы потребителей;

недостаточная энергоэффективность является одним из ключевых фак-торов, влияющих на качество оказываемых услуг потребителям.

Экономия топлива при модернизации систем отопления на объектах куль-туры и образованияза 2018 год на шести объектах составляла 112,9 т.у.т/год, за 2019 год на четыре объекта 60,1 т.у.т/год, за 2020 год на один объект составляет 4,5 т.у.т/год. Ожидаемый результат на плановый период 2022-2024годы составит 235,5т.у.т/год.

(внесены изменения постановлением от [05.04.2022г. №319…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0802abc2-dac1-4b70-ac6f-6cb6832fbd07.html))

Задача кардинального повышения уровня энергоэффективности может быть решена только программно-целевыми методами.

Их реализация требует государственного регулирования и высокой степени координации действий регионального правительства, органов местного самоуправления, бизнеса и населения.

**2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов,**

**сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Цели и задачи в области теплоснабжения.

Цель - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Целевая направленность муниципальной программы определяется необходимостью решения задач, связанных с повышением уровня рационального использования энергоэффективных технологий и оборудования потребителями топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере:

модернизация оборудования на объектах бюджетной сферы.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Экономический эффект от реализации мероприятий муниципальнойпрограммы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы – 2022-2024 годы.

**3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Общий объем финансового обеспечения программы приведен в приложении № 4 к муниципальной программе

**5.Организация управления и контроль**

**за ходом реализации муниципальной программы**

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем программы, координатор муниципальной программы – заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

Ответственным исполнителем программы являются отдел жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Пугачевского муниципального района и организации бюджетной сферы – балансодержатели объектов модернизации. Участниками мероприятий муниципальной программы являются организации, с которыми соисполнители муниципальной программы заключают контракты либо иные гражданско-правовые договоры по результатам конкурсов в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Ответственный исполнитель муниципальной программыв ходе реализации мероприятий муниципальной программы:

осуществляет контроль за деятельностью исполнителей по выполнению мероприятий муниципальной программы;

осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

контролирует выполнение мероприятий подпрограммы исполнителями программы (подпрограммы);

несет ответственность за достижение показателей целей и задач программ (подпрограмм), конечных результатов ее реализации в части, его касающейся;

предоставляет отчет о реализации муниципальной программы в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района по форме и в сроки установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева утвержденным постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 5 декабря 2019 года № 1410.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2022-2024 годы»

(внесены изменения постановлением [от 05.04.2022г. №319…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0802abc2-dac1-4b70-ac6f-6cb6832fbd07.html) от 12.09.2022 г. № 1021**)**)

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цель, задачи,**  **основные мероприятия** | **Срок выпол**  **нения**  **(год)** | **Источники финансиро-вания** | **Объемы финансирования**  **тыс. руб.** | | | | **Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий** |
| **Всего** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов | | | | | | | | |
| Задача: модернизация оборудования на объектах бюджетной сферы | | | | | | | | |
| 1. | Модернизация системы отопления  с установкой котловRSN 200 (ДК п.Чапаевский) | 1-4 квартал  2024 года | ОБ (прогнозно) | 3000,0 | - | - | 3000,0 | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Пугачевского района» |
| 2. | Модернизация системы теплоснабжения МОУ «ООШ п.Чапаевский»с установкой 1 котла  СарЗЭМ-М-НР-2-400 | 1-4 квартал  2024 года | ОБ (прогнозно) | 3500,0 | - | - | 3500,0 | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района, муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п.Чапаевский Пугачевского района Саратовской области» |
| 3. | Модернизация системы отопления с установкой котловRSN 200 (ДК с.Преображенка) | 1-4 квартал  2023 года | ОБ (прогнозно) | 3000,0 | - | 3000,0 | - | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Пугачевского района» |
| 4. | Модернизация системы теплоснабже-ния МОУ «СОШ с.Преображенка»  с установкой 1 котлаСарЗЭМ-М-НР-2-400 | 1-4 квартал  2023 года | ОБ (прогнозно) | 6980,0 | 3980,0 | 3000,0 | - | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Преображенка Пугачевского района Саратовской области» |
| 5. | Итого средства областного бюджета (прогнозно) |  |  | 16480,0 | 3980,0 | 6000,0 | 6500,0 |  |
|  | Всего:  (прогнозно) |  |  | 16480,0 | 3980,0 | 6000,0 | 6500,0 |  |

Приложение № 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2022-2024 годы»

(внесены изменения постановлением от 05.04.2022г. №319… от 12.09.2022 г. № 1021**)**)

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2022-2024 годы»**

**и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов | | | | | | | |
| Задача: модернизация оборудования на объектах бюджетной сферы | | | | | | | |
| 1. | Количество модернизированных систем отопления | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т.млн.Гкал | 0,70798 | - | 0,26492 | 0,26492 | 0,54874 |
| 3. | Доля потери тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 29,884 | - | 4 | 4 | 8 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2022-2024 годы»

(внесены изменения постановлением [от 05.04.2022г. №319…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0802abc2-dac1-4b70-ac6f-6cb6832fbd07.html) от 12.09.2022 г. № 1021**)**)

**Экономический**

**эффект от реализации энергосберегающих мероприятий на объектах**

**бюджетной сферы Пугачевского муниципального района Саратовской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия, стройки, объекта** | **Стоимость энергосервисно-го контракта**  **(тыс. руб.)** | **Ориентировочная стоимость создания объекта**  **(тыс. руб.)** | **Ожидаемые результаты** | | |
| **Экономи-ческий эффект, тыс. руб./год** | **Экономия топлива, т.у.т/год** | **Срок окупае-мости,**  **лет** |
| 1. | Модернизация системы отопленияс установкой котлов  RSN 200 (ДК п.Чапаевский) | 5319,0 | 3000,0 | 664,9 | 4,6 | 4 |
| 2. | Модернизация системы теплоснабжения МОУ «ООШ п.Чапаевский»с установкой 1 котлаСарЗЭМ-М-НР-2-400 | 6900,4 | 3500,0 | 1487.5 | 98,2 | 2 |
| 3. | Модернизация системы отопления с установкой котлов  RSN 200 (ДК с.Преображенка) | 5382,5 | 3000,0 | 672,8 | 4,6 | 4 |
| 4. | Модернизация системы теплоснабжения МОУ «СОШ с.Преображенка»с установкой 1 котлаСарЗЭМ-М-НР-2-400 | 7238,5 | 6980,0 | 1939,3 | 128,1 | 2 |
|  | Итого: | 24840,4 | 16480,0 | 4764,5 | 235,5 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2022-2024 годы»

(внесены изменения постановлением [от 05.04.2022г. №319…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/0802abc2-dac1-4b70-ac6f-6cb6832fbd07.html) от 12.09.2022 г. № 1021)

**Распределение**

**объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Распределение объема денежных средств в период реализации программы (тыс.руб.) | | | |
| Всего | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2022-2024 годы | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района, управление образования администрации Пугачевского муниципального района, отдел культуры администрации Пугачевского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Пугачевского района», муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  п. Чапаевский Пугачевского района Саратовской области», муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Преображенка Пугачевского района Саратовской области» | ОБ (прогнозно) | 16480,0 | 3980,0 | 6000,0 | 6500,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_