Приложение к постановлению

Администрации Пугачевского

муниципального района

от12апреля2019года№389

(внесены изменения постановлением от [17.10.2019г. №1195…](file:///C:\Users\Юрист\AppData\Local\Temp\Arm_Municipal\2.3.2.29\Documents\b6deb705-3867-4abe-bb61-620d1130cbe7), [23.12.2020г. №1180…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/7566e4b7-6ed7-465a-9094-aa985872399d.html), [25.11.2021г. №1332…](http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ab4ce197-94a5-489f-853b-9de0a2abb31e.html))

**Паспорт**

**муниципальной адресной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной Программы** | муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании г.Пугачева Саратовской области на 2019 – 2025 годы» (далее – муниципальная программа); |
| **Ответственный исполнитель программы** | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района (далее – Отдел); |
| **Соисполнители программы** | отсутствуют; |
| **Участники программы** | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района (далее – Отдел); |
| **Подпрограммы программы** | отсутствуют; |
| **Цели программы** | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; |
| **Задачи программы** | обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в домах, признанных до 1 января 2017 года аварийными, подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;  обеспечение сокращения аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |
| **Целевые индикаторы и показатели программы** | количество переселяемых жителей, проживающих в аварийном жилищном фонде;  количество снесенных аварийных жилых домов;  расселенная площадь аварийного жилищного фонда; |
| **Этапы и сроки реализации программы** | с 1 января 2019 года до 1 сентября 2025 года:  2019-2020 годы (первый этап);  2020-2021 годы (второй этап);  2021-2022 годы (третий этап);  2022-2023 годы (четвертый этап);  2023-2024 годы (пятый этап);  2024 год – 1 сентября 2025 года (шестой этап); |
| **Финансовое обеспечение программы** | общий объём финансирования по программе (прогнозно) – 77 692 041,53 руб., в том числе:  с финансовой поддержкой Фонда – 77 692 041,53 руб., из них:  средства Фонда (прогнозно) – 76 138 200,69 руб.;  средства областного бюджета (прогнозно) –  1 553 840,84 руб.;  средства муниципального образования города Пугачева (прогнозно)– 0,00 руб., из которых:  общий объем финансирования по первому этапу – 0,00 руб.;  общий объем финансирования по второму этапу – 0,00 руб.;  общий объем финансирования по третьему этапу – 77 692 041,53 руб., в том числе:  с финансовой поддержкой Фонда – 77 692 041,53 руб., из них:  средства Фонда (прогнозно) – 76 138 200,69 руб.;  средства областного бюджета (прогнозно) –  1 553 840,84 руб.;  средства муниципального образования города Пугачева (прогнозно)– 0,00 руб.;  общий объем финансирования по четвертому– 0,00 руб.;  общий объем финансирования по пятому этапу – 0,00 руб.;  общий объем финансирования по шестому этапу – 0,00 руб.; |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | переселение семей из домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом. |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Жилищный фонд муниципального образования города Пугачева Пугачевского муниципального района Саратовской области на 1 января 2019 года составил 9529,2 тыс. кв.м общей площади, из которых 62 % сосредоточено в г.Пугачеве.

На начало 2019 года в городе Пугачеве имеется 7 многоквартирных жилых домов, признанных непригодными для проживания в период до 1 января 2017 года. Общая площадь непригодного для проживания жилищного фонда составляет 2657,4 кв.м. В этих домах проживает 100 человек. В основном аварийное и ветхое жилье расположено в центральной части города. Боль-шинство жилых домов построено до 1950 года.

В ходе реализации программы в 2019-2025 годах переселяется 83 жителя из 7 многоквартирных жилых домов (приложение № 1). Завершение переселения жильцов запланировано на второе полугодие 2022 года (приложение № 2, № 3). Таким образом предполагается к концу 2022 года полностью ликвидировать аварийный жилищный фонд на территории г.Пугачева.

Настоящая муниципальная программа предусматривает обеспечение подготовки муниципального образования города Пугачева заявки в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) на предоставление финансовой поддержки в 2019-2025 годах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» с изменениями и дополнениями (далее – Федеральный закон).

**2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Целью муниципальной программы являются:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в домах, признанных до 1 января 2017 года аварийными, подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

обеспечение сокращения аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования города Пугачева Пугачевского муниципального района Саратовской области.

В результате реализации муниципальной программы в 2019-2025 годах администрацией планируется обеспечить жилыми помещениями 83 жителей из 7 многоквартирных жилых домов, путем выкупа изымаемых жилых помещений путем заключения договоров купли-продажи, предоставление жилых помещений путем заключения договоров мены взамен изымаемых жилых помещений, приобретенных или в построенных многоквартирных домах. К концу 2022 года планируется полностью ликвидировать аварийный жилищный фонд на территории города Пугачева, признанный таковым до 1 января 2017 года. Планируемые показатели реализации программы приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Конечными результатами муниципальной программы являются: переселение семей из домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом.

Мероприятия муниципальной программы реализуются с 1 января 2019 года до 1 сентября 2025 года в несколько этапов:

2019-2020 годы (первый этап);

2020-2021 годы (второй этап);

2021-2022 годы (третий этап);

2022-2023 годы (четвертый этап);

2023-2024 годы (пятый этап);

2024 год – 1 сентября 2025 года (шестой этап);

**3.Перечень основных мероприятия муниципальной программы**

В целях подготовки заявки для участия в муниципальной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда администрация Пугачевского муниципального района (далее - Администрация)осуществляет подготовительную работу по следующим направлениям:

1) оценивает состояние первичного и вторичного рынков жилья на территории муниципального образования города Пугачева для принятия решения о выборе стратегии предоставления жилья гражданам, переселяемым из аварийных жилых помещений;

2) инициирует проведение общих собраний собственников помещений в домах, признанных аварийными на территории муниципального образования города Пугачева, или содействует их проведению;

целью проведения общих собраний собственников помещений в аварийных многоквартирных домах является изъявление указанными собственниками своей воли относительно осуществления собственными силами сноса аварийных многоквартирных домов, либо изъявление готовности участвовать в региональной программе по переселению граждан. В случае принятия собственниками помещений в аварийных многоквартирных домах решения о реконструкции аварийного многоквартирного дома включение такого дома в перечень муниципальной адресной программы по переселению граждан не допускается;

3) если в результате проведения общего собрания собственников помещений в аварийном многоквартирном доме все собственники изъявили готовность участвовать в муниципальной программе по переселению граждан и отказались от сноса дома и использования земельного участка, на котором расположен такой многоквартирный дом, с учетом этого решения Администрация устанавливает для сноса многоквартирного дома срок в шесть месяцев. По истечении этого срока в случае, если собственники в установленный срок не осуществили снос такого дома, у Администрации возникает обязанность изымать жилые помещения, находящиеся в собственности граждан, юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, в таком доме для муниципальных нужд. Продолжительность устанавливаемого разумного срока может быть скорректирована с планируемым временем начала переселения граждан из аварийного дома;

4) если общим собранием собственников помещений в аварийном многоквартирном доме не было принято единогласное решение об участии в программе по переселению граждан, часть собственников помещений в таком доме в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации могут выразить намерение осуществить снос или реконструкцию такого дома и самостоятельно использовать земельный участок, на котором расположен такой дом. Администрация может установить в отношении такого дома более длительный срок для сноса многоквартирного дома, например, один год по аналогии с частью 4 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. В случае если по истечении этого срока данные собственники в установленный срок не осуществили снос или реконструкцию такого дома, у Администрации возникает обязанность изымать жилые помещения в таком доме для муниципальных нужд;

5) после проведения общих собраний собственников помещений в аварийных многоквартирных домах Администрация формирует предварительный перечень таких домов для включения в муниципальную программу по переселению граждан. На этой стадии Администрация проводит индивидуальную работу со всеми собственниками помещений в каждом таком доме в целях выявления выбранного каждым из указанных собственников способов переселения из жилого помещения в аварийном многоквартирном доме следующими возможными путями:

а) выкуп изымаемых жилых помещений путем заключения договоров купли-продажи;

б) предоставление жилых помещений путем заключения договоров мены взамен изымаемых жилых помещений, приобретенных или в построенных многоквартирных домах;

в) предоставление гражданам другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации;

6) гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации представляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади, ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям, находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом;

7) с учетом проведенной работы с собственниками помещений в аварийных многоквартирных домах и заключенных предварительных договоров купли-продажи или мены изымаемых жилых помещений Администрацией готовится итоговый перечень аварийных многоквартирных домов для включения в программу по переселению граждан на соответствующий год;

8) устанавливаются следующие принципы ранжирования аварийных многоквартирных домов для определения очередности переселения граждан из аварийных многоквартирных домов и включению их в перечень аварийных многоквартирных домов, направляемых для участия в муниципальной программе по переселению граждан;

В первую очередь в перечень включаются аварийные многоквартирные дома, для собственников помещений в которых истек установленный разумный срок сноса таких домов силами собственников, а также аварийные многоквартирные дома, в которых все жилые и нежилые помещения находятся в муниципальной собственности.

Во вторую очередь осуществляется переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, где всеми собственниками жилых помещений выбраны конкретные варианты переселения, взяты обязательства в письменной форме о реализации конкретного варианта переселения и согласованы с Администрацией условия изъятия жилых помещений и заключены предварительные договора купли-продажи изымаемых жилых и нежилых помещений со всеми собственниками помещений.

В третью очередь в указанный перечень включаются аварийные многоквартирные дома, в которых общие собрания собственников помещений при-няли единогласное решение об участии в региональной программе по переселению граждан и не истек установленный разумный срок для сноса аварийных многоквартирных домов силами собственников.

В качестве наиболее значимого критерия для определения очередности переселения граждан из аварийных многоквартирных домов учитывается дата принятия общими собраниями собственников помещений в аварийных многоквартирных домах, для которых не истек разумный срок их сноса силами собственников, единогласного решения об участии в региональной программе по переселению граждан.

9) определяется потребность в финансовых ресурсах, необходимых для выполнения программы по переселению граждан, с учетом выбранных гражданами вариантов переселения, анализа цен на рынке жилья и принятых на себя Администрацией обязательств по софинансированию муниципальной программы;

10) после завершения субъектом Российской Федерации формирования перечня признанных аварийными многоквартирных домов, включенных в региональную программу по переселению граждан, к моменту окончании срока, указанного в правовом акте о подготовке региональной программы по переселению граждан, Администрация уточняет потребность в средствах на переселение таких домов в следующих случаях:

а) если планируемая стоимость переселения граждан из жилых помещений в аварийных многоквартирных домах меньше, чем планируемая стоимость региональной программы по переселению граждан, то ее стоимость в отношении муниципального образования уменьшается до уровня фактической потребности;

б) если планируемая стоимость переселения граждан из жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах выше, чем планируемая стоимость региональной программы по переселению граждан, сокращается перечень таких домов;

11) в результате проведенной работы Администрация представляет в уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации уточненный перечень аварийных многоквартирных домов для включенияих в региональную программу по переселению граждан в 2019-2025 годах и информацию о планируемом переселении граждан из жилых помещений в аварийных многоквартирных домах по годам согласно приложению № 1;

12) после определения сроков и объемов финансирования мероприятий Программы Администрация заключает договоры долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома с застройщиком в целях строительства жилых помещений для последующего отселения в них жильцов из аварийного жилищного фонда.

**4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Финансовые средства для решения проблем переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, формируются за счет соответствующих бюджетов и средств Фонда.

Средства направляются на выкуп изымаемых жилых помещений путем заключения договоров купли-продажи, так же на строительство жилья путем заключения договоров долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов на территории г.Пугачева для последующего предоставления гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах, или собственникам жилых помещений в аварийном жилищном фонде по договорам мены;

Общий объем финансирования программы на 2019-2025 год составляет (прогнозно) 77 692 041,53 руб., из них:

средства Фонда – 76 138 200,69 руб. (прогнозно);

субсидии бюджета Саратовской области – 1 553 840,84 руб.;

средства бюджета муниципального образования города Пугачева: (прогнозно) 0,00 руб.

Предельная стоимость переселения граждан устанавливается при строительстве, либо приобретении у застройщиков жилых помещений для переселения граждан цена за 1 кв. м не более 32479 рубля, размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в расчете на один квадратный метр изымаемого жилого помещения может устанавливаться дифференцированно, но не более 32479 рубля за 1 кв.м.

Распределение финансирования по годам приведено в приложениях № 2 и № 3 к муниципальной программе.

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации программы**

Организацию текущего управления и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет координатор программы –заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет отчет о реализации программы в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района в сроки и по форме, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева.

Ответственность за реализацию муниципальной программы возлагается на отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 1 к муниципальной адресной программе «Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда в муниципальном образовании города Пугачева»

**Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес  многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | | Планируемая дата окончания переселения |
|  |
|  |  | площадь, кв.м | количество человек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **По Программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:** | | | **x** | **x** | 2373,43 | 83 | **x** |
| Итого Пугачевский муниципальный район | | |  |  | 2373,43 | 83 |  |
| 1. | г.Пугачев | г.Пугачев, ул.Ермощенко, д.171 | 1955 | 28.09.2016 | 755,03 | 30 | 31.12.2022г. |
| 2. | г.Пугачев | г.Пугачев, ул.Ермощенко, д.173 | 1957 | 28.09.2016 | 825 | 20 | 31.12.2022г. |
| 3. | г.Пугачев | г.Пугачев, ул.Карьер МВД, д.3/1 | 1953 | 10.08.2016 | 365,3 | 14 | 31.12.2022г. |
| 4. | г.Пугачев | г.Пугачев, ул.Пушкинская, д.99 | 1900 | 21.12.2016 | 135,2 | 4 | 31.12.2022г. |
| 5. | г.Пугачев | г.Пугачев, тер.СМП 525, д.6 | 1975 | 27.10.2015 | 112,8 | 4 | 31.12.2022г. |
| 6. | г.Пугачев | г.Пугачев, тер.СМП 525, д.7 | 1954 | 27.10.2015 | 115,4 | 9 | 31.12.2022г. |
| 7. | г.Пугачев | г.Пугачев, ул. Топорковская, д.45 | 1950 | 22.10.2013 | 64,7 | 2 | 31.12.2022г. |
| **Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг.** | | | x | x | 2373,43 | 83 | x |

Приложение № 2 к муниципальной адресной программе «Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда в муниципальном образовании города Пугачева

**План реализации**

**мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь  жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и свя-занное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе: | | | | Всего: | | | в том числе: | | | | | | | |
| Выкуп жилых помещений у собственников | | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд | Строительство домов | | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв.м | кв.м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда в т.ч.: | 2373,43 | 2249,50 | 2249,50 | 74025661,38 | 0 | 0 | 123,93 | 128,7 | 3666380,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,7 | 3666380,15 |
| 1. | Всего по этапу 2019 года | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2. | Всего по этапу 2020 года | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Всего по этапу 2021 года | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Итого по этапу 2021-2022 года (третий этап) по г.Пугачев (Пугачевский муниципальны й район) | 2373,43 | 2249,50 | 2249,50 | 74025661,38 | 0 | 0 | 123,93 | 128,7 | 3666380,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,7 | 3666380,15 |
| 5. | Всего по этапу 2023года | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 6. | Всего по этапу 2024 года | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Приложение № 3 к муниципальной адресной программе «Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда в муниципальном образовании города Пугачева

**План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым   
до 1 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых  к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно:  Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно:  Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | |
| Собственность граждан | Муниципальная собственность | собственность  граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда (прогнозно) | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (прогнозно) | за счет средств бюджета муниципального образования (прогнозно) | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счетпереселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по договору о развитии застроенной территории) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего попрограмме переселения, в рамках которой предусмот-рено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 83 | 43 | 41 | 2 | 2373,43 | 2293,40 | 80,03 | 77692041,53 | 76138200,69 | 1553840,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Всего по этапу 2019 года | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2. | Всего по этапу 2020 года | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3. | Всего по этапу 2021 года | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4. | Итого по этапу 2021 - 2022года (третий этап) г.Пугачев (Пугачевский район) | 83 | 43 | 41 | 2 | 2373,43 | 2293,40 | 80,03 | 77692041,53 | 76138200,69 | 1553840,84 | x | x | x | x | x | x | x |
| 5. | Всего по этапу 2023 года | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 6. | Всего по этапу 2024 года | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Приложение № 4 к муниципальной адресной программе «Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда в муниципальном образовании города Пугачева

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Переселение**

**граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании города Пугачева» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя | | | | | | | |
| ВСЕГО: | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025 г. |
|  | Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; | | | | | | | | | |
| 1. | Задача: обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; | | | | | | | | | |
| 1.1 | количество переселяемых жителей, проживающих в аварийном жилищном фонде | чел. | 83 | 0 | 0 | 22 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | расселенная площадь аварийного жилищного фонда | кв.м. | 2373,43 | 0 | 0 | 613,3 | 1760,13 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача: обеспечение сокращения аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| 2.1 | количество снесенных аварийных жилых домов | шт. | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |