от 30 ноября 2022 года № 1385

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Пугачевского муниципального района Саратовской области**

**от 20 февраля 2018 года № 130**

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 20 февраля 2018 года № 130 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» следующие изменения:

в приложении: «Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте муниципальной программы:

в позиции «Финансовое обеспечение программы» строки первую, шестую, седьмую и восьмую изложить в следующей редакции:

Всего по муниципальной программе: 334486742,32 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) 282450124,88 руб., областной бюджет (прогнозно) – 42680755,36 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 9355862,08 руб., в том числе:

2022 год: всего (прогнозно) – 8900173,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 4900000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 100000,00 руб. руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 3900173,00 руб.;

2023 год: всего (прогнозно) – 15625415,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 14700000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 300000,00 руб. руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 625415,00 руб.;

2024 год: всего (прогнозно) – 149230890,72 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 146246272,91 руб., областной бюджет (прогнозно) – 2984617,81 руб. руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 0,00 руб.;

в приложении № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте подпрограммы № 1:

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы» строки первую, шестую, седьмую и восьмую изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме № 1 – 87669161,55 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 83420574,46 руб., областной бюджет (прогнозно) – 2567705,07 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 1680882,02 руб., в том числе:

2022 год: всего (прогнозно) – 34040,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 0,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 0,00 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 34040,00 руб.;

2023 год: всего (прогнозно) – 178166,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 0,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 0,00 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 178166,00 руб.;

2024 год: всего (прогнозно) – 68449890,72 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 67080892,91 руб., областной бюджет (прогнозно) – 1368997,81 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 0,00 руб.;

в приложении № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте подпрограммы № 2:

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы» строки первую, седьмую и восьмую изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме № 2 – 135296427,13 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 129029550,42 руб., областной бюджет (прогнозно) – 3113050,29 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 3153826,42 руб., в том числе:

2023 год: всего (прогнозно) – 15447249,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 14700000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 300000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 447249,00 руб.;

2024 год: всего (прогнозно) – 80781000,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 79165380,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 1615620,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 0,00 руб.;

в приложении № 19 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»:

в Паспорте подпрограммы № 3:

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы» строки первую, четвертую и пятую изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме № 3 – 111521153,64 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 70000000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 37000000,00 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 4521153,64 руб., в том числе:

2022 год: всего (прогнозно) – 3676153,64 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 0,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 0,00 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 3676153,64 руб.;

2023 год: всего (прогнозно) – 0,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 0,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 0,00 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 0,00 руб.;

приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции согласно приложению № 1;

приложение № 8 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции согласно приложению № 2;

приложение № 9 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции согласно приложению № 3;

приложение № 10 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции согласно приложению № 4;

приложение № 18 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в редакции согласно приложению № 5.

2.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района А.В.Янин**

Приложение № 1 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 30 ноября 2022 года № 1385

«Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы

в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа  «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» | | | | | | | | | | |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| подпрограмма №3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество благоустроенных общественных территорий центральной части города Пугачева | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 30 ноября 2022 года № 1385

«Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы

в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы**

**в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2022 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, руб. | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе | |
| 2022 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | | | | | | |
| Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев,  ул. Топорковская, д. 48/58 | I и IIкварталы  2022 года | МБ | 34040,00 | 34040,00 | | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» |
| 1.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Пугачев,  ул. Топорковская, д. 48/58» | I и IIкварталы  2022 года | МБ | 11700,00 | 11700,00 | |
| 1.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев,  ул. Топорковская, д.48/58» | I и IIкварталы  2022 года | МБ | 22340,00 | 22340,00 | |
|  | Всего по подпрограмме № 1 |  | МБ | 34040,00 | 34040,00 | |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| 1 | «Благоустройство аллеи по  ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микрорайона в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2022 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 2889517,72  2778290,79  56699,81  54527,12 | | 2889517,72  2778290,79  56699,81  54527,12 | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство аллеи по  ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микрорайона в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2022 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 2834990,60  2778290,79  56699,81 | | 2834990,60  2778290,79  56699,81 |
| 1.2 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство аллеи по  ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микрорайона в г. Пугачеве Саратовской области» (устройство водопропускных труб) | II и III кварталы  2022 года | МБ | 39527,12 | | 39527,12 |
| 1.3 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство аллеи по  ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микрорайона в г. Пугачеве Саратовской области» (доставка саженцев лип) | IV квартал  2022 года | МБ | 15000,00 | | 15000,00 |
| 2. | Выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера имени А.Н.Толстого в г. Пугачеве Саратовской области» | II и III кварталы  2022 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 1710219,47  1676015,08  34204,39 | | 1710219,47  1676015,08  34204,39 |
| 3. | Благоустройство парка культуры и отдыха имени В.А. Важина в г. Пугачеве Саратовской области (устройство спортивной площадки)» | I, II и III кварталы  2022 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 468789,93  445694,13  9095,80  14000,00 | | 468789,93  445694,13  9095,80  14000,00 |
| 3.1 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство парка культуры и отдыха имени В.А. Важина в  г. Пугачеве Саратовской области (устройство спортивной площадки)» | I квартал  2022 года | МБ | 14000,00 | | 14000,00 |
| 3.2 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство парка культуры и отдыха имени В.А. Важина в г. Пугачеве Саратовской области (устройство спортивной площадки)» | II и III кварталы  2022 года | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 454789,93  445694,13  9095,80 | | 454789,93  445694,13  9095,80 |
| 4. | Проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественных территорий в г. Пугачеве Саратовской области | II и III кварталы  2022 года | МБ | 25000,00 | | 25000,00 |
| 5. | Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области  (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области») | III и IV кварталы  2022 года | МБ | 32150,74 | | 32150,74 |
| 5.1 | Изготовление дизайн-проекта и  сметной документации по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области  (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | III и IV кварталы  2022 года | МБ | 8067,74 | | 8067,74 |
| 5.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области  (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | III и IV кварталы  2022 года | МБ | 24083,00 | | 24083,00 |
| 6. | Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской | III и IV кварталы  2022 года | МБ | 32150,74 | | 32150,74 |
| 6.1 | Изготовление дизайн-проекта и  сметной документации по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | III и IV кварталы  2022 года | МБ | 8067,74 | | 8067,74 |
| 6.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | III и IV кварталы  2022 года | МБ | 24083,00 | | 24083,00 |
| 7. | Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г.Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1) | III и IV кварталы  2022 года | МБ | 32150,76 | | 32150,76 |
| 7.1 | Изготовление дизайн-проекта и  сметной документации по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | III и IV кварталы  2022 года | МБ | 8067,76 | | 8067,76 |
| 7.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | III и IV кварталы  2022 года | МБ | 24083,00 | | 24083,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 5189979,36  4900000,00  100000,00  189979,36 | | 5189979,36  4900000,00  100000,00  189979,36 |
| Подпрограмма № 3. Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| 1. | Проведение предпроектных исследований общественных территорий города*,* сопровождение в организации и обработке результатов голосования по выбору проектной территории и сбора предложений по благоустройству выбранной территории от горожан, -в рамках подготовки заявки города Пугачев Саратовской области на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2022 года | I и II кварталы  2022 года | МБ | 596000,00 | | 596000,00 | ООО «Творческая мастерская ТМ» (г. Самара)  (по согласованию) |
| 2. | Сопровождение общественного обсуждения предварительной концепции благоустройства, разработку комплекта графических материалов и подготовку укрупненного сводно-сметного расчета -в рамках подготовки заявки города Пугачев Саратовской области на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2022 года | I и II кварталы  2022 года | МБ | 599000,00 | | 599000,00 |
| 3. | Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту «Топографическая съемка торгового городка по ул. Бубенца от ул. Пушкинской до проспекта Революционный в г. Пугачеве Саратовской области» | I и II кварталы  2022 года | МБ | 114284,02 | | 114284,02 | ООО «Вектор» |
| 4. | Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Городок на излучине: реновация Торгового городка от ул. Пушкинской до памятника В.И. Чапаеву» | IV квартал  2022 года | МБ | 1581750,00 | | 1581750,00 | проектная организация по результату электронного аукциона |
| 5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Городок на излучине: реновация Торгового городка от ул. Пушкинской до памятника В.И. Чапаеву» | IV квартал  2022 года | МБ | 723920,64 | | 723920,64 | ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» |
| 6. | Изготовление стендов, баннеров, плакатов, документов для голосования, услуги по опубликованию информации | I и II кварталы  2022 года | МБ | 61198,98 | | 61198,98 | организации (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме № 3 |  | Всего  в том числе  МБ | 3676153,64  3676153,64 | | 3676153,64  3676153,64 |  |
|  | Всего по муниципальной программе  на 2022 год |  | Всего  (прогнозно)  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 8900173,00  4900000,00  100000,00  3900173,00 | | 8900173,00  4900000,00  100000,00  3900173,00 |  |

Приложение № 3 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 30 ноября 2022 года № 1385

«Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы

в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2023 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, руб. | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе | |
| 2022 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
|  | подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | | | | | | |
|  | Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
|  | Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | |
| 1. | «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев,  ул. Вокзальная, д.4, д.2/1, д.2/2, д.6, д.10, д.10/1» | III и IV кварталы  2023 года | МБ | 99083,00 | 99083,00 | | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию |
| 1.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул. Вокзальная, д.4, д.2/1, д.2/2, д.6, д.10, д.10/1» | III и IV кварталы  2023 года | МБ | 75000,00 | 75000,00 | |
| 1.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев,  ул. Вокзальная, д.4, д.2/1, д.2/2, д.6, д.10, д.10/1» | III и IV кварталы  2023 года | МБ | 24083,00 | 24083,00 | |
| 2 | «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев,  ул. Рабочая, д.1, ул. Комарова, д. 1, д. 2» | III и IV кварталы  2023 года | МБ | 79083,00 | 79083,00 | |
| 2.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев,  ул. Рабочая, д.1, ул. Комарова, д. 1, д. 2» | III и IV кварталы  2023 года | МБ | 55000,00 | 55000,00 | |
| 2.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев,  ул. Рабочая, д.1, ул. Комарова, д. 1, д. 2» | III и IV кварталы  2023 года | МБ | 24083,00 | 24083,00 | |
|  | Всего по подпрограмме № 1 |  | МБ | 178166,00 | 178166,00 | |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| 1. | «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 5050000,00  4900000,00  100000,00  50000,00 | | 5050000,00  4900000,00  100000,00  50000,00 | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 1.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области  (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 5000000,00  4900000,00  100000,00 | | 5000000,00  4900000,00  100000,00 |
| 1.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки в микрорайоне Северо-западном г.Пугачева Саратовской области (в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Пугачева Саратовской области»)» | II и III кварталы  2023 года | МБ | 50000,00 | | 50000,00 |
| 2. | «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 5050000,00  4900000,00  100000,00  50000,00 | | 5050000,00  4900000,00  100000,00  50000,00 |
| 2.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 5000000,00  4900000,00  100000,00 | | 5000000,00  4900000,00  100000,00 |
| 2.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство универсальной спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, в районе пересечения улиц Северной и Татарской» | II и III кварталы  2023 года | МБ | 50000,00 | | 50000,00 |
| 3. | «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 5050000,00  4900000,00  100000,00  50000,00 | | 5050000,00  4900000,00  100000,00  50000,00 |
| 3.1 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы  2023 года | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | 5000000,00  4900000,00  100000,00 | | 5000000,00  4900000,00  100000,00 |
| 3.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту «Благоустройство сквера в микрорайоне Первом г. Пугачева Саратовской области (между многоквартирными жилыми домами № 5 и № 5/1)» | II и III кварталы  2023 года | МБ | 50000,00 | | 50000,00 |
| 4. | «Благоустройство детско-спортивной площадки, расположенной на прилегающей территории к жилому дому по адресу: Саратовская область,  г. Пугачев, ул. 53 Дивизии, д. 8/3» | III и IV кварталы  2023 года | МБ | 99083,00 | | 99083,00 |
| 4.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство детско-спортивной площадки, расположенной на прилегающей территории к жилому дому по адресу: Саратовская область,  г. Пугачев, ул. 53 Дивизии, д. 8/3» | III и IV кварталы  2023 года | МБ | 75000,00 | | 75000,00 |
| 4.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство детско-спортивной площадки, расположенной на прилегающей территории к жилому дому по адресу: Саратовская область,  г. Пугачев, ул. 53 Дивизии, д. 8/3 | III и IV кварталы  2023 года | МБ | 24083,00 | | 24083,00 |
| 5. | «Благоустройство детско-спортивной площадки в пос.Пугачевский г. Пугачева Саратовской области» | III и IV кварталы  2023 года | МБ | 99083,00 | | 99083,00 |
| 5.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство детско-спортивной площадки в пос.Пугачевский г. Пугачева Саратовской области» | III и IV кварталы  2023 года | МБ | 75000,00 | | 75000,00 |
| 5.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство детско-спортивной площадки в пос.Пугачевский г. Пугачева Саратовской области» | III и IV кварталы  2023 года | МБ | 24083,00 | | 24083,00 |
| 6. | «Благоустройство детско-спортивной площадки, расположенной на прилегающей территории к жилому дому по адресу: Саратовская область,  г. Пугачев, территория Карьер МВД,  д. 11» | III и IV кварталы  2023 года | МБ | 99083,00 | | 99083,00 |
| 6.1 | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации по объекту «Благоустройство детско-спортивной площадки, расположенной на прилегающей территории к жилому дому по адресу: Саратовская область,  г. Пугачев, территория Карьер МВД,  д. 11» | III и IV кварталы  2023 года | МБ | 75000,00 | | 75000,00 |
| 6.2 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство детско-спортивной площадки, расположенной на прилегающей территории к жилому дому по адресу: Саратовская область,  г. Пугачев, территория Карьер МВД,  д. 11» | III и IV кварталы  2023 года | МБ | 24083,00 | | 24083,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 15447249,00  14700000,00  300000,00  447249,00 | | 15447249,00  14700000,00  300000,00  447249,00 |
| Подпрограмма № 3. Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области | | | | | | | |
| 1. | Изготовление стендов, баннеров, плакатов, документов для голосования, услуги по опубликованию информации | I, II, III, IV кварталы  2023 года | МБ | 0,00 | | 00,00 | организации (по согласованию) |
|  | Всего по подпрограмме № 3 |  | МБ | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | Всего по муниципальной программе  на 2023 год |  | Всего  в том числе  ФБ  (прогнозно)  ОБ  (прогнозно)  МБ | 15625415,00  14700000,00  300000,00  625415,00 | | 15625415,00  14700000,00  300000,00  625415,00 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 30 ноября 2022 года № 1385

«Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы

в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы**

**в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2024 год (в разрезе подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | | Срок выполнения (квартал, год) | | Источники финанси-рования | | Объемы финансирования, руб. | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе |
| 2024 год |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» | | | | | | | | | |
| Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев,  Революционный проспект, д. 202, д. 188 | | II и III кварталы 2022 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 2891952,48  2834113,43  57839,05 | 2891952,48  2834113,43  57839,05 | администрация Пугачевского муни-ципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, определяющиеся по ре-зультату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласо-ванию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверке сметной документации на благоустройство дворовых территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согла-сованию);  подрядные организации, выполняю-щие работы по благоустройству дворовых территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев,  ул.Кутякова, д.15/1, д.15/2, ул.Лесоза-щитная, д.3, д.5 | | I, II и III кварталы 2023 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 2404446,24  2356357,32  48088,92 | 2404446,24  2356357,32  48088,92 |
| 3. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Свободы, д.120/132, ул.Свободы, д.96/118, ул.Коммунистическая, д.86/98 | | I, II и III кварталы 2023 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 5061492,00  4960262,16  101229,84 | 5061492,00  4960262,16  101229,84 |
| 4. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г.Пугачев, ул.Ермощенко, 187/1, д.187, ул.Октябрь-ская, д.99 | | I, II и III кварталы 2023 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 6310000,0  6183800,0  126200,0 | 6310000,0  6183800,0  126200,0 |
| 5. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев,  ул.Топорковская, д.48/58 | | I, II и III кварталы 2023 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 2259000,0  2213820,0  45180,0 | 2259000,0  2213820,0  45180,0 |
| 6. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Ермощенко, д.185/1, д.185 | | I, II и III кварталы 2023 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 2715000,0  2660700,0  54300,0 | 2715000,0  2660700,0  54300,0 |
| 7. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Вокзальная, д.4, д. 2/1, д.2/2, д.6, д.10, д.10/1 | | I, II и III кварталы  2023 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 4050000,0  3969000,0  81000,0 | 4050000,0  3969000,0  81000,0 |
| 8. | Благоустройство дворовой территорий, расположенной по адресу: г. Пугачев,  ул. Ермощенко, 179/2 | | I, II и III кварталы  2023 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 2112000,0  2069760,0  42240,0 | 2112000,0  2069760,0  42240,0 |
| 9. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Кутякова, д.64. д.66, ул. Ермощенко, д.181 | | I, II и III кварталы  2023 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 5350000,0  5243000,0  107000,0 | 5350000,0  5243000,0  107000,0 |
| 10. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Ермощенко, д.181/1, д.183, д.183/1 | | I, II и III кварталы  2023 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 3702000,0  3627960,0  74040,0 | 3702000,0  3627960,0  74040,0 |
| 11. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Рабочая, д.1, ул. Комарова, д.1, д.2 | | I, II и III кварталы  2023 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 1997000,0  1957060,0  39940,0 | 1997000,0  1957060,0  39940,0 |
| 12. | Благоустройство дворовой территорий, расположенной по адресу: г. Пугачев,  ул. Урицкого, д.156 | | I, II и III кварталы  2023 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 1587000,0  1555260,0  31740,0 | 1587000,0  1555260,0  31740,0 |
| 13. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. 53 Дивизии, д.8/2, д.8/3 | | I, II и III кварталы  2023 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 5398000,0  5290040,0  107960,0 | 5398000,0  5290040,0  107960,0 |
| 14. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Комарова, д.10, д.16, д.17, д.18, д.19 | | I, II и III кварталы  2023 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 5743000,0  5628140,0  114860,0 | 5743000,0  5628140,0  114860,0 |
| 15. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев,  ул. Оренбургская, д. 172 | | I, II и III кварталы  2023 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 2384000,0  2336320,0  47680,0 | 2384000,0  2336320,0  47680,0 |
| 16. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев, тер. Карьер МВД, д.6, д.7 | | I, II и III кварталы  2024 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 3326000,0  3259480,0  66520,0 | 3326000,0  3259480,0  66520,0 |
| 17. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. Набережная, д. 21/1, д. 21/2, д. 21/3,  д. 21/4 | | I, II и III кварталы  2024 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 6945000,0  6806100,0  138900,0 | 6945000,0  6806100,0  138900,0 |
| 18. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев,  ул. Ермощенко, д.158 | | I, II и III кварталы  2024 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 842000,0  825160,0  16840,0 | 842000,0  825160,0  16840,0 |
| 19. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: г. Пугачев,  ул. 53 Дивизии, д.8/4, д.8/5 | | I, II и III кварталы  2024 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 2372000,0  2324560,0  47440,0 | 2372000,0  2324560,0  47440,0 |
| 20. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Пугачев,  ул. Рабочая, д. 7 | | I, II и III кварталы  2024 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 1000000,00  980000,00  20000,00 | 1000000,00  980000,00  20000,00 |
|  | Всего по подпрограмме №1: | |  | | Всего:  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 68449890,72  67080892,91  1368997,81 | 68449890,72  67080892,91  1368997,81 |  |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области  на 2018-2024 годы» | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области | | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство сквера участникам Гражданской войны в г. Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы  2022 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 9145000,00  8962100,00  182900,00 | | 9145000,00  8962100,00  182900,00 | администрация Пугачевского муниципального района;  проектные организации, выполняющие работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», выполняющее государственную экспертизу по проверки сметной документации на благоустройство общественных территорий (по согласованию);  организации, выполняющие строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию);  подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству общественных территорий, определяющиеся по результату электронного аукциона и по прямым договорам (по согласованию)  добровольцы (волонтеры) (по согласованию). |
| 2. | Благоустройство сквера Победы в  г. Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы  2022 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 31936000,0  31297280,0  638720,00 | | 31936000,0  31297280,0  638720,00 |
| 3. | Благоустройство сквера Воинской Славы в г. Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы  2022 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 9200000,00  9016000,00  184000,00 | | 9200000,00  9016000,00  184000,00 |
| 4. | Благоустройство сквера возле жилых домов по ул.53 Дивизии, д.8/1, д. 8/2  в г.Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы  2023 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 12000000,00  11760000,00  240000,00 | | 12000000,00  11760000,00  240000,00 |
| 5. | Благоустройство Набережной около автомобильного моста через р. Б. Иргиз в г.Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы  2024 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 9500000,00  9310000,00  190000,00 | | 9500000,00  9310000,00  190000,00 |
| 6. | Благоустройство территории возле рынка на пересечении улиц М.Горького и ул. Пушкинская | I, II и III кварталы  2024 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 2500000,00  2450000,00  50000,00 | | 2500000,00  2450000,00  50000,00 |
| 7. | Благоустройство пешеходной зоны по ул.Пушкинская от ул. Бубенца до  ул.М.Горького в г.Пугачеве Саратовской области | I, II и III кварталы  2024 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 1500000,00  1470000,00  30000,00 | | 1500000,00  1470000,00  30000,00 |
| 8. | Благоустройство сквера возле жилых домов по ул. Набережная, д. 21/1, д.21/2, д. 21/3, д. 21/4 (за гаражами) | I, II и III кварталы  2024 года | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 5000000,00  4900000,00  100000,00 | | 5000000,00  4900000,00  100000,00 |
|  | Всего по подпрограмме №2: |  | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 80781000,00  79165380,00  1615620,00 | | 80781000,00  79165380,00  1615620,00 |  |
|  | **Всего по муниципальной программе**  **на 2024 год** |  | | Всего  в том числе  ФБ (прогнозно)  ОБ  (прогнозно) | | 149230890,72  146246272,91  2984617,81 | | 149230890,72  146246272,91  2984617,81 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 30 ноября 2022 года № 1385

«Приложение № 18 к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2024 годы в

муниципальном образовании города

Пугачева Саратовской области»

**Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Распределение объема денежных средств в период реализации подпрограммы, руб. | | | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых терри-торий муниципа-льного образова-ния города Пуга-чева Саратовской области на 2018-2024 годы» | отдел строитель-ства и архитек-туры администра-ции Пугачевского муниципального района Саратов-ской области | ВСЕГО | 87669161,55 | 9633425,09 | 6604417,04 | 1055298,18 | 1713924,52 | 34040,00 | 178166,00 | 68449890,72 |
| МБ | 1680882,02 | 211875,17 | 114306,67 | 186204,18 | 956290,00 | 34040,00 | 178166,00 | 0,00 |
| ОБ (прогнозно) | 2567705,07 | 1036370,49 | 129802,20 | 17381,88 | 15152,69 | 0,00 | 0,00 | 1368997,81 |
| ФБ (прогнозно) | 83420574,46 | 8385179,43 | 6360308,17 | 851712,12 | 742481,83 | 0,00 | 0,00 | 67080892,91 |
| ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муни-ципального обра-зования города Пугачева Сара-товской области на 2018-2024 годы» | отдел строитель-ства и архитек-туры администра-ции Пугачевского муниципального района Саратов-ской области | ВСЕГО | 135296427,13 | 5874289,71 | 11764011,15 | 10527140,91 | 5712757,00 | 5189979,36 | 15447249,00 | 80781000,00 |
| МБ | 3153826,42 | 649864,60 | 1342561,55 | 447184,91 | 76987,00 | 189979,36 | 447249,00 | 0,00 |
| ОБ (прогнозно) | 3113050,29 | 574686,77 | 208429,00 | 201599,12 | 112715,40 | 100000,00 | 300000,00 | 1615620,00 |
| ФБ (прогнозно) | 129029550,42 | 4649738,34 | 10213020,60 | 9878356,88 | 5523054,60 | 4900000,00 | 14700000,00 | 79165380,00 |
| ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подпрограмма №3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» | отдел строитель-ства и архитек-туры администра-ции Пугачевского муниципального района Саратов-ской области | ВСЕГО | 111521153,64 | 0,00 | 0,00 | 70695000,00 | 37150000,00 | 3676153,64 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 4521153,64 | 0,00 | 0,00 | 695000,00 | 150000,00 | 3676153,64 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ (прогнозно) | 37000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ (прогнозно) | 70000000,00 | 0,00 | 0,00 | 70000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВС (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по программе: |  |  | 334486742,32 | 15507714,80 | 18368428,19 | 82277439,09 | 44576681,52 | 8900173,00 | 15625415,00 | 149230890,72 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_