ПЛАН – ГРАФИК

проведения работ по подготовке здания к эксплуатации

 в осенне-зимний период 2022-2023 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Виды работ по конструкциям здания  и его инженерно-техническому оборудованию | Сроки исполнения | исполнитель |
| 1 | Строительные работы по подготовке помещений (профилактический осмотр и ремонт дверных замков, ручек) | 05.07.2022-24.07..2022 | По договору |
| 2 | Осмотр, профилактические и ремонтные работы по подготовке электротехнической системы (замена ламп освещения, профилактический осмотр, восстановление истертой маркировки, ремонт розеток и выключателей, поэтажных щитов освещения и силовых щитов) | 12.06.2022 | По договору |
| 3 | Осмотр, восстановление окраски окон в подьездах в местах ее отслоения | 10.06.2022 | По договору |
| 4 | Проведение косметического ремонта (покраска стен, мелкий ремонт) | 25.08.2022 | По договору |
| 5 | Проведение косметического ремонта фасада | 07.08.2022 | По договору |
| 6 | Косметический ремонт подвала | 10.10.2022 | По договору |
| 7 | Ремонт и регулировка дверей, доводчиков | 13.07.2022 | По договору |

Уполномоченный по дому :